U M O W A Nr  271.1.......2020

zawarta w dniu ………... 2020 roku  pomiędzy

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce, NIP 6852237173,

reprezentowanym przez:

- Nadleśniczego		- mgr inż. Artura Paczkowskiego

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………....................................................

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………..

zwanym w dalszym tekście umowy Wykonawcą,

Z wykorzystaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 10/14 z 19.05.2014 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień w Nadleśnictwie Kołaczyce, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” Strony zawierają umowę następującej treści, zwaną dalej „Umową”

§ 1.

1. Zamawiający zleca Wykonawcy przedmiot Umowy, polegający na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji roboty budowlanej pn. „Budowa drogi leśnej Płosina Krasna w Nadleśnictwie Kołaczyce.” (zwanej dalej „Inwestycją”), na wykonanie której Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą robót budowalnych, wybranym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia, określonego znakiem S.270.1.8.2020 (zwana dalej „umową na roboty budowlane”).

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy kserokopię umowy na roboty budowlane wraz z załącznikami niezwłocznie po jej zawarciu z wykonawcą robót budowlanych.

3. Wykonawca jest w granicach Umowy umocowany do reprezentowania Zamawiającego w relacjach wynikających z umowy na roboty budowlane.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy lub dysponuje osobami, które takie uprawnienia posiadają – zgodnie z wykazem osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, załączonym do Umowy. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wymaganych uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Termin realizacji przedmiotu Umowy:

a) rozpoczęcie – od przekazania placu budowy wykonawcy robót budowalnych,

b) przewidywany termin zakończenia – do zakończenia realizacji robot budowlanych, tj. do  30.09.2020 r.

Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane.

Terminy te zostają zachowane, jeżeli przed ich upływem nastąpi odbiór końcowy robót zgodnie z umową na roboty budowlane.

7. Wykonawca może zlecić wykonanie przedmiotu Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym i w niniejszej Umowie, pod warunkiem, że posiadają one wiedzę i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

8. Realizacja usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami.

§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy należy zakres obowiązków i uprawnień określonych w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwaną dalej „ustawą Prawo budowlane”) oraz przepisów wykonawczych.. Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego:

1) Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru inwestorskiego zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawców robót budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i realizacji robót, wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, w terminach ustalonych w umowach z wykonawcami robót budowlanych,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót budowlanych, których dotyczy nadzór, powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestycyjnym, do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w ofercie wykonawcy robót budowlanych, nad którymi będzie prowadzony nadzór - na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pózn. zmian.) zwanej w dalszej części Kodeks cywilny,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny będzie także za administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Inwestycją począwszy od daty rozpoczęcia robót budowlanych poprzez etap prowadzenia robót, aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Inwestycji, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z warunkami umowy w sprawie niniejszego zamówienia obowiązującym polskim prawem budowlanym, w szczególności Prawo budowlane,

4) w zakresie zarządzania i nadzoru usługi, świadczone w ramach przedmiotu Umowy, mają zapewnić płynne wdrożenie Inwestycji, nieprzekroczenie budżetu Inwestycji, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę budowli przez Zamawiającego,

5) inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest przygotować raporty, dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania i wdrażania Inwestycji oraz wykonać kontrolę finansową Inwestycji i związane z nią rozliczenia,

6) inspektor nadzoru inwestorskiego będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Inwestycji, w zakresie określonym w Umowie,

7) w dniu zawarcia Umowy Zamawiający wyznacza osobę odpowiedzialną z jego strony za realizację Inwestycji. Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

8) przez cały okres realizacji Umowy inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Inwestycji, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu Inwestycji. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Zamawiającego określonych działań. W szczególności, gdy postęp robót budowlanych będzie niezadawalający, do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań,

9) wszelkie wnioski i rekomendacje, formułowane przez inspektora dla Zamawiającego, powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. dokumentów, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych),

10) obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego będzie prowadzenie działań informacyjnych zgodnie z warunkami Umowy.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do nadzorowania realizacji robót  budowlanych, a w szczególności do:

1) sprawdzenia, akceptacji i kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych planu BIOZ, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych obowiązków dotyczących postępowania z niewybuchami i niewypałami,

2) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,

3) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowalnych,

4) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

5) monitorowania i informowania na bieżąco Zamawiającego o postępie robót,

6) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

7) sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na podstawie rozwiązań zamiennych w sytuacji, gdy zakres i wartość robót zamiennych nie wykracza poza zakres przedmiotu umowy na roboty budowalne,

8) sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na wykonanie robót dodatkowych,

9) opracowania protokołów konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego,

10) ustalania zakresu ewentualnych robót zaniechanych, ich kosztorysowania i wykazania różnic,

11) poświadczenia terminów zakończenia poszczególnych części robót budowlanych,

12) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót,

13) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót budowlanych,

14) zwracania uwagi na nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji,

15) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach odkrycia zabytków archeologicznych,

16) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru, w tym wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót oraz uczestnictwo w odbiorach,

17) potwierdzenia faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, sprawdzenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do komisyjnego odbioru częściowego i końcowego robót przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym również protokołu odbioru, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

18) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w odbiorach technicznych;

19) nadzorowanie robót poprzez osobiste przebywanie na własny koszt na ich terenie nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w godzinach zapewniających skuteczność nadzoru;

20) kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy na roboty budowlane,

21) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych (mogących zaistnieć) w ramach nadzorowanego zadania (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji Inwestycji), razem ze sposobami ich rozwiązania i (lub) działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie takich problemów;

22) zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom wykonawcy robót budowlanych oraz powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie budowy,

23) prowadzenia polubownych uzgodnień na rzecz Zamawiającego w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót budowlanych oraz czynnego udziału w rozwiązaniu ewentualnych sporów zgodnie z warunkami umów na roboty budowlane,

24) w uzgodnieniu z Zamawiającym załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Inwestycji,

25) sporządzenia inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych i rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia lub w przypadku sporu pomiędzy stronami umowy o wykonanie robót budowlanych,

26) sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych przez danego podwykonawcę wykonawcy (lub dalszego podwykonawcę wykonawcy) przedstawioną przez wykonawcę robót budowlanych lub odmówienie takiego zatwierdzenia w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez wykonawcę albo przez podwykonawcę wykonawcy od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy tymi stronami,

27) prowadzenia, przechowywania, archiwizowania korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Inwestycji, w tym z Zamawiającym i wykonawcami robót oraz wszelkich niezbędnych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wpisów do dziennika budowy, ostrzeżeń, uwag i wniosków, kierowanych do wykonawcy robót budowalnych, które mogą być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawców, katastrof budowlanych, itp. oraz na zakończenie realizacji przekazania Zamawiającemu całej korespondencji, dotyczącej realizacji umów na roboty budowlane,

28) wykonania innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, dotyczących przedmiotu Umowy,

29) kontroli zabezpieczenia terenu przed szkodami na zdrowiu i mieniu osób trzecich oraz zgłaszanie Zamawiającemu uwag w tym zakresie,

30) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów na terenie budowy,

31) kontroli zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

32) niezwłocznego powiadomienia wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i terminów ich wykonania,

33) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

3. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest wnioskować do Zamawiającego o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej o ile zajdzie potrzeba zmiany dokumentacji,

2) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana ta nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót budowlanych i jest zgodna z postanowieniami umowy na roboty budowalne.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania inspektora nadzoru na teren budowy w razie potrzeby, gdy konieczność pobytu wynikać będzie z postępu robót, przyczyn technicznych, awarii itp.

§ 3

1. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu Umowy, Zamawiający odmówi jego przyjęcia, ustalając jednocześnie dodatkowy termin wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający może, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, powierzyć ich wykonanie podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w par. 1 ust. 6., Zamawiający może wyznaczyć termin dodatkowy na jego wykonanie, a po bezskutecznym jego upływie, może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, na koszt Wykonawcy lub może odstąpić od realizacji przedmiotu Umowy.

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodne z ofertą Wykonawcy w wysokości: 1) netto: … zł, 2) podatek VAT: … zł, 3) brutto: … zł.

2. Faktura (rachunek) będzie płatna przelewem w terminie do 14 dni, licząc od daty wpływu prawidłowo sporządzonej faktury (rachunku) do siedziby Zamawiającego z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki.

3. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w tym w okresie gwarancji i rękojmi za nadzorowane roboty budowalne, wykonane w ramach umowy na roboty budowalne, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

5. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury (rachunku) po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego nadzorowanych robót budowalnych.

6. W razie odstąpienia od umowy na roboty budowalne, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wartości robót budowlanych uznanych za wykonane na dzień odstąpienia.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

8. Poza postanowieniami, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może odstąpić od Umowy, w następujących przypadkach:

1) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny zaś przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia lub dalszego wykonywania usługi,

2) Wykonawca nie przestrzega Prawa budowlanego lub zezwala ma realizację robót budowlanych niezgodnych ze sztuką budowlaną, niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób i mienia,

3) bez akceptacji Zamawiającego Wykonawca skierował do nadzorowania robót inne osoby niż wskazane przez Wykonawcę, zgodnie z par. 1 ust. 5,

4) Wykonawca nagminnie nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub z własnej winy zawiesił pełnienie tych obowiązków na okres dłuższy niż 7 dni,

5) bez zgody Zamawiającego przeniesie na osobę trzecią, w całości lub w części, ogół praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (cesja wierzytelności o wynagrodzenie, przelew długu dot. realizacji przedmiotu umowy), z zastrzeżeniem par. 1 ust. 7 – 9.

6) nastąpi ogłoszenie likwidacji firmy Wykonawcy,

7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, przez co Strony rozumieją dokonanie pierwszej czynności przez uprawniony organ w ramach prowadzonego przeciwko Wykonawcy komorniczego postępowania egzekucyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,

9. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.

10. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 5. dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy.

§ 5

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. Istotne uchybienia lub uchylanie się inspektora nadzoru inwestorskiego od obowiązków zawartych w niniejszej Umowie skutkować może zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji usługi nadzoru, dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie (referencji).

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości sumy 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 3;

2) naruszenia obowiązku polegającego na podjęciu zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy niniejsza Umowa przewiduje taką konieczność – za każde naruszenie w wysokości 1000,00 zł;

3) za naruszenie obowiązku wizytowania budowy z częstotliwością określoną w §2 ust. 2 pkt 19 za każdy przypadek uchybienia w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 3;

4) za naruszenie obowiązku podjęcia działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru – za każdy przypadek uchybienia w wysokości 1000,00 zł;

5) nieuzasadnionej odmowy uczestniczenia w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji po zakończeniu robót budowlanych – za każdy przypadek 1000,00 zł.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości sumy 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w par. 4 ust. 7 i 9.

4. Niezależnie od kar umownych każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. W takim wypadku łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy.

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary Umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z warunków Umowy.

9. Niezależnie od kar umownych  Zamawiający zastrzega uprawnienie do żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania jak również wyrządzonej czynem niedozwolonym na zasadach  ogólnych Kodeksu cywilnego.

10. Kary umowne mogą być naliczane najdalej w terminie jednego roku licząc od upływu okresu obowiązywania okresu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane, zawsze przyjmując upływ terminu dłuższego. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty księgowej, noty obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego warunki do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz przesłanie (nadanie) takiego dokumentu przesyłką poleconą na adres drugiej Strony.

§ 6

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy starannego i rzetelnego wypełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych zatrudnianych przez siebie pracowników, zleceniobiorców oraz podwykonawców, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO).

2. W szczególności Zamawiający wymaga dopełnienia obowiązku informacyjnego określonego w przepisach art. 13 i 14 RODO, ze wskazaniem w treści klauzuli informacyjnej, że odbiorcą danych osobowych (w rozumieniu przepisu art.  4 pkt 9 RODO) będzie Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne w celach związanych  z realizacją niniejszego zamówienia.

§ 7

1. Bez pisemnej zgody Zamawiający Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy innemu podmiotowi.

2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego, powstałych w wyniku realizacji Umowy, a będących należnościami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów,.

3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić w drodze ugody, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne.

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Załącznikiem do Umowy jest wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiający: 									Wykonawca: