WP.3211.20.2025 – odp. 2					      Opole, 25.04.2025 r.

PISMO DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW  POBIERAJĄCYCH

SPECYFIKACJĘ  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie” wyjaśnia poniżej:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §4 ust. 7 pkt 1 w ten sposób, że określony tam termin zmieni się z „21 dni” na „5 dni”. Wykonawca wskazuje, że w przypadku, gdy Zamawiający otrzyma stosowną informację (o zawieszeniu dofinansowania przez dysponenta środków finansowych) powinien niezwłocznie (a już na pewno nie później niż w terminie 5 dni) poinformować o tym fakcie Wykonawcę. Brak jest podstaw, aby wydłużać przekazanie takich informacji do 21 dni – zwłaszcza, że informacje te wpływają na przepływy Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §4 ust. 7 pkt 2 w ten sposób, że otrzyma następujące, nowe brzmienie:

„2. Zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy na wskazany okres, nie dłuższy niż 14 dni; po upływie 21 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14-dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego w protokole z inwentaryzacji robót lub w terminie późniejszym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu określonego w §4 ust. 8 w ten sposób, aby termin 4 miesięcy liczony był od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie w §4 nowego ust. 11 o następującej treści: „11. Zmiana terminu, określonego w ust. 8 powyżej, może nastąpić w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, mających wpływ na wykonywanie robót wymagających pracy żurawia wieżowego lub dla robót zewnętrznych, pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wstrzymaniu prac z tego powodu i po poinformowaniu Zamawiającego w dniu ustania przyczyny o ilości dni wstrzymania prac z opisanych poniżej przyczyn, to jest, gdy: (i) przez więcej niż 2 (dwa) kolejne dni robocze temperatura powietrza wynosi poniżej - 1º C (minus jeden) o godz. 8:00 (ósmej) rano, co zostanie potwierdzone przez Kierownika Budowy odpowiednim wpisem w dzienniku budowy oraz potwierdzone na żądanie Inwestora przez wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru,  lub (ii) prędkość wiatru wynosi powyżej 8 m/s (osiem) przez więcej niż 2 (dwa) dni robocze - chyba że producent żurawia określił w dokumentacji inne dopuszczalne prędkości wiatru i jego porywów.”. Wykonawca wskazuje, że wystąpienie okoliczności opisanych powyżej, z powodów technologicznych uniemożliwia prawidłowe wykonanie prac, a w konsekwencji, okoliczności te powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę §5 ust. 1.1. lit. a) w ten sposób, że wprowadzony zostanie możliwość alternatywnego przedstawienia wykazu faktur + potwierdzenia dokonania opłat lub oświadczeń podwykonawców stwierdzających, że wszelkie wymagalne należności ze strony Wykonawcy zostały na dzień wystawienia w pełni wykonane. Wykonawca wskazuje, że konieczność przedstawienia obu mija się z celem jakiemu służy wprowadzony zapis. Wykonawca winien móc zamiennie – wedle uznania potwierdzić fakt dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Analogicznie w lit. b).

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 6:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie w §7 ust. 3 nowych punktów, zgodnie z poniższym:

„6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz koordynacji międzybranżowej (o ile dotyczy),

7) udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcy (niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni) dotyczące kwestii projektowych i materiałowych,

8) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, zgodnie z postanowieniami Umowy,

9) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy,

10) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy pasa drogowego w celu prowadzenie robót budowlanych związanych z jego remontem, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 7:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie w §7 ust. 5 pkt 14) sformułowania „niezależnie od przyczyn ich powstania”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 8:

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §10 ust. 10 w ten sposób, że Inżynier Rezydent będzie mógł polecić „alternatywnie” każdą z tych czynności, poprzez dodanie na końcu każdego z punktów sformułowania „lub/albo”. Wykonawca wskazuje, że obecna forma zapisu stanowi nadmierne ryzyko dla Wykonawcy, albowiem powoduje uprawnienie do kumulatywnego skorzystania z uprawnień opisanych w ust. 10, zaś dla Wykonawcy stanowi to nienormatywne ryzyko – którego nie sposób uzasadnić. Ponadto użycie zapisów w takiej formie narusza podstawową zasadę wynikającą z przepisów PZP – zasadę równego traktowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu na zgłoszenie sprzeciwu, opisanego w §11 ust. 1 z „30 dni” na „7/14 dni”? Wykonawca wskazuje, że przy krótkim okresie realizacji, oczekiwania na akceptację 30 dni stanowić będzie nadmierne ryzyko dla Wykonawcy, a w konsekwencji spowoduje praktycznie niemożliwość realizacji prac przy pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 10:

Zwracamy się z prośbą o zwiększenie wartości procentowej, określonej w §11 ust. 25 z „5%” na co najmniej „10%”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 11:

Zwracamy się z prośbą wprowadzenie ograniczenia w §13 ust. 1 pkt 2 w zakresie zmniejszenia lub zaniechania części robót w ten sposób, że zmniejszenie lub zaniechanie nie może przekraczać kwoty 5% wynagrodzenia umownego, a nadto powinno uprzednio zostać szczegółowo uzasadnione w kontekście celu Inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 12:

Zwracamy się z prośbą o wyraźne doprecyzowanie, że udzielona w §17 ust. 1 gwarancji dotyczy wykonanych robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 13:

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §19 w ten sposób, że każdorazowo w tym paragrafie słowa: „brutto” zostaną zamienione słowem „netto”. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest zasada równego traktowania, wynikającą z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wymiaru kary, określonej w §19 ust. 1 pkt 2) z 0,1% na „0,01%”? Wykonawca uzasadnia wniosek zasadą miarkowania kar umownych oraz równości stron wynikającą z PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 15:

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §19 ust. 4 w ten sposób, że otrzyma następujące, nowe brzmienie: „Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie pokryją w całości szkód (strat, z wyłączeniem lucrum cessans) poniesionych przez Stronę, Strony mogą żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”. Wykonawca wskazuje, że niniejszy wniosek jest konieczny z uwagi na konieczność zachowania zasady równowagi stron umowy, a mianowicie, skoro umowa przewiduje możliwość obustronnego naliczenia kar umownych, wówczas każda ze stron winna móc dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Zastrzeżenie takiego uprawnienia wyłącznie dla Zamawiającego stanowi rażące naruszenie zasady równowagi stron, z czym nie sposób się zgodzić. Powyższy zapis wyłącza również zastosowanie lucrum cessans, a to z uwagi na fakt, że zastosowanie lucrum może powodować powstanie nadmiernych kosztów, a ponadto jest sprzeczne z zasadną minimalizacji szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 16:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie postanowienia §19 ust. 6 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 17:

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §23 ust. 1 lit. a) w ten sposób, że doprecyzowane będzie, iż administratorami danych osobowych będą obie strony. Nie sposób przyjąć stanowiska, że wyłącznym administratorem będzie Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do modyfikacji treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w projekcie umowy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian . Klauzula informacyjna ZDW, zamieszczana w projekcie umowy zawiera podstawy prawne właściwe dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, a także wskazuje kategorie osób i kategorie danych osobowych tych osób, dla których ZDW będzie administratorem danych w związku z realizacją tej konkretnej umowy. ZDW jako podmiot publiczny będzie co do zasady korzystać z innych podstaw prawnych określonych w RODO niż podmiot prywatny.

W §23 ust. 3 znajduje się zapis, który wskazuje, że Wykonawca będzie odrębnym Administratorem Danych Osobowych w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, a udostępnionych mu przez Zamawiającego. Analogicznie będzie to dotyczyć danych osobowych pozyskanych przez Wykonawcę we własnym zakresie.  Wykonawca jako odrębny Administrator Danych Osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązany jest wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (RODO). Jeżeli uzna to za konieczne ma możliwość zrealizowania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO we własnym imieniu podczas zawierania umowy.

Pytanie nr 18:

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §24 ust. 1 w ten sposób, że zostanie wprowadzony rygor konieczności uprzedniego wezwania, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawcy do spełnienia każdego z obowiązków, których niewykonanie sankcjonuje możliwość odstąpienia od umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni. Wykonawca wskazuje, że reżim możliwości odstąpienia od umowy winien spełnić się wyłącznie w przypadku uprzedniego wezwania skierowanego do Wykonawcy. Możliwość odstąpienia od umowy winna być ostatecznością.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 19:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie w §24 nowego ustępu 4 o następującej treści: „4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, prócz przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w następujących sytuacjach:

- Zamawiający nie udostępnił Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w §3 ust. 1 umowy,

- Zamawiający nie przystępuje do odbiorów określonych w umowie,

- Zamawiający nie realizuje obowiązków, określonych w §7 ust. 3 umowy,

- Zamawiający opóźnia się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy powyżej 7 dni.”.

Wykonawca wskazuje, że zastrzeżenie w umowie możliwości odstąpienia od niej wyłącznie dla Zamawiającego narusza podstawową zasadę wynikającą z PZP – zasadę równowagi stron oraz proporcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.05.2025 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.05.2025 r. o godz. 09:30.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zamawiający zmienia zapisy:

1) w specyfikacji warunków zamówienia:

a) w punkcie 15:

z:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 
  27.05.2025 r. (włącznie).”,

na:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia
   04.06.2025 r. (włącznie).”,

b) w punkcie 18.1:

z:

„Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 28.04.2025 r. do godz. 10:00.”,

na:

„Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 06.05.2025 r. do godz. 09:00.”

c) w punkcie 19.1:

z:

„Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.04.2025 r. o godz. 10:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,

na:

„Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.05.2025 r. o godz. 09:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,

2) w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

a) w sekcji 8.1. Termin składania ofert

z:

„2025-04-28  10:00”,

na:

„2025-05-06  09:00”,

b) w sekcji 8.3. Termin otwarcia ofert:

z:

„2025-04-28  10:30”,

na:

„2025-05-06  09:30”,

c) w sekcji 8.4. Termin związania ofertą:

z:

„do 2025-05-27”,

na:

„do 2025-06-04”.

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- 1) zmienione i obowiązujące strony nr 26 i 29 SWZ,

2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

- Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR

Zarządu Dróg Wojewódzkich

w Opolu

Bartłomiej Horaczuk