U M O W A	NR	.....................................

zawarta w dniu ………………….. w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu,

z siedzibą w (61-716) Poznań, ul. Kościuszki 92/98

e-mail: wzipoznan.ke@ron.mil.pl

NIP 778-14-08-023, REGON 630153003

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………

przy kontrasygnacie: ………………………………….

a

(spółka cywilna)

- Imię i Nazwisko, zam. …………………………….., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą: …………….…., wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
NIP: ……………..….., REGON………………….., PESEL: ………….……, działający/a osobiście, na własny rachunek i na własne ryzyko, który/a posiada zgodę swojego małżonka na zawarcie przedmiotowej umowy (zgodnie z załącznikiem nr … do umowy), z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., 
ul. ………………… fax.:…………………, e-mail …………………………………

- Imię i Nazwisko, zam. ……………………….., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą: …………………………., wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …….., REGON ………………., PESEL: …………, działający/a osobiście, na własny rachunek i na własne ryzyko, który/a posiada zgodę swojego małżonka na zawarcie przedmiotowej umowy (zgodnie z załącznikiem nr … do umowy), z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., 
ul. ………………… fax.:…………………, e-mail …………………………………

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: ………………, NIP: ……….…., REGON: ……..………, z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., ul. ………………………, fax.:…………………, e-mail …………………………………

zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez obu wszystkich wspólników

(spółka prawa handlowego)

Firma Spółki (nazwa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………., …… Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: ………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., o kapitale zakładowym: ……………………… (wpłaconym w kwocie: …………), której wymagane wkłady na kapitał zakładowy zostały/nie zostały wniesione, z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., ul. ………………, fax.:…………………, e-mail …………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………….

(osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą)

Imię i Nazwisko, zam. …………………………, prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą: …………….…., wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………..., REGON …………………………, PESEL: …………………, działający/a osobiście, na własny rachunek i na własne ryzyko, który/a posiada zgodę swojego małżonka na zawarcie przedmiotowej umowy (zgodnie z załącznikiem nr …. do umowy), z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., ul. …………………………….. fax.:…………………, e-mail …………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………….

Dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę stanowią załącznik nr ……… do Umowy.

o następującej treści:

## Postanowienia wstępne

§ 1

- W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 - zwaną dalej Ustawą lub Pzp), tj. zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym, rozstrzygniętego w dniu ……………r. (sprawa nr …………), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na nw. zadaniu „Rozbiórka Placu Ćwiczeń Praktycznych, kulochwytu przy wjeździe na strzelnicę tunelową oraz  budynków nr 33, 53, 68, 69 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w K-2725 Poznań.” wraz z dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót (jeżeli jest wymagane).

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością i profesjonalizmem, zgodnie z: Umową, dokumentacją przetargową, a w szczególności Specyfikacją Warunków Zamówienia, pytaniami i odpowiedziami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa, normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru robót w budownictwie, Opisem Przedmiotu Zamówienia, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Na wypadek wątpliwości interpretacyjnych  lub pojawienia się rozbieżności, strony przyjmują hierarchię dokumentów zgodnie z powyższym wskazaniem.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa:

    - opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

    - tabela elementów ryczałtowych;

    - zgodna z SWZ oferta z dnia ……. .

- Wykonanie przedmiotu umowy wymaga w szczególności sporządzenia:

  - Protokołu odbioru końcowego;

  - Protokołu odbioru ostatecznego.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności wynikającymi z Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), zwanej dalej Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem wynikającym z oferty oraz w terminie wskazanym w ofercie.

- Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.

§ 2

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy:

- Administrator – 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy (14 WOG);

- Awaria – gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych lub ich poszczególnych elementów, powodujące przerwę w ich użytkowaniu lub utratę ich właściwości. Awaria jest jednocześnie wadą;

- Data zakończenia robót budowlanych – jest to faktyczna data zakończenia robót, określona wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy pod warunkiem, że inspektorzy nadzoru inwestorskiego Zamawiającego dokonają na podstawie wymienionego wpisu i zawiadomienia o zakończeniu budowy – potwierdzenia zakończenia robót. Jeżeli czynności inspektorów nadzoru wykażą braki i/lub wady uniemożliwiające dokonanie potwierdzenia, datę zakończenia robót określa data potwierdzenia wykonania robót po ponownym lub kolejnym zgłoszeniu i potwierdzeniu robót przez inspektorów;

- Dokumentacja powykonawcza – jest to zbiór wszystkich dokumentów sporządzonych w czasie realizacji umowy, które Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w dacie zgłoszenia zakończenia robót. Zawartość dokumentacji powykonawczej określono w załączonym do niniejszej umowy Regulaminie prac komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego – jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków określonych ustawą – Prawo budowlane, w zakresie ustalonym przez Zamawiającego treścią udzielonego pełnomocnictwa;

- Kierownik Zamawiającego – jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania Zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP;

- Odbiór końcowy – jest to komisyjny odbiór kończący realizację umowy w zakresie przedmiotu zamówienia. Odbiór ten stanowi podstawę do końcowego rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym za zrealizowane prace budowlane i zamontowane urządzenia. Dokonanie odbioru stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Szczegółowy skład komisji i jej obowiązki określa załączony do niniejszej umowy Regulamin prac komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych Wojskowego Zarządu Infrastruktury;

- Odbiór ostateczny – jest to komisyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy na koniec okresu gwarancji i rękojmi, po usunięciu wszystkich wad i usterek ujawnionych 
w  okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór ostateczny zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. Szczegółowy skład komisji i jej obowiązki określa załączony do niniejszej umowy Regulamin prac komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych Wojskowego Zarządu Infrastruktury;

- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia

- PZP – ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 2019 - zwaną dalej Ustawą lub Pzp);

- Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Prawo budowlane  - tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1333, dalej Prawo Budowlane z późn. zm.)

- Termin rozpoczęcia robót – jest to data podana w umowie, w której Wykonawca obowiązany jest rozpocząć realizację robót budowlanych;

- Termin zakończenia robót – jest to data podana w umowie, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie prace objęte umową;

- Usterka – wada obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych lub ich elementów, utrudniająca eksploatację obiektu.

- Użytkownik – podmiot odpowiedzialny za użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem;

- Wada fizyczna – wada polegająca na wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części niezgodnie z Umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub zasadami wiedzy technicznej, w znacznym stopniu utrudniająca lub uniemożliwiająca w całości lub w części właściwe korzystanie z obiektu, jego eksploatację lub konserwację.

- Dzień, dni – w umowie oznacza dzień/dni kalendarzowe.

- Kosztorys ofertowy – Kosztorys, opracowany zgodnie z wytycznymi kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2014 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

§ 3

- Zakończenie całości robót budowlanych objętych niniejszą umową nastąpi – …. dni kalendarzowych, od dnia podpisania Umowy tj. do dnia ………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do etapowania robót budowlanych, w tym przyspieszenia lub spowolnienia realizacji rzeczowo - finansowej. Wszelkie wynikłe z tego następstwa rzeczowe i finansowe będzie określał aneks do niniejszej umowy. Przedmiotem aneksu będzie uregulowanie przez strony skutków jednostronnie wprowadzonej przez WZI zmiany w zakresie etapowania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie w zakresie czynności określonych w dokumentacji projektowej zgodnie z wykazem zawartym w SWZ.

- Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wymienionych w „Wykazie pracowników świadczących usługę” 
(zał. nr …), tj. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych będzie przedkładał poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę, inne dokumenty wskazane w art. 438 ust. 2 PZP, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługę na podstawie umowy o pracę, skutkiem czego będzie naliczenie kary wymienionej w § 15 ust. 1 lit. h) Umowy.

- Wejście obcokrajowców na teren Jednostki Wojskowej wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego zgodnie z decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON, poz. 18). 
W związku z tym Wykonawcy zobowiązani są do wcześniejszego każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców do realizacji zamówienia.

- Zakazuje się używania aparatów latających (dronów) nad terenami i obiektami wojskowymi na każdym etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniając wypełnienie wymogów określonych w ustawie Prawo budowlane i przy wypełnieniu obowiązków określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie prac budowlanych przy użyciu materiałów własnych (zakupionych przez Wykonawcę) zgodnych z SWZ, OPZ, odpowiedziami na pytania oraz zgodną z SWZ ofertą. Materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 215).

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać dokument dopuszczający wskazane materiały budowlane do obrotu i stosowania. W przypadku jego braku, materiały zostaną poddane badaniom na koszt Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego - w miejscu produkcji, na terenie prowadzonych robót lub w innym miejscu określonym przez Zamawiającego.

- Materiały pochodzące z rozbiórki, Wykonawca komisyjnie rozliczy z  Zamawiającym 
oraz przedstawicielem Administratora tj. 14. WOG i w przypadku:

- materiałów kwalifikujących się do ponownego wykorzystania lub do przekazania 
do 14. WOG (np. złom metali) - dostarczy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (magazyn Administratora);

- odpadów nie kwalifikujących się do przekazania do Administratora - Wykonawca dostarczy je do odpowiedniego odbiorcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony środowiska, w szczególności przepisami ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 699).

- Zapłata wynagrodzenia za roboty rozbiórkowe nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia materiałów uzyskanych z demontażu oraz kart przekazania odpadów wraz z protokołami wytworzenia odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Umowę zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności będzie wykonywać wszelkie obowiązki przewidziane dla wytwórcy odpadów za wyjątkiem tych, które Zamawiający w sposób jednoznaczny przejmie do wykonania. Koszty zagospodarowania, w tym utylizacji odpadów, wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie ponosi Wykonawca.

§ 5

- Zamawiający powołuje koordynatora zadania – p. ………………………………

- Zamawiający powołał następujących inspektorów nadzoru:

  - robót budowlanych			- p. ………………………………………..

  - robót sanitarnych			- p. …………………………………….….

  - inne – 					- p. ………………………………………..

3. Do wydawania Wykonawcy poleceń w związku z realizacją umowy, ze strony Zamawiającego wyłącznie uprawnieni są:

1) Szef Zarządu/Zastępca Szefa Zarządu 	- …………………..………………………;

2) Szef Wydziału Eksploatacji Nieruchomości	- …………………………………………..;

3) Inspektorzy nadzoru.

4. Osoby wymienione w ust. 3 pkt 1), są wyłącznie upoważnione do podejmowania wiążących decyzji w sprawach finansowych i rzeczowych związanych z umową.

5.   Przedstawicielem Wykonawcy na terenie realizacji robót budowlanych jako kierownik

budowy/robót jest     p. ………………………………..

Wykonawca w dacie przekazania terenu robót dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o przyjęciu obowiązków kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz plan BIOZ (gdy jest on wymagany odrębnymi przepisami) pod rygorem odstąpienia od zawartej Umowy ze skutkiem na przyszłość.

- Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 5, pod warunkiem powiadomienia na piśmie Zamawiającego w terminie nie później niż 
na 5 dni przed planowanym terminem dokonania zmiany i uzyskania jego zgody. Zmiana wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego 
do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje,  oraz przeszkolenie 
w szczególności zgodnie z przepisami BHP i niezbędne uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§ 6

- Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:

w wysokości brutto ………………………. zł
   (słownie: …………………………złotych …./100)

ustalone na podstawie tabeli ryczałtowej stanowiącej załącznik nr …

- Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

  - w 2022 r. określa się  na kwotę: …………… tys. zł brutto.

- Wykonawca realizuje roboty do wysokości limitu finansowego określonego w § 6 ust. 2 Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Za wyjątkiem przypadków wprost wskazanych w Umowie, w szczególności w niniejszym
paragrafie oraz w § 22 Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac.

- Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonanych robót rozbiórkowych. Rozliczenie końcowe nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu i odbiorze końcowym robót budowlanych oraz dostarczeniu kompletnej faktury końcowej.

POWYŻSZE UREGULOWANIA NIE WYŁĄCZAJĄ STOSOWANIA ART.447 PZP.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu;

- oryginał faktury VAT wystawionej na Zamawiającego, określającej nr zadania i przedmiotu umowy (szczegółowo każdy element zrealizowanego zadania);

- protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Komisję odbiorową;

- otrzymane od podwykonawców lub dalszych podwykonawców faktury z ich potwierdzeniem zapłaty oraz oświadczeniem o braku zobowiązań wymagalnych (zgodnie z Załącznikiem nr …).

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego w NBP O/Poznań o nr 43 1010 1469 0048 4822 3000 0000 na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

- Faktury Wykonawcy doręczone bez wymaganych dokumentów określonych w ust. 7, będą zwracane Wykonawcy bez księgowania i bez obowiązku zapłaty.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia  za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

- Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, od których wykonania uzależnione jest wykonanie przedmiotu umowy, strony umowy ustalą ich zakres i wartość w protokole konieczności, do którego Wykonawca przedłoży kosztorys. Protokół ten po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do udzielenia odrębnego zamówienia w trybie ustalonym przez Zamawiającego, zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych. Roboty dodatkowe będą rozliczane według Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) i Katalog Nakładów Pracy (KNP), a w przypadku braku odpowiadającym robotom tabel, w oparciu o kalkulację indywidualną nakładów rzeczowych. Do ustalenia wartości robót Wykonawca zastosuje czynniki cenotwórcze (R, Kp, Z) oraz ceny materiałów z wliczonymi kosztami zakupu i sprzętu nie wyższe niż średnie publikowane w wydawnictwach „Sekocenbud, Orgbud Serwis” z okresu ich wbudowania dla województwa wielkopolskiego. Materiały nie ujęte w tych wydawnictwach rozliczane będą na podstawie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru rachunków zakupu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości waloryzacji cen czynników produkcji za roboty budowlane, za wyjątkiem przypadków opisanych w par. 22 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

- Ostateczny termin złożenia faktur do Zamawiającego w danym roku kalendarzowym upływa z dniem 30 listopada.

§ 7

Procedury odbiorowe; Realizacja robót budowlanych:

Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy i ich procedurę :

- Strony postanawiają, iż przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego Wykonawcy (na adres pocztowy lub e-mail Zamawiającego)  o ich zakończeniu.

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika rozbiórki oraz skutecznie zawiadomi Inspektora/Inspektorów nadzoru o tym fakcie. Wpis w dzienniku rozbiórki może być naniesiony tylko i wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. W terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu prac objętych umową, inspektorzy nadzoru inwestorskiego przeprowadzają kontrolę terenu prowadzonych robót w zakresie poszczególnych specjalności i dokonują stosownego wpisu w dzienniku rozbiórki (potwierdzają zakończenie robót lub nie potwierdzają). Potwierdzenie zakończenia robót oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru. O fakcie zakończenia robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie wraz z załączonym potwierdzeniem zakończenia robót przez Inspektora/Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub kserokopią strony Dziennika rozbiórki z potwierdzeniem zakończenia robót przez Inspektora/Inspektorów nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieobecności Inspektora/Inspektorów nadzoru upoważnionym do potwierdzenia zakończenia robót jest Kierownik Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości WZI. Brak dołączonego potwierdzenia skutkować będzie odesłaniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu do 14 dni od daty pisemnego powiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia zakończenia robót komplet dokumentów odbiorowych wymaganych przepisami Prawa budowlanego 
oraz przepisami wewnętrznymi WZI.

- Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy, Inspektora/Inspektorów  nadzoru, Administratora              i Użytkownika obiektów.

- Odbiór w dacie upływu rękojmi wyznaczony przez Zamawiającego pisemnie, polega na komisyjnym ustaleniu z udziałem Wykonawcy stwierdzenia wykonania 
przez niego zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne rzeczy i jest podstawą do zwolnienia kaucji – należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Odbiór ostateczny przedmiotu umowy polegający na komisyjnym z udziałem Wykonawcy, Administratora  i Użytkownika przeglądzie przedmiotu  umowy po usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, a wyznaczonym przez Zamawiającego pisemnie na 45 dni przed upływem rękojmi. Pozytywny odbiór ostateczny oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru usunięcie ujawnionych w czasie odbioru ostatecznego wad i usterek, zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 8

W celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu realizacji umowy Strony ustalają:

Realizacja robót budowlanych:

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże:

  - teren robót w terminie ……….  dni od daty wpływu Wniosku;

  - dziennik rozbiórki w terminie …….. dni od daty wpływu Wniosku.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakończeniu robót rozbiórkowych;

  - dokonania stosownych pomiarów geodezyjnych na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępnić im wyniki pomiarów;

  - ochrony punktów osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich odnowienia.

Wyżej wskazane zobowiązania Wykonawca wykona z pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać w użytkowanie Wykonawcy teren 
do zorganizowania zaplecza produkcyjnego i socjalnego, z uwzględnieniem możliwości Zamawiającego.

- Przekazany teren budowy podlega zabezpieczeniu i ochronie przez Wykonawcę, 
na jego koszt i ryzyko, w szczególności: od kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia; żywiołów (w tym ognia), spowodowania zagrożeń dla ludzi, zwierząt i ochrony środowiska – w rejonie działania Wykonawcy. Wykonawca ponosi ryzyko związane 
z doborem sposobu zabezpieczenia i ochrony terenu budowy. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w wyznaczonych miejscach zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 21a ustawy Prawo budowlane), w tym szkolenia pracowników.

- Zasady współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje Porozumienie, 
o którym mowa w zdaniu drugim spisane pomiędzy pracodawcami pracowników wykonujących roboty i inne czynności na terenie prowadzonych robót budowlanych pn. „Rozbiórka Placu Ćwiczeń Praktycznych, kulochwytu przy wjeździe na strzelnicę tunelową oraz  budynków nr 33, 53, 68, 69 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w K-2725 Poznań.” Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Porozumienia o współpracy pracodawców w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, stosownie do postanowień art. 208 Kodeksu pracy i zapewnienia zawarcia takiego Porozumienia przez każdego z pracodawców, którego pracownicy wykonują pracę jednocześnie na terenie prowadzonych robót budowlanych: „Rozbiórka Placu Ćwiczeń Praktycznych, kulochwytu przy wjeździe na strzelnicę tunelową oraz  budynków nr 33, 53, 68, 69 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w K-2725 Poznań”, przed przystąpieniem pracowników tego pracodawcy do wykonywania robót.

- Wykonawca oświadcza, iż na koordynatora BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w miejscu realizacji zadania, stosownie do treści art. 208 § 1 pkt 2) Kodeksu pracy  wyznaczony/a został/a:

p. …………………………………………………………………………………………………. .

- Porozumienie, o którym mowa w ust. 6 musi być udostępnione  Zamawiającemu do wglądu na każde jego żądanie.

- Wykonawca potwierdza, że otrzymał od Zamawiającego w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071 KP.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren na którym były realizowane roboty budowlane i zaplecza produkcyjnego do stanu pierwotnego lub wynikającego z zakresu robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do końcowego odbioru robót.

- Wykonawca, po zakończeniu robót budowlanych, w terminie ustalonym do odbioru końcowego zobowiązany jest do odtworzenia na swój koszt i ryzyko zniszczonej podczas robót zieleni niskiej, w tym trawników, bylin i krzewów, jeżeli nie są przewidziane w projekcie zagospodarowania terenu.

- Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakresem przedmiot umowy, przy czym w terminie zawarcia umowy doręczy Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych okazując ich oryginały. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie w całym okresie realizacji umowy i przedkładać Zamawiającemu kopie polis przed upływem okresu na jaki zawarta została dana umowa ubezpieczenia, pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w  § 15 ust. 1 lit. g) Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, czynności niewymienione wprost w umowie, czy nieprzewidziane w projektach, a konieczne dla prawidłowego wykonania umowy.

§ 9

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej, wskazując punkt poboru energii elektrycznej i warunki korzystania, w tym określenie maksymalnej wielkości mocy możliwej do zabezpieczenia potrzeb Wykonawcy.

- Wykonanie podłączeń, montażu liczników oraz dostosowanie pomieszczeń 
do własnych potrzeb związanych z realizacją robót budowlanych, Wykonawca dokona na własny koszt. Miejscem poboru energii elektrycznej dla Wykonawcy są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych sieci w kierunku instalacji Wykonawcy. Miejsca poboru nośników mediów stanowią granice własności i eksploatacji urządzeń. 
W protokole przekazania terenu robót wyszczególnione zostaną numery i wskazania urządzeń pomiarowych w dniu przekazania, a w przypadku ustalenia rozliczenia ryczałtowego, wpisany zostanie ustalony ryczałt za poszczególne media. Jeżeli w dniu przekazania terenu budowy Strony nie będą w stanie ustalić wskazań urządzeń pomiarowych ze względu na ich brak lub określić ryczałtu za pobór mediów, wówczas czynności te zostaną dokonane w terminie wskazanym w protokole przekazania terenu budowy przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawiciela Administratora tj. 14 WOG;

- Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy wystąpi z wnioskiem do Komendanta 14 WOG o podpisanie umowy na odsprzedaż pozostałych mediów (poza energią elektryczną). Na potwierdzenie faktu złożenia wniosku 
o podpisanie umowy na odsprzedaż w/w mediów Wykonawca prześle jednocześnie jego kopię na adres Zamawiającego;

- Wykonawca ponosi pełne koszty dostawy mediów i zobowiązuje się do ich pokrywania:

- na zasadach określonych niniejszą umową w zakresie rozliczeń zużycia energii elektrycznej,

- na zasadach określonych w umowie zawartej z 14 WOG w zakresie pozostałych mediów.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń i instalacji przyłączonych do wewnętrznej sieci zasilającej obiekt wojskowy i zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy z urządzeniami pomiarowymi włącznie. Instalacje i urządzenia zasilania placu budowy powinny posiadać aktualne wymagane przepisami badania i pomiary eksploatacyjne;

  - natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o awarii użytkowanych przez Wykonawcę instalacji i przyłączy;

  - niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji należących do Zamawiającego;

  - zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego swobodnego dostępu do urządzeń pomiarowych celem dokonania odczytu;

  - zapewnienia Zamawiającemu możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń należących do Zamawiającego;

  - natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o stwierdzeniu zerwania plomb urządzeń pomiarowych, jego osłon, uszkodzenia urządzeń pomiarowych, ich przemieszczenia lub zaboru. W przypadku zaboru urządzeń pomiarowych zawinionych przez Wykonawcę lub wykazania, że uszkodzenie urządzeń pomiarowych nastąpiło z jego winy, ilość pobranych mediów nalicza się odpowiednio do maksymalnej ilości, która mogła być wykorzystana z dniem od ostatniego odczytu urządzeń pomiarowych;

  - pokrycia kosztów powstałych na skutek:

- samowolnego wykonania podłączeń lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowiązujących norm i przepisów;

- używania pobieranych mediów do innych celów niż określone w umowie;

- interwencji służb Zamawiającego w przypadku uszkodzeń instalacji i przyłączy będących w posiadaniu Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za:

      - przerwy w dostawie mediów spowodowane z przyczyn niezależnych od niego;

      - awarie urządzeń i przyłączy posiadanych przez Wykonawcę;

      - strat wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę określonych w powyższym ust. 5.

- Zamawiający nie ma obowiązku dostawy mediów środkami zastępczymi w przypadkach określonych w powyższym ust. 6.

- Zamawiający może wstrzymać dostawę mediów jeżeli:

      - przyłącza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiającego;

      - został stwierdzony nielegalny pobór mediów tj. bez uzgodnienia z Zamawiającym, jak również przy celowo uszkodzonych albo dokonanych z ominięciem urządzeń pomiarowych.

      - w przypadku braku zapłaty za energię elektryczną i pozostałe media 
w terminie wskazanym w pierwszym wezwaniu do zapłaty Zamawiający – WZI Poznań/ Administrator –  14 WOG ma prawo do podjęcia działań mających na celu odłączenia Wykonawcę od zasilania energii elektrycznej/pozostałych mediów.

- Rozliczanie finansowe pobranych przez Wykonawcę mediów dokonywane będzie na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych/ustalonego z przedstawicielami Zamawiającego ryczałtu oraz kosztów zakupu tych mediów ponoszonych przez Zamawiającego. Wskazania urządzeń pomiarowych/ustalony ryczałt, zostaną pomnożone przez stawkę za 1 jednostkę miary jaką wskazują urządzenia pomiarowe.

- Rozliczenie dokonywane będzie jednorazowo zgodnie z ustaleniami ujętymi w protokole przekazania terenu budowy. Strony dopuszczają rozliczanie z tytułu poboru mediów poprzez potrącanie należności z faktur Wykonawcy za wykonane roboty budowlane. Ostatnia część wynagrodzenia Wykonawcy zapłacona zostanie przez Zamawiającego dopiero po całkowitym rozliczeniu poboru mediów.

- Wykonawca w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury dokona zapłaty należności 
z tytułu zużycia energii elektrycznej na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu na numer:

          - 1010 1469 0048 4822 3100 0000

- Zgłoszenie przez Wykonawcę zastrzeżeń do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty.

- Tytułem opóźnionej zapłaty należności za pobór mediów, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

- W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z dokonaniem zapłaty za pobór mediów, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenie należnej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy z dowolnej faktury dotyczącej realizacji niniejszej umowy lub z należnościami Wykonawcy przysługującymi od Zamawiającego i wynikającymi 
z innych tytułów.

- W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Zamawiający – WZI Poznań ma prawo do obciążenia odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie, liczonymi w wysokości wynikającej z przepisów. Zamawiającemu – WZI Poznań od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020r. poz. 935 z późn. zm), bez wezwania, równowartość kwoty  od 40 euro do 100 euro 
w zależności od wartości świadczenia pieniężnego, przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót budowlanych siłami własnymi/ przy pomocy podwykonawcy w zakresie robót……....................................................................

- Wykonawca oświadcza, że:

      - zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego 
z niniejszej umowy,

      - wierzytelność po stronie Wykonawcy z tytułu robót wykonywanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz z dokumentami związanymi 
z odbiorem robót, Wykonawca przedstawi prawidłowo wystawioną fakturę własną oraz otrzymane od podwykonawców faktury z ich potwierdzeniem zapłaty wymagalnych należności.

- Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawców odpowiada jak za działania 
i zaniechania własne.

- Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy, wywołanych nie rozliczeniem się przez niego z podwykonawcami w dacie końcowego odbioru robót za zrealizowane przez nich prace, powodującymi w myśl art. 6471 § 5 KC obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, Wykonawca złoży w dniu zawarcia niniejszej umowy, bezwarunkowe zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, w jednej z wybranych form:

  - gwarancji bankowej,

  - gwarancji ubezpieczeniowej,

  - poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości,

  - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

  - weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,

  - zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa  
lub jednostkę samorządu terytorialnego,

w kwocie odpowiadającej wartości umownej powierzonych prac podwykonawcom, 
z którego w przypadku ziszczenia się przesłanki, Zamawiający na pierwsze żądanie uzyska zaspokojenie swych roszczeń do kwoty nie rozliczonych przez Wykonawcę należności podwykonawców wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Dokument zabezpieczenia podlega zwrotowi  wystawcy w przypadku jego nie wykorzystania, nie wcześniej jednak niż z upływem 6 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej w trakcie realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się złożyć zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 najpóźniej w dniu podpisania umowy podwykonawczej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wybranej uprzednio formy zabezpieczenia, na inne z katalogu określonego w ust. 4, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Ustalenia powyższych ust. 2 – 6, stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszonej Zamawiającemu już po zawarciu niniejszej umowy przez Wykonawcę woli powierzenia całości lub części prac objętych niniejszą umową podwykonawcom oraz w przypadku powierzenia prac kolejnym podwykonawcom podwykonawcy.

- W przypadku Wykonawcy działającego w formie konsorcjum, Lider Konsorcjum 
i Partner/rzy ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność 
za zobowiązania wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Podwykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań takich jak Wykonawca.

§ 11

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający może w terminie 14 dni od daty doręczenia mu na piśmie projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłosić na piśmie pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, określonej 
w ust. 1, jeżeli umowa:

- nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia umowy, o której mowa w ust. 6, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Przepisy niniejszego paragrafu, w tym w zakresie terminów, stosuje się odpowiednio 
do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
i dostosowania terminu zapłaty zgodnie z ust. 3 pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 13

- W przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o zamiarze bezpośredniej zapłaty, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca, wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

- Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.

§14

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zawierając umowę o podwykonawstwo, ma obowiązek zawrzeć w niej zapisy:

  - stosować treść art. 463 Pzp.

  - odpowiednio inkorporujące treść § 11, § 12, § 13 niniejszej umowy, w stosunku do zwierania dalszych umów o podwykonawstwo, a także określić kary umowne za nieprzedłożenie Zamawiającemu projektu lub oryginału umowy;

  - nakładające na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązek przedkładania Zamawiającemu własnego oświadczenia o otrzymaniu zapłaty ww. faktury lub rachunku w terminie 7 dni od otrzymania zapłaty, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego zał. nr ….. do umowy.

§ 15

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu określonego w §  3 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 
lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy z tytułu tej umowy;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy z tytułu tej umowy;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP), w przypadku o którym mowa w par. 12 ust. 4 -  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy z tytułu tej umowy;

- za nieprzedłożenie w terminie Zamawiającemu polisy, o której mowa w § 8 ust. 12 Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów wskazanych w par. 8 ust. 12 Umowy,

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę ww. obowiązku) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wobec której nie dopełniono przedmiotowego wymogu, tj. za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługę na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia;

- za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wyniku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 6 ust. 1;

- za zwłokę w aktualizacji zabezpieczenia, o której mowa w § 19 ust. 2 Umowy - karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający może zastosować jednocześnie karę za zwłokę w wykonaniu umowy i jej nienależyte wykonanie. Zamawiający nie może zastosować jednocześnie kary za zwłokę 
w wykonaniu umowy i jej niewykonanie.

- Ustanowienie w umowie odszkodowania na zasadach ogólnych lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli zostało dokonane na mocy przepisów obowiązującego prawa lub zapisów niniejszej umowy.

- Jeśli w trakcie odbiorów częściowych, technicznego lub końcowego Zamawiający stwierdzi wystąpienie wad trwałych nie dających się usunąć, lecz pozwalających 
na eksploatację obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia zgodnie z art. 560 Kc.

- Z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym do wystawienia noty obciążeniowej i umownego potrącenia naliczonych kar umownych określonych powyżej, z dowolnej należności Wykonawcy. Należności objęte potrąceniem umownym opisanym w poprzednim zdaniu nie muszą być wymagalne, zaskarżalne i jednorodzajowe. Zamawiający dokonuje potrącenia poprzez wystawienie noty obciążeniowej.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 50% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w par. 6 ust. 1 umowy.

§ 16

- Strony ustalają, że oprócz wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP przypadków uprawniających ich do odstąpienia od umowy, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego mocą niniejszej Umowy może nastąpić, w ciągu 60 dni od powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu przyczyny, jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy;

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i jak wynika z wpisów inspektora/ów  w dzienniku rozbiórki nie realizuje ich przez okres kolejnych 30 dni;

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania go na piśmie przez Zamawiającego;

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z postanowieniami umowy, OPZ lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, odpowiedziami na pytania, zgodną z SWZ ofertą, pomimo dodatkowego wezwania go na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca pomimo dodatkowego wezwania nie dopełnił obowiązków określonych 
§ 19 ust. 2 Umowy,

- suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekraczałaby 10% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1;

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1;

- wykonawca opóźnia się w postępie realizacji przedmiotu umowy w stosunku 
do ustalonego przez strony terminu zakończenia robót – jeżeli opóźnienie dotyczy realizacji zakresu zamówienia odpowiadającej 30% jego całkowitej wartości,

- Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy niezgodnie z postanowieniami SWZ lub niniejszej Umowy,

- Wykonawca naruszył obowiązujące przepisy o ochronie informacji niejawnych;

- Wykonawca zatrudnił obcokrajowca (-ów) bez wymaganych prawem pozwoleń, w tym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie jednostki wojskowej obcokrajowcom bez uzyskania uprzednio zgody od Zamawiającego na wejście na teren jednostki wojskowe;

- Wykonawca użył bez pisemnej zgody Zamawiającego aparatów latających nad terenem kompleksu wojskowego, albo użył ich w sposób niezgodny z zakresem udzielonej zgody;

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie zatrudnił pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę i pomimo naliczenia kary, w dalszym ciągu nie dopełnia obowiązku;

- w przypadku opisanych w § 5 ust. 7 Umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty za nie wynagrodzenia;

- przejęcia terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji w zakresie robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca, nie później jednak jak w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza i sprzęt przez niego dostarczony lub wniesiony nie będący przedmiotem zamówienia, pozostawi teren budowy i zaplecze zabezpieczone, w stanie uporządkowanym i zgodnym z przepisami prawa.

§ 17

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 24 miesiące gwarancji i 48 miesięcy rękojmi, w tym na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego niniejszej umowy, zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącym Załącznik nr ….. do niniejszej umowy, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym – licząc od daty usunięcia wad.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady i usterki przedmiotu umowy powstałe 
w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający wraz z nabyciem prawa władania rzeczą, prawa jej własności, nabywa również prawo do programu sterującego pracą urządzeń wraz z kluczem dostępu – przekazanie tych praw powinno nastąpić najpóźniej w dniu odbioru urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usuwania wszelkich Awarii 
w okresie gwarancji i rękojmi, w miejscu wystąpienia Awarii. W przypadku wystąpienia awarii mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników lub obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia jej usuwania w czasie 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. Do usuwania pozostałych awarii, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego  zgłoszenia. Wykonawca usunie awarię w terminie ustalonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu.

- Zamawiający upoważnia Administratora do zgłaszania Wykonawcy awarii mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników lub obiektu.

- W przypadku nie podjęcia czynności określonych w powyższym ust. 4 lub nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia awarii podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Koszt usunięcia awarii Zamawiający opłaci z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie umowy lub z jakiejkolwiek innej kwoty przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Zlecenie usunięcia awarii innemu wykonawcy, w okolicznościach opisanych powyżej, nie powoduje utraty gwarancji.

§ 18

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ujawnionych wadach i usterkach przedmiotu umowy w terminie 30 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi.

- W przypadku nie usunięcia wad, usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Koszt usunięcia Zamawiający opłaci z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie umowy lub 
z jakiejkolwiek innej kwoty przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Zlecenie usunięcia wad lub usterek innemu wykonawcy  w okolicznościach wskazanych wyżej nie powoduje utraty gwarancji.

§ 19

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia na rzecz Zamawiającego, przed zawarciem  niniejszej Umowy, bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto tj. w kwocie ……………… zł, 
w formie ………….…. Wykonawca dokonując wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej, przelewem wpłaci wymaganą kwotę na konto Zamawiającego 
o nr 45 1010 1469 0048 4813 9120 1000 (za datę płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek). W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ustalonym terminie, oznacza to, iż uchyla się od zawarcia Umowy i Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz zobowiązany jest 
do odpowiedniego przedłużenia terminu ważności wniesionych zabezpieczeń ustalonych 
w dotychczasowych dokumentach gwarancyjnych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia aneksu (data wpływu do Zamawiającego oryginału zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego dokumentu zabezpieczenia uwzględniającego zmianę). W przypadku zwiększenia wartości przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia aneksu (data wpływu odpowiedniej kwoty na rachunek Zamawiającego albo data wpływu do Zamawiającego oryginału zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego dokumentu zabezpieczenia uwzględniającego zmianę). 
W przypadku niezaktualizowania zabezpieczenia w terminie lub w sposób opisany wyżej, Zamawiającemu przysługuje kara umowna, o której mowa w § 15 ust. 1 lit. m) Umowy, a po bezskutecznym upływie terminu wynikającego z dodatkowego wezwania Wykonawcy do wykonania zobowiązania, Zamawiający może odstąpić od Umowy, stosownie do postanowień § 16 ust. 1 lit. e) Umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane po odbiorze końcowym robót, przez co rozumie się potwierdzenia wykonania Umowy bez zastrzeżeń w protokole końcowym, albo termin od którego zgodnie z § 17 ust. 1 zacznie biec termin gwarancji i rękojmi, a pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji (w zależności od tego który termin będzie dłuższy) za wady.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni  w szczególności o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

  - zmianie osób reprezentujących wykonawcę;

  - wpłynięciu do Sądu wniosku o upadłości, restrukturyzację, o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, dotyczących Wykonawcy                       lub podwykonawcy, lub likwidacji firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy;

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;

  - zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

- W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkód z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w powyższym ust. 4, ponosić on będzie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie art. 471 Kc.

- W przypadku nie uzupełnienia w dniu odbioru końcowego zabezpieczenia, o którym mowa w powyższym ust. 1, w wysokości odpowiadającej wartości zrealizowanego przedmiotu umowy i w zakresie czasu obowiązywania rękojmi i gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania stosownej kwoty z dowolnej faktury obejmującej realizację niniejszej umowy, do czasu dopełnienia obowiązku opisanego uzupełnienia zabezpieczenia. Po spełnieniu przez Wykonawcę wymienionego wyżej obowiązku uzupełnienia zabezpieczenia w sposób wymagany umową Zamawiający zwolni zatrzymaną kwotę wynagrodzenia, w terminie 14 dni od daty prawidłowego uzupełnienia zabezpieczenia.

- Gdy okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zastosowanie znajdują postanowienia art. 452 ust. 8, 9 i 10 PZP, zabezpieczenie w pieniądzu musi być wniesione na cały okres, zaś zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz – na okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, 
z zastrzeżeniem art. 452 ust. 9 i 10 PZP. Powyższe rozwiązanie znajduje zastosowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

§ 20

Ochrona Danych Osobowych

- Strony umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych przez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami 
i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) , zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami prawa polskiego.

- Dla celów związanych z wykonaniem umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych Stron Umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu, osób realizujących przedmiot umowy, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Każda strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych 
w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie 
(do zapoznania się) treści klauzuli informacyjnej. (Załącznik nr …. do umowy).

- Sprawy przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją niniejszej umowy, 
są uregulowane umową powierzenia przetwarzania danych osobowych (zał. Nr……….
do umowy), która stanowi integralną cześć niniejszej umowy oraz określone w treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zał. Nr ……….. do umowy).

§ 21

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonaniem niniejszej umowy,

- zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych obowiązujących w wojsku oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy,

- zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim wszelkich informacji zawartych w dokumentacji projektowej.

§ 22

Wszelkie zmiany, uzupełnienia do umowy mogą wprowadzane w przypadkach i zgodnie 
z brzmieniem art. 454 i 455 ustawy PZP. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania dokonana za zgodą obu stron, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie, w szczególności w poniżej określonych przypadkach i warunkach:

- zmiany danych dotyczących stron Umowy, jak zmiana nazwy, siedziby, adresu, numeru rachunku bankowego, innych wynikających z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej;

- zmiany wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamówienia (zmiana terminu w sposób proporcjonalny), w przypadkach:

  - wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - termin wykonania umowy może ulec  zmianie o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót;

  - wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią – termin wykonania umowy ulegnie zmianie o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, a także zmianie może ulec także wysokość wynagrodzenia, w przypadku jeśli z  wystąpieniem siły wyższej związana będzie konieczność ograniczenia zakresu robót;

  - w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych, bądź zwiększających zakres robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, bieżącej realizacji robót itp.;

  - wykonanie robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia;

  - konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu – zmiana terminu proporcjonalnie do okresu występowania przeszkody;

  - z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 
a niezależnych od stron m.in.:

      - występowania odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiektów infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SWZ;

      - wstrzymania realizacji robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

      - konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu robót;

      - konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych porozumień, zgód, zmian decyzji umożliwiających realizację robót itp.;

      - odkrycie na terenie budowy broni, bomb, niewypałów i niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych, szczątków ludzkich oraz obiektów o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym;

      - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4
Prawa budowlanego;

      - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

      - odmowy udostępnienia obiektu przez Użytkownika;

      - wystąpienia wyjątkowych dla danej pory roku warunków atmosferycznych, mających istotny wpływ na możliwość prawidłowej realizacji Umowy.

- zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy i wynagrodzenia w przypadku:

  - zmiany przeznaczenia obiektu;

  - zmian organizacyjnych w resorcie obrony narodowej dotyczących Użytkownika wpływających na realizację przedmiotu umowy;

  - nie przyznania środków finansowych w pełnej wysokości na kolejny rok lub zmiana ich wysokości w trakcie realizacji umowy w planie finansowym Zamawiającego;

  - zajścia potrzeby zaniechania części robót  lub wykonania robót zamiennych zmniejszających.

- zachodzi potrzeba zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających zakres przedmiotu umowy  – zmiana zakresu 
i wysokości wynagrodzenia na zasadach opisanych w Umowie;

- zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy, w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych – kierownika budowy i kierowników robót branżowych, inspektorów nadzoru.

- zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku 
gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę, w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości/likwidacji Podwykonawcy. Zmiana wymaga także dochowania procedury określonej w umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo.

- zmiana finansowania zamówienia na skutek zmiany wielkości planu finansowego określonego w zatwierdzonym planie na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy.

- waloryzacji wynagrodzenia: zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - według poniższych zasad:

a)	poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (wzrost albo obniżenie), uprawniający stronę do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynosi nie mniej niż 3 %  i będzie ustalany w stosunku do wartości aktualnych na dzień zawarcia umowy albo w stosunku  do wartości wynikających 
z ostatnio dokonanej przez strony zmiany, według  właściwego ze względu 
na przedmiot zamówienia wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 PZP,

b)	strona żądająca zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zobowiązana jest wystąpić 
do drugiej strony z pisemnym wnioskiem wraz z uzasadnieniem zawierającym między innymi: wskazanie wskaźnika, którym posłużyła się do ustalenia poziomu zmiany cen materiałów lub kosztów, wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zmianą wysokości cen ogłaszaną w komunikacie Prezesa GUS, a wnioskowaną zmianą wynagrodzenia oraz kalkulację wysokości wnioskowanej zmiany wynagrodzenia. Strony w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku wraz 
z uzasadnieniem dokonają uzgodnień w przedmiocie określenie wpływu zmiany cen materiałów lub usług na koszt wykonania umowy i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie po zawarciu stosownego aneksu i odnosi się do wynagrodzenia za niewykonaną do dnia zawarcia aneksu część przedmiotu umowy. Prawo do żądania zmiany wynagrodzenia nie przysługuje stronie, z której przyczyny nastąpiła zwłoka w wykonaniu Umowy, tak iż 
w przypadku wykonania Umowy w pierwotnym terminie nie wystąpiłyby przesłanki do dokonania zmiany;

c)	maksymalna wartość jednokrotnej zmiany wynagrodzenia w okresie w którym może występować zmiana nie może przekroczyć 5 % pierwotnie ustalonego  umownie wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającego z Umowy, zaś wszystkich zmian  
w całym okresie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającego z  pierwotnie ustalonego umownie wynagrodzenia;

d)	początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 PZP; pierwsza zmiana może być procedowana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 PZP,

e)	W pierwszym roku obowiązywania umowy ryzyko zmiany ceny materiałów lub kosztów obciąża odpowiednio strony;

f)	powyższy zapis nie dotyczy zmian wynagrodzenia wywołanych okolicznościami, 
o których mowa w pkt 9, które będą procedowane w sposób opisany w pkt 9;

- zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wypadku zmiany: stawki podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na te ubezpieczenia, zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany 
te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strona umowy po zaistnieniu wskazanej wyżej okoliczności, w przypadku żądania zmiany wynagrodzenia zobowiązana jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do drugiej strony, w którym szczegółowo wykaże zmianę powyżej wskazanych  kosztów i ich wpływ na zmianę wynagrodzenia. Wynagrodzenie może ulec zmianie wyłącznie o kwotę wykazanego wpływu zmiany na zmianę kosztów wykonania umowy, przy czym: 
w przypadku zmiany podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – do kwoty wynagrodzenia netto doliczony zostanie podatek według stawki obowiązującej po zmianie przepisów. Strony w terminie 10 dni od daty wpływu wniosku wraz 
z uzasadnieniem dokonają uzgodnień w przedmiocie określenie wpływu zmian  
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, a także niezależnie od wartości zmiany, 
o ile została ona przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) określają rodzaj i zakres zmian,

b) określają warunki wprowadzenia zmian,

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

- w innych przypadkach opisanych w innych miejscach umowy.

§ 23

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez zespół osób wskazany w ofercie.

- Wykonawca może proponować zmianę osób, które będą wykonywać zamówienie 
lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych przez Wykonawcę        w ofercie w przypadkach określonych w ust. 4 po pisemnym uzasadnieniu przyczyn proponowanej zmiany.

- Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących ww. osób;

  - nie wywiązywania się ww. osób z obowiązków wynikających z Umowy;

  - jeżeli zmiana ww. osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują swoich obowiązków wynikających        z Umowy. Zamawiający może żądać zmiany tych osób po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy o zamiarze wystąpienia z takim żądaniem wskazującego te osoby oraz przyczyny to uzasadniające. Takie wezwanie jest dla Wykonawcy wiążące.

- W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniać wymagania określone 
w warunkach zamówienia publicznego.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu zgodnie z żądaniem i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 24

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 
dla Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody, pod rygorem nieważności

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy Prawo wodne
oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

§ 26

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Pion Głównego Księgowego Zamawiającego

Egz. Nr 2 – a/a (WISIP)

Egz. Nr 3 – Wykonawca

Egz. Nr 4 – SZP Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 3 – Wykaz pracowników świadczących usługę

Załącznik nr 4 – Oświadczenie podwykonawcy

Załącznik nr 6 – Karta gwarancyjna

Załącznik nr 8 – Oświadczenie sprzedawcy w zakresie posiadania rachunku bankowego

Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

Załącznik nr 12 – Odpowiedzi na pytania do przetargu

Załącznik nr 13 – Tabela elementów ryczałtowych robót budowlanych

Załącznik nr 14 – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr ... - Dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

……………………………..                                               ……………………………..

przy kontrasygnacie ………………………..

Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego.