UMOWA NR PL/…………………………/2020 -………

nr sprawy BF-IV-2370/13/20

(Projekt)

zawarta w dniu ………. 2020 roku w Warszawie pomiędzy:

……………………., z siedzibą w …………………, przy ul……………………………., wpisaną do…………….., posiadającą NIP:………………………, 
oraz REGON:…………………

reprezentowaną przez:

……………………………….

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,

a

SKARBEM PAŃSTWA REPREZENTOWANYM PRZEZ  KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, w imieniu którego działa:

……………………………….

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”.

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie 
 pn. „Remont terenów utwardzonych  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej”.

Zakres przedmiotu Umowy określają załączniki, zgodnie z którymi zostanie wykonana robota budowlana będąca przedmiotem Umowy, tj.:

- Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy składająca się z :

- Dokumentacji technicznej,

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- Przedmiaru robót.

- Kosztorys ofertowy WYKONAWCY, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.

- Jeżeli dane zawarte w dokumentach wskazanych w ust. 1 są różne, obowiązywać będą warunki bardziej rygorystyczne, wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zakres świadczonych przez WYKONAWCĘ robót jest taki, jak go określono w Umowie 
i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy te nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie.

- Wszystkie roboty powinny być wykonywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracowników Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i osób postronnych
w zakresie wynikającym z realizowanych robót.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy z własnych materiałów, nowych oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich jakość i ilość. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 9 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2020 poz. 215). Wszelkie wbudowane materiały muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujących lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

- WYKONAWCA dostarczy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO wymagane materiały 
i urządzenia na własny koszt i ryzyko oraz gwarantuje, że będą fabrycznie nowe, bez wad technicznych oraz prawnych.

- Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 opracowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót o którym mowa w ust. 1 pkt 2c)  stanowi jedynie funkcję pomocniczą przy sporządzaniu oferty.

§2

OŚWIADCZENIA

- WYKONAWCA oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- WYKONAWCA oświadcza, że przed podpisaniem Umowy miał możliwość oraz zweryfikował udostępniane przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumenty określone w § 1 ust. 1 oraz inne informacje przedstawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. W związku 
z tym WYKONAWCA oświadcza, że informacje, które uzyskał lub które przy dochowaniu należytej staranności mógł uzyskać w toku takiej weryfikacji nie będą stanowiły podstawy do kierowania roszczeń wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA oświadcza, że dokonał wizji lokalnej nieruchomości, na której będą realizowane roboty budowlane. WYKONAWCA potwierdza, że miał możliwość dokonania czynności sprawdzających i oświadcza, że do dnia podpisania Umowy nie stwierdził wad mogących mieć wpływ na przydatność nieruchomości dla celów realizacji robót budowlanych.

- WYKONAWCA oświadcza również, iż miał możliwość zwrócenia się do ZAMAWIAJĄCEGO o znajdujące się w posiadaniu informacje ZAMAWIAJĄCEGO, przydatne w związku z przygotowywaniem się do złożenia oferty i/lub zawarcia Umowy. WYKONAWCA oświadcza ponadto, że miał możliwość weryfikacji udostępnionych danych.

- WYKONAWCA oświadcza, że wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129), a także obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi;

- zasadami sztuki budowlanej;

- obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu Umowy;

- przepisami BHP i p. poż;

- przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i będzie je kontynuował przez cały okres realizacji robót. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych 
w wykonawstwie robót na kwotę nie niższą niż 100 000 złotych. Poświadczona kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 4 do Umowy. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedłużania ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, do końca realizacji przedmiotu Umowy oraz do niezwłocznego przedstawiania dokumentu potwierdzającego ten fakt.

- WYKONAWCA oświadcza, że przy realizacji przedmiotu Umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.), robotnicy budowlani wykonujący bezpośrednio czynności w zakresie prac budowlanych, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy 
(Dz. U. 2020 poz. 1320) będą zatrudnieni na umowę o pracę.

§3

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ZAPŁATY

- Wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego za realizację przedmiotu Umowy wynosi brutto: ………….……………….……….zł (słownie: ………………………………………….zł),

w tym:

- wynagrodzenie netto wynosi: …………………………… zł,

- podatek VAT …..%, w kwocie …………………………..zł.

- W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, ujęto w nim wszelkie koszty związane 
z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, na konto w niej wskazane. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót budowalnych, podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli każdej ze Stron. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA wystawi ZAMAWIAJĄCEMU fakturę wskazując jako nabywcę: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 00-463 Warszawa, 
ul. Podchorążych 38, NIP: 521-04-13-024.

- ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJACEGO umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJACEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Łączna wartość wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 5 nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- WYKONAWCA jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

  - kopie faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
o których mowa w ust. 5;

  - oświadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury, że WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zalega 
z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do niego wynikającymi z umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5;

  - dowody zapłaty, z uwzględnieniem ust. 13.

- Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 oraz ust. 10 i 11 w przypadku niewykonania przez WYKONAWCĘ postanowienia ust. 8, wyraża on zgodę, by jego należność wynikająca 
z faktury w wysokości odpowiadającej zadłużeniu wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 5 wynikających z faktur, o których mowa 
w ust. 8 pkt 1, ZAMAWIAJĄCY przekazywał bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9, ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. ZAMAWIAJĄCY poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.

- W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCĘ wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 8, ZAMAWIAJĄCY wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Przez dowód zapłaty rozumie się kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- ZAMAWIAJĄCY posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) umożliwiające Wykonawcom składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 z późn. zm.).

§ 4

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w terminie do 11 grudnia 2020 roku.

- ZAMAWIAJĄCY przekaże protokólarnie WYKONAWCY teren robót w terminie  
do 7 dni od dnia podpisania Umowy.

- WYKONAWCA przez cały okres realizacji robót będzie odpowiedzialny za teren robót, 
a po ich zakończeniu przywróci teren wokół remontowanych placów do stanu pierwotnego.

- Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 bez zastrzeżeń.

§ 5

Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO

1.  ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się względem WYKONAWCY do:

1) przekazania WYKONAWCY jednego kompletu dokumentacji technicznej
w wersji papierowej.

2) przekazania terenu robót w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

3)   odebrania robót budowlanych.

2.  Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO osobami do kontaktu są:

………………………………, tel.……………, e-mail ……………

………………………………, tel.……………, e-mail ……………

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- WYKONAWCA zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Umowie oraz zgodnie z dokumentacją projektową. WYKONAWCA zapewni dostawę materiałów wykorzystywanych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- WYKONAWCA zapewni dostęp do budynku oraz jego sprawne funkcjonowanie 
w trakcie trwania robót budowlanych.

- WYKONAWCA opracuje dokumentację powykonawczą.

- WYKONAWCA ma obowiązek zapewnienia ciągłości bezpiecznej komunikacji pieszej jednym z dwóch utwardzonych ciągów komunikacyjnych do wejść do budynku nr 4. Prowadzone roboty nie mogą spowodować wyłączenia budynku  z jego normalnego użytkowania.

- WYKONAWCA może realizować roboty budowlane w godzinach 600-2200 jednak roboty realizowane w godzinach urzędowania ZAMAWIAJĄCEGO (815-1615) nie mogą zakłócać funkcjonowania budynku. Roboty budowlane mogące utrudniać pracę, muszą być wykonywane z uwzględnieniem czasu normalnej pracy KG PSP. W związku 
z powyższym w celu umożliwienia zapewnienia właściwego funkcjonowania budynku, roboty głośne, pylące takie jak kucie, zagęszczanie, cięcie, itp. realizowane będą mogły być od poniedziałku do piątku w godzinach  600– 815 i 1615-2200 oraz w dni wolne w godz. 600 -2200.

- WYKONAWCA ustanawia osobę pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: …………………………

- WYKONAWCA zapewni protokolarne przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie przez kierownika budowy terenu budowy.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy terminowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, przepisami BHP i p.poż., przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót.

- WYKONAWCA robót przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU próbki materiałów budowlanych planowanych do wbudowania, a ZAMAWIAJĄCY w terminie do siedmiu dni podejmie decyzję o ich akceptacji. Brak uwag w zakresie przedstawionych materiałów, wniesionych w terminie siedmiu dni, oznaczać będzie zgodę na ich wbudowanie.

- WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność do wysokości szkody rzeczywistej 
za uszkodzenia mienia ZAMAWIAJĄCEGO powstałe w czasie wykonywania przedmiotu umowy oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku zmiany składu osobowego realizującego niniejszą umowę.

- WYKONAWCA jest zobowiązany przed wprowadzeniem na budowę do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU listy pracowników realizujących przedmiot umowy, na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia - Zasady ruchu osobowego 
i pojazdów.

- WYKONAWCA w terminie 14 dni od momentu podpisania niniejszej Umowy jest zobowiązany do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wskazanych w §2 ust. 7, w szczególności:

  - zanonimizowanych umów o pracę - kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; dane takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tj. robotników budowlanych oddelegowanych przez WYKONAWCĘ, podwykonawców lub dalszych podwykonawców do wykonywania prac budowlanych wynikających 
z realizacji przedmiotu Umowy, których wykonanie polega na wykonaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §2 ust. 7 czynności. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia 
ww. wymogów i dokonania ich oceny;

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełnienia 
ww. wymogów;

  - przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO 
w wyznaczonym przez niego terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJACEMU wskazane w ust. 13 dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wskazanych w §2 ust. 7 wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

- W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną osobą lub osobami pod warunkiem, 
że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCĘ, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Ze strony WYKONAWCY osobami do kontaktu są:

………………………………, tel.……………, e-mail ……………

………………………………, tel.……………, e-mail ……………

§ 7

ODBIORY

  - Odbiór przedmiotu Umowy, zostanie przeprowadzony przez komisję powołaną przez ZAMAWIAJĄCEGO. Komisja dokona czynności odbioru w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do odbioru robót. Do zgłoszenia gotowości do odbioru robót, WYKONAWCA załączy dokumentację powykonawczą.
Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO, w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY i dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

  - ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru przedmiotu Umowy, w sytuacji nienależytego jego wykonania oraz stwierdzenia podczas odbioru usterek bądź niezgodności przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do umowy. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY sporządzi protokół niezgodności. Wykonawca po usunięciu niezgodności ponownie zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu Umowy, a ZAMAWIAJĄCY dokona czynności odbioru zgodnie z ust. 1.

  - Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu Umowy strony ustalają dzień podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- WYKONAWCA przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej, co stanowi kwotę: …………………………………… zł.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.). 
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w kwocie …………… zł nastąpi w terminie 30 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj.: ……………….. zł. Kwota ta zostanie zwrócona WYKONAWCY nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, w szczególności w przypadku gdy WYKONAWCA, będąc zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia, a także w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 7.

§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

            - WYKONAWCA udziela gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres 
……. miesięcy (minimum 24 miesiące). Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy.

            - Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy, bez zastrzeżeń.

            - WYKONAWCA w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia powstałych usterek, w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania przez WYKONAWCĘ zgłoszenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Termin usunięcia usterek może zostać wydłużony jednak nie dłużej niż o  kolejne 14 dni w sytuacji zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

            - Czynności wynikające z obowiązków gwarancyjnych będą świadczone w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

            - Udzielona gwarancja jest pełna, bez żadnego wyłączenia i obejmuje wady jakościowe, 
w tym wady ukryte stwierdzone podczas użytkowania urządzeń mechanicznych 
(z wyjątkiem materiałów  i urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego)  do powstania których przyczynił się użytkownik urządzenia korzystając z niego w sposób niezgodny 
z instrukcją obsługi). W przypadku rozbieżności pomiędzy przedstawionym przez WYKONAWCĘ dokumentem a postanowieniami niniejszej umowy, wiążące dla Stron są postanowienia niniejszej Umowy.

            - WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie mienia ZAMAWIAJĄCEGO powstałe w czasie wykonania przedmiotu Umowy oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

            - Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad w terminie określonym w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY i opłaci z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 8, z zachowaniem praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

            - Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8,  ZAMAWIAJĄCY może dochodzić kwoty uzupełniającej od WYKONAWCY przed sądem właściwym dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10

PODWYKONAWCY

- WYKONAWCA powierza wykonanie przedmiotu Umowy następującym podwykonawcom:

- ……………………………...(nazwa);………………………………….…..zakres wykonywanych czynności………………………………………………..

- ……………………………...(nazwa);………………………………….…..zakres wykonywanych czynności………………………………………………..

- Umowy WYKONAWCY z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.

- Po zawarciu Umowy WYKONAWCA nie może bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO zawrzeć umowy z podwykonawcą niewymienionym w ust. 1,           a zmiana podwykonawcy wymaga zmiany Umowy.

- WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający:

- zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą Umową (umowa o podwykonawstwo)

- dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo,

jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                   z projektem umowy.

  - Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianych do wykonania,

- terminu realizacji robót,

- wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót,

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy                  z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

- ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu  takiej umowy, jeżeli:

- nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,    w szczególności nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy:

- o podwykonawstwo określonej w ust. 4, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą Umową,

- o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł,

- w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 8 pkt 1, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach,            o których mowa w ust. 6. Niezgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 8 pkt 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 2, ZAMAWIAJĄCY informuje         o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Postanowienia ust 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy                                 o podwykonawstwo.

- WYKONAWCA odpowiada za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

§ 11

ZMIANY W UMOWIE

- ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszej Umowy, sposobu realizacji robót budowlanych lub usług oraz terminu płatności i realizacji Umowy w następujących przypadkach:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy spowodowanego koniecznością wstrzymania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO i związanej z tym możliwości płatności częściowych;

- możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych (robót zamiennych);

- udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.);

- zmiany podwykonawców, zmiany zakresu podwykonawstwa lub rezygnacji 
z podwykonawcy;

- zmiany Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia;

- konieczności wykonania robót budowlanych w sposób odmienny od dokumentacji projektowej, wymuszonych zmianą warunków technicznych ich wykonania, zastosowaniem innej technologii wykonania bądź odmiennych materiałów budowlanych;

- z przyczyn wynikających za specyfiki działalności ZAMAWIAJĄCEGO;

- z przyczyn organizacyjnych ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, w tym zmian 
w strukturze organizacyjnej;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;

- uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy;

- upadłości albo likwidacji WYKONAWCY, producenta, dystrybutora lub gwaranta;

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

- kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami przez lub na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

- Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz sporządzenia stosownego aneksu.

§ 12

KARY UMOWNE

  - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy ponad termin określony 
w § 4 ust. 1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,  jednakże nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto;

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających 
z gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto;

- za odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ,                            z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy taki przypadek;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy taki przypadek;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                          o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
za każdy taki przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy taki przypadek,

- w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zatrudniania osób wymienionych 
w §2 ust. 7 na umowę o pracę - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy taki przypadek w odniesieniu do 1 osoby;

- w przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, lub przedstawienie informacji niekompletnych, o których mowa w §6 ust. 14 i 16 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy taki przypadek.

  - Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania ZAMAWIAJĄCEGO, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę.

  - W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych                w Umowie, ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych                        w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

  - Kary umowne podlegają łączeniu. Łączna wysokość naliczonych WYKONAWCY kar umownych z jednego lub kilku tytułów nie może przekraczać 35 % wynagrodzenia brutto.

  - Ilekroć jest mowa w § 12 o wynagrodzeniu brutto należy przez to rozumieć wynagrodzenie WYKONAWCY, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w sytuacji:

1)   opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni kalendarzowych,

2) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 143c ust. 7 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

3)  w przypadku nieprzedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  złożonego w innej formie niż pieniężna, albo nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4)  nie rozpoczęcia przez WYKONAWCĘ prac w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia na budowę;

5)  stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO istnienia wady (uchybień) w wykonywaniu przedmiotu Umowy, gdy WYKONAWCA nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do tego przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad (uchybień) mimo wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad (uchybień) w terminie określonym 
w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danej wady (uchybienia) nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie;

6) gdy WYKONAWCA, pomimo wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy;

7) dwukrotnego zgłoszenia do odbioru prac z wadami, jeżeli z powodu tych wad nie dokonano odbioru;

8) dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w §6 ust. 14 i 16 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy;

- Odstąpienie od Umowy dokonuje się przez złożenie oświadczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie, w terminie do 60 dni, od dnia wystąpienia 
okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.

- W przypadku rozwiązania Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, WYKONAWCA zabezpieczy teren prac, a strony sporządzą razem protokół przejęcia terenu prac oraz protokół inwentaryzacji prac według stanu na dzień rozwiązania Umowy.

- Powyższe protokoły zostaną sporządzone nie później niż w ciągu 7 dni po rozwiązaniu Umowy. W razie, gdyby którakolwiek ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie – będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej Strony.

§ 14

DODATKOWE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

      - ZAMAWIAJĄCY nie odpowiada za urządzenia i materiały pozostawione przez WYKONAWCĘ na terenie wykonania prac.

      - W sytuacji wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania użytkowników lub mienia obiektów położonych przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo usunięcia powstałych zagrożeń na koszt WYKONAWCY.

§ 15

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 509,  a także ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu Umowy.

2. W przypadku powstania sporu w związku z Umową, Strony zgodnie oświadczają, 
że poddadzą go rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez każdą ze Stron.

- Strony określają sposób porozumiewania się  ……

- WYKONAWCA adres, fax tel. ……..

- ZAMAWIAJĄCY adres, fax tel. ……

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Postanowienia Umowy oznaczone gwiazdką nie obowiązują WYKONAWCY 
w przypadku, gdy wykonuje on przedmiot Umowy samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a załącznikami do niej, pierwszeństwo stosowania ma Umowa.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZA WYKONAWCĘ					ZA ZAMAWIAJĄCEGO

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy;

- Dokumentacja projektowa -  załącznik nr 2 do Umowy;

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3 do Umowy;

- Poświadczona kopia polisy ubezpieczeniowej - załącznik nr 4 do Umowy