UMOWA NR /       /2025

W dniu ………… czerwca 2025r. w Suchej, pomiędzy:

Gminą Białobrzegi,    NIP 798-14-58-304, REGON 670223304
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi ul. Plac Zygmunta Starego 9 ,  reprezentowaną przez:

Annę Owczarską – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej,                 ul. Szlachecka 88A działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 105/2024 z dnia 14.08.2024r. zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”

a

…………………………..………… z siedzibą: …………………………, ul. ……………….……., NIP ……………………..,

reprezentowaną przez:

p. …………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający zawarł na mocy § 4 Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł  będącego załącznikiem Zarządzenia nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 stycznia 2021r. umowę następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki               do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy ogólnej i bezpieczeństwem, na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

§ 2

Stosownie do art. 647 § 1 KC strony ustalają że Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami.

Forma  wynagrodzenia

§ 3

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem wyliczonym                      na podstawie iloczynu cen jednostkowych zawartych w ofercie i faktycznie wykonanego zakresu robót.

Obowiązki Stron

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy  w terminie,                    o którym mowa w § 5, pkt 1

- Dokonanie odbiorów prac, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9.

- Dokonanie płatności, zgodnie z postanowieniami § 6 i 7.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności :

- Protokolarne przejęcie placu budowy w terminie określonym w § 5, pkt 1.

- Zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem najwyższej staranności. Prace muszą być prowadzone i zabezpieczone w sposób pozwalający na funkcjonowanie szkoły.

- Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż..

- Wykonywanie wszystkich rodzajów prac przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką ogólną, obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

- Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy.

- Dostarczenie materiałów (wszystkie użyte materiały muszą być I klasy).

- Dostarczenie niezbędnych atestów dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zgłoszenie osobie odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających, zgodnie 
z postanowieniami § 9.

- Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego podczas odbiorów prowadzonych zgodnie z postanowieniami 
§ 9 niniejszej Umowy w trakcie trwania prac, a także wynikających z okresu gwarancyjnego określonego w § 11, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.

- Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac, lub opóźnienie terminu wykonania prac.

- Zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie 
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie 
z postanowieniami § 9.

- Utrzymanie terenu prac w należytym porządku w trakcie realizacji Umowy 
i doprowadzenie do należytego stanu po jej zakończeniu.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§ 5

Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy:

- termin rozpoczęcia prac: od 1 lipca 2025 roku.,

- termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 31 lipca 2025 roku.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu Umowy do wysokości brutto …………… zł (słownie: ……….……..złotych i …../100); w tym wartość podatku VAT w wysokości ……… zł (słownie:  ……… złotych i …../100).

- Ceny jednostkowe, na podstawie których określono wartości wskazane w ust. 1, zawierają wszelkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi, związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z oferty, a niezbędne do wykonania zadania tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty utylizacji odpadów, koszty materiałów, współpracę z Zamawiającym, itp.

Rozliczenie robót

§ 7

- Podstawę rozliczenia końcowego robót objętych niniejszą umową będzie stanowił potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego protokół wykonanych prac, łącznie                    z kosztorysem powykonawczym.

- Zapłata należności Wykonawcy wynikającej z faktury nastąpi zgodnie z  § 8.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 8

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie wystawionej faktury po zakończeniu i odbiorze  robót.

- Zamawiający , na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku                   od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) akceptuje przesyłanie                           oraz otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (w formacie PDF), na adres mailowy pspsucha@bialobrzegi.pl

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, NIP 7981458304, Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suchej, ul. Szlachecka 88A, 26-800 Białobrzegi NIP 7981378485 REGON 670747800. Należności dla Wykonawcy będą płatne przelewem z konta Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z niezbędnymi załącznikami.

- Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy (kosztorys powykonawczy).

- Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Składniki cenotwórcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegają zmianom,                              z wyjątkiem ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Odbiory prac

§ 9

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie powiadamiać o gotowości do tych odbiorów robót.                W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty zanikające lub ulegające zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odkuć                        czy otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- Odbiory, o których mowa w ust. 1, lit. a), dokonywane będą w terminie 1 dnia roboczego licząc od daty zgłoszenia.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości faktycznie wykonanych robót                         do odbioru końcowego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem tego odbioru, składając jednocześnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego kompletny operat, jako niezbędne           do rozpoczęcia odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia

§ 10

- Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy 
p. ……………………………………………………….………………… tel. …………………………………………..

- Zamawiający wyznacza do obsługi umowy ze strony Zamawiającego p. ………………… ……………………………………………

Gwarancja jakości i rękojmia

§ 11

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji jakości                      na roboty objęte całym Przedmiotem Umowy (w tym na użyte materiały budowlane i inne wyroby) licząc od dnia końcowego odbioru robót.

  - W razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

  - Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane w formie pisemnej, faksem lub e-mailem. Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o wadzie wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia nie dłuższy niż 3 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być dłuższy.

W przypadku wystąpienia usterki mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, usunięcie wad należy dokonać bezzwłocznie od zgłoszenia.

  - W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich m.in. wyjaśnienie powstania wad. Niestawiennictwo Wykonawcy                     w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub ich nie usunie, zgłoszone wady mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę uzasadnionymi kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego.

  - Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach po usterkowych.

  - W zakresie nie uregulowanym Umową do rękojmi oraz gwarancji jakości stosuje się odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego.

Kary umowne

§ 12

1.	Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy, obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości: 0,5%  całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6, ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze                              lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6, ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6, ust. 1.

2.	Łączna wartość kar umownych płaconych przez każdą ze Stron drugiej Stronie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego        w § 6, ust 1 przy czym Strony zachowują bez ograniczeń prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych przewidzianych niniejszą Umową, a następnie dochodzenia zapłaty tychże kar, jak również odszkodowania na zasadach ogólnych,                              w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Wykonawca zobowiązuje                                    się w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego                       na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę – w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy zestawienia tych kosztów

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar 
z przysługującego wynagrodzenia.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy.

Odstąpienie od Umowy

§ 13

- Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót albo zaniechał                         ich realizacji przez okres co najmniej 5 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie
 z przeznaczeniem;

- zostanie ogłoszona upadłość lub podjęta decyzja o likwidacji działalności Wykonawcy;

- w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wykonawca w tym przypadku może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Umowne prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie 30 dni                           od powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc),                                  i w szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji                            w odniesieniu do odebranych w całości lub części robót.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy, Strony zobowiązane są kierować swoje roszczenia na piśmie w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi                          na otrzymane roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia prac dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac podstawowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, termin realizacji umowy ulegnie zmianie o czas niezbędny na ich wykonanie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: