# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Projekt umowy

# UMOWA Nr ___/TP/2025

Zawarta w dniu ______-2025 roku w Tczewie pomiędzy:

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000386185, NIP 593-25-26-795, REGON 220620689, 
Kap. Zakładowy – 25.222.350,00 zł. wpłacony w całości, BDO 000038394, z siedzibą: UL. 30-GO STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW, zwana w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

1) Pana Macieja Bielińskiego – Prezesa Zarządu

a

__________________________________________

__________________________________________, z siedzibą: ________________________________________________________________, zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

1) _____________________________________________________________________

na podstawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, o wartości mniejszej niż progi unijne,

w trybie PODSTAWOWYM, zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm), zwanej dalej „pzp”, złożonej zgodnie z ogłoszeniem, z dnia ___-___-2025r.

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest WYKONANIE PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ JEDNOKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI LECZNICZEJ W TCZEWIE, PRZY ULICY TARGOWEJ NA 108 MIEJSC (ŁÓŻEK), POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 52/23, z uwzględnieniem zapisów załącznika nr 5 do umowy, wraz z uzyskaniem decyzji „pozwolenie na budowę”, wszelkich innych niezbędnych uzgodnień oraz zgód odpowiednich urzędów i instytucji, w tym, w szczególności uzyskanie uzgodnienia projektu w Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i odpowiednich kosztorysów (dalej: „Dokumentacja Projektowa” lub „Projekt”), w okresie do 20 tygodni od dnia rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy tj. od dnia _________ 2025r.

1.1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację projektowo-wykonawczą (dalej także dokumentacja techniczna) z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych oraz jest zobowiązany do:

a) uzyskania wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej i uzyskania pozwoleń wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowo-wykonawczej.

Wszelkie niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji Prac Projektowych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach Ceny Umownej.

b) przygotowywania dokumentacji technicznej w stałym kontakcie z Zamawiającym, w celu dokonywania na bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg ewentualnych spotkań roboczych dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu.

1.2. Wykonawca w okresie realizacji umowy w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji technicznej nie wymienionej powyżej, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie o ile pozwolenie takie będzie wymagane.

1.3. Dokumentacja zostanie Zamawiającemu wydana w następującej formie:

- Projekt budowlany, projekty wykonawcze po:

- 4  egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże),

- 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania),

- 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF – do wydruków z możliwością kopiowania),

- 4 egzemplarze, w tym 2 w wersji elektronicznej, kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych branży, sporządzonego zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

- 4 egzemplarze, w tym 2 w wersji elektronicznej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

- 4 egzemplarze przedmiaru robót, w tym 2 w wersji elektronicznej do edycji sporządzone zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z aktualnych przepisów, a także opis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane ustawą prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami.

1.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną w zakresie projektu budowlanego/projektów budowlanych w ilościach i formie wskazanych w ust. 1.3 niniejszego paragrafu, wraz z pozwoleniem na budowę. Z tej czynności sporządzony zostanie Protokół Zdawczo – Odbiorczy Dokumentacji Technicznej, stanowiący załącznik nr 3 do umowy.

1.5. Rękojmia za wady wykonanej dokumentacji wygasa wraz z upływem rękojmi i gwarancji na wykonane w oprciu o wykonaną dokumentacje roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia.

Nieusunięcie wad w terminie uprawnia Zamawijacego do:

- prawa zlecenia tzw. ”wykonawstwa zastepczego” innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub

- do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącej tej części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji.

Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może również:

I) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady maja charakter istotny 
i nie dadzą się usunąć

II) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć lecz nie mają charakteru istotnego – obniżenie wynagrodzenia ustalone zostanie w odrębnym protokole.

1.6. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, również na żądanie Zamawiającego, w tym także w trakcie okresu rękojmi w wymaganym zakresie.

1.7. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu bez dodatkowego wynagrodzenia jednokrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich w celu ustalenia wartości szacunkowej dla inwestycji, z wykorzystaniem dokumentacji objętej niniejszą umową, o ile zajdzie taka potrzeba. Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysów w czasei nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiajacego.

2. Podstawą wykonania przedmiotu niniejszej umowy jest dokumentacja koncepcyjna zawarta w załączniku nr 3 do SWZ, co z kolei stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami aktualnych przepisów prawa w tym zakresie, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2024r. poz. 1190 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 334 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 24 października 2016r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2023r. poz. 140 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz. 1154 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r. poz. 1554 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. poz. 1126 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz. 304 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz.U. z 2021r. poz. 346 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz.U. z 2021r. poz. 314 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 2778 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  2022 r. poz. 1679 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia zmieniającego (Dz. U. 2023, poz. 2405 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822 z późn. zm.)

- Wymagań Polityki Zakupowej Państwa (o której mowa w Dziale I, Rozdziale 3 ustawy pzp), w zakresie inwestycji której dotyczy i Polskiego Ładu

- Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.)

- Obowiązującymi aktualnymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie i ilościach wskazanych w dokumentach postępowania 03/TP/2025 
a następnie w ofercie Wykonawcy złożonej na tej podstawie, która to stanowi integralną część niniejszej umowy. SWZ do postępowania 03/TP/2025 wraz z załącznikami oraz oferta złożona przez Wykonawcę na tej podstawie stanową integralną część niniejszej umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia opisane w dokumentach postępowania 03/TP/2025 oraz w ofercie wykonawcy złożonej na tej podstawie.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, 
w szczególności do wszystkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w § 2, ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Zdawczo - Odbiorczego Kompletnej Dokumentacji Technicznej (zał. nr 3 do niniejszej umowy), zgodnie z zapisami aktualnej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a)  trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu niniejszej umowy niezbędne jest jego zwielokrotnianie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać,

b)  tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

c)  utrwalanie przedmiotu niniejszej umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

d)  kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

e)  rozpowszechnianie przedmiotu niniejszej umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

f)   wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

g)  publiczne wykorzystywanie i publiczne odtwarzanie,

h)  wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

i)   wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,

j)   wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

k)  wystawianie,

l)   wyświetlanie.

4.1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2, ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania kompletnej dokumentacji koncepcyjnej, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszelkich opracowań, powstałych w związku z wykonywaniem  przedmiotu niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, 
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4.2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 4 i 4.1. niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

4.3. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie niniejszej umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

4.4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

4.5. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw osób trzecich do wszystkich materiałów i wyników prac, o których mowa w § 1, pkt 1 i pkt 1.1., umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz, że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, a w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpic Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiajacego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

6. Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych niniejszą umową.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego na piśmie. Zamawiający ustosunkuje się do tego, w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia.

§ 2.

1. Za wykonane kompletnej dokumentacji technicznej, a zatem przedmiotu niniejszej Umowy, o czym mowa w §1, Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia WYKONAWCY wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy do postępowania 03/TP/2025, w wysokości:

netto:   ____________ zł. (słownie: ______________________________________)

brutto:  ____________ zł. (słownie: ______________________________________)

stawka VAT: ____ %, kwota VAT _____________ zł. (słownie: ________________________________________________________________)

2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny wskazanej w ust. 1, powyżej, przez okres od dnia obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt a), pkt b) niniejszego paragrafu.

3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości ceny wobec wartości ustalonej 
w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie:

- w sytuacjach o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. a) i b) niniejszej umowy,

- w sytuacji obniżenia ceny przez Wykonawcę tj. dokonania zmiany na korzyść Zamawiającego,

4. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

5. Wykonawca musi znajdować się na tzw. „białej liście” podatników VAT.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 2 ust. 1, płatne będzie jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, którą Wykonawca wystawi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Zdawczo - Odbiorczego Kompletnej Dokumentacji Projektowej (zał. 3 do niniejszej umowy), protokół ten (bez zastrzeżeń) stanowi podstawę wystawienia faktury, a następnie wypłaty wynagrodzenia.

Faktura zostanie opłacona w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

1.1. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktury, duplikatu faktury oraz ewentualnych korekt, a także ewentualnych not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego pdf na wskazany przez Zamawiającego adres poczty e-mail, pod warunkiem wystąpienia z pisemnym wnioskiem o taką możliwość przez Wykonawcę do Zamawiającego. Nie dopuszcza się przesyłania ww. dokumentów bez zaakceptowanego wniosku przez Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej w przypadku zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego faktury wynikającej z realizacji niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo odmowy wykonania postanowień objętych niniejszą umową, 
w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, 60 dni ponad termin ustalony w oparciu o ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

4. Zasady dotyczące wystawiania faktur, korekt i innych dokumentów finansowych określone zostały w stosownych aktach prawnych, aktualnie obowiązujących, w tym, w szczególności w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku od towarów i usług wraz z aktami wykonawczymi 
do tych ustaw.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

a) zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub nienależytego wykonania niniejszej umowy - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% netto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2, ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w  § 1, ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy w pozostałym zakresie 5% netto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2, ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek.

W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 14 dni kalendarzowych, najwcześniej w 15-tym dniu zwłoki, Zamawiający może uznać, iż nastąpiło nieuzasadnione rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i na tej podstawie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części oraz prawo do zastosowania zapisów ust. 1, pkt b) niniejszego paragrafu;

b) nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności: nie dostarczenie (nie zrealizowanie) przedmiotu niniejszej umowy, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pkt a), powyżej, lub zaniechanie wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem punktu a) niniejszego ust., skutkującego na tej podstawie odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części oraz okoliczność, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt l), cz. IV niniejszej umowy - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto dla Wykonawcy;

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego jej wykonania, w terminie przez siebie wyznaczonym.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych w przypadku, gdy kary nie pokryją wartości poniesionych szkód.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy, które to szkody są skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

5. Kary umowne i inne kwoty wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia na podstawie noty obciążeniowej.

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu mogą być naliczane przez Zamawiającego za każdy przypadek nienależytego wykonania niniejszej umowy.

7. W razie nieterminowej zapłaty za wykonane usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5.

1.Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

ze strony Wykonawcy – ____________________________, tel. ____________________________ e-mail: ____________________________
oraz

ze strony Zamawiającego – Mirosław Życki, tel. 608-505-543, e-mail: miroslaw.zycki@szpitaletczewskiesa.pl

2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

3. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym §5 Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednakże każdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

§ 6.

1. Wszelkie oświadczenia i informacje składane przez Strony wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń w związku z Umową:

1) dla Wykonawcy – _________________________________________

2) dla Zamawiającego – 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

3. Strony wskazują następujące osoby do dokonywania uzgodnień w związku z wykonaniem Umowy

1) dla Wykonawcy – _________________________________________

2) dla Zamawiającego – Mirosław Życki

4. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie doręczone. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

5. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym §6 Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednakże każdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

§ 7.

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiekolwiek osoby trzecie, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, o ile powstanie szkody zostało zawinione przez Wykonawcę.

§ 8.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w pierwszej kolejności zapisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), a następnie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w tym odstąpienie od niej, mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych w ustawie z dnia 
11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), lub w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń (art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp):

a)   ustawowej zmiany podatku VAT (zmianie ulegnie tylko cena brutto);

b)  wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 
w tym cen urzędowych przedmiotu umowy;

c)  konieczności skrócenia terminu realizacji umowy gdy zaistnieje po stronie Zamawiającego i Wykonawcy możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, lub zmiany terminu realizacji niniejszej umowy będące skutkiem przypadków w niej przewidzianych w zakresie możliwości dokonania zmian – o ile zajdzie taka konieczność;

d) w sytuacjach, o których mowa w §2 ust. 3, §10, ust. 2 niniejszej umowy;

e) w przypadku zmiany nieistotnej;

f) w przypadku wystąpienia siły wyższej (poprzez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działalnie z należytą starannością – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie) lub innej okoliczności wykluczającej winę wykonawcy. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy powstałe na skutek działania siły wyższej, o czym mowa 
w zadaniu poprzedzającym.

g) w przypadku uznania niewykonalności jednego lub większej liczby postanowień niniejszej umowy – niewykonalność jednego 
lub większej liczby postanowień niniejszej umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpienie wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze, 
z zastrzeżeniem zapisu ust. 2, pkt f) niniejszego paragrafu;

h) gdy zmiany są następstwem działania władz publicznych;

i) gdy zmiany są konieczne ze względu na zmianę warunków realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana kontraktu realizacji świadczenia z NFZ lub następcą prawnym płatnika świadczeń) lub zmiany warunków programów w ramach których realizowany jest przedmiot umowy, a także gdy Szpital przystąpi do programów dotyczących wyżywienia Pacjentów, w tym programów pilotażowych.

j) gdy zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

k) o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, konieczna jest zmiana elementów składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;

l) odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego na poniższych zasadach:

I. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

II. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nienależytego wykonania niniejszej umowy lub nie wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacjach opisanych w §4 ust. 1 pkt a) i pkt b) niniejszej umowy, 
po wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu do należytego wykonania zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.

III. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, w cz. I, II Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu faktycznego wykonania części umowy, ustalonego na podstawie obiektywnych przesłanek rynkowych;

m) zaistnieje uzasadniona konieczność wyposażenia Zamawiającego w ramach umowy w element spełniający wymagania SWZ, lecz 
o parametrach lepszych niż zadeklarowane w ofercie Wykonawcy, o ile zaproponowany element spełniać będzie wymogi funkcjonalne, użytkowe, wymagania merytoryczno-formalne wynikające z uzgodnień z Zamawiającym oraz cena tego elementu nie zostanie zmieniona 
w stosunku do ceny ofertowej z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszej umowie.

IV. Zamawiający w trybie natychmiastowym, z winy Wykonawcy, odstępuje od umowy w całości, w przypadku, gdy poweźmie 
i potwierdzi informację, bez względu na etap realizacji niniejszej umowy, że w jej realizację jest zaangażowany podmiot/podmioty naruszający zakazy, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), oraz 
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno Wykonawcy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienia jak i podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę pisemnego oświadczenia, które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia (także w formie pisemnego aneksu do umowy), z tym, że:

- w przypadku zmiany wynikających z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w §2 ust. 3 pkt a) niniejszej umowy następują one z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w §2 ust. 3 pkt a) niniejszej umowy w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych 
w §2 ust. 3 pkt a) niniejszej umowy, w formie pisemnej, niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia 
w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości,

- w przypadku, o którym mowa w pkt f) niniejszego ustępu wymagane jest pisemne wykazanie faktycznego wpływu tych okoliczności 
na realizację umowy wraz z załączeniem stosownych dowodów. Decyzję co do zmian umowy będących następstwem powyższych okoliczności podejmuje Zamawiający, po przeanalizowaniu uzasadnienia Wykonawcy, biorąc pod uwagę obiektywne przesłanki i aktualną sytuację rynkową zarówno krajową jak i zagraniczną. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej” zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie „siły wyższej”;

§ 9.

- Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawcę, w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku z realizacją niniejszej umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy, o ile nie będzie to uchybiać aktualnie obowiązującym przepisom prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) lub innymi regulacjami o charakterze wewnętrznym w tym przedmiocie, obowiązujących u Zamawiającego, o ile Zamawiający uprzednio udostępnił je Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119). Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność 
za stosowanie we własnej działalności wskazanego rozporządzenia.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy, 
jak za działania lub zaniechania własne.

- Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie tajności przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych.

- Jeśli w ramach umowy i w trakcie jej wykonywania Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania, strony podpiszą stosowną umowę.

§ 10.

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w wypełnianiu swoich obowiązków określonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca, który nie może wykonać swoich obowiązków umownych z powodu zawinionego braku działania Zamawiającego, może pisemnie wyznaczyć Zamawiającemu termin na wykonanie działań w zakresie niezbędnym do wykonania swoich zobowiązań, 
a po bezskutecznym jego upływie, może samodzielnie przystąpić do wykonywania umowy, chyba, że bez działania Zamawiającego, świadczenie okaże się niemożliwe do wykonania. W takim przypadku strony ustalą nowy termin wykonania świadczenie wynikającego z przedmiotu umowy.

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego i wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

4. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

6. Spółka Szpitale Tczewskie S.A., z siedzibą w Tczewie – na podstawie art. 4c oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790 z późn. zm.) - oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Artykułu 2 ust. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 
z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

9. Załącznikami do niniejszej umowy są:

a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1 do SWZ oraz załącznik nr 3 do SWZ, złożone przez Wykonawcę w jego ofercie, do postępowania nr: 03/TP/2025,

b) Załącznik nr 2 - Ogólna Klauzula Informacyjna

c) Załącznik nr 3 – Protokół Zdawczo – Odbiorczy Dokumentacji Technicznej

d) Załącznik nr 4 – Lokalizacja inwestycji

e) Załącznik nr 5 – Dodatkowe wymagania

Wykonawca:							Zamawiający:

Załącznik nr 2 do umowy

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZPITALE TCZEWSKIE S.A. (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: p. Adriana Głuchowska, tel. 696 011 969, e-mail: iod@szpitaletczewskiesa.pl,

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Szpital może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

- w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

- ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),

- diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,

- zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,

- podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,

- zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

- w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO

- w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;

- w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. 
z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości;

- w celu dokonania zakupu dostaw, usług, robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (pzp), a następnie prawidłowej realizacji zawartych umów w tym zakresie;

- w celu dokonania zakupu dostaw, usług, robót budowlanych na podstawie innej niż ustawa pzp, w tym do dokonywania oceny dostawców, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w tym zakresie, w szczególności funkcjonującymi w związku z wprowadzonym systemem zarządzania jakością w Szpitalu;

- w celach związanych z pozostałą współpracą ze Szpitalem.

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Szpitalem,

- innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane 
z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Szpital,

- podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),

- osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, 
w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,

- podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

SZPITALE TCZEWSKIE S.A. może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej oraz systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie 
z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych / danych małoletniego, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych / danych osobowych małoletniego narusza przepisy RODO

8. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Zamawiający: Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna, Nr KRS 0000386185, NIP 593-25-26-795, REGON 220620689, z siedzibą: UL. 30-GO STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW

Wykonawca: __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Dotyczy:

Protokół do umowy nr ________________________ z dnia __________________________

Wykonawca przekazał, a Zamawiający przyjął w dniu _______________ następującą dokumentację techniczną:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________________

7. ___________________________________________________________________________________

8. ___________________________________________________________________________________

9. ___________________________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________________________

Oświadczenie Wykonawcy / Zleceniobiorcy:

1. Czy dokumentacja techniczna została sporządzona zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy?

TAK 			NIE             (podać powód) ___________________________,

w szczególności z:

a) Rozdziałem 5 pzp w zakresie opisanym dla Robót Budowlanych?

TAK 			NIE             (podać powód) ___________________________

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2021r. poz. 2458 z późn. zm.)?

TAK 			NIE             (podać powód) ___________________________

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454 z późn. zm.)?

TAK 			NIE             (podać powód) ___________________________

2. Czy dokumentacja techniczna została sporządzona zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)?

TAK 			NIE             (podać powód) ___________________________

3. Czy dokumentacja techniczna została sporządzona zgodnie z aktualnie obowiązującym:

a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

(Dz.U. z 2021r. poz. 304 z późn. zm.)?

TAK 			NIE             (podać powód) ___________________________

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z późn. zm.)?

TAK 			NIE             (podać powód) ___________________________

4. Czy dokumentacja techniczna uwzględnia wymagania Polityki Zakupowej Państwa (o której mowa w Rozdziale 3 pzp), w zakresie inwestycji której dotyczy?

TAK 			NIE             (podać powód) ___________________________

Jeśli TAK, to proszę podać miejsce w dokumentacji technicznej, w którym uwzględniono powyższe:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5.  Czy w przypadku zamówienie przeznaczonego do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, dokumentacja zawiera uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia?

TAK 			NIE             (podać powód) ___________________________

Jeśli TAK, to proszę podać miejsce w dokumentacji technicznej, w którym uwzględniono powyższe:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Uwagi / pozostałe ustalenia:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________			________________________________

Wykonawca/Zleceniobiorca:			          Zamawiający/Zleceniodawca:

Załącznik nr 4 do umowy

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Załącznik nr 5 do umowy

DODATKOWE WYMAGANIA

# Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszego postępowania musi uwzględnić rekomendacje i wymagania jakie nakłada na Zamawiającego prawo europejskie, Polityka Zakupowa Państwa i Polski Ład, w szczególności należy rozważyć sporządzenie dokumentacji zgodnie z poniższymi rekomendacjami:

Budynki (CPV 4521000-2)

Przejście na bardziej zrównoważony model budownictwa jest jednym z kluczowych elementów jakie zamawiający może zrealizować w celu przybliżenia się do neutralności klimatycznej. W ramach zamówień tej kategorii zamawiający powinni uwzględniać czynniki środowiskowe związane z wykorzystywaniem budynków ze szczególnym uwzględnieniem zużycia energii. Ponadto powinny być uwzględnione takie czynniki jak materiały wykorzystane w budowie, jakość powietrza wewnątrz budynku, zużycie wody, wpływ na ruch drogowy, użytkowanie gruntów, 
a także odpady wytwarzane w trakcie prac budowlanych.

Zamawiający na etapie planowania i przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia na budynki powinien rozważyć:

-stosowanie metodyki w zakresie zielonych zamówień na budynki, o której mowa w podręczniku Ekologiczne zakupy!

-wykorzystanie takich narzędzi jak np. certyfikat LEED, BREEAM etc.

Produkty wykorzystujące energię (np. CPV 31000000-6)

Sprzęt elektroniczny i elektryczny jest powszechnie wykorzystywany w działalności administracji publicznej i jednocześnie wywołuje negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Wiele zamawiających z administracji rządowej poza komputerami, drukarkami oraz oświetleniem korzysta również ze specjalistycznych urządzeń. Wraz ze wzrostem liczby wykorzystywanych urządzeń wzrasta również konieczność kontrolowania kosztów związanych z ich poborem energii oraz wpływu na środowisko.

Na rynku dostępne są rozwiązania sprzyjające przeciwdziałaniu negatywnym skutkom dla środowiska takich produktów, jak np. ultra-wydajny sprzęt informatyczny czy energooszczędne oświetlenie.

Zamawiający na etapie planowania i przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będą produkty wykorzystujące energię, powinni rozważyć:

- stosowanie metodyki w zakresie zielonych zamówień na produkty wykorzystujące energię, o której mowa w podręczniku Ekologiczne zakupy!

- uwzględnienie środków, o których mowa w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1).

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)

1.    Zapewnienie wykorzystania energii słonecznej w nowobudowanych budynkach.

Państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia przepisów techniczno-budowlanych, dzięki którym nowe budynki byłyby projektowane w celu optymalizacji wykorzystania energii słonecznej. Wymogi stosowania instalacji słonecznych w zależności od własności budynku oraz powierzchni użytkowej będą wchodzić w życie w różnych terminach, przykładowo począwszy od 31 grudnia 2026 r. (nowe budynki publiczne i niemieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2). Wykonanie będzie uzależnione od technicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności.

Agenda 2030 to strategia zrównoważonego rozwoju świata do 2030 roku, przyjęta jednogłośnie przez wszystkie kraje ONZ w 2015 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs), 169 zadań i 231 wskaźników mierzenia postępów ich realizacji. Jednym z Celów jest Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, definiowana zgodnie z zasadami GOZ. Inne Cele zawarte w Agendzie, dotyczące m.in. rozwoju innowacji, przeciwdziałania katastrofie klimatycznej czy zanieczyszczeniom wody i gleby również wpisują się w działania na rzecz wprowadzenia gospodarki cyrkularnej.

W wielu krajach inwestowanie w infrastrukturę - transport, system irygacyjny, energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne - ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia całych społeczeństw. Już od dawna wiemy, że wzrost produktywności i dochodów, poprawa opieki zdrowotnej i lepsza edukacja są zależne od inwestowania w infrastrukturę.

Zadania (zamieszczone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030)

2.1  Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić  wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.

2.2  Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

2.3  Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo i trwałych systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

3. Zamówienia społeczne

1) Czym są zamówienia społeczne?

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne stanowią (obok zamówień zielonych) jeden z rodzajów zrównoważonych zamówień publicznych. Należy przez nie rozumieć zamówienia publiczne, w ramach których zamawiający, dążąc do zaspokojenia własnej potrzeby zakupowej, uwzględnia w zamówieniu publicznym również aspekty społeczne, które mogą obejmować:

➢ wymóg zatrudnienia m.in. osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób usamodzielnianych czy też z niepełnosprawnościami;

➢ godną pracę;

➢ zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy;

➢ integrację społeczną osób marginalizowanych (w tym także osób z niepełnosprawnościami);

➢ równość szans i niedyskryminację;

➢ zapewnienie dostępności dla wszystkich zainteresowanych;

➢ uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii etycznego handlu oraz szerszego dobrowolnego przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Oznacza to zatem dodatkowe wymagania względem zamawianej usługi, dostawy lub roboty budowlanej, wprowadzane przez zamawiającego do dokumentów zamówienia, które umożliwiają realizację celów społecznych w udzielanych zamówieniach publicznych. Aspekty społeczne mogą być uwzględniane na różnych etapach procesu udzielania zamówienia publicznego, takich jak planowanie i przygotowanie postępowania, prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, jak również na etapie realizacji zamówienia. Obecnie w systemie zamówień publicznych funkcjonują Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2017 r., które nakładają na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej obowiązek uwzględniania aspektów społecznych, w tym w szczególności klauzul społecznych, w możliwie jak najszerszym zakresie oraz w jak największej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego20) . Polityka zakupowa wpisuje się w te zalecenia, uzupełnia je i wskazuje narzędzia efektywniejszego uwzględniania aspektów społecznych w danym zamówieniu. Wartym podkreślenia jest fakt, że społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, mogą okazać się ważnym narzędziem także w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom kryzysu związanego z wystąpieniem COVID-19.

2) Korzyści ze stosowania aspektów społecznych

Społeczne zamówienia publiczne pozwalają osiągać wymierne korzyści nie tylko z punktu widzenia celów społecznych konkretnych zamawiających, ale także na poziomie regionalnym, krajowym czy międzynarodowym. Wśród korzyści, które można osiągnąć stosując aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, można wskazać:

➢ zatrudnienie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przynajmniej na okres realizacji zamówienia, w tym młodzieży i pracowników po ukończeniu 50-go roku życia;

➢ ułatwienie dostępu do zamówień podmiotom ekonomii społecznej;

➢ możliwość dostosowania przedmiotu zamówienia do wymagań użytkowników końcowych, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, osób z grup defaworyzowanych;

➢ podniesienie jakości życia, w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz osób z grup defaworyzowanych;

➢ stosowanie w praktyce zasady równości szans;

➢ preferowanie firm, które uwzględniają w praktyce aspekty społeczne;

➢ promowanie wśród przedsiębiorców społecznej odpowiedzialności i etykiet społecznych.

Opis przedmiotu zamówienia

- Normy

Narzędziem, którego stosowanie zaleca się na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, są Polskie Normy, w szczególności przenoszące normy europejskie oraz normy międzynarodowe

Mając świadomość kierunku rozwoju zamówień publicznych i aktualnych wyzwań stawianych przed zamawiającymi, jest bardzo istotne wykorzystywanie ww. norm w zarządzaniu systemem zamówień publicznych. Z punktu widzenia normalizacyjnego normy są obiektywnym 
i niedyskryminującym narzędziem, które może realnie wpłynąć na realizowanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą efektywności oraz zasadą równego traktowania. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, kluczowymi normami, które powinny być uwzględniane przez zamawiających, są:

➢ PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania;

➢ PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania;

➢ PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania;

➢ PN-EN ISO 50001:2018-09 Systemy zarządzania energią – Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania;

➢ PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania;

➢ PN-EN ISO 22000:2018-08 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego;

➢ PN-ISO 31000:2018-08 Zarządzanie ryzykiem – Wytyczne;

➢ PN-ISO 37001:2017-05 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – Wymagania i wytyczne stosowania;

➢ PN- EN ISO 19011:2018-08 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania;

➢ prPN-EN 17371-1E Świadczenie usług – Część 1: Zamawianie usług – Wytyczne oceny zdolności usługodawców do świadczenia usług oraz ocena oferty usługi (projekt na etapie kontroli normalizacyjnej, możliwe jest przyspieszenie prac);

➢ prPN-prEN 17371-2E Świadczenie usług – Część 2: Umowy dotyczące usług – Wytyczne do projektu, treści i struktury umów (projekt na etapie formalnego głosownia, który kończy się 20 maja 2021 r., planowana publikacja luty 2022 r.); 40) Zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp. Monitor Polski – 96 – Poz. 125 95

➢ PN-EN 17371-3:2020-12 Świadczenie usług – Część 3: Zarządzanie pomiarem wydajności – Wytyczne do mechanizmu pomiaru wydajności w zakresie umów dotyczących usług;

➢ PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność – Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania;

➢ PN-EN ISO 14034:2019-01 Zarządzanie środowiskowe – Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV).

- Dostępność

Dostawy, usługi i roboty budowlane powinny być dostępne dla wszystkich, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający są zobowiązani do uwzględniania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących dostępności przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten wynika zarówno z art. 42 dyrektywy 2014/24/UE i art. 60 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243), jak i art. 100 ustawy Pzp. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia, opis przedmiotu zamówienia powinien zostać sporządzony, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający, przygotowując zamówienie/konkurs oraz postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinni:

➢ przeanalizować, które spośród wymagań wymienionych w art. 6 ustawy o dostępności są adekwatne do zakresu zlecanego zadania, i odpowiednio sformułować postanowienia umowy, dostosowane do charakteru przedmiotu zamówienia;

➢ wskazać w dokumentacji postępowania lub konkursu, które elementy z art. 6 ustawy o dostępności są obligatoryjne do zastosowania;

➢ sformułować w umowie konkretne postanowienia dotyczące tego, w jaki sposób zadanie będzie realizowane, z zastosowaniem których wymagań z art. 6 ustawy o dostępności, lub określić obowiązek realizacji zadania w sposób „dostępny”, określony szczegółowo w ofercie złożonej na realizację zadania;

➢ precyzyjnie wskazać zakres odpowiedzialności i konsekwencji niewywiązania się z nałożonych w umowie wymagań w zakresie dostępności.

3) Zielone zamówienia publiczne

W podręczniku Komisji Europejskiej Ekologiczne Zakupy zostały zidentyfikowane 4 kluczowe branże, w których stosowanie aspektów środowiskowych powinno być uwzględniane przez zamawiających. Branże te cechują się dużym wpływem na środowisko oraz dużym znaczeniem budżetowym, co w połączniu z dostępnością rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku może pozytywnie przyczynić się do realizowania celów klimatycznych, które stawia sobie Polska. Wśród tych branż znajdują się:

➢ roboty budowlane w zakresie budynków,

➢ usługi gastronomiczne i catering,

➢ transport drogowy,

➢ produkty wykorzystujące energię.