**nr referencyjny ZP.271.26.2022** Aleksandrów Łódzki, dn. 25.11.2022r.

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **„Wykonanie parkingu przy ulicy Kilińskiego 6 w Aleksandrowie Łódzkim”**.

**Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:**

**Wniosek 1:**

Zakres prac przewiduje wykonanie 75 m2 trawnika. Czy rozplantowanie ziemi pod trawnik i posianie nasion trawy będzie uznane za wykonanie trawnika i czy wraz z wykonaniem pozostałych prac będzie podstawą do odbioru końcowego i wystawienia faktury?

**Odpowiedź:**

Tak, powyższy zakres prac będzie uznany za wykonanie trawnika. Wykonawca zobowiązany będzie zgodnie z przedmiarem robót do rocznej pielęgnacji wykonanego trawnika.

**Wniosek 2:**

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew zgodnie z tabelą wyrębu w projekcie technicznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji na usunięcie drzew. W dniu 5 października 2022r. został złożony wniosek o wydanie decyzji.

**Wniosek 3:**

Zwracamy się do Państwa z pytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia, jakim jest wykonanie utwardzenia powierzchni wraz z budową miejsc postojowych na działce o nr. ewid. 239 położonej przy ulicy Kilińskiego 6 w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin realizacji zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 2 miesiące, co przypada na styczeń 2023 r., a jak wiadomo jest to okres zimowy i często warunki pogodowe wpływają na właściwą możliwość wykonania zamówienia.

Wiele wymienionych prac w załączniku nr. 6 do SWZ wymaga dodatniej temperatury powietrza aby były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewniały rzetelne wykonanie zobowiązania, a także posiadały odpowiednią gwarancję wykonania usługi.

W związku z powyższym, prosimy o wydłużenie terminu określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia do 5 – ciu miesięcy lub określenia przez Państwo ewentualnych warunków wydłużenia terminu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. Warunki zmiany terminu obowiązywania umowy, w tym także dot. warunków atmosferycznych zostały określone w §19 projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

 **Z up. Burmistrza**

 **-/-**

 **Leszek Filipiak**

 **Zastępca Burmistrza**