##### Załącznik Nr 1 do SWZ

##### Wzór formularza oferty

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Pełna nazwa oferenta i NIP lub pieczęć z NIP

Nr fax. ………………………………

e-mail: ………………………………

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów

i  Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55

29-100 Włoszczowa

Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ............................................................................................................................................

Siedziba ..........................................................................................................................................

Nr telefonu / faks ............................................................................................................................

e-mail

Nr NIP ............................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym (tel.) ………...............……………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie w BZP Numer ogłoszenia 2022/BZP 00118259/01 z dnia 12.014.2022 r. dotyczące zamówienia publicznego klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji TE.341.4.2022 p.n.:

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie

- Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa”:

1. Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą Część 1 : Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w rozdz. II pkt. 1 ppkt. 1.3.1. SWZ za całkowitą cenę: Netto...................................zł słownie:.................................................................................................................................................................................. Podatek VAT........ % (stawka) ..............................zł. słownie............................................................................................................................................... RAZEM BRUTTO......................................zł (słownie):........................................................................................................................................................

2. Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w rozdz. II pkt. 1 ppkt 1.3.2. SWZ za całkowitą cenę: Netto...................................zł słownie:.................................................................................................................................................................................. Podatek VAT........ % (stawka) ..............................zł. słownie............................................................................................................................................... RAZEM BRUTTO......................................zł (słownie):........................................................................................................................................................

2.  Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

2.1. Oferuję/my* na wykonanie roboty budowlanej długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady:

- Dla Części 1* - …………… miesięcy,  licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń,

- Dla Części 2* - …………… miesięcy,  licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym ze Specyfikacją  Warunków Zamówienia w terminie :  6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert  do dnia 27.05.2022 r.

- Oświadczam, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                  i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały zastosowane ceny dumpingowe  i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r.  poz. 1913).

- Informujemy, że wybór naszej oferty

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:*

..……………………………………… - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

..……………………………………… - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

_____________________

* niepotrzebne skreślić

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego innym wykonawcom:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców*,

- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| L.p. | Zakres robót do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ - stanowiącą dokumenty przetargowe. Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę do niej zastrzeżeń i w pełni ją akceptuję.                                  Na podstawie zawartych w niej danych, zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty przetargowej i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został zaakceptowany  i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

- Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem robót do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne do zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

- Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty należności z tytułu realizacji umowę należy przekazywać na konto w Banku ..........................................., Nr rachunku ......................................

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej przedmiotu zamówienia podanej w formularzu ofertowym wykonawcy (tzn. ceny brutto uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia  w formie   …………………………….……………. przed terminem podpisania umowy.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297  i 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1197 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345) oświadczam, że załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert.

- Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.

- Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

(nazwa lidera)

Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię ..........................................................................................................................................

Stanowisko ................................................................................................................................................

Telefon ................................... faks...............................

mail: ...............................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

- Wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych                           i ogólnodostępnych krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczamy że dokumenty dotyczące Wykonawcy, t.j. odpis z CEIDG pod adresem: www.prod.ceidg.gov.pl

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się   o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *.

20. Informuję, że moja /nasza* firma /przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem/dużym przedsiębiorstwem*.

21.  Oferta zawiera .................... ponumerowanych stron wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami:

1) ……………………………….

2)…………………………………

3)....................................................

4)....................................................

5)…………………………………

6)…………………………………

7) …………………………………

……………………….                                                                           ……………………………………….

miejscowość, data                                                                                     		  Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta

*      niepotrzebne skreślić

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów                            i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

ul. Wiejska 55

Wykonawca:

…………………………………………

…………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

JEŻELI DOTYCZY:

Oświadczam, ze zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub w art. 109 ust. 1 pkt  4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, określone przez Zamawiającego  w rozdziale II pkt 3 niniejszego SWZ  na podstawie art. 112 ustawy Pzp,

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale II pkt 3 SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę, adres, KRS/CEiDG podmiotu trzeciego, na którego zasoby Wykonawca się powołuje)

w następującym zakresie: ………………………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

Załącznik nr 2a  do SWZ

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

ul. Wiejska 55

Wykonawca:

……………………………………

………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                   W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

JEŻELI DOTYCZY:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/do reprezentowanego przeze mnie podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… Pzp (podać należy zastosowaną podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

Oświadczam, że spełniam/reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia warunki udziału                                 w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale II pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, które udostępniam Wykonawcy w/w postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

Załącznik nr 3 do SWZ

(Projekt)

- WZÓR -

UMOWA O ROBOTY

BUDOWLANE Nr   TE.341……2022

Zawarta w dniu …………… 2022 r. we Włoszczowie pomiędzy

Włoszczowskim  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy ul. Wiejska 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000490379, wysokość kapitału zakładowego 41 758 500,00 zł- opłacony w całości (NIP 6090071419, REGON 260733356)

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Pawła Strączyńskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………….…….…………………………………………………………………………………….

………….…….…………………………………………………………………………………….

………….…….…………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§1

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. – dalej zwanej także: „ustawą Pzp” lub „Pzp”) dla zamówienia pod nazwą:

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie

zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w dniu …....2022 r.

2.Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania           i odbioru robót budowlanych, zapisy specyfikacji warunków zamówienia, przepisy techniczne                          i prawne dotyczące wykonania ww. robót budowlanych.

a) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie        w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

3.Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót oraz zakres obowiązków Wykonawcy określa niniejsza umowa i stanowiące jej integralną część:

- SWZ,

- Projekt budowlany,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Oferta przetargowa,

- Przedmiar robót.

4. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące, dostawy oraz inne roboty i dostawy niewyszczególnione w ust. 2 jeżeli analiza przekazanej dokumentacji i treści SWZ z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania oferty a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 umowy wszelkich prac towarzyszących, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

§2

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany będzie w terminach zgodnych                                z ofertą.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu materiałów i narzędzi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) oraz posiadających właściwe atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania,                       z uwzględnieniem postanowień w tym zakresie zawartych w SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Jakość urządzeń, materiałów i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania           i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Ciężar wykonania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże              i przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie przed wbudowaniem. Zamówienie materiałów, urządzeń, instalacji jest możliwe po akceptacji pisemnej Zamawiającego – na podstawie wniosku materiałowego złożonego przez Wykonawcę.

- Wykonawca podejmuje się ciągłego kierowania budową i stałego nadzoru nad przygotowaniem                 i realizacją przedmiotu umowy wraz z jej obsługą geodezyjną oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej wykonanie. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy, którego koszt przygotowania  i eksploatacji obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą techniczną terenu budowy oraz dostępną dokumentacją uzbrojenia podziemnego i ich lokalizacją na planach oraz, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

- Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące miejsca wykonania umowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

- W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że dokumentacja projektowa  będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub zastosowanie materiałów, wyrobów  i urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego                         i uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego. W przypadkach  uzasadnionych  rodzajem  wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego Zamawiający  będzie  uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia  Wykonawcy, w taki sposób aby  zrealizowany  był cel  umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów .

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań spoczywają na projektancie  (w ramach nadzoru autorskiego).

- Dokonując   modyfikacji   sposobu   świadczenia  w okolicznościach  wskazanych w ust. 8 Strony  wyodrębnią w protokole konieczności :

- roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty,  które Wykonawca  wykona w zamian robót  zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  dokumentacją .

projektową,  a których wykonanie stało się zbędne.

10. W przypadku gdy,   modyfikacja  sposobu świadczenia  w okolicznościach wskazanych w ust. 8     i ma charakter istotny, Strony  dokonają  odpowiedniej zmiany umowy.

§3

- Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy związane z realizacją umowy:

  - dla Części 1* -  6 miesięcy od daty zawarcia umowy,

  - dla Części 2* -  6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowo zrealizowany przedmiot umowy.

§ 4

- Wykonawca przyjmuje obowiązki:

- zgłoszenia i wynagradzania kierownika budowy, który ponosi odpowiedzialność za realizacje przedmiotu umowy w zakresie praw i obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych robót,

- właściwego współdziałania z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia w tym zgłaszanie do odbioru robót podlegających zakryciu,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania kierownika budowy związane z realizacją zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania czynności właściwego zagospodarowania miejsca wykonywania robót,

- przekazania Zamawiającemu w celu akceptacji wymaganych atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych dla każdej dostawy materiałów przeznaczonych do wbudowania,

- opracowanie przed rozpoczęciem robót i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentów, których opracowanie wymienia dokumentacja projektowa budowy,

- zapewnienia na własny koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej (tyczenie, opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej w państwowym zasobie geodezyjnym, itp.),

- uzyskania wszelkich opinii, pozwoleń i/lub zgód, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbędnych dla należytego wykonania robót, a także dla należytego użytkowania sieci przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą placu budowy, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu. Obowiązkiem jest też poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem ww. zgód, pozwoleń i dokonanie uzgodnień.

Do pozwoleń, uzgodnień, i kosztów, o których mowa powyżej należy zaliczyć w szczególności:

- uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na placu budowy pasów drogowych dla potrzeb prowadzenia robót, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle wg  warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót,

- poniesienie kosztów wycinki drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew, zgodnie                          z decyzjami właściwych organów,  (jeżeli istnieje taka konieczność),

- utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości itp.,

- aktualizacja i przedłużanie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy uzgodnień                                     z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiającym,

- bieżącego zabezpieczenia wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów,

- niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o ujawnionych wadach i brakach                                    w dokumentacji projektowej lub o innych przeszkodach  związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- koordynacja robót Podwykonawców, którym Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową,

- przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową; w razie nie wykonania tego zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót,

- ochrony swojego mienia znajdującego się na miejscu wykonywania robót lub zapleczu budowy,

- utrzymywania w czystości terenu i zaplecza budowy,

- przestrzegania przepisów BHP i p. poż. na terenie prac,

- przerwania wykonywanych robót na żądanie Zamawiającego, zabezpieczenia w razie potrzeby wykonywanych robót przed ich zniszczeniem,

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów oraz śmieci powstałych wskutek prac prowadzonych zgodnie z niniejszą umową,

- uporządkowania terenu budowy (robót) po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu               w terminie odbioru,

- informowania Zamawiającego na piśmie o każdym zdarzeniu wpływającym na kondycję finansową Wykonawcy mogącą mieć wpływ na należyte realizowanie przedmiotu niniejszej umowy,

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania obiektów materiały, urządzenia itp. będą nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości i nie używane oraz pozbawione będą wad projektowych, wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą  nowoczesne i sprawdzone rozwiązania technologiczne i projektowe. Prace porządkowe na terenie budowy oraz wywóz odpadów powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zabrania się zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociągowej – czynności te należy każdorazowo zgłosić do  Zamawiającego – z odpowiednim wyprzedzeniem.

§5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia w tym projektu budowlanego,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- dokonywanie odbiorów poszczególnych rodzajów (etapów) robót, w tym podlegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia,

- zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty wykonane należycie, przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków,

- właściwe współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonanych robót,                                  w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy materiałów uznanych za nie spełniające wymogów oraz każdej firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.

§ 6

1. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy Podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które  wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Przy realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 462 do 465 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                 o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy                       o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie-wywiązywanie się podwykonawcy z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3)  Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań określonych w pkt 5 i 6.

4) Nie-zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,                     w terminie, o którym mowa w  pkt 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5) Wymaga się aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące postanowienia:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                        w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, od którego upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego (Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez Podwykonawcę;

c)  strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie maja wpływu rozliczenia                      i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami);

d)  Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich rozliczanego fragmentu jeśli te same roboty zostały  odebrane i przyjęte do rozliczenia przez Zamawiającego.

6) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8) Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 w zakresie wymagań określonych w pkt 5 i 6 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany.

9) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10) Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. Do umów na dostawy lub usługi przepisy pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio. W przypadkach umowy  niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego wzywa on Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian.

11) Zamawiający zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, odpowiednio zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw wobec przedłożonej kopii umowy, na zasadach określonych w art. 464 ust. 3 i ust. 6 Ustawy Pzp w zakresie o którym mowa w pkt  6 i 7.

12) Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Podwykonawcą robót będzie ...........................................

- Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj.:  roboty ziemne i roboty dot. budowy sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji san.

- Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i Podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty budowlane  (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz                                  z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą. (do wglądu oznacza, że Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w przedłożonych umowach o pracę).

- W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę (okazania do wglądu) dla tych osób, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego karę umowną o której mowa w § 18 umowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za swoje własne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji jakości o której mowa  w § 11 udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynację robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§7

- Wykonawca w celu rozliczenia końcowego wykonanego zamówienia przedkłada Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, między innymi:

- uzupełniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,

- dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz              z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje                                w dziedzinie  geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz.                     w wersji papierowej oraz elektronicznej z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

- zestawienie długości i ilości wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodetę opracowującego powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

- certyfikaty i aprobaty techniczne,

- atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczonych przez kierownika budowy,

- pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany miały miejsce,

- próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru,

- oświadczenie kierownika budowy w trybie art.57 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy                i na terenie przyległym do placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed podpisaniem umowy kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej dla jednego i wszystkich zdarzeń w minimalnej wysokości :  dla Części 1 - 250 000,00 zł, dla Części 2 – 250 000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia. Dokument dotyczący odnowienia i opłacenia polisy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy OC.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi odnowienia polisy zgodnie z ust.3 Zamawiający zawrze umowę ubezpieczenia opłacając składkę ubezpieczeniową z płatności należnych Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład Ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności, do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- Wymóg zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na pełny okres wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

§9

- Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe        w kwocie:

- Dla Zadania 1* : ………….………….zł netto

(słownie zł: …………..……………………………… …/100 netto) + podatek VAT ….%

………………………………………….  zł brutto

(słownie zł: …………..…………………………………………………………. /100 brutto)

- Dla Zadania 2* : ………….………….zł netto

słownie zł: …………..……………………………… …/100 netto) + podatek VAT ….% ,

………………………………………….  zł brutto

(słownie zł: …………..…………………………………………………………. /100 brutto)

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z przedłożoną przez Zamawiającego  dokumentacją projektową w przedstawionym zakresie.   Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami,                               a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania  stanowią ryzyko Wykonawcy                     i obciążają go w całości.

- W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca  zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów z zastrzeżeniem ust. 4.

- Zmiana  wynagrodzenia  ryczałtowego  dopuszczalna jest  w  następujących  przypadkach :

- istotnej modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy,                          z zastrzeżeniem  zawartym w ust. 5.

- zmiany  urzędowej stawki podatku VAT w okresie  wykonywania umowy.

- Niedopuszczalna  jest  zmiana wynagrodzenia  ryczałtowego  w przypadku, gdy  istotna modyfikacja  sposobu świadczenia Wykonawcy  jest  skutkiem   zastosowania przez  Wykonawcę  materiałów, wyrobów i innych urządzeń, które  wymagały  wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej.

- W przypadku  o którym mowa w  ust.4 lit. a Strony ustalają  :

- wynagrodzenie za roboty zamienne,

- wynagrodzenie za roboty zaniechane.

- Wynagrodzenie  za roboty zamienne  ustala się  na podstawie  protokołu  konieczności uzgodnionego  przez Strony oraz kosztorysu  różnicowego  sporządzonego  przez Wykonawcę    i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wartość robót zamiennych zostanie obliczona w następujący sposób:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych  w kosztorysie ofertowym;

- ceny materiałów, sprzętu objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy będą tożsame lub odpowiednie do wielkości tych cen  w kosztorysie ofertowym;

- ceny materiałów nie objęte kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala się według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu,                            a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

- Wynagrodzenie  za roboty zaniechane ustala się na podstawie  protokołu konieczności  uzgodnionego  przez  Strony  oraz kosztorysu  sporządzonego przez Wykonawcę  w którym  określi zakres  robót podlegających  zaniechaniu   z uwzględnieniem   stawek cenowych  wskazanych                         w  kosztorysie ofertowym.

- Kosztorysy o których mowa w ust. 7 i 8  powyżej, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynikająca z kosztorysów  wartość robót zamiennych oraz wartość robót zaniechanych  podlega wzajemnemu  potrąceniu  do  wysokości  wartości niższej.  Zmiana wynagrodzenia   następuje o   kwotę  odpowiadającą   wyliczonej  w ten sposób  różnicy. W przypadku, gdy  wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy wartość robót zamiennych jest wyższa niż wartość robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu  zwiększeniu.

- Wynagrodzenie  ulega zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT  w okresie wykonywania umowy. Zmiana wynagrodzenia  następuje proporcjonalnie do zmiany stawki podatku                                i z uwzględnieniem zakresu robót zrealizowanego  w czasie obowiązywania danej stawki podatku.

- W przypadku zaistnienia  przesłanek,  o których mowa w ust.  4 i po  dokonaniu ustaleń                              i  rozliczeń, o których mowa w ust. 6, 7, 8, 9 niniejszego paragrafu. Strony sporządzają aneks do umowy  dokonując zmiany  kwoty wynagrodzenia  ryczałtowego .

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej części, a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub o które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych, oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu zawartych  w kosztorysie ofertowym.

- Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpić może w oparciu o faktury częściowebi fakturę końcową  wystawione na podstawie protokołów odbioru elementów robót, podpisanych przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie robót do 80 % wartości zamówienia, może następować fakturami częściowymi po zakończeniu wykonanego zakresu robót i potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru robót częściowych potwierdzone przez Zamawiającego, tj. zaakceptowane i podpisane przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa, za pozostałą część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, może zostać złożona do Zamawiającego po:

- przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego zaakceptowanego i podpisanego przez Zamawiającego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia w dacie odbioru końcowego wad lub usterek przedmiotu umowy , faktura końcowa może zostać złożona po stwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia przez Wykonawcę ,

- zaktualizowaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu do Zamawiającego zabezpieczenia usunięcia wad   i usterek na okres udzielonej przez niego rękojmi za wady w wysokości wyliczonej od wartości odebranych robót końcowych,

- przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie wobec Podwykonawców wszystkie należności wynikających z zwartych z nimi przez Wykonawców umów         w celu zrealizowania niniejszej umowy.

- Do faktur Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, poświadczone przez kierownika budowy opisem, że zostały wbudowane na obiekcie.

§10

1.Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

a) papierowej,

b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz.1666).

2. Płatność będzie dokonana przelewem, w terminie 21 dni  od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy  w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

3. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni licząc:

- od daty złożenia w sekretariacie WZWIK Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 43 we Włoszczowie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub

- od daty przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

3.Zamawiajacy nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za wyjątkiem faktury.

4.Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy) winna się składać z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

a) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

b) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

5.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

7.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający  wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności.

8.Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę.

9. Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy aby ten          w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiązań wobec Podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą:

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zgłoszeniu                i zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

12. Strony umowy postanawiają, iż Zamawiający może dokonać bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (przekaz, zgodnie z art. 921[1]                          i następne k.c., z wyłączeniem art. 921 [4] k.c. ), zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami                        o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunki Podwykonawców, po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,  oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz kopii faktur Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub Podwykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie dotyczącym zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z § 6  umowy  Podwykonawców oraz robót, dostaw i usług  tychże Podwykonawców, których dotyczy dana faktura.  Dokonanie przekazu na rzecz innych osób lub w innym zakresie niż wcześniej wskazany wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

13. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy                                           nr ……………………….. w Banku: ………………….

14. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług, których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie              z przepisami o podatku od towarów i usług:

…………………………………………………………………………………………………..

(Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - wskazanych przez Wykonawcę zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. w pkt. 5 Formularza Ofertowego Wykonawcy).

§11

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy            w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto tj………………….w formie ………….. (np. gwarancji ubezpieczeniowych) :

- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr ……….. z dnia …… ważna …………do ………….. do kwoty ………….. zł,

- rękojmia ubezpieczeniowa z tytułu rękojmi za wady nr ……………. z dnia …………. ważna od ……… do …………….. dla:

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 PZP treść dokumentu zabezpieczenia musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zwrot 70 (siedemdziesięciu) % kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty wykonania przedmiotu zamówienia i go uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady, zostanie zwrócone po upływie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady.

- W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiązywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia przedłużonego zabezpieczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej i niezrealizowania obowiązku przedłużenia tego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo zrealizować gwarancję/poręczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedłużony okres.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, a ponadto dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                     o której mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych                            w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okresy gwarancji jakości i okres rękojmi ulegają wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

9. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresach udzielonej rękojmi                    i gwarancji.

10. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie                           w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§12

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy w jednym egzemplarzu dokumentację projektową zamówienia (określoną w SWZ) w zakresie robót wykonywanym przez Wykonawcę. Dalsze potrzebne mu kopie całości lub części dokumentacji Wykonawca sporządzi na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność otrzymanej dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami wykonania oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji i bez zastrzeżeń.

§13

1. Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy są :

1)……………………….

2)………………………

3)………………………

2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest: ………………… działający                   w granicach umocowania określonego przepisami ustawy `z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane          (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej – tj.…………………………………

§14

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.

- odbiór końcowy – po ukończeniu całości robót zgłoszonych do Zamawiającego i potwierdzeniu gotowości robót do odbioru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych wyznaczy datę odbioru końcowego, zawiadomi uczestników odbioru i rozpocznie czynności odbioru końcowego. Protokół z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie na formularzu określonym przez Zamawiającego zostanie podpisany przez uczestników odbioru w dniu zakończenia odbioru. Protokół zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji jakości    i rękojmi za wady.

- odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – termin odbioru wyznacza Zamawiający i zawiadamia Wykonawcę,

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać przed odbiorem końcowym przedstawicielowi Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających stwierdzić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,   w szczególności:

a) uzupełniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,

b) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz                  z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego  z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje            w dziedzinie  geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz.     w wersji papierowej oraz elektronicznej z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

c) zestawienie długości i ilości wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodetę opracowującego powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

d) certyfikaty i aprobaty techniczne,

e) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczone przez kierownika budowy,

f) pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany miały miejsce,

g) próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru,

h) oświadczenie kierownika budowy w trybie art.57 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy zostanie określony w protokole powód odmowy ich przyjęcia i termin ponownego przystąpienia Zamawiającego do odbioru.

- W przypadku warunkowego przyjęcia robót (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości wykonanych robót, listę usterek i termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                   i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Odbiór robót jest dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     określonym przez strony w protokole odbioru warunkowego.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole warunkowego odbioru, Zamawiający naliczy kary umowne od dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia robót.

- Terminy rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczynają bieg od dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 15

- Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby  i materiały budowlane na okres:

- Dla Części 1* - …………… miesięcy,  licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń,

- Dla Części 2* - …………… miesięcy,  licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

- Okres gwarancji jakości jest równy okresowi rękojmi za wady, rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń  i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i dokonywania przeglądów.

- Odbioru pogwarancyjnego (rękojmi) dokona powołana przez Zamawiającego komisja przy udziale Wykonawcy.

- W protokole odbioru końcowego i pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiającemu przysługuje prawo:

- jeżeli wada nie uniemożliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- żądać usunięcia wady przez Wykonawcę w odpowiednim terminie, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzednio stosownego upoważnienia sądu,

- obniżyć wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obniżenia jego wartości.

- jeżeli wada uniemożliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem żądać powtórnego bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zachowując prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej z opóźnionego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi/gwarancji reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni po ich zgłoszeniu. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi, Zamawiający może zlecić naprawę innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania stosownego upoważnienia sądu, a koszty naprawy będą potrącone  z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zlecenie wykonania zastępczego nie powoduje utraty jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający może dochodzić dalszych roszczeń w zakresie niezabezpieczonej kwoty przed właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądem powszechnym.

§ 16

- Dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:

- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w SWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,

2. Rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny                z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę          z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi.

§ 17

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,                        o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Poza innymi wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest  uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części jeżeli Wykonawca:

- Wykonawca ogłosi likwidację firmy lub został złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub sytuacja finansowa Wykonawcy uniemożliwia realizację przedmiotu umowy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, ale Zamawiający najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia                      i wyznaczy w tym celu termin co najmniej 3 dni,

- Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z § 4 ust.3 umowy.

- wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy z zastrzeżeniem § 10 ust. 12.

- jeżeli Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bądź jej części bez zgody Zamawiającego,

- w wypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy,

- jeżeli Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie spełnia lub nie zapewnia spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o czym mowa w § 6 ust. 6  umowy.

- gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale  Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- w przypadku braku posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia                          w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy oraz niezapłacenia należnych składek                           w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy,

- jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, przekroczy kwotę 50 000,00 zł.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie o przedsięwzięciach, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy. Jeśli Wykonawca, mimo wyznaczenia dodatkowego jednorazowego terminu, nie dotrzyma go lub jest oczywiste, że nie jest w stanie go dotrzymać, Zamawiający – wg własnego uznania – ma prawo do jednostronnego  ograniczenia Wykonawcy części zakresu prac objętego umową lub do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego upoważnienia sądu lub innego właściwego organu.

- W każdym przypadku odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji  o przyczynie odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, (w protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń).

- Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za obstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów dotychczas wykonanych prac,

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenia spełnione, udokumentowane i odebrane,    o ile mają one trwałe zastosowanie dla inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu umowy innemu przedsiębiorcy.

- Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru.

- Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 18

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za nieterminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego    w § 9 za każdy dzień zwłoki ponad określony termin,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9,

- Za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9, za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony termin na ich usunięcie,

- Za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 14 dni spowodowaną przyczyną zależną od Wykonawcy w wysokości 0,20 % całości wynagrodzenia brutto - za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 14 dni,

- Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10 % całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy - za każdy dzień opóźnienia,

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 0,10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy - za każdy dzień opóźnienia,

- Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  0,10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy - za każdy dzień opóźnienia,

- Za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,  w wysokości 1 000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Łączna wysokość kar należnych od każdej ze Stron nie może przekroczyć 40% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na usunięcie usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania stosownego upoważnienia sądu.

§ 19

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:

1) Wymiana personelu Zamawiającego i Wykonawcy, w tym zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach.

- W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian.

- Koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej.

- W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć                     w chwili zawarcia umowy, działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu  umowy,  których Strony nie mogły  przewidzieć w dacie  jej zawierania  a  których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie  przedmiotu umowy                     w sposób   zgodny z obowiązującymi przepisami,

- wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,

- powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca,

- zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że:

- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację                                      i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego urządzenia),

- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych                             w dokumentacji projektowej w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiałów lub urządzenia oferowanego,

- konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku        z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w tym przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót wykonanych,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:

- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w SWZ,                                  a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,

– rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny            z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę        z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, uzupełniających, zaniechanych lub zamiennych,

- w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod warunkiem przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

§ 20

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan pierwotny terenu budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 21

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy               w terminie 7 dni od daty stwierdzenia przyczyny uzasadniającej odstąpienie, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 22

Wykonawca nie może – bez pisemnej zgody Zamawiającego – dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności lub obowiązków (z zastrzeżeniem postanowień Umowy) wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem nieważności.

§ 23

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,  a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 24

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- SWZ,

- Projekt budowlany,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Oferta przetargowa,

- Przedmiar robót.

ZAMAWIAJĄCY: 						          WYKONAWCA:

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SWZ.

Załącznik nr 4 do SWZ

Data ……………………………………

Nazwa Wykonawcy: .................................................

Adres Wykonawcy:.......................…………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystąpiwszy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie

oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie należy do tej samej kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty w niniejszym postępowaniu.*

- należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty w niniejszym postępowaniu.*

* niewłaściwe skreślić

........................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę (Lista wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić.

Uwaga! Grupa kapitałowa – według art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2021 poz. 275) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

| L.p. | Nazwa i adres wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |

...............................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów                            i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

      - ul. Wiejska 55

- …...................................

- Wykonawca (pieczęć)

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

  - Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

- Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

- Część 1: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

- Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr sprawy TE.341.4.2022, oświadczam w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………,

(nazwa Wykonawcy)

1)  że w stosunku do niego na dzień składania ofert:

zaznaczyć właściwe:

 nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

 wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  a Wykonawca przedkłada wraz                        z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz                                  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarto wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

...............................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy 				                                                           lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ

Data ……………………………………

Nazwa Wykonawcy: .................................................

Adres Wykonawcy:.......................…………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

- WYKAZ WYKONANYCH

- ROBÓT BUDOWLANYCH

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

- Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

- Część 1: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

- Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| Nazwa zamówienia / Podmiot na rzecz którego wykonano zadanie/miejsce | Wartość zamówienia (brutto PLN) | Terminy realizacji zamówienia (rozpoczęcie / zakończenie) | Zakres przedmiotowy zamówienia (rodzaj robót budowlanych): | Dokument potwierdzający (załączyć), że roboty budowlane zostały wykonane należycie** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*)niepotrzebne skreślić

**) Należy podać przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej i/ lub sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej o długości min. 300 m , która została wykonana w ciągu ostatnich 5 lat i załączyć dokumenty wskazane w kol.4.

Uwaga: należy dołączyć dowody.

…………………….., dnia ................ r.

(miejscowość)

...............................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy 				                                                           lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

Data ……………………………………

Nazwa Wykonawcy: .................................................

Adres Wykonawcy:.......................…………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE - WYKAZ OSÓB do OFERTY

(WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.)

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe tj. rodzaj i numer uprawnień budowlanych | Osoby będące w dyspozycji wykonawcy/ oddane do dyspozycji przez inny podmiot | Nazwa inwestycji, zakres inwestycji i data wykonania załączyć dokumenty potwierdzający, że roboty budowlane zostały wykonane należycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……………………….. | Kierownik budowy | Osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji * ……………………………………………………………… (podać ilość) przedsięwzięć dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej o długości min. 300 m Nr uprawnień …………………………………. |  |  |

Oświadczam, że w/w osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane i w przypadku wyboru mojej oferty przed zawarciem umowy doręczę kserokopie uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w/w osoby wraz z oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i oświadczeniem o sporządzeniu planu BIOZ budowy.

*W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas wykonania zamówienia osobą pełniącą  funkcję  Kierownika budowy,  który posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia dot. budowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej o długości min. 300 m

…………………….., dnia ................ r.

(miejscowość)

...............................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy 				                                                           lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ

Data ……………………………………

...............................................................

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na  potrzeby wykonania zamówieniu p.n.

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..…………………………………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….……………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), udostępni Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby.

- Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:

………………………………………………..

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

- Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

…………........………………………………………

- Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia:  ………………………………………………………

- Zrealizujemy następujące usługi/ roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………..

- Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą: ………………………………………………………………

W związku z powyższym oddajemy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzieleniu mu zamówienia – przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

…………………………………………..     …….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Załącznik nr 9  do SWZ

Data ……………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCE USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH WYKONAWCÓW
(składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP)

Ja(my), niżej podpisany(ni) …………………………………………………………………………...…

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: …………………………………………………………………………………………………………....

(pełna nazwa Wykonawców)

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

Część 2 : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie

Oświadczam/my, że poszczególni Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonają następujące roboty:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Zakres robót |
| --- | --- | --- |

...............................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawców

lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

? Należy wskazać czy wykonawca zamieścił w składanej przez siebie ofercie informacje stanowiące tajemnice    przedsiębiorstwa oraz miejsce ich zapisania (np. poprzez wskazanie nr stron).