UMOWA IR.272.1..2025

zawarta  roku pomiędzy Miastem Łęczyca z siedzibą 99-100 Łęczyca, 
ul. M. Konopnickiej 14 reprezentowanym przez

Pana Pawła Kuleszę – Burmistrza Miasta Łęczyca,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Agnieszki Kowalskiej zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP: 7752405045, REGON: 611015477,

a

reprezentowaną przez

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne polegające na wykonaniu dokumentacji w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego Bezpieczne i funkcjonalne drogi: modernizacja ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łęczycy.

- Zakres opracowania obejmuje m.in.:

1) pozyskanie mapy zasadniczej,

2) opracowanie koncepcji która będzie uwzględniać:

- przebudowę ciągów pieszych, jezdnych

- budowę odwodnienia,

- przebudowę / budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem.

- rozwiązania projektowe zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi,

- uzyskanie niezbędnych opinii oraz warunków od gestorów sieci,

- uzyskanie warunków do projektowania od właściwych organów i instytucji.,

- uzyskanie wstępnej akceptacji dla przyjętych rozwiązań projektowych,

- wykonanie i/lub pozyskanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji:

- badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji (odwierty co 200 m do głębokości 3m),

- uzgodnień, opinii oraz materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania zakresu robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w szczególności: warunków od gestorów sieci na potrzeby wykonania zamówienia,

- inwentaryzacji zieleni,

- zapewnienie stałego kontaktu i współdziałanie z pracownikami Urzędu Miasta Łęczyca w zakresie przygotowywania koncepcji, PFU oraz zestawienia kosztów,

- zapewnienie współpracy z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU). Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przekazanie pfu wraz z kosztorysem inwestorskim (z podziałem na poszczególne elementy) w wersji papierowej 3 egz. i na nośniku CD/DVD 3 egz.

- Termin realizacji zamówienia — 45 dni od dnia zawarcia umowy.

- Opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz kosztorys inwestorski dla przyjętej koncepcji powinien być zgodny z zakresem określonym w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.

725);

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126),

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

5. Odnośnie przedmiotu zamówienia Wykonawca w trakcie ogłoszonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i budowlanych oraz w trakcie realizacji prac projektowych i budowlanych, zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym poprzez:

1) udzielanie odpowiedzi, jeżeli w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych (wykonawstwo) wpłyną pytania dotyczące dokumentacji objętej niniejszym postępowaniem, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści pytania,

2) wykonanie niezbędnych zmian w dokumentacji lub opracowywanie rozwiązań alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowywania PFU w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

3) udzielanie odpowiedzi, jeżeli w trakcie prowadzonych przez wykonawcę prac projektowych i robót budowlanych (wykonawstwo) wystąpią pytania dotyczące dokumentacji objętych niniejszym postępowaniem, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści pytania.

- W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie prace, które będą niezbędne do zrealizowania zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

- W materiałach stanowiących przedmiot umowy nie dopuszcza się przywoływania norm i przepisów w formie ogólnej, rozwiązania muszą być opisane rysunkowo i słownie w sposób szczegółowy i jednoznaczny.

- Jeśli w trakcie opracowywania PFU zaistnieje konieczność zmiany wcześniej uzgodnionych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

- Dokumentację należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z:

1) zasadami sztuki budowlanej,

2) współczesną wiedzą techniczną,

3) obowiązującymi normami i przepisami branżowymi,

4) ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności dot. zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (w formule „zaprojektuj i wybuduj”).

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wskazanej niżej ilości opracowań :

1) mapę zasadniczą – 1 egz. w wersji papierowej,

2) opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, kosztorys inwestorski, przedmiar - 2egz. w wersji papierowej,

4) całość dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo na płycie CD, w formacie pdf, przy czym każdy element opracowania projektowego zapisany ma być w jednym pliku odpowiadającym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektronicznypo wydrukowaniu powinien być tożsamy co do zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia. Rozmiar pojedynczych plików nie powinien być większy niż 10 MB. Rysunki należy przekazać w formacie DWG i PDF. Format plików DWG należy zapisać w wersji nie nowszej niż 2013.

- W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie prace, które będą niezbędne do zrealizowania zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

- W materiałach stanowiących przedmiot umowy nie dopuszcza się przywoływania norm i przepisów w formie ogólnej, rozwiązania muszą być opisane rysunkowo i słownie w sposób szczegółowy i jednoznaczny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania koncepcji oraz PFU w trakcie opracowywania, tj. co najmniej czterokrotne spotkanie Wykonawcy                                            z przedstawicielami Urzędu celem konsultacji rozwiązań projektowych.

- Jeśli w trakcie opracowywania PFU zaistnieje konieczność zmiany wcześniej uzgodnionych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

§ 2

- Opracowany PFU służył będzie do przygotowania oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie.  W PFU nie należy wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku konieczności użycia w dokumentacji dla określenia materiałów lub urządzeń znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Wszelkie rozwiązania niewynikające wprost z postanowień umowy a dotyczące formy, treści i zakresu Programu Funkcjonalno-Użytkowego WYKONAWCA jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z ZAMAWIAJĄCYM.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany ze szczególną starannością i rzetelnością.

- WYKONAWCA zobowiązany jest również do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 3

Wykonawca zobowiązany jest wykonać Program Funkcjonalno-Użytkowy w postaci drukowanej w ilości 2 egz. oraz w postaci elektronicznej na nośniku CD w wersji edytowalnej i przekonwertowanej do formatu pdf.

§ 4

- Wszystkie prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą zakończone
w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejscem odbioru wykonanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ilości egzemplarzy i formie określonej w § 3 będzie siedziba ZAMAWIAJĄCEGO.

- Za dzień zakończenia przyjmuje się dzień pisemnego przekazania przez  WYKONAWCĘ Programu Funkcjonalno-Użytkowego o którym mowa w § 1 ust. 1.

- Odbiór Programu Funkcjonalno-Użytkowego nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, który podpisać muszą ze strony ZAMAWIAJĄCEGO osoby wskazane w § 9 ust. 2.

- Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych Programu Funkcjonalno-Użytkowego i nie wyłącza odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

§ 5

- WYKONAWCA przenosi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
o którym mowa w § 4 ust. 4 na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość majątkowych praw autorskich do Programu Funkcjonalno-Użytkowego objętego niniejszą umową oraz do przekazanych ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy opracowań Programu Funkcjonalno-Użytkowego na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 24, z późn. zm.) oraz określonych w § 5 ust.2.

- ZAMAWIAJĄCY z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych
i praw zależnych do utworów wchodzących w skład Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części,
na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy;

  - zwielokrotnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego
na podstawie niniejszej umowy w całości lub w części dowolną techniką;

  - zapis Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie   niniejszej umowy w formie elektronicznej;

  - wykorzystanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy do realizacji zadania, o którym mowa
§ 1 umowy;

  - zmiana lub adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa 
§ 1 umowy;

  - udostępnianie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy, w całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO;

  - wykorzystanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego na podstawie niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji zadania, o którym mowa § 1 umowy;

  - udostępnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego
na podstawie niniejszej umowy (także na stronie internetowej Zamawiającego)
na potrzeby prowadzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z przedmiotem niniejszej umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 nastąpi w ramach wynagrodzenia za Program Funkcjonalno-Użytkowy określonego
w § 6 ust. 2 pkt 1.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku
do ZAMAWIAJĄCEGO z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Umowy przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki  powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi 
do procesu po stronie ZAMAWIAJĄCEGO i pokryje wszelkie koszty związane
z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione
na ZAMAWIAJĄCEGO, przejście tych praw na ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 6

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY
za wykonane prace określone w § 1 na kwotę brutto w wysokości  zł (słownie złotych: ).

- Płatność wynagrodzenia za usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 nastąpi jednorazowo.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto WYKONAWCY wskazane w fakturze.

- Dzień obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO będzie dniem zapłaty wynagrodzenia 
za wykonaną usługę.

- Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia faktury w zakresie płatności 
o której mowa w ust. 2 pkt 1 będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust.4.

§ 7

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO, z tytułu rękojmi, za wady fizyczne Programu Funkcjonalno-Użytkowego istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących
w przedmiocie odbioru w chwili odbioru.

- WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za rozwiązania ujęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym niezgodne z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także
po upływie okresu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed jego upływem.

§ 8

1.	Strony ustalają następujące kary umowne:

a)	nieterminowe  przekazanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia  określonego w §6 ust. 1,

b)	opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c)	odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1.

2.	Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w przypadku zwłoki w płatności Wynagrodzenia w wysokości 2% w stosunku rocznym wynagrodzenia umownego netto.

4.	Kary umowne podlegać mogą sumowaniu, lecz ich łączna wysokość nie może być wyższa niż 50% wartości przedmiotu umowy określonego w §6 ust. 1

§ 9

- Strony ustalają, że bezpośrednim nadzorem nad wykonaniem umowy zajmować się będą:

- ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – Olga Kubas, Robert Durys;

- ze strony WYKONAWCY –.

- Wszelkie oświadczenia ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, za wyjątkiem finansowych, podpisać będzie Olga Kubas, Robert Durys lub osoby
je zastępujące.

- Wszelkie oświadczenia ze strony WYKONAWCY podpisać musi.

§ 10

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że WYKONAWCA nie może zlecić wykonania prac objętych niniejszą umową podwykonawcy.

§ 11

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że bez jego pisemnej zgody, WYKONAWCA nie może zbyć lub przenieść zobowiązań ZAMAWIAJĄCEGO powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a będących należnościami WYKONAWCY, na rzecz innych podmiotów.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 13

Oświadczenie ZAMAWIAJĄCEGO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iodo@leczyca.info.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane z dofinasowaniem ze środków Unii Europejskiej - przez okres wymagany przez Instytucję Zarządzającą danym programem operacyjnym skąd pozyskano środki.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

− 	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− 	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− 	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− 	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP, a także podmioty upoważnione na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom, z którym Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzanie danych oraz odbiorcy danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urząd Miasta Łęczyca, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.

- Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (tym samym prawo do usunięcia danych) z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w PZP oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.

- Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne  z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 14

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo przedłużenia umownego terminu wykonania 
w następujących przypadkach:

a) konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych,

b) braku możliwości wykonywania usługi w wyniku działania siły wyższej. Za siłę wyższą Strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą Strony nie mają wpływu,

c) braku możliwości wykonywania usług z winy Zamawiającego,

d) W przypadku, gdy konieczność zmiany terminu spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego,

f) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

Termin wykonania zamówienia może zostać zmieniony maksymalnie o liczbę dni w ciągu których Wykonawca nie mógł realizować usług lub o liczbę dni niezbędną do realizacji usług dodatkowych lub zamiennych.

2. Zmiana wynagrodzenia.

1) Zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług lub usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

## Z A M A W I A J Ą C Y					          W Y K O N A W C A