OŚ.042.1.2022 Białobrzegi, dnia 12.04.2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi nr 16/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Białobrzegi dla zamówień o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białobrzegi – 2022”** wynikającego z otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie oraz dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. **Opis przedmiotu zamówienia**
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z **przygotowaniem do transportu, załadunkiem, transportem i  unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białobrzegi - 2022”.** Przez przygotowanie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest rozumie się prace związane z zebraniem zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją azbestu do środowiska, załadunek odpadów zawierających azbest oraz ich transport na uprawnione składowisko odpadów celem ich unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest została określona przez Zamawiającego łącznie na około 125 Mg znajdujących się na 76 posesjach w 13 miejscowościach na terenie gminy Białobrzegi ( Zał. nr 2). Ilość ta może ulec zmianie w przypadku zaistnienia przeszkód w realizacji zamówienia, pozostających po stronie właścicieli działek biorących udział w zamówieniu (np. rezygnacji), bądź w przypadku rozbieżności pomiędzy oszacowaną a faktyczną ilością odpadów.
5. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej przed i po zakończeniu zadania dla każdej z posesji, na której usuwany był azbest. Dokumentacja winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej na nośniku danych (np. płycie CD), osobno dla każdego obiektu budowlanego (po 2-3 kolorowe fotografie wykonane na różnym etapie, czytelne, dobrej jakości)
6. **Obowiązki wykonawcy**
7. Organizacja i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, w szczególności zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsc ich składowania oraz wykonywania prac związanych z usuwaniem wskazanych wyrobów w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska i powodujący zminimalizowanie pylenia. Szczegółowe warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, które obligują Wykonawcę, określa: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089 oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. poz. 1824).
8. Współpraca z Zamawiającym oraz właścicielami działek, w zakresie opracowania harmonogramu prac na terenie poszczególnych działek, a także na etapie odbioru prac (harmonogram powinien zawierać daty i przybliżone godziny przejazdu wozu do zbiórki azbestu).
9. **Zważenie odpadów zawierających azbest, powstałych w związku z realizacją zamówienia, dla każdej działki odrębnie.** Masa odpadów zawierających azbest, powstałych w związku z realizacja zamówienia, wpisana zostanie do protokołu odbioru.
10. Przekazanie Zamawiającemu **kart przekazania opadów zawierających azbest na docelowe składowisko**, z pieczęcią uprawnionego składowiska oraz zawierające datę i masę odpadów przekazanych na składowisko. **Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów zawierających azbest**. Dopuszcza się sporządzenie zbiorczej karty przekazania odpadów zawierających azbest dla kilku działek objętych zamówieniem. Indywidualne lub zbiorcze karty przekazania odpadów winny być opisane adresem działki, z której pochodzą odpady niebezpieczne zawierające azbest. Nie dopuszcza się łączenia w kartach przekazania odpadów unieszkodliwianych w ramach innych zamówień i dla działek nie wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.
11. **Termin i miejsce wykonania zlecenia oraz rozliczenia**

a) Termin wykonania prac związanych z zebraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest: od podpisania umowy do dnia 29.07.2022 r.

b) Termin rozliczenia z Zamawiającym: 30 dni od dnia dostarczonej do Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi prawidłowo wystawionej faktury i kompletu dokumentacji.

**5. Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.**

1. Na etapie składania ofert:

- Kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.

 - Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 b) Na etapie zawarcia umowy:

- Opracowany przez wykonawcę harmonogram prac.

c) Na etapie rozliczenia umowy:

- oryginały dwustronnie podpisanych protokołów odbioru prac z poszczególnych miejsc usuwania wyrobów zawierających azbest,

- oryginały kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z datą, masą i pieczątką składowiska-protokół odbioru zamówienia.

- dokumentacja zdjęciowa sporządzona w wersji elektronicznej na nośniku danych (np. płycie CD)

**6. Sposób przygotowania oferty i wybór oferty:**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Wykonawca winien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
4. Cenę ofertową brutto oraz netto, należy podać dla realizacji pełnego zakresu zamówienia, w odniesieniu do 125 Mg odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia. Ponadto w ofercie należy podać cenę jednostkową brutto i osobno cenę jednostkową netto za 1 Mg odpadów zawierających azbest dla zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca musi podać cenę ofertową w złotych polskich (PLN). Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do 0,01 PLN.
5. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane realizacją pełnego zakresu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz innych kosztów (np. koszty dojazdu, transportu).
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena – 90% oraz termin wykonania zamówienia - 10%. Oferta, która spełniać będzie wszystkie warunki niniejszego zapytania ofertowego oraz zawierać będzie najniższą cenę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy ceny będą takie same lub bardzo zbliżone zadecyduje krótszy termin wykonania zamówienia.

**7. Termin i miejsce składania ofert:**

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową do dnia 22 kwietnia 2022 roku, do godz. 9:00.

Informacje uzupełniające: Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących:

• posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

• posiadania wiedzy i doświadczenia,

• dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

• sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Wykaz miejscowości – załącznik nr 2

*Zapytanie ofertowe zostało również przesłane na adres e-mail do wybranych przedsiębiorców*