Umowa Nr …./UD/2025

zawarta w Bydgoszczy, w dniu _________ r. pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy 
ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez Wojciecha Nalazka p.o. Dyrektora ZDMiKP, jako Zamawiającym, a

- ______________________________________ z siedzibą w ____________ przy ul. ____________, NIP _________, REGON ___________, wpisaną/ym do ___________, pod numerem ______, jako „Wykonawcą” reprezentowanym przez __________________________

- którego Ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych „Pzp”, Nr postępowania NZ.2531.13.2025

§ 1. Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w zakresie „wprowadzania 
oraz utrzymania pionowego oznakowania dróg na terenie miasta Bydgoszczy w 2025 roku”, zgodnie 
z załącznikami do umowy (dalej „Umowa”), stanowiącymi jej integralną część :

1) kopią Oferty Wykonawcy (załącznik Nr 1)

2) Opisem Przedmiotu Zamówienia OPZ (załącznik Nr 2)

3) Specyfikacją Warunków Zamówienia (załącznik Nr 3)

4) Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi SST (załącznik Nr 4)

5) wykazem podwykonawców wraz z kopiami umów z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych - o ile dotyczy (załącznik Nr 5)

6) wzorami oświadczeń o zapłacie podwykonawcom (załącznik Nr 6 i 7)

7) oświadczeniem gwarancyjnym (Wzór) (załącznik Nr 8)

8) potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (załącznik Nr 9)

- wzorem obmiaru miesięcznego (załącznik Nr 10)

10) Instrukcją obsługi portalu http://pracedrogowe.zdmikp.bydgoszcz.pl (załącznik nr 11)

11) przewidywanym maksymalnym zakresem zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, (załącznik Nr 12).

§ 2. Opcja

- Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji zgodnie z art. 441 Pzp, w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym dla opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub częściowym zakresie.

- Maksymalną wartość opcji ustala się na 100% wartości zamówienia podstawowego.

- Okolicznościami warunkującymi uruchomienie opcji, będą:

- faktyczne potrzeby Zamawiającego,

- dysponowanie środkami finansowymi oraz

- złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w określonym zakresie.

- Opcja  jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi korzystać w ramach Umowy. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

- Uruchomienie opcji może nastąpić do dnia 30 listopada 2025 roku, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robót lub wartości opcji.

- Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zasady odnoszące się do realizacji zamówienia podstawowego, mają zastosowanie tak samo do robót wykonywanych w ramach opcji.

§ 3. Terminy zamówienia

Zapisy tego § w pkt. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane

- Umowa będzie wykonywana maksymalnie 9 miesięcy licząc od dnia podpisania, do dnia 31 grudnia 2025 roku.

- Terminy wykonywania robót w ramach opcji, określane będą w oświadczeniach uruchamiających opcję.

- W przypadku, gdyby termin realizacji robót w ramach opcji miał wykraczać poza termin określony 
w ust.1, Umowa zostanie odpowiednio zmieniona.

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zapisy tego § w pkt. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

- Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodne z jego ofertą :

- dla zamówienia podstawowego - do wysokości  …………….. PLN + VAT według stawki …..% na kwotę …………. PLN, co daje brutto:…………… (słownie: …………………/100) PLN.

- dla zamówienia w ramach opcji (w razie uruchomienia opcji) - do wysokości  _______ PLN (słownie: ___________) + VAT według stawki ____% w kwocie _________ PLN (słownie: __________________ ), co daje brutto __________ PLN (słownie: ____________).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót, 
z uwzględnieniem § 5 Umowy.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia określonego w ust 1.

- Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie Umowy,
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie.

- Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że :

- Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, 
ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,

- wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyka oraz koszty usług, zakupu materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkich prace i wydatków określonych w umowie lub nie, niezbędnych w celu należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przewidywany zakres prac/robót do wykonania w ramach Umowy, może ulec zmniejszeniu, nie więcej niż o 30%, a jego wynagrodzenie będzie odpowiednio mniejsze.

§ 5. Waloryzacja wynagrodzenia

- W ramach waloryzacji, Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego,

- co do minimalnego wynagrodzenia, - wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku, powinien zostać uwzględniony w cenie ofertowej  przeniesionej do Umowy,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,

- zgodnie z ust. 2 i następnymi Umowy.

- Waloryzacji podlega wynagrodzenie Wykonawcy za prace/roboty wykonane po upływie 
6 miesięcy realizacji Umowy - na wniosek Wykonawcy. Rozliczenie w ramach waloryzacji dokonane będzie jednorazowo po zakończeniu umowy nie później niż w terminie płatności ostatniej faktury,  według średniego wskaźnika policzonego dla 7 i kolejnych miesięcy realizacji umowy. Wykonawca sporządzi odpowiednie dokumenty, przedstawiające szczegółowe wyliczenia wnioskowanej kwoty waloryzacji.

- Podstawą waloryzacji Umowy będzie aktualny dla rozliczenia wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, o ile przekroczy o 5 % poziom tego wskaźnika, ogłoszonego  dla miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty

- Maksymalny wzrost wynagrodzenia w ramach waloryzacji nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w Umowie.

- Mając na uwadze wprowadzony mechanizm waloryzacyjny oraz treść art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w wyniku waloryzacji, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi lub roboty budowlane, a okres obowiązywania umowy podwykonawczej wynosi ponad 6 miesięcy. Wykonawca oświadcza, że dokona odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia swoich podwykonawców.

- W przypadku prawa opcji, waloryzacja wynagrodzenia podlegała będzie zasadom opisanym wyżej.

§ 6. Mechanizm podzielonej płatności

- W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw.

- Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§ 7. Zamówienia podobne w trybie art. 214 ust 1 pkt 7 PZP

- Na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień na wykonanie robót polegających na wprowadzaniu i utrzymaniu oznakowania pionowego na drogach, w zakresie określonym w załączniku Nr 12 do Umowy, o wartości do 100%  wartości tej Umowy

- Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w ust. 1 niniejszej Umowy tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

- W celu wykonania zamówień określonych w ust.1, zawarta zostanie odrębna umowa.

§ 8. Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Przedstawicielami Zamawiającego, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:

- Damian Sawiński, e-mail: oznakowanie@zdmikp.bydgoszcz.pl  , tel.: 52 582-27-17

- Jacek Piotrowski, e-mail: utrzymanie@zdmikp.bydgoszcz.pl  , tel.: 52-582-27-14(15).

- Zamawiający będzie zlecał poszczególne roboty w formie pisemnej, e-mailem, sms-em, MMS-em lub ustnie z późniejszym potwierdzeniem w aplikacji Prace Drogowe.

- Zakres robót każdorazowo będzie szczegółowo ustalany przez osobę realizującą zamówienie ze strony Zamawiającego.

§ 9. Personel Wykonawcy

- Przedstawicielami Wykonawcy, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:

Kierownik budowy:  ……….………………………

tel. ……………….email: ……….…………………

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na umowach o pracę, osób bezpośrednio wykonujących roboty, tzw. pracowników fizycznych, takich jak majster robót i pracownicy wchodzący w skład brygad. Wymóg ten nie dotyczy, osób kierujących budową.

- W zakresie formy zatrudnienia, Zamawiający uprawniony jest do kontroli, a w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień, w tym od pracowników, w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy.

- W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.	 Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopie umowy/umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

- Niezłożenie wymaganych dowodów, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Jeżeli na terenie budowy roboty wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba ta będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. Fakt taki musi być potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

- Każda z osób zatrudnionego przez Wykonawcę personelu musi spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne w pkt XVIII.1.2) SWZ.

- Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą nie mniejsze niż personelu wymaganego na etapie postępowania w SWZ. Wszelkie wynikłe z tego tytułu wydłużenia terminów wykonania prac i robót obciążać będą Wykonawcę.

- W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy, uczestniczy personel Wykonawcy zadeklarowany do realizacji Umowy.

§ 10. Korespondencja

- Oświadczenia woli składane będą przez Strony w języku polskim, a dla swej ważności wymagają formy pisemnej, z doręczeniem przesyłką poleconą lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. Strony tak samo traktowały będą formę elektroniczną oświadczenia woli, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Bieżąca korespondencja między Stronami prowadzona będzie w języku polskim, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podane niżej adresy. Adresat bezwzględnie zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania tej korespondencji, przekazanej pocztą elektroniczną. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

Adresy Zamawiającego

| Firma/Nazwisko i Imię | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy |
| --- | --- |
| Adres | ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz |
| Telefon/ePuap | 52-582-27-23; skrzynka EPUAP2: /ii0jd383ws/SkrytkaESP |
| E –mail | zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl |

Adresy Wykonawcy

| Firma/Nazwisko i Imię |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon/Fax |  |
| E –mail |  |

- Strony będą zawiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu, siedziby, numerów telefonów,  adresów poczt elektronicznych.

- W razie zaniedbania tego obowiązku, korespondencja skierowana na znany adres traktowana będzie jak doręczona.

§ 11. Podwykonawstwo, Umowy podwykonawcze.

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty i oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje zamówienie *siłami własnymi / *z udziałem Podwykonawców

- Wykonawca *zamierza powierzyć/*powierza wykonanie Podwykonawcy/om część zamówienia, zgodnie 
z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): 	
______________________________________________________________________________________

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług lub robót budowlanych.

Zamawiający zakazuje powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej „Ustawa sankcyjna”).

Wszelkie informacje o Podwykonawcach zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 5 
do Umowy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust.1, 
z zastrzeżeniem art. 462 ust 7 Pzp.

- Wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego uzasadnienia (z dołączonym wzorem umowy o podwykonawstwo oraz niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego) i zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmian w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających 
z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac i robót objętych przedmiotem Umowy i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, nie wystąpią przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zastąpić tego Podwykonawcę innym lub zrezygnuje z podwykonawstwa.

- Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, 
że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub jego wyposażenie 
w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać 
od Wykonawcy zmiany tego podwykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, zamiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, także w przypadku, gdyby Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca naruszał zasady realizacji Umowy, nie dawał gwarancji należytego wykonania Umowy lub wprowadzał w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.

- W zakresie Podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 Pzp.

Umowy podwykonawcze

- Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie możliwe jest jedynie 
na podstawie umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu takiej umowy i tak samo projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy podwykonawczej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia mogące dotyczyć 
w szczególności terminów, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu zapłaty wynagrodzenia, postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy miedzy Zamawiającego a Wykonawcą, niezałączenia wymaganych załączników.

- Niezgłoszenie w terminie pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

- Zamawiający, zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej kopii umowy, jeżeli umowa/zmiana nie będzie zgodna z zaakceptowanym wcześniej projektem.

- Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności żądania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Kopie umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług, dotyczących tych robót budowlanych wraz z ich Wykazem, stanowią załącznik Nr 5 do Umowy.

§ 12. Realizacja umowy

- Wykonawca powinien wykonywać roboty budowlane i inne czynności zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Ofertą Wykonawcy, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i odpowiednimi aprobatami.

- Wykonawca zapewnia na terenie prowadzonych prac należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

- Natychmiast po zakończeniu prac, Wykonawca powinien uporządkować teren ich prowadzenia.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących Umowę w zakresie BHP, w tym co do przebywania w pasie drogowym. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom odpowiedni sprzęt ochronny, materiały do udzielenia pierwszej pomocy, p.poż. i inny.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, albo części oraz kradzieży materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane 
z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu 
po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu 
i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego inwestycją.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dojazd i dojście nieruchomości, budynków,  infrastruktury obsługi pasażerów komunikacji publicznej, użytkowników Strefy Płatnego Parkowania.  Wykonawca jest zobowiązany także do umożliwienia dojazdu samochodom dostawczym do obiektów handlowo-usługowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie przerwy w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które powstaną w związku z realizowanymi pracami. Jego obowiązkiem jest takie zorganizowanie prac, aby tego rodzaju przerwy wykluczyć.

- Wykonawca w miarę możliwości zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z uszkodzeniem uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy, urządzeń 
i instalacji innych użytkowników, powstałych w ramach realizacji Umowy.

- W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzegał będzie warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień 
i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca.

§ 13. Materiały budowlane

- Materiały użyte do realizacji Umowy - w przypadku montażu z materiałem - muszą być nowe 
i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji technicznej.

- Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska ich akceptacje przed ich wbudowaniem.

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do specyfikacji technicznej, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego.

- Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

- W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  lub bez zgody Zamawiającego materiałów innych niż określone w specyfikacji technicznej lub zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni oraz zastąpienia materiałami wymaganymi Umową.

- Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w lokalnych przepisach obowiązujących w Bydgoszczy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawo zastępczego usunięcie wady na koszt Wykonawcy. W tym przypadku Zamawiający może pokryć koszty wykonania zastępczego, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14. Zasady wykonywania robót

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

1. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wykonawca liczy się 
z trudnymi warunkami wykonania robót z uwagi na konieczność ich realizacji przy odbywającym się ruchu kołowym i pieszym, przyjmuje to do wiadomości i akceptuje.

2. Wykonawca każdorazowo rozpocznie roboty budowlane na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego. Zakres robót do wykonania zostanie każdorazowo  wskazany przez Przedstawiciela Zamawiającego w formie zlecenia przekazanego Wykonawcy za pomocą portalu internetowego  (https://pracedrogowe.zdmikp.bydgoszcz.pl/ - nazywany później Aplikacją) – instrukcję logowania dołączono jako załącznik do umowy – mailowo, SMS lub ustnie z późniejszym potwierdzeniem w Aplikacji.

3. Rozpoczęcie i zakończenie robót przez Wykonawcę będzie zgodne ze zleceniem Przedstawiciela Zamawiającego:

- NATYCHMIAST   (obejmującym   czas   wykonania    oznakowania    w    terenie, lub dostarczenia elementów oznakowania) - w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji Wykonawca przystępuje do robót i je wykonuje niezwłocznie po zgłoszeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego, maksymalnie w ciągu*  …… godzin – zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie, od chwili zgłoszenia ustnego lub pisemnego polecenia Przedstawiciela Zamawiającego „NATYCHMIAST”. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki awarii od momentu jej zgłoszenia,

- PILNE (czas realizacji maksymalnie 5 dni od chwili przekazania zlecenia, z adnotacją w Aplikacji),

- TERMINOWE (data rozpoczęcia realizacji robót określona w Aplikacji, realizacja winna nastąpić maksymalnie w terminie 14 dni od chwili przekazania zlecenia),

- w przypadku zleceń zawierających wyroby nietypowe, niestandardowe, historyczne (np. słupki elastyczne, słupki typu bydgoskiego) termin realizacji ustalany jest indywidualnie – po ustaleniu terminu zostanie on zmieniony w Aplikacji.

4. Wykonawca po wykonaniu każdego zlecenia, będzie potwierdzał jego wykonanie dokumentacją fotograficzną i potwierdzeniu wykonania zlecenia w Aplikacji. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje, po upływie terminu przewidzianego na realizację zlecenia, naliczanie kar umownych. W przypadku zleceń, gdzie ze względu na złożoność prac wymagany jest odbiór z udziałem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego, załączenie dokumentacji fotograficznej nie jest wymagane.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji Przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej lub ustnej o planowanych w danym dniu robotach (od poniedziałku do piątku w godz. 7:15- 7:45).

6.. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Przedstawiciela Zamawiającego o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynął na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

8. Wszystkie elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu wyniesione w teren, stanowią do czasu odbioru majątek Wykonawcy, a więc wszelkie zgłoszenia policji dotyczące kradzieży, uszkodzenia, a także ich naprawa lub odtworzenie stanowią obowiązek Wykonawcy.

9. Wykonawca wykonana przedmiot Umowy przy udziale 2 brygad roboczych (każda min. 
w 2-osobowym składzie) oraz dodatkowo, zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie przy udziale _______  dodatkowej/ych brygad (każda min. w 2-osobowym składzie). Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem na Wykonawcę kary umownej za każdy stwierdzony przypadek.

10. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Przedstawiciela Zamawiającego, dotyczące wykonania Umowy, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do zawieszenia wykonywania Umowy do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

§ 15. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę).

- Prowadzone roboty muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić również oznakowanie dotyczące ograniczeń w ruchu tramwajów, które nie wynika z powyższego rozporządzenia, a jego wprowadzenie będzie niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót budowlanych wraz z lokalizacją tablic informacyjnych o utrudnieniach w ruchu, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń. Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi część dokumentacji projektowej.

- Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza 
do umieszczania na elementach zagospodarowania pasa drogowego lub na własnych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- O terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o każdej planowanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi właściwe organy (tj. Zarząd Dróg Miejskich 
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Komendę Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy) z 7-dniowym wyprzedzeniem. Formularze zawiadomień znajdują się w załącznikach do specyfikacji technicznej. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zawiadomienia wymienionych organów będzie skutkowało nałożeniem na Wykonawcę kary umownej za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do całkowitej usunięcia czasowej organizacji ruchu wraz z demontażem oznakowania wprowadzonego na czas robót. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu zgodnej z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

- Przyjmuje się, że koszt wykonania robót tymczasowych nie będących bezpośrednio zleconymi przez Zamawiającego (tj. poleceniem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu) nie podlega osobnej zapłacie 
i że jest włączony w cenę umowną danej roboty.

- Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia
i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego oznakowania w terenie, nienależytego utrzymywania w czystości nawierzchni w otoczeniu prowadzonych prac.

§ 16. Odbiory robót

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

- Odbiory robót będą dokonywane w cyklu comiesięcznym, z częściowymi odbiorami robót potwierdzonych w Aplikacji przeprowadzonych w trakcie danego miesiąca.

- Wykonawca pisemnie zgłasza Przedstawicielowi Zamawiającego całość robót wykonanych w danym miesiącu, dostarczając jednocześnie szczegółowy obmiar robót, sporządzony zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Obmiar robót winien być opracowany 
na podstawie kosztorysu ofertowego z wyszczególnieniem danych punktów zlecenia i rozbiciem ich 
na poszczególne pozycje kosztorysu – wzór obmiaru dołączono w załączniku do Umowy. Niedopuszczalne jest wyłącznie sumaryczne przestawianie wartości danego punktu zlecenia.

- Wykonawca przygotowuje kolejność odbioru wcześniej nieodebranych poszczególnych zleceń w taki sposób, aby zminimalizować czas odbioru.

- Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru robót w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich wykonaniu i dostarczeniu obmiaru robót, i sporządza protokół odbioru robót.

- W przypadku zgłoszenia wykonania robót przez Aplikację, jako roboty odebrane traktuje się pozycje umieszczone w zakładce „zlecenia zamknięte”.

§ 17. Rękojmia Wykonawcy. Gwarancja

Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zadeklarowanej w ofercie ……. letniej gwarancji jakości 
na wykonane roboty budowlane w ramach zamówienia podstawowego i w ramach opcji (o ile zostanie uruchomiona), licząc od daty odbioru końcowego robót, z uwzględnieniem szczególnych okresów gwarancji podanych w ust. 2. Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się z okresem udzielonej gwarancji.

2.	Wykonawca udziela następujących okresów gwarancji na:

1)	znaki, tabliczki, tablice oklejone folią typ l wraz z montażem			- 7 lat,

2)	znaki, tabliczki, tablice oklejone folią typ 2 wraz z montażem			- 10 lat,

3)	słupki U-la, U-5a wraz z montażem						- 7 lat,

4)	słupki do znaków drogowych (łącznie z giętymi),

konstrukcje wsporcze tablic drogowych przedłużki, konstrukcje mocujące tarcze znaków do sygnalizatora lub słupa wraz z montażem								- 7 lat,

5)	ogrodzenie łańcuchowe U-12b, ogrodzenie rurowe, ogrodzenia segmentowe U-12a, balustrady U-11a, słupki blokujące U-12c wraz z montażem						- 7 lat,

6)	słupki ozdobne lub wzór zaproponowany przez Wykonawcę wraz z montażem   - 5 lat,

7)	montaż istniejących (bez materiału): znaków, tabliczek, tablic, słupków, konstrukcji wsporczych tablic drogowych, konstrukcji kratowych tablic drogowych, przedłużek, konstrukcji mocujących znaki drogowe do sygnalizatora lub słupa, barier rurowych, ogrodzeń łańcuchowych, słupków ozdobnych betonowych, słupka Wykonawcy, adaptacje istniejących tabliczek, znaków i tablic			- 7 lat,

8) kotwy do znaków drogowych							- 5 lat,

9)	punktowe elementy odblaskowe						- 7 lat;

10)	oznakowanie aktywne								- 5 lat;

11)	oznakowanie poziome								- 6 miesięcy.

3.	Warunki gwarancji zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 8 do Umowy.

§ 18. Rozliczenia, Płatności

- Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z:

- protokołem odbioru wykonanych robót, zarówno ilościowym jak i jakościowym potwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego,

- kosztorysem powykonawczym, w którym wartość wykonanych robót stanowić będzie iloczyn ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót (wg. szczegółowego obmiaru robót) i odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w Ofercie Wykonawcy, zgodnego ze wzorem załączonym do umowy.

- Płatności będą realizowane na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę, przy czym w miesiącu grudniu Zamawiający dopuszcza dwukrotne fakturowanie

- W związku z przysługującym Zamawiającemu prawem do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT, Wykonawca zobowiązany będzie przed wystawieniem faktury, do sprzedaży częściowej i końcowej, do przedstawienia kosztorysu powykonawczego i wyodrębnienia w zestawieniu wartości wykonanych prac/robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, tych elementów, które z uwagi na bezpośredni związek z transportem publicznym (np. bus-pasy, zatoki autobusowe, przystanki i infrastruktura z nimi związana itp.) będą upoważniały Zamawiającego do skorzystania z powyższego prawa w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca powinien każdorazowo przy wystawianiu faktur VAT, wyszczególnić w zestawieniu wartości wykonanych prac/robót, jako odrębne pozycje:

- koszty związane z komunikacją publiczną, dla których istnieje możliwość odzyskania podatku VAT (w skład których wchodzą np.: tory, trakcja, zatoki, wiaty, perony, ITS w odniesieniu do Komunikacji Publicznej z wyłączeniem kosztów przebudowy wynikłych z kolizji)

- koszty nie związane z komunikacją publiczną.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej.

- Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane:

jako Nabywcę : Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

jako Odbiorcę :   Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844

Bydgoszcz.

- Zamawiający dopuszcza wystawianie i odbiór faktur przez platformę e-faktura.gov.pl. Numer GLN  dla ZDMIKP 5907675551354.

- Płatnikiem należności wobec wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jest Wykonawca.

- Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub inne dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Do Umowy załącza się wzory oświadczeń, stanowiących załączniki Nr 6 i Nr 7 do Umowy.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego, w trybie przewidzianym Pzp.

- Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na koniec okresu rozliczeniowego, będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunki, przedstawiane Zamawiającemu wraz:

- protokołem odbioru wykonanych robót, zarówno ilościowym	jak i jakościowym potwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego,

- kosztorysem powykonawczym, w którym wartość wykonanych robót stanowić będzie iloczyn ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót (wg. szczegółowego obmiaru robót) i odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w Ofercie Wykonawcy, zgodnego ze wzorem załączonym do umowy.

- z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

- z dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru końcowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu ich uzupełnienia. Wstrzymanie takie nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów.

- Do faktury końcowej, Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową, wg wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 7 do Umowy.

§ 19. Wierzytelności

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 20. Kary umowne

Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

      - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w przypadku zlecenia:

- NATYCHMIAST, kiedy czas wykonania przekroczy …….. godziny - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za te roboty, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,

- PILNEGO, TERMINOWEGO lub 14 dniowego, kiedy czas wykonania przekroczy wyznaczony termin o 2 dni - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za te roboty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za te roboty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zawiadomienia za pomocą formularza 
o terminie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na podstawie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu -  500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku kosztów poniesionych przez miasto Bydgoszcz, na skutek niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawiadomienia za pomocą formularza o terminie planowanego wprowadzenia zmian organizacji ruchu, całość kosztów ponosi Wykonawca,

- za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku dysponowania zadeklarowaną w ofercie liczbą samodzielnych brygad - 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień naruszenia,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - 1000,00 PLN za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - 1000,00 PLN za każdy przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1000,00 PLN, za każdy przypadek,

- za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawartej z nim umowy o pracę - 1000,00 PLN za każdy przypadek,

- za odstąpienie od umowy, przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, określonych w § 16 Umowy - 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości - 1% nieuregulowanej należności.

2.	Jeżeli sytuacja określona w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 będzie się powtarzać, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.	Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

5.	Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

6.	Kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

7.	Zamawiający może potrącić karę z wynagrodzenie Wykonawcy (potrącenie umowne).

- Nałożenie kar umownych lub ich zaplata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków umownych.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

§ 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza

- W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- W razie wykrycia wady, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej wady na własny koszt.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku, w terminie nałożonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wady, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie naruszy innych praw Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa, bez upoważnienia sądu.

§ 22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia .

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej

podanej w ofercie, tj. kwotę w wysokości _________ PLN (słownie: _____________), w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych w art. 450 Pzp)

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 9 do Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostałą cześć (30%) obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości w terminie do 15 dni po upływie okresu wady gwarancji jakości.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 23. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust.1 PZP.

- Zamawiający może także rozwiązać umowę w przypadku nienależytego jej wykonywania, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, jeżeli :

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z Umową, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca nie wykonuje żądania Zamawiającego dotyczącego zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innym wykonawcom lub bez pisemnego uzgodnienia z  Zamawiającym, niezgłoszonym podwykonawcom.

- W przypadku odstąpienia oraz w przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)	Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać roboty i zgłosić do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane,

2)	Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, nie mogących być wykorzystanych do innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)	Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych,

4)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury,

5)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 24. Zmiana Umowy

      - Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 UPZP Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzania

nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o następujące okoliczności:

    - ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych 
od stron Umowy:

- zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;

- wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w kosztorysie ofertowym wynikający z ich zaniechania oraz wykonania robót zamiennych - mogące skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym minimalna wartość świadczenia stron nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy,

- zwiększenie ceny Umowy, jeżeli w trakcie trwania Umowy, stanie się to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe,

- wykonania większego zakresu robót niż określony w kosztorysie ofertowym mogący skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia – w przypadku wykonania większej ilości robót niż w danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjmuje się cenę za wykonanie tak jak w danej pozycji kosztorysu.

- konieczności wprowadzenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym,

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w kosztorysie ofertowym  - roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego;

- w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych – roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko – pomorskiego.

  - przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, co może nastąpić jedynie w przypadku:

- jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót/prac, w szczególności zgodnie z technologią realizacji robót/prac, 
z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót/prac,

- wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub 
za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

- wstrzymanie prac lub przerwy w realizacji prac, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

- w przypadku wykonania robót  o których w ust. 1 pkt 1 lit. d, e, f,

- gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

- w przypadku gdy termin wykonania zakresu opcji będzie wykraczać poza termin wykonania zakresu podstawowego, strony przedłużą termin umowny o czas niezbędny do wykonania opcji.

  - Zmiany dotyczące sposobu realizacji umowy:

    - zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

    - zmiany podwykonawców – w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

    - zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w § 9 Umowy, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania 
o zamówienie publiczne;

    - zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust 2 UPZP, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie.

  - Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 oraz ust2 UPZP, o ile zaistniały opisane 
w nich okoliczności.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

  - Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 26. Postanowienia końcowe.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa z tym, że w zakresie objętym  Umową, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego i związanych z tym opłat drogowych.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

- Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiający			Wykonawca