UMOWA ………/ZBiLK/2025

zawarta w Szczecinie w dniu ........…………………. 2025 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie                 (w skrócie ZBiLK) przy  ul. Mariackiej 25

reprezentowaną przez:

Tomasza Srokę          	     -    Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Dagmary Korbel-Gołąb       -   Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym

a

............................................................................................................................................

NIP ......................................                                       REGON ....................................

zwanym dalej Wykonawcą.

o następującej treści:

- Niniejsza umowa zostaje, zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.); zwanej dalej w treści umowy „ustawą Pzp”

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, że Specyfikacja Warunków Zamówienia          (w skrócie SWZ) stanowi integralną część umowy.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Łokietka 1-OF–5-OF w Szczecinie” z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowana inwestycja realizowana będzie w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) 2023 - MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU.

2. Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych              i przedmiarów robot we wszystkich branżach w zakresach niezbędnych do wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę                          lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia       na budowę przyjętego bez sprzeciwu oraz pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego         w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie.

3. Zgodnie z założeniami Autorów projektu do SBO 2023 inwestycja powinna zawierać elementy:

- Stół do gry w szachy

- Bujak „konik” na sprężynie

- Ogrodzenie panelowe całego terenu h = 120 cm z 4 furtkami

- Ławki z oparciem – 4 szt.

- Kosze na śmieci – 4 szt.

- Zestaw zabawowy ze stali nierdzewnej

- Tablicę ogłoszeń i regulamin

- Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo

- Wyciskanie siedząc – zestaw podwójny

- Metalowa drabinka (pozioma siłownia)

- Lampy na słupach – 4 szt.

- Kamery monitoringu na słupach – 2 szt.

- Nawierzchnie bezpieczne z piasku płukanego

- Przyłącze energetyczne na warunkach Enea Operator dla zasilania oświetlenia i monitoringu

- Nasadzenia drzew i krzewów.

4.  Szczegółowe uzgodnienie zakresu robót budowlanych objętych projektem, w tym technologię robót oraz wybór zastosowanych materiałów z uwzględnieniem przyznanego na roboty budowlane limitu finansowego nastąpi na etapie uzgodnień przez Biuro Ogrodnika Miasta, Zakład Usług Komunalnych oraz Zamawiającego.

5. Zakres niezbędnych prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na branże, obejmuje:

1) uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego, Biurem Ogrodnika Miasta oraz Zakładem Usług Komunalnych potrzebnych do opracowania wytycznych projektowych, wykonawczych, rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych,

2) wykonanie inwentaryzacji, w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia,

3) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń a także warunków technicznych.

6. Obowiązki Wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin

- Projektant zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji dendrologicznej terenu objętego inwestycją oraz zastępczego terenu do nasadzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 do Obowiązków Podmiotów Miejskich realizujących inwestycje (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin).

- Projektant zobowiązany jest do złożenia do Biura Ogrodnika Miasta 2 kopii inwentaryzacji dendrologicznej w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF oraz w formie edytowalnej, zapisanych na płytach CD/DVD, niezwłocznie po ich wykonaniu,

- Projektant zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z załącznikami nr 5,6,7 do Obowiązków Podmiotów Miejskich realizujących inwestycje (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin.

- Projektant zobowiązany jest do przedłożenia do Biura Ogrodnik Miasta dokumentacji projektowej, sporządzonej zgodnie z załącznikami nr 6,7 do Obowiązków Podmiotów Miejskich realizujących inwestycje (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin, w formie papierowej oraz elektronicznej (edytowana wersja dokumentacji projektowej oraz zapisana w formacie PDF), w celu uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych dotyczących zieleni, a także sprawdzenia zgodności dokumentacji z wymaganiami dotyczącymi zawartości dokumentacji i treścią Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin.

- Projektant wraz z dokumentacją projektową , o której mowa w pkt. powyżej ma złożyć do Biura Ogrodnika Miasta  w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalna wersja dokumentacji projektowej oraz zapisana w formacie PDF), celem uzgodnienia w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych dotyczących kompozycji przestrzennej układu komunikacyjnego i rozwiązań materiałowych.

- Projektant zobowiązany jest do sporządzenia Szacunku zmiany rocznego kosztu utrzymania zieleni dla realizowanego terenu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Obowiązków Podmiotów Miejskich realizujących inwestycje (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin) oraz na podstawie danych o kosztach utrzymania zieleni publikowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, oraz uzgodnienia go z podmiotem, który będzie odpowiadał za utrzymanie terenu oraz Biurem Ogrodnika Miasta.

7.   W oparciu o wytyczne, wykonane badania, pomiary i zalecenia wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową w podziale na branże.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się opracować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025r., poz. 418 ze zm.);

  - ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r.      poz. 1320 ze zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r.,   poz. 1213 ze zmianami);

  - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.u.2025r. poz.188 )

  - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2024r. poz. 1194)

  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024r poz. 54)

  - ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom                     ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1411 ze zm.)

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454);

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.              w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                  (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia); ( Dz.U. 2003r. nr 120 poz. 1126)

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2022r. poz. 1679);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U.2022r. poz. 1225)

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.      z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

  - oraz innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

1. Dokumentację projektowo-kosztorysową, należy wykonać następujących ilościach:

- w wersji pisemnej drukowanej/papierowej:

- kompletny projekt budowlany – po 4 egz.,

- kompletny projekt wykonawczy – po 4 egz.,

- kompletny projekt techniczny – po 4 egz.,

- kosztorysy  inwestorskie szczegółowe opracowane na podstawie KNR-ów – po 2 egz. dla każdej branży osobno,

- przedmiary robót – po 2 egz. dla każdej branży osobno,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 4 egz.,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – po 4 egz.,

- decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych nie

wymagających pozwolenia na budowę bez sprzeciwu,

- warunki przyłączenia do mediów i pozostałych uzgodnień,

- inwentaryzację zieleni – po 4 egz.,

- projekt gospodarki drzewostanem – po 4 egz.,

- projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym – po 4 egz.,

- projekt zieleni oraz operat dendrologiczny – po 4 egz.,

- szacunek zmiany rocznego kosztu utrzymania zieleni – po 4 egz.,

- uzgodnienie dokumentacji w BOM

- uzgodnienie dokumentacji w ZUK

- w  wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem – na nośnikach CD lub DVD z dokładnie opisanymi  plikami, np. „Projekt budowlany”, „Projekt techniczny”, „Opis techniczny”, „Przedmiar robót.”, „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”, itd. (pliki w formatach .pdf – całość dokumentacji        oraz odpowiednio w plikach umożliwiających edycję: .ath, .dwg, .doc, .xls) - 2 szt.

- w  wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem na nośniku CD lub DVD (egzemplarz do użytku Działu Zamówień Publicznych, bez kosztorysu inwestorskiego), pliki w formatach .pdf, o łącznym rozmiarze nie większym        niż 100MB, z dokładnie opisanymi  plikami/folderami, np. „Projekt budowlany”, „Projekt techniczny”, „Przedmiar robót”, „STWiORB”, itd. - 1 szt. (płyta opisana „dla Działu Zamówień Publicznych”).

2. Egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

3. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych do projektowania, opinii, pomiarów, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- opracowania projektów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu,

- opracowania dokumentacji na podstawie wizji odkrywek elementów zakrytych,

- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zastosowaniem standardów projektowania uniwersalnego dla nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier, z uwzględnieniem zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej - zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411),

- wykonania koncepcji zagospodarowania terenu w oparciu o założenia  Autorów SBO 2025 „Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego” oraz wytyczne do projektowania zieleni Biura Ogrodnika Miasta UM Szczecin,

- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin i wytycznymi Biura Ogrodnika Miasta, która powinna zawierać m.in.:
- inwentaryzację zieleni,
- projekt gospodarki drzewostanem,
- projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym,
- projekt zieleni oraz operat dendrologiczny,
- szacunek zmiany rocznego kosztu utrzymania zieleni, przez osoby posiadające kompetencje określone w Załączniku nr 14 do Zarządzenia nr 140/21.

- dokonania wizji w celu zapoznania się ze stanem faktycznym,

- konsultacji roboczych i uzgodnień koncepcji i dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego na jego wezwanie i na każdym etapie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem na przedłożonych dokumentach jego pisemnej akceptacji,

- wykonania projektu tablicy regulaminowej uwzględniającej oznakowanie SBO – projekt ten należy uzgodnić w Biurze Prezydenta Miasta,

- uzgodnienia szczegółowego zakresu robót budowlanych objętych projektem z przedstawicielem Zamawiającego, w tym technologię robót oraz wybór zastosowanych materiałów z uwzględnieniem przyznanego na roboty budowlane limitu finansowego,

- organizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardów wykończenia oraz wyposażenia. Spotkania dotyczące uzgodnień organizowane będą na wniosek jednej ze stron z trzydniowym wyprzedzeniem, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 34c w Szczecinie lub na terenie objętym opracowaniem. Wszelkie uzgodnienia podczas roboczych spotkań muszą być dokonanie w formie pisemnej tj. dokumentu podpisanego przez strony.

4. Wymagania szczególne dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozostałych opracowań:

- Projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania     i odbioru robót budowlanych:

- należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii    w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                   oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania    i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

- winny być sporządzone w sposób służący Zamawiającemu do zgodnego             z ustawą Prawo zamówień publicznych zlecenia realizacji robót budowlanych     w szczególności opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych zawarty           w dokumentacji projektowej musi być zgodny z wymogami przepisów art. 99        i art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- projektant zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zastosowaniem standardów projektowania uniwersalnego dla nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier, z uwzględnieniem zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,                      w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej - zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.).

- Kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej w programie NORMA w formacie .ath, którym dysponuje Zamawiający i może w tym programie w trakcie realizacji inwestycji dokonać aktualizacji, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz zawierać:

- liczbę porządkową pozycji,

- podstawę ustalenia nakładów rzeczowych (katalog, tablica, pozycja, itp.)

- podstawę obliczenia ilości (nazwę i numer projektu, rysunku, itp.)

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- szczegółowy opis w danej pozycji i obliczenie ich ilości,

- jednostki miary,

- ilość robót (jednostek przedmiarowych) do wykonania,

- zestawienie ilości i ceny robocizny, materiałów i sprzętu.

- przedmiary robót powinny być sporządzone na formularzach zawierających:

- liczbę porządkową pozycji,

- podstawę ustalenia nakładów rzeczowych (katalog, tablica, pozycja, itp.)

- podstawę obliczenia ilości (nazwę i numer projektu, rysunku, itp.)

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- szczegółowy opis w danej pozycji i obliczenie ich ilości,

- jednostki miary,

- ilość robót (jednostek przedmiarowych) do wykonania,

- zestawienie ilości robocizny, materiałów i sprzętu bez podania ich cen jednostkowych.

4) Narzuty w kosztorysach należy przyjąć następująco:

a) koszty pośrednie (Kp) – do R (robocizna) i S (sprzęt),

b) zysk – do R i S i Kp,

c) podatek VAT (VAT) jako narzut do całej wartości kosztorysowej             w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

d) wartości cen czynników produkcji, oraz wartości narzutów należy przyjmować w oparciu o aktualnie podawane w bieżącym kwartale,           w cennikach Sekocenbud.

5. Egzemplarze potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

6. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy,  które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie  na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych.   W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

7. Uwarunkowania dodatkowe:

  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, zapewnić wymagane funkcje, oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Dokumentacje winny być opracowane w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności        lub nieprawidłowości.

  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem umowy będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, w związku z tym jej kompletność, zawartość               i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentacje projektowe należy opracować zatem zgodnie z zapisami art. 99 i 101 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju     i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu       i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny służyć          do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych;

  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności              i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

  - informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

  - dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna zawierać wszystkie potrzebne do wykonania prace i koszty związane z wybranym planowanym zakresem robót z podziałem na poszczególne rodzaje.

  - uczestniczenie w spotkaniach przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy       w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. Spotkania dotyczące uzgodnień organizowane będą na wniosek jednej ze stron z trzydniowym wyprzedzeniem, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 34C                  lub na terenie objętym opracowaniem. Wszelkie uzgodnienia podczas roboczych spotkań muszą być dokonane w formie pisemnej tj. za pomocą dokumentu podpisanego przez strony.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie,    o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 277 ze zmianami) oraz w szczególności do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji      z dokumentacją projektowo - kosztorysową,

- uzupełniania, dokonywania poprawek dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia za pomocą opisów, niezbędnych szczegółowych rysunków, uzgodnień, pozwoleń itp.,

- analizowania, rekomendacji i uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                 w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji             oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, na wyłączny wniosek Zamawiającego,

- dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub zaproponowanych zmian materiałów budowlanych – na żądanie Zamawiającego,

- sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała,

- uczestnictwa w radach budowy i radach technicznych, komisjach lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

- pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia     do dnia w którym nastąpi końcowy odbiór robót budowlanych,

- uczestniczenia na wniosek Zamawiającego w rozwiązywaniu zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia oraz w odbiorze końcowym,

- aktualizacji projektu i kosztorysów inwestorskich, (jeżeli zajdzie taka potrzeba), dokonanie uszczegółowień, obliczeń, nowych rysunków itp. w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

- udzielania wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań                 oraz przedmiarów robót, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

- udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia składane w trakcie postępowania na realizację robót budowlanych   w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo-kosztorysową, w terminie   nie później niż 3 dni robocze od daty ich zgłoszenia,

- zwracanie uwagi na zgodność rozwiązań technicznych i materiałowych                z dokumentacją projektowo-kosztorysową,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych       o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, a w szczególności              o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektowo-kosztorysową,

- stawiania się na miejsce robót budowlanych w terminach wskazanych                   przez Zamawiającego,

- każdorazowy pobyt Wykonawcy na budowie potwierdzony będzie wpisem            do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do zakończenia tych robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- uczestnictwa w odbiorach robót budowlanych.

- Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie czynności nie wymienione        w ust. 8, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych        i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

§ 4

- Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy aktualne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami          na cele budowlane oraz upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Uzyskanie i dostarczenie odpowiednim instytucjom dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy.

§ 5

- Wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i decyzje należy formułować w imieniu Zamawiającego.

- Prace projektowe nie ujęte w SWZ niezbędne do wykonania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest wykonać  w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust.1.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku                      do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych                        i dokumentacji związanych z przedmiotem umowy.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane oraz wiedzę wymagane do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branżach w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, t.j. do dnia …..… 2025r., w tym :

- 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na przedstawienie do akceptacji koncepcji;

- 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie akceptacji Zamawiającego, uzgodnienie dokumentacji w Biurze Ogrodnika Miasta UM Szczecin, Zakładzie Usług Komunalnych  i złożenie właściwemu organowi wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu, Zamawiający zaopiniuje kompletną dokumentację w terminie 7 dni od dnia jej przekazania;

c) 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - na dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu.

- Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski w terminie wskazanym      w § 3 ust. 7 pkt 16).

§ 8

- Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania przedmiotu umowy podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas o jaki termin wykonania może ulec przesunięciu, jak również    o braku możliwości jego wykonania.

- Jeżeli w stosunku do terminów, określonych w § 7 ust. 1 nastąpi zwłoka                   w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 5 dni, Zamawiający może przerwać wykonanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w części         w terminie 60 dni od uzyskania wiedzy o tej okoliczności. W odniesieniu                  do niewykonanej części umowy, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy. W powyżej określonym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, również jeżeli:

  - właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta została uchwała o rozwiązaniu spółki,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał wykonywanie umowy i nie realizuje jej przez okres 5 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu          do podjęcia wykonywania przedmiotu umowy,

  - Wykonawca narusza postanowienia umowy i mimo  uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy, nadal narusza jej postanowienia,

  - Wykonawca naruszył autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne                     do dokumentacji projektowo-kosztorysowej przysługujące osobom trzecim,

  - w przypadku zsumowania kar do wysokości wskazanej w § 14 ust. 3.

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w części,                 w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, również z przyczyn określonych w ust. 3.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia prac.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca nie może żądać                           od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od uzyskania wiedzy o okolicznościach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-7, lub ust. 4 natomiast odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych        w ust. 3 pkt 8, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa  ust. 3 pkt 8.

§ 9

      - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób                  i na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z przepisami prawa,   w tym prawa miejscowego.

      - Jeżeli Wykonawcę stanowi Konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot umowy, np. Spółka cywilna) to:

  - osoby te będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym       za wykonanie przedmiotu umowy,

  - osoby te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Lider Konsorcjum), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania wiążących Lidera i wszystkich członków Konsorcjum decyzji,

  - Lider i wszyscy członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za należyte wykonanie umów o podwykonawstwo,                      w szczególności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców; umowy    o podwykonawstwo będą zawierane przez wszystkich członków Konsorcjum,

  - faktury będą wystawiane przez partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum),             a każdorazowa płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem              na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w fakturze przez Lidera Konsorcjum, zgodnie z postanowieniami § 12,

  - Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu prawnego do zakończenia terminu realizacji umowy.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania     lub zaniechania Podwykonawców, jak za własne.

- Wykonawca zawrze z Podwykonawcą umowę o świadczenie usług, które mają być świadczone poprzez Podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się jej zawarciu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej                           z Podwykonawcą warunkowej umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie wskazanym     w ust. 5 jaki  zakres czynności przedmiotu umowy będzie wykonywany przez Podwykonawcę.

- Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy opisanej w ust. 4 sprzeciwu co do powierzenia przez Wykonawcę wykonywania usług objętych warunkową umową przez wskazanego w niej Podwykonawcę.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawcy                z Podwykonawcą wygaśnie albo ulegnie rozwiązaniu albo Wykonawca bądź Podwykonawca odstąpi od zawartej umowy  Wykonawca, który zamierza w dalszym ciągu realizować przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu nowej umowy z Podwykonawcą w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust.4-7 stosuje się.

§ 10

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa o której mowa w § 1 ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach               i przepisach techniczno – budowlanych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady fizyczne przedmiotu umowy na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres ..…….. miesięcy (zgodnie z ofertą) licząc od dnia podpisania protokołu końcowy, o którym mowa w § 11 ust. 6.

- W przypadku stwierdzenia wad lub błędów w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w dokumentacji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3) umowy. W takim przypadku Zamawiający może powierzyć usunięcie wad dokumentacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub od umowy odstąpić.

- W przypadku nie usunięcia wad Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usunięciem wad powierzając ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia wad, a następnie przysługuje mu prawo żądania od Wykonawcy zapłaty różnicy pomiędzy wartością zwolnionego zabezpieczenia, z faktycznym kosztem usuwania wad.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy nie usunie wad pomimo wezwania      do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia wad poniesionych przez Zamawiającego.

- Z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych usługach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 11

- Wykonawca dostarczy do zaakceptowania jeden komplet  opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do siedziby Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 34C             w Szczecinie,

- Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych zaopiniuje przedłożoną dokumentację projektowo-kosztorysową.

- W przypadku konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Zamawiający wyznaczy termin Wykonawcy na ich dokonanie              i zaopiniuje w terminie nie dłuższym niż wskazany w ust. 2.

- Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca złoży wniosek          o wydanie pozwolenia na budowę lub wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego wykonanej kompletnej dokumentacji wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę bądź zaświadczeniem o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu przez właściwy organ, dokona jej sprawdzenia pod kątem jej kompletności  oraz  zgodności              z  wcześniejszymi  ustaleniami  i  pisemnie  oświadczy  o ich zgodności z wymogami określonymi w umowie bądź zgłosi swoje zastrzeżenia i przekaże ewentualne uwagi, które należy uwzględnić w ostatecznej wersji dokumentacji. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności. W przypadku wezwania Wykonawcy do usunięcia niezgodności bądź dokonania poprawek            w przedłożonej dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona poprawek dokumentacji zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i w tym terminie przedłoży ją Zamawiającemu. Wówczas za datę odbioru dokumentacji uważa się datę spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury końcowej. Sprawdzenie projektu przez Zamawiającego nie narusza ogólnej zasady odpowiedzialności projektantów za rozwiązania przyjęte w projekcie.

- Odbiór wykonanej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej nastąpi           po pisemnym zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego i będzie potwierdzony protokołem odbioru końcowej.

- W oparciu o protokoły częściowe z odbioru robót, sporządzony zostanie przez strony protokół odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokołu, w części dotyczącej Podwykonawcy.*

*zapis ust. 8 będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie  w ofercie.

§ 12

            - Łączne wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy, z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustalone na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, wynosi ………….. zł brutto (słownie: …………………………………………….), w tym:

1) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości:………(słownie:………………………………………..)

2) za sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości:………….(słownie: …………………………….)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane            z realizacją przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy.

3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu niepełnionego nadzoru autorskiego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura wraz z dołączonym protokołem bezusterkowego odbioru częściowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dostarczeniu:

  - oświadczenia o kompletności przygotowanej dokumentacji według wzoru stanowiącego załącznik do umowy,

  - umów na podstawie których Wykonawca nabył autorskie prawa majątkowe        do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych             w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

  - Oświadczeń o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego przez wszystkich autorów dokumentacji.

5. Wynagrodzenie, za sprawowanie nadzoru autorskiego podczas robót będzie płatne po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo– kosztorysową.

6. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, będzie faktura wraz z protokołem odbioru robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową o której mowa w § 1, objętego umową.

7. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca:  Gmina Miasto szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik:   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25, 70-546  Szczecin

8. Na fakturze nie należy każdorazowo podawać numeru NIP Płatnika a jedynie Nabywcy.

9. Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).

10.  Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Na fakturze należy wskazać numer umowy w oparciu o którą nastąpi płatność.

11. Zamawiający udostępnia Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Fakturowania Elektronicznego.

12. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny             z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

13. Datę zapłaty stanowi data obciążenia rachunku  Zamawiającego.

14. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki.

§ 13

            - W ramach wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy („utworu” w rozumieniu ustawy z dnia    4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 24), w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.

            - Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych                     do dokumentacji, opracowań, dzieł – stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:

1)  prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

  - prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.          o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania       do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

    - udzielanie licencji na wykorzystanie,

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, życzenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

    - w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony  w lit. c) – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także  publiczne udostępnianie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp              w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,

  - zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę,           na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa     w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych                        oraz wymienionych w pkt 2),

  - prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi  przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt 2) i 3).

- Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem    w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

- Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu). Wraz z przekazaniem dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu) Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich  innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również       w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

§ 14

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę  w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości …………… zł,(zgodnie    z ofertą), za każdy dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, licząc         od upływu terminów o których mowa w § 7 ust. 1.

- za zwłokę w dokonaniu w dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprawek,       o których mowa w § 11 ust. 3 lub ust.5 i przedłożeniu poprawionej dokumentacji Zamawiającemu, w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, licząc od upływu terminu wyznaczonego na dokonanie poprawek,

- za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ujawnionych 
w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za zwłokę w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin            w formie pisemnej, w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki za każdy stwierdzony przypadek;

- za użycie nazwy własnej z naruszeniem art. 99 i 101 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pominięcia dokonania opisu równoważnego, zgodnie z § 3 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 300,00 zł  za każde tego rodzaju naruszenie;

- za ujawnienie osobom trzecim wszelkich danych mogących wpłynąć na kalkulację ceny robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek;

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron             z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §12  ust. 1, za wyjątkiem przypadku określonego w § 8 ust. 3 pkt 8);

- za naruszenie (niewykonanie) obowiązku określonych w § 18 w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku określonym w § 15 ust. 3 pkt 2), w wysokości 500,00 zł

- za naruszenie przez Wykonawcę praw osób trzecich do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym autorskich praw osobistych i majątkowych           i praw pokrewnych do tej dokumentacji w wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek.

- za złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z niezaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją w wysokości 5.000,00 zł

            - Kary określone w ust. 1 z wyłączeniem ust. 1 pkt 7), naliczane będą odrębnie za każde ze stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień oraz podlegają sumowaniu.

            - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 25% wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1.

            - Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony                              do skompensowania z należytym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna.  Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

            - Kary umowne, określone w ust. 1, są niezależne od siebie.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 15

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 455 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3 poniżej:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy                 w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy, poza przesłankami określonymi w art. 455 Ustawy PZP, będzie możliwa:

    - w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

    - w przypadku odmowy wydania lub opóźnień w wydaniu przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień         z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę

    - w przypadku wystąpienia  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.

    - nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy.

  - osób wskazanych w  § 16 ust. 3, może nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w swz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadkach losowych lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osoby wymaga zgody Zamawiającego i pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 14 ust. 1 pkt 9).

- Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 jest protokół zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz aneks do umowy w formie pisemnej.

- Każdej ze stron przysługuje prawo inicjowania zmian, o których mowa w ust. 2. Konieczność dokonania zmiany, należy potwierdzić stosownymi dokumentami zawierającymi między innymi:

  - opis propozycji zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - opis wpływu zmiany na realizacje przedmiotu umowy i termin jej realizacji.

- Zamawiający na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość́ dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust.1 w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem  (kwartalny), ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

- każda ze stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia nie częściej niż raz na kwartał (na koniec każdego pełnego kwartału trwania umowy o wskaźnik waloryzacji dla poprzedniego kwartału), przy czym,

- kolejne waloryzacje nastąpią nie częściej niż po upływie kwartału od poprzedniej waloryzacji i będą dokonywane o Wskaźnik waloryzacji w stosunku do poprzedniego kwartału przy czym,

- strona może wystąpić z wnioskiem przy wzroście lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonej powyżej, o co najmniej 2%, obliczonego na podstawie średniej Wskaźników waloryzacji za dwa ostatnie kwartały  poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,

- waloryzacja nie dotyczy usług wykonanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron, przy czym ,

- w przypadku wzrostu lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową Wskaźnika waloryzacji, przy czym

6)      w przypadku likwidacji Wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot, przy czym

7)      maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 6, do wniosku o waloryzację Wykonawca (a w przypadku obniżenia wynagrodzenia Zamawiający) winien złożyć drugiej Stronie pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przypadkach. Do oświadczenia należy dołączyć dowody księgowe i wyliczenia wskazujące na wysokość zmiany wynagrodzenia. Wyliczenia te będą przedmiotem weryfikacji drugiej Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.

- Wniosek , o którym mowa w ust. 6 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 9 mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonych w Umowie, a w szczególności:

1)   przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;

2)     wykazanie wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;

3)  szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

9.    Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą nastąpić po 6 miesiącach od daty zawarcia Umowy.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji                z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że:

  - Proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub

  - Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 16

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: …………………., nr tel. ………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie:……………………….., nr tel. …………………..

- Projektantami i specjalistami nadzoru autorskiego w poszczególnych branżach będą:

  - w branży architektonicznej ……..............................

  - w branży drogowej……..............................

  - w branży konstrukcyjno – budowlanej ………………………

  - w branży elektrycznej ……………………………………….

- Każda zmiana osoby wskazanej w ust. 3 następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w swz.

§ 17

1.Do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy      w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (wskazanej w § 12 ust. 1),             tj. w kwocie ………………. zł (słownie: ………………………)

- 100% zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30% zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi za wady + 15 dni.

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  gwarantujące zgodne z umową wykonanie usług, zostanie zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia        w zakresie wykonania dokumentacji i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w protokole odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, zostanie zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie rękojmi.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku ustalenia zabezpieczenia w formie gotówkowej Wykonawca dokona wpłaty zabezpieczenia na konto Nr 89 1020 4795 0000 9502 0292 7663.

§ 18

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji niniejszej umowy w wysokości 100 000,00 zł.

- Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

- Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po przedstawieniu pełnej treści wszystkich mających mieć zastosowanie warunków ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających             z niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust.1 pkt 8 lub rozwiązania umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy.

- W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej   z polisy, o której mowa w niniejszym paragrafie byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonywania przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie                      z uzgadnianym terminem jej zakończenia.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6, wówczas Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt            i ryzyko. Koszty poniesione przez Zamawiającego na ubezpieczenie Wykonawcy zostaną potrącone z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie takie nie było możliwe, zostaną zaspokojone z zabezpieczenia.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia,           o której mowa w ust. 7 oraz na potrącenie kosztów poniesionych przez Zamawiającego z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia.

§ 19

1. Zamawiającemu niezależnie od wykonania uprawnień z § 8 umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- naruszenia jej  postanowień  przez Wykonawcę,

- nie wywiązywania się bądź nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę                           z obowiązków  wynikających  z umowy.

§ 20

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

            - Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja między nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy.

            - Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja oraz wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznane zostaną za skutecznie doręczone.

§ 21

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy                      z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

- W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz             z przepisami wykonawczymi, Prawa autorskiego.

- Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:   						WYKONAWCA:

załącznik nr 1 do umowy

OŚWIADCZENIE  O  KOMPLETNOŚCI  I  ZGODNOŚCI

Oświadczam, że opracowana przez …………………………………………………………………………………………………... ............................................................................................................................................

z siedzibą w .………………………………………………………….……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg załączonego wykazu dotycząca ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

przekazana Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

..............................., dnia  ...............................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

załącznik nr 2 do umowy

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w

sprawach ochrony swoich danych pod adresem iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane w celu:

- 	wykonania umowy zwartej z naszym wykonawcą ……, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej    z naszym wykonawcą ……., a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzieloną nam zgodę mogą Pan/Pani w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uzna Pan/Pani , że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.