**ZP.271.2.2025** Kosakowo, 26.02.2025 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**II Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: ***Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze,   
gm. Kosakowo***.

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 21**

**Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie modyfikacji zapisów SWZ w zakresie terminów wykonania zamówienia (tj. o zmianę § 3 Projektu umowy – załącznika nr 6   
do SWZ) poprzez wydłużenia terminu wykonania umowy do 24 tygodni od dnia podpisania umowy? Wydłużony czas realizacji umowy pozwoli na wykonanie zadania zgodnie   
z dokumentacją oraz z materiałów przewidzianych przez projektanta jak również   
na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę.**

ODPOWIEDŹ 21

Zamawiający nie przedłuży okresu wykonania zamówienia wg wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 22**

**Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ   
i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?** ODPOWIEDŹ 22

Warunki realizacji zamówienia zawarto w SWZ i dołączonych do niej załącznikach.

**Pytanie 23**

**Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca powinien wypełnić zestawienie cenowe oferty, nie traktując przedmiaru jako dokumentu istotnego, skoro na podstawie przedmiaru przygotowano zestawienie cenowe w formularzu ofertowym. Zgodnie z umową rozliczenie inwestycji jest ryczałtowe, w związku z powyższym do czego ma służyć zestawienie cenowe oferty i jak to się ma do późniejszego rozliczenia   
z Wykonawcą.**

ODPOWIEDŹ 23

Co do zasady, Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do zmiany zestawienia cenowego   
w formularzu ofertowym, dlatego jeżeli zdaniem Wykonawcy pojawi się jakaś grupa kosztów wykraczająca poza pozycje zestawienia cenowego oferty, to może zostać włączona   
do wyszczególnionych w formularzu pozycji cenowych.

**Pytanie 24**

**Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę warunków udziału w postępowaniu z zapisu:**

**4) zdolności technicznej lub zawodowej:**

**W celu potwierdzenia zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:   
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające   
na budowie obiektu gospodarki wodnej jak: zbiorniki wodne, o objętości użytkowej zbiornika nie mniejszej niż 2.500 m3 zaliczanego do kategorii XXIV obiektów budowlanych, tj: obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne,   
zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.**

**Na trzy zbiorniki retencyjne o objętości 1. 4,354m3, 2. - ok.1,347m3, 3. ok.854m3. wraz z kanalizacją deszczową, przepompowniami oraz systemem podczyszczania wód opadowych?**

ODPOWIEDŹ 24

Zamawiający nie akceptuje zmiany. Cały zbiornik Suchy Dwór ma posiadać 4.600m2 objętości użytkowej, dlatego zdaniem Zamawiającego zbiornik min. 2.500m3, czyli nieco powyżej 50% zbiornika zlecanego, stanowi adekwatne porównanie zakresu i złożoności robót,   
przy realizacji których potencjalny Wykonawca mógł zdobyć odpowiednie doświadczenie   
i zdolność techniczną.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Eunika Niemc**