# Umowa Nr …..../UD/2025

zawarta w Bydgoszczy w dniu __________ 2025 r. , pomiędzy :

- Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez Wojciecha Nalazka p.o. Dyrektora ZDMiKP, jako “Zamawiającym”,  a

- _________________________________________ z siedzibą w ____________ przy 
ul. ____________, NIP _________, REGON ___________, wpisaną/ym do ___________, pod numerem ______, jako „Wykonawcą” reprezentowanym przez __________________________

-  w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym 
z możliwością przeprowadzenia negocjacji, Nr postępowania NZ.2531.11.2025 na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „UPZP”.

- § 1. Przedmiot Umowy. Postanowienia ogólne.

- W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających  na  remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2025 r., zgodnie z dokumentami określonymi w § 2 ust. 2 pkt 1, 2  i 3.

- Umowa przewiduje także roboty w ramach opcji zgodnie z art. 441 UPZP opisane w § 3 Umowy.

- Przekazanie terenów budów następować będzie sukcesywnie, tak aby nie spowodować nadmiernego utrudnienia w ruchu (pieszym, rowerowym lub drogowym), ze względu na dużą liczbę robót do wykonania w krótkim terminie.

- Zakres robót zostanie każdorazowo wskazany Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; dalej „Ustawa sankcyjna”.

§ 2. Załączniki do umowy.

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów polskiego prawa.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

  - oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (dla zamówienia podstawowego oraz dla zamówienia objętego opcją), stanowiące załącznik Nr 1,

  - opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik Nr 2,

  - Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem załącznika Nr 1 i 2 do SWZ, stanowiąca załącznik  Nr 3,

  - wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowiący załącznik Nr 4 (o ile dotyczy),

  - kopia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – stanowiąca załącznik Nr 5,

  - oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik Nr 6,

  - wzór oświadczenia o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 8 i 9

  - kosztorys art. 214 ust. 1 pkt 7 – załącznik nr 10

§ 3.Opcja.

- Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji wskazując, iż prawem tym objęty jest zakres robót określony w załączniku Nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub w częściowym zakresie.

- Warunkiem uruchomienia opcji, będą faktyczne potrzeby Zamawiającego,  dysponowanie środkami finansowymi oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w określonym zakresie. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.

- Uruchomienie prawa opcji może nastąpić najpóźniej do dnia 31 października 2026 roku, poprzez złożenie oświadczenia przez Przedstawiciela Zamawiającego

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robót objętego opcją.

- Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zasady odnoszące się do realizacji zamówienia podstawowego, mają zastosowanie tak samo do robót wykonywanych w ramach opcji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie ilościowym poszczególnych robót określonych w kosztorysie ofertowym dot. opcji, przy zachowaniu podanych w nim cen jednostkowych, zależnie od aktualnych potrzeb Zamawiającego, bez przekroczenia kwoty brutto określonej w załączniku nr 1 do Umowy, jako wartości wszystkich robót budowlanych w zakresie opcji, objętych Umową. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do Umowy a tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 4.Terminy.

- Termin wykonania zamówienia podstawowego – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2025 roku.

- Termin wykonania zakresu wynikającego z opcji –  terminy określane będą w oświadczeniach uruchamiających opcję, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym rzeczowe wykonanie opcji – do dnia 15.12.2026 roku.

- Uruchomienie opcji może nastąpić najpóźniej do dnia 31.10.2026 roku, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Zamawiającego.

§ 5.Wynagrodzenie Wykonawcy.

Zapis ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia, zgodne 
z jego ofertą:

- dla zamówienia podstawowego - do wysokości netto  …………………………… (słownie: ……………….) i VAT według stawki ……..% na kwotę ………………. PLN, co daje brutto  ……………… (słownie: ……………….) PLN.

- dla zamówienia w ramach opcji (w razie uruchomienia prawa opcji) - do wysokości netto  ………………… (słownie: ……………………………….) i VAT według stawki ……..% na kwotę ……………… PLN, co daje brutto  ……………… (słownie: ………………..…..) PLN.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy, ustalane będzie według cen jednostkowych ujętych 
w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót, nie przekraczając kwoty określonej w ust. 1, zarówno dla zamówienia podstawowego jak i dla zamówienia w ramach prawa opcji, z uwzględnieniem § 12 Umowy.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców, czy dalszych Podwykonawców,  nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.

- Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy prawa opcji) ulegnie zmniejszeniu o nie więcej niż 10%, a związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio mniejsze.

- Określone w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom będzie dokonywana w walucie polskiej.

§ 6. Waloryzacja wynagrodzenia

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach :

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku - uwzględniona została w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy,

- wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

-  jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,

- zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, przy czym poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na powyżej 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert; początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10 %.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca uprawniony jest złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy; w szczególności Wykonawca powinien wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad na kalkulację wynagrodzenia; wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,

- W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Wniosek musi uwzględniać dokonaną już waloryzację związaną ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę tak, aby nie doszło do podwójnej waloryzacji wzrostu kosztów roboczogodziny.

- W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zwaloryzowana o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej według Głównego Urzędu Statystycznego, podawaną w „Informacjach statystycznych” Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych aktualnych na dzień przeliczenia waloryzacyjnego. Wykonawca składając do Zamawiającego wniosek o waloryzację, zobowiązany będzie do wskazania z Rozdziału II Obiekty Drogowe, numeru tablicy oraz pozycji z tablicy, podając symbol PKOB/SST oraz wyszczególnienie wg SST.

- Wniosek o którym mowa w ust. 4 i 5 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z tego tytułu z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 4 miesiące.

- Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 5 dotyczyć będzie wyłącznie płatności za roboty pozostałe do wykonania, po dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

- Maksymalna łączna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 Umowy.

- Przez maksymalną wartość zmian należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

- Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100

gdzie W -  to wynagrodzenie netto za roboty niezrealizowane jeszcze i nieodebrane przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,

a F - to procentowa zmiana cen materiałów lub kosztów według GUS.

- Waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 10.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i doprowadzenia do zmiany wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane.

- Przedłużający się czas wykonania zadania wynikający ze zwłoki Wykonawcy, nie może być podstawą o ubieganie się o waloryzację.

- Waloryzacji nie podlegają roboty wykonywane w ramach zakresu podstawowego.

- W przypadku prawa opcji, waloryzacja wynagrodzenia podlegała będzie zasadom opisanym wyżej.

§ 7. Zamówienia podobne w trybie art. 214 ust 1 pkt 7 UPZP

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp, tj. w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego.

- Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w ust. 1 niniejszej Umowy tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

- Udzielane zamówienie będzie polegać, w szczególności na: remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontach asfaltobetonem z recyklera, remonty awaryjne ( bez wycinania) nawierzchni bitumicznych, uszczelnianie pęknięć nawierzchni bitumicznych, - roboty towarzyszące przy remontach nawierzchni bitumicznych (frezowanie, skropienie, uzupełnianie kruszywem podbudowy, regulacja infrastruktury wod-kan i gaz., regulacja krawężników i obrzeży);

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 217 ust 1 pkt 7 uPzp do łącznej wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego.

- Na okoliczność wystąpienia w/w zamówień zastanie zawarta odrębna umowa.

§ 8.Osoby skierowane do realizacji zamówienia.

Osobami  skierowanymi do realizacji zamówienia odpowiedzialnymi za realizację i koordynację zamówienia są:

- ze strony Zamawiającego: Inspektorzy Nadzoru: Pani ………………., 
tel. …..………………………………………....., e-mail: …..………………..

- ze strony Wykonawcy: Kierownik budowy: Pan/Pani………………………
tel. ……………….email:……………………

§ 9. Podwykonawstwo

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty i oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu Umowy / Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawców

Wykonawca zamierza powierzyć/powierza wykonanie Podwykonawcy/om część zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): …………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust.1, 
z zastrzeżeniem art. 462 ust 7 Pzp.

- Wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy musi być uprzednio uzasadniona na piśmie, zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac objętych przedmiotem Umowy i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

- Ustala się 14 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian.

Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca podaje Zamawiającemu 
(o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług. Wszelkie informacje o Podwykonawcach, zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 10 do Umowy.

- Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec zgłoszonego Podwykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej,

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- W zakresie Podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 Pzp.

§ 10. Zakres robót

  - Zamawiający będzie zlecał poszczególne roboty za pomocą aplikacji pracedrogowe.zdmikp.bydgoszcz.pl, sms-em, MMS-em lub ustnie z późniejszym pisemnym potwierdzeniem swojej ustnej decyzji Kierownikowi robót Budowy.

  - Zakres robót każdorazowo będzie szczegółowo ustalany przez Inspektora Nadzoru.

  - Obowiązuje wycinanie łat do 1 m2 bez zgłoszenia tego inspektorowi nadzoru. Łaty przekraczające powierzchnię 1 m2 muszą być przed ich wykonaniem zgłoszone, a następnie także potwierdzone zdjęciem MMS  celem weryfikacji zasadności ich wykonania. W związku z powyższym pracownicy brygady muszą być wyposażeni w służbowy telefon komórkowy z aparatem fotograficznym w celu szybkiego przekazania zdjęć oraz tablet z zainstalowaną aplikacją pracedrogowe.zdmikp.bydgoszcz.pl.

§ 11. Realizacja umowy

- Roboty stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane zgodnie z zamówieniem, normami dotyczącymi wykonania nawierzchni twardych na drogach, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane.

- Na wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży orzeczenia, atesty i recepturę laboratoryjną opracowaną przez laboratorium drogowe i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.

- Badania obejmują wszystkie materiały i roboty, które podlegają bieżącym badaniom zgodnie z SST, w przypadku braku zapisów w SST obowiązuje instrukcja o odbiorach DP-T14.

- Wymagane badania, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanej masy mineralno-bitumicznej (minimum 1 próbka na 1000 m2 ).

- Niezależnie od badań materiałów prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie prowadził badania we własnym zakresie poprzez własne laboratorium.

- Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

- W razie niewłaściwej jakości wykonania lub wbudowania asfaltobetonu niezgodnej 
z obowiązującymi normami (zatwierdzoną recepturą), Wykonawca zobowiązany będzie 
w terminie 7 dni do usunięcia niewłaściwej i wbudowania (wykonania) w to miejsce masy zgodnej z obowiązującymi normami.

§ 12. Techniczna organizacja robót

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

  - Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu * …… godzin, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w Ofercie, licząc od daty zgłoszenia (zlecenia) przez Zamawiającego, przy czym wskazane przez Zamawiającego wykruszenia, dziury, koleiny stanowiące zagrożenie dla ruchu kołowego muszą być natychmiast naprawione (maksymalnie w ciągu 5 godzin od momentu zlecenia).

  - Prace remontowe z uwagi na utrudnienia w ruchu należy wykonywać również w nocy, 
na zlecenie Zamawiającego.

W ciągu dnia remontować można jedynie poza godzinami szczytu (630 - 900 i 1330 - 1700). Zabrania się wykonywania remontów na głównych ciągach komunikacyjnych w piątki i dni przedświąteczne. Na drogach tych w okresie zabronionym mogą być remontowane tylko miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu za zezwoleniem i na wyraźne polecenie Inspektora Nadzoru.

  - Roboty będą wykonywane zgodnie z normami dotyczącymi wykonywania nawierzchni twardych 
na drogach, oraz wymogami określonymi przez Zamawiającego.

  - Do wytworzenia mieszanki bitumicznej może być użyte tylko kruszywo spełniające wymogi dla dróg KR-5-7.

  - Naprawa nawierzchni asfaltobetonowych o powierzchni do 10m2 włącznie, będzie wykonywana asfaltobetonem jako remont cząstkowy nawierzchni.

  - Naprawa nawierzchni asfaltobetonowych o powierzchni powyżej 10m2, będzie wykonywana asfaltobetonem lub SMA jako ułożenie nawierzchni.

  - W okresie zimowego przestoju otaczarek, naprawa nawierzchni odbywać się będzie mieszanką mineralno-bitumiczną wtórnie podgrzaną w recyklerze, wzbogaconą czystym asfaltem w ilości min. 1%, max. 2% . W pozostałym okresie remont ww. mieszanką może być wykonany tylko na polecenie Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, czytelne, normatywne oraz czyste oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym .

  - Wykonawca w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane będą bezpośrednio przez Wykonawcę.

  - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zabezpieczenie brygad w widoczną czystą i odblaskową odzież ochronną, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego 
w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiaru robót, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do OPZ, z podaniem nazwy ulicy, określeniem lokalizacji miejsca remontowanej nawierzchni i trwałego jej oznakowania farbą, w miarę małym, ale czytelnym znakiem (data) obok wykonanej łaty. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zdjęć w aplikacji pracedrogowe.zdmikp.bydgoszcz.pl i zwymiarowania kształtów figur wykonanych łat.  Niedopuszczalne jest dzielenie jednej łaty na kilka oddzielnych sztuk. Szczegółowy wykaz wykonanych remontów Wykonawca umieści w wersji papierowej i elektronicznej w tabelach zgodnie z arkuszem meldunkowym i przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej, a po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, zostanie przesłane w wersji elektronicznej Wykonawcy (za dany okres rozliczeniowy). Adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostanie podany po podpisaniu umowy.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków wykonana łata nie zostanie zaliczona jako przygotowana do odbioru  i wykreślona z meldunku z wykonania prac za dany tydzień.

  - Wykaz wykonanych remontów należy wysłać do Zamawiającego w wersji elektronicznej, 
co tydzień tj. do wtorku do godz. 1200 z klauzulą „meldunek tygodniowy na dzień...”. Meldunek w wersji papierowej dostarczyć w ciągu 7 dni od daty zakończenia robót, pod rygorem kar umownych.

  - W przypadku ujawnienia, że prace naprawcze wykonano niezgodnie ze specyfikacją (łaty niewykonane w wymaganym kształcie lub ułożeniu do osi jezdni, brak doszczelnienia krawędzi łaty, ubytki w łacie, spękania łaty, zaniżenie lub zawyżenie łaty w stosunku do przyległej nawierzchni, inne podobne) przedstawicielowi Zamawiającego przysługuje prawo decyzji dotyczącej:

      - wstrzymania 25% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad dających się usunąć

      - wstrzymaniu 100% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy w przypadku wad nie dających się usunąć

  - Rozliczenie wstrzymanych płatności nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym (meldunku) po potwierdzeniu przez Inspektora Zamawiającego likwidacji stwierdzonych wad.

  - W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w terenie występowania ubytków lub powierzchni wymagających remontu, których powierzchnia przekracza 1m2 , co nie było objęte zleceniem, Wykonawca musi w formie SMS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzyskać uprzednią akceptację przedstawiciela Zamawiającego. W razie wykonania takiego remontu bez uprzedniej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy ustala się przyjmując wykonanie remontu o powierzchni 1m2.

§ 13. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (osoby bezpośrednio wykonujące roboty, czyli tzw. pracownicy fizyczni np. majster robót, pracownicy wchodzący w skład brygad), zostaną zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. oświadczenie zatrudnionego pracownika, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zatrudnionego pracownika lub wyciągi z tych umów, zawierających co najmniej imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie umowy o pracę.

- Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 1, prace/roboty wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonywania prac/robót, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt wykonywania prac/robót przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 14. Odbiory robót.

- Odbiór wykonanych robót,  dokonywany będzie protokolarnie przez przedstawicieli Stron.

- Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza telefonicznie Inspektorowi Nadzoru. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzone będzie przez Wykonawcę zgłoszeniem pisemnym. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia lub powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

- W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót Wykonawca ma obowiązek je odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Po wykonaniu robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ich zakończenie, oraz gotowość do odbioru. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru zobowiązany jest do dostarczenia w/w. zestawienia ilościowo-wartościowego (w wersji papierowej), z podziałem na kategorie dróg i grubości wykonanych łat, jak również zestawienia zbiorczego.

- W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane, Zamawiający wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru, niezależnie od naliczania kar, zgodnie z zapisami ust.1, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający dokonuje odbioru robót na podstawie SST, a w przypadku braku zapisów w SST obowiązuje instrukcja o odbiorach DP-T14.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru robót, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, dokonany zostanie w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu gwarancyjnego.

§ 15. Rozliczanie robót odebranych. Mechanizm podzielonej płatności.

- Rozliczenia za wykonane roboty odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca w tym, na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbioru wykonanych robót.

- Niezbędnymi do weryfikacji otrzymanych dokumentów i robót są szczegółowe obmiary robót w wersji papierowej i w wersji elektronicznej z okresu miesiąca, z cenami jednostkowymi, zgodnymi z kosztorysem ofertowym – załącznik A-1,

- Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,

odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

- Zamawiający dopuszcza wystawianie i odbiór faktur przez platformę e-faktura.gov.pl. Numer GLN dla ZDMIKP – 5907675551354.

- Zamawiający dopuszcza dwukrotne fakturowanie w grudniu bieżącego roku.

- Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu, zestawienie wartości wykonanych robót. Inspektor Nadzoru, w ciągu w ciągu 21 dni od daty złożenia ostatniego meldunku w wersji papierowej za dany tydzień poprzedniego miesiąca sprawdzi zakres i wartości wykonanych robót, i potwierdzi kwoty należne do wypłaty dla Wykonawcy..

- Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru, i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych (dla zamówienia podstawowego i dla zamówienia w ramach prawa opcji), stanowiących wraz z Ofertą Wykonawcy załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy. Obmiary losowo wybranych pozycji powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru.

- Obmiaru robót, niezależnie od ich postępu dokonuje się:

- w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

- w przypadku miesięcznego fakturowania,

- w przypadku zakończenia danej części robót,

- w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach.

- Wszystkie płatności dokonywane są na podstawie protokołów odbioru wykonanych i odebranych robót, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy oraz prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku od Wykonawcy.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów 
o podwykonawstwo.

- Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

- Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

- W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 
09 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1751). Powyższe oznacza, że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.14 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§ 16. Rękojmia za wady, gwarancja jakości, ubezpieczenie.

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zadeklarowanej w ofercie  …… miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia podstawowego, licząc od daty ostatniego protokołu odbioru.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w ramach opcji, licząc od daty ostatniego protokołu odbioru.

- Warunki gwarancji zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy.

- Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się z okresem udzielonej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia dedykowanej niniejszemu zamówieniu w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej, na kwotę ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 PLN, na cały okres jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- W ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest w formie elektronicznej) potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Niewykonanie tego zobowiązania w terminie, daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub dokonania ubezpieczenia zastępczego i obciążenia jego kosztami Wykonawcy.

§ 17. Odstąpienie, rozwiązanie Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust.1 UPZP.

- Zamawiający może także rozwiązać umowę w przypadku nienależytego jej wykonywania, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, jeżeli :

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z Umową, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca nie wykonuje żądania Zamawiającego dotyczącego zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku jeżeli:

a) przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenie, że uprawnienia, kwalifikacje podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, bądź

b) podwykonawca/dalszy podwykonawca  narusza zasady realizacji Umowy, w tym  także nie daje gwarancji należytego wykonania umowy lub wprowadza w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.

- Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innym wykonawcom lub bez pisemnego uzgodnienia z  Zamawiającym podwykonawcom niewymienionym w aneksie do Umowy.

- W przypadku odstąpienia oraz w przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki :

1)	Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać roboty i zgłosić do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane,

2)	Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane do innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)	Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 
7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury,

5)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 18. Kary umowne

1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, w następujących przypadkach:

1)	za zwłokę w wykonaniu robót z winy Wykonawcy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

2) za przekroczenie czasu rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu  …… godzin, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w Ofercie, licząc od daty zgłoszenia (zlecenia) przez Zamawiającego – za każdy dzień zwłoki liczony po upłynięciu …… godzin – 1.000,00 PLN  wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

3)	za niedostarczenie w ciągu 7 dni od zakończenia prac pisemnej wersji zestawienia robót, tzw. „meldunek tygodniowy na dzień …” – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień nieuzasadnionego niedostarczenia meldunku liczony za każdy meldunek,

4)	za zanieczyszczanie terenu przez składowanie materiału po wykonanym remoncie 
w wysokości 1.000,00 zł za każde miejsce i za każdy dzień składowania lub opóźnienia wywozu po terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. (Rumosz pochodzący z remontowanej nawierzchni winien być wywieziony natychmiast tj. tego samego dnia, lub następnego dnia, ale tylko w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru),

5)   za brak wymaganego potencjału technicznego, określonego w OPZ – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień nieposiadania sprzętu;

6)	za nieterminowe usunięcia ewentualnych wad - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego na jego usunięcie,

7)  za nieposiadanie majstra robót  oraz za niepodstawienie brygad remontowych w odpowiedniej ilości określonej w OPZ - w wysokości 1.000,00 zł  za każdy dzień liczony od dnia rozpoczęcia robót za każdą nie podstawioną brygadę lub brak majstra robót,

8)	za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy - w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek,

9)	za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 1000 zł  za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie,

10)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek

11) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania prac wymagających natychmiastowej interwencji wskazanych przez Inspektora Nadzoru, wynagrodzenie 1.000,00 zł za każdą godzinę liczoną od terminu wyznaczonego na przystąpienie do  prac celem usunięcia zagrożenia ,

12)	za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 17 niniejszej Umowy - wysokości 10% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

13)	z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości - 1% nieuregulowanej należności.

*	w przypadku regulowania należności Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom przez Zamawiającego, powyższy zapis pkt.12) nie obowiązuje

14) za dopuszczenie do pracy pracownika beż zawartej z nim umowy o pracę w wysokości 
1.000,00 PLN za każdy przypadek,

15) za stwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego powtarzające się zgłaszanie w raporcie tygodniowym remontów wykonanych niezgodnie ze specyfikacją techniczną tj.  łaty niewykonane w wymaganym kształcie lub ułożeniu do osi jezdni, brak doszczelnienia krawędzi łaty, ubytki w łacie, spękania łaty, zaniżenie lub zawyżenie łaty w stosunku do przyległej nawierzchni -  w wysokości 25% wartości netto kwestionowanej łaty.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych, z wyłączeniem przewidzianych w Prawie zamówień publicznych przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

3.	Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć w sumie 25% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4.	Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.	W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.	Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.

7.	Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

8.	Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

9.	W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie zamówienia podstawowego tj. kwotę w wysokości __________ (słownie: _________ ) PLN, w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * ).

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku uruchomienia prawa opcji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny za realizację zamówienia, wynikającej z wezwania  Wykonawcy do wykonania opcji.

§ 20. Zmiany Umowy

      - Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 UPZP Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o następujące okoliczności:

    - zmiany ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy:

          - zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;

          - wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w kosztorysie ofertowym wynikający z ich zaniechania oraz wykonania robót zamiennych - mogące skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, ponad przewidziane w umowie zmniejszenie zakresu robót, nie wymagające zmiany Umowy, przy czym minimalna wartość świadczenia stron nie może być mniejsza niż 90% wartości umowy.

          - zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych w § 6 Umowy;

  - przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 4, jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, co może nastąpić jedynie w przypadku:

    - niemożności realizacji robót/prac z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót/prac lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót/prac,

    - jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót/prac, w szczególności zgodnie z technologią realizacji robót/prac, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót/prac ,

    - wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

    - wstrzymanie prac lub przerwy w realizacji prac, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

    - gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

    - w przypadku gdy termin wykonania zakresu opcji będzie wykraczać poza termin wykonania zakresu podstawowego, strony przedłużą termin umowny o czas niezbędny do wykonania opcji.

  - wprowadzenia Podwykonawców lub dokonania zmiany Podwykonawców, na zasadach określonych § 9 Umowy,

  - zmiany podwykonawców- podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

  - zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w § 8 Umowy, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy) pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę na dane stanowisko osoba, wykaże spełnianie warunków, a w przypadku kierownika budowy – również kryteriów oceny ofert, w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne oraz wynikającym z oferty wykonawcy.

  - zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust 2 UPZP, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 oraz ust2 UPZP, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

5. Postanowienia umowne zmieniane z naruszeniem Umowy są nieważne. Na miejsce nieważnych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

6.	Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 21. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące  przepisy polskiego prawa z tym, że Wykonawcy nie obowiązują regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczące zajęcia pasa drogowego.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części.

W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.

- Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

  - oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (dla zamówienia podstawowego oraz dla zamówienia objętego opcją), stanowiące załącznik Nr 1,

  - opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik Nr 2,

  - Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem załącznika Nr 1 i 2 do SWZ, stanowiąca załącznik  Nr 3,

  - wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowiący załącznik Nr 4 (o ile dotyczy),

  - kopia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – stanowiąca załącznik Nr 5,

  - oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik Nr 6,

  - wzór oświadczenia o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 8 i 9

  - kosztorys art. 2014 ust. 1 pkt 7 – załącznik nr 10

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

# Podpisy Stron

# Zamawiający					                                                        Wykonawca