### UMOWA( projekt)

**Zawarta w dniu ……………2021 r.**  pomiędzy **Gminą Miejską Jarosław, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław** Regon 650 900 520, NIP 792-20-31-550 reprezentowaną przez :

**Pan Wiesław Pirożek - Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia**

przy kontrasygnacie **Skarbnik Miasta – Pani Anny Gołąb**

zwaną dalej **„Zamawiającym”,** a:

…………………………………………………………................. i imieniu której działa ………………

zwanym dalej „**Wykonawcą”,**

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa następującej treści.

**§ 1**

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z:

**1/ Zadanie I** : bieżącym utrzymaniem rowu deszczowego „Potoku Głęboka” na odcinku 1823 mb od wiaduktu kolejowego na oś Kombatantów do ujścia rzeki San oznaczonego numerami ewidencyjnymi 5-2810, 4-3118, 4-3128, 4-2963/2, 4-2963/1, 4-2961/1, 4-2961/2 polegającym w szczególności na dwukrotnym wykonaniu w ciągu roku 2021 prac konserwacyjnych.

**2/ Zadanie II**: wykonanie dwukrotnej konserwacji rowu R-R w korycie „Starego Sanu” na odcinku 1 110 m w m. Jarosław Obręb 3 działka nr 195/3 w km 2+200-2+300, działki nr 195/1, 1188 w km 3+280-4+310 oraz rowów bocznych R-1 w km 0+000-0+260, R-2 w km 0+000-0+260 w m. Jarosław działki 1249/1 i 1236. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy.

**§ 2**

Ustala się następujące terminy wykonania robot:

1/ Dla zadania I

a) Umowa będzie wykonana w okresie od dnia jej zawarcia do dnia 15 grudnia 2021 r.

b) Termin zakończenia i rozliczenia części prac ustala się na dzień 30 czerwca oraz 30 września

2021 r.

2/ Dla zadania II:

a) Umowa będzie wykonana w okresie od dnia podpisania do dnia 15 grudnia 2021 r.

b)Termin zakończenia i rozliczenia konserwacji do 15 lipca oraz 30 września 2021 r.

**§ 3**

Wykonawca oświadcza, że wszystkie części Wykonawca wykona osobiście

**§ 4**

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ustawy Pzp wszystkie osoby, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w Opisie przedmiotu zamówienia , których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

2. Wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób.

3. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku nieprzedstawienia w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3 raportu stanu i sposobu zatrudnienia oraz oświadczeń Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

**§ 5**

**1.** Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie brutto …………….. ( słownie: ……………………………………. )

w następujących terminach z uwzględnieniem poszczególnych zadań:

1) dla Zadania I

a) 90% wartości wynagrodzenia tj………. po zakończeniu prac opisanych w §2 pkt 1 lit b niniejszej umowy,

b) 10 % wartości wynagrodzenia tj ………. po zakończeniu umowy.

2) dla zadania II

a) 90% wartości wynagrodzenia tj……… po zakończeniu prac opisanych w §2 pkt 2 lit b niniejszej

umowy,

b) 10 % wartości wynagrodzenia tj ………. po zakończeniu umowy.

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się łącznie sześcioma fakturami, którą Zamawiający zapłaci

po zakończeniu robót cząstkowych w wyznaczonych w §2 terminach. Podstawę wypłaty

wynagrodzenia stanowić będą protokoły odbioru prac poszczególnych etapów podpisanych przez

Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do **…….** licząc od daty jej doręczenia

Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na

rachunek Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zadania w trakcie jego

realizacji. Wartość prac wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu

ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmiana wynagrodzenia umownego i ustalenie jego

nowej wysokości w formie aneksu do umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pośrednictwem metody MPP (Split payment).

7. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

1/ jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

2/ jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

**§ 6**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1/ przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania prac w terminie do trzech dni od dnia zawarcia umowy

2/ zapłata za wykonane i odebrane roboty,

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na terenie prowadzonych robót należytego ładu

i porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony obiektów i urządzeń znajdujących się w obszarze

działania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

4. Odpady uzyskane podczas wykonywania prac Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

**§ 7**

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami w terenie oraz, że posiada wymagane uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

**§ 8**

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 złotych, za każdy dzień zwłoki,
2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze cząstkowym, – w wysokości 100 złotych, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości

10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką może dochodzić strona niniejszej umowy ustala się na poziomie 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy

**§ 9**

1. Zamawiający każdorazowo wyznacza termin i rozpocznie odbiór prac cząstkowych przedmiotu umowy w ciągu **7 dni** od daty zawiadomienia go o zakończeniu poszczególnego etapu prac konserwacyjnych.
2. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości.
3. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy poszczególnych odbiorach, wynosić będzie **14 dni** chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.
4. Z czynności odbioru , zostanie spisany protokół.

**§ 10**

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć podczas realizacji przedmiotu umowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

**§ 11**

1. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy jest opis przedmiotu zamówienia
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

**Zamawiający: Wykonawca:**