SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:

„Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S 
nad rzeką Mała Panew w Kaletach”

Nr. postępowania DZP.05.15.03.2024

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych

Zatwierdzam:

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Tarnowskich Górach

Michalina Żyła

Tarnowskie Góry 15.04.2024  r.

Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

„SWZ” – Specyfikacja Warunków Zamówienia

„Zamawiający” – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

„ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.)

„Kodeks Cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.1610 ze zm.)

„kpc” – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.)

„Prawo budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj Dz.U. 2023 poz. 553 z późn. zm.)

INFORMACJE OGÓLNE

- ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych

w Tarnowskich Górach

ul.  Pyskowicka 54

42 – 600 Tarnowskie Góry

- e-mail:                                             zdp@zdp.tgory.pl

- nr telefonu:		                    (032) 285 – 48 -62

- adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

##### zdp.bip.info.pl zawierająca odesłanie na platformę pod adresem:

www.platformazakupowa.pl/pn/zdp.tgory

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3.    Szacunkowa  wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów	unijnych

o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

- Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

9. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych 
z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

12. Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 PZP  jeśli nie pozyska dofinansowania na realizację zamówienia ze środków publicznych.

13.  Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/1384/PolskiLad .

14. Zadanie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Spis treści

Rozdział I		Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział II		Termin wykonania zamówienia

Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz podmiotowe  środki   dowodowe

Rozdział IV	Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu

Rozdział V 	Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

Rozdział VI	Informacja na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia

Rozdział VII	Informacja na temat podwykonawców

Rozdział VIII	Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział IX	Ogólne uwagi dotyczące opracowania oferty

Rozdział X		Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Rozdział XI		Sposób obliczenia ceny

Rozdział XII	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział XIII	Termin związania ofertą

Rozdział XIV	Sposób oraz termin składania ofert

Rozdział XV	Termin otwarcia ofert oraz czynności związane z otwarciem ofert

Rozdział XVI	Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Rozdział XVII	Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych   
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

Rozdział XVIII	Zawarcie umowy

Rozdział XIX	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Rozdział XX	Informacja dotycząca ochrony danych osobowych RODO

Załączniki do SWZ

- załącznik nr 1	formularz oferty

- załącznik nr 2	oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

- załącznik nr 3	oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

- załącznik nr 4	projektowane postanowienia umowy

- załącznik nr 5      program funkcjonalno- użytkowy

- załącznik nr 6      mapa

- załącznik nr 7      oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

- załącznik nr 8      wykazy robót budowlanych i usług projektowych

- załącznik nr 9     wykaz osób

- Załącznik nr 10    Oświadczenie „ elektromobilność”.

ROZDZIAŁ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej nr 3252 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) – załącznik nr 5 do SWZ, Wykonawca 
w ramach Ceny Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto), opracuje projekty oraz wykona następujące Roboty Budowlane, w szczególności:

- Przebudowę, przełożenie i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych,

- Przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej,

- Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej utrzymaniem,

- Wykonanie mostu  tymczasowego (objazdowego) i późniejszą jego rozbiórkę,

- Rozbiórkę istniejącego mostu wraz z częścią drogową,

- Budowę nowego mostu wraz z częścią drogową,

- Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności połączenia mostu do istniejącego układu komunikacyjnego (drogowego) wraz ze zmianą organizacji ruchu wynikającą 
z przyjętych rozwiązań

- Demontaż tymczasowej i wykonanie docelowej organizacji ruchu,

- Uporządkowanie i rekultywacja terenu w rejonie prowadzonych prac,

Przedstawiony zakres rzeczowy robót budowlanych stanowi podstawę do opracowania Dokumentacji Projektowej, która podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu.

Cena Ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty niezbędne do wykonania całego zamówienia między innymi koszty i wynagrodzenia personelu Wykonawcy i osób trzecich działających na zlecenie Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i powykonawczej, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków itp., obejmuje również koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru przedmiotu zamówienia, koszty geodezyjne, koszty wszystkich obowiązków Wykonawcy, w tym nadzorów specjalistycznych, koszty związane z wykonaniem przekopów kontrolnych, koszty wykonania wszelkich prac związanych 
z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie robót objętych zamówieniem, także tych znajdujących się w ziemi, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikająca z zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy z tytuły oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian istniejącej infrastruktury zarówno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidującej z zadaniem.

Wynagrodzenie ma obejmować wszystkie świadczenia główne i dodatkowe niezależnie od tego, czy są one wskazane z SWZ, w tym załącznikach.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zadanie obejmuje w szczególności:

- realizację prac projektowych polegających na sporządzeniu projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji;

- kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym PFU – Załącznik 
nr  5 do SWZ oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę;

- zapewnienie nadzoru autorskiego oraz wszelkich niezbędnych nadzorów branżowych;

- wszelkie inne obowiązki wskazane w treści PFU, Specyfikacji Warunków Zamówienia, Umowy oraz pozostałych dokumentów stanowiących ich integralne załączniki.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z innymi wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 
w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowania budowli i ochrony środowiska i będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objęte kontraktem mają służyć.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Podstawowe parametry istniejącego obiektu:

- Konstrukcja				rama trójprzęsłowa, płytowo-belkowa z betonu zbrojonego

- Rozpiętość w świetle podpór			9,20 m + 12,03 m + 9,24 m

- Całkowita długość obiektu			33,05 m

- Całkowita szerokość ustroju niosącego	            9,34 m

- Szerokość jezdni na obiekcie			6,00 m

- Szerokość użytkowa chodników		            2 x 1,55 m

Podstawowe parametry istniejącej drogi na dojazdach:

- Kategoria obciążenia ruchem – KR3,

- Klasa drogi – Z,

- Droga - jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- Jezdnia - szerokość 5,30 – 7,00 m,

- Nawierzchnia – asfaltobetonowa, ograniczona krawężnikami betonowymi dwustronnymi z prowadzonym ciągiem pieszym.

Adres obiektu do wykonania przedmiotu zamówienia:

Most w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej nr 3252 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach, która określona jest w  Załączniku nr 6 do SWZ

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”. Wstępna promesa Nr Edycja 8/2023/1384/PolskiLad

- Nazwa(y) i kod(y) Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| --- | --- |
| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 71330000-0 | Różne usługi inżynieryjne |
| 71500000-3 | Usługi związane z budownictwem |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| 45240000-1 | Budowa obiektów inżynierii wodnej |

- Zamówienie obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej stanowiącymi załącznik do PFU;

- opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji administracyjnych, postanowień, uzgodnień, opinii itp.;

- uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, postanowień, opinii i uzgodnień umożliwiających przebudowę dojazdów do obiektu i  budowę mostu, budowę mostu tymczasowego, rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, przebudowę infrastruktury kolidującej 
z inwestycją

- budowę mostu i drogi dla pieszych i rowerów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 
i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- spełnienie wymagań określonych w wydanych decyzjach administracyjnych;

- wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności nawiązania budowanego obiektu mostowego z istniejącym układem komunikacyjnym (drogowym) a także z mostem tymczasowym, wraz ze zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

- doprowadzenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami dróg;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej;

- uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy jw. oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku konieczności ich uzyskania;

- w imieniu Zamawiającego wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Warszawie z wnioskiem o usunięcie z rejestru Jednolitego Numeru Inwentarzowego dla rozebranego obiektu i z wnioskiem o nadanie nowego JNI dla nowo wybudowanego obiektu (zgodnie z instrukcją w sprawie dodawania, usuwania i przeniesienia obiektów mostowych, tuneli 
i przepustów w Rejestrze Jednolitych Numerów Inwentarzowych, publikowaną na stronie GDDKiA). Wystąpienie realizowane będzie na podstawie pełnomocnictwa wystawionego dla Wykonawcy przez Zamawiającego.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ:

Program Funkcjonalno - Użytkowy - Zamawiający dokona interpretacji zapisów PFU i udzieli niezbędnych wyjaśnień na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.1 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej będą wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający na etapie realizacji robót może dopuścić zastosowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w wymaganiach Zamawiającego.

7.2 Klasyfikacja ważności dokumentów.

Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się 
i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający lub Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia.

- OBOWIĄZKI OGÓLNE WYKONAWCY

Wszystkie działania Wykonawcy związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizacją robót 
i rozliczeniem zadania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, wydanymi warunkami, opiniami, itp.

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- Przedstawiania na żądanie Zamawiającego na każdym etapie prac projektowych i wykonawczych wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia,

- Przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania w języku polskim z zachowaniem terminów wskazanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru i/lub wynikających z przepisów KPA oraz ustawy Prawo Budowlane,

- Przekazania Zamawiającemu do 14 dni  od dnia otrzymania decyzji pozwalającej na realizację robót (z rygorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności, jeśli rygor nie zostanie nadany) oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o przyjęciu obowiązków wraz 
z dokumentami wymaganymi wg przepisów ustawy Prawo Budowlane,

Do dnia przekazania placu budowy Wykonawca Robót zobligowany jest przekazać Zamawiającemu listę, zaświadczenia o opłaceniu Izby oraz uprawnienia kierowników pozostałych branż niewymienionych w ofercie.

- Zapewnienia i zorganizowania na swoje potrzeby i na własny koszt biura zlokalizowanego na terenie budowy/w pobliżu terenu budowy w ciągu 14 dni od uzyskania decyzji pozwalającej na realizację robót. Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu i Inżynierowi kontraktu/Inspektorowi nadzoru lokalizację biura. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu personelu Wykonawcy 
tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkim pracownikom Wykonawcy.

- Zapewnienia na budowie stałej łączności telefonicznej i elektronicznej z kierownikiem budowy 
i kierownikami robót oraz dostawy wszelkich mediów na placu budowy 
i zapleczu techniczno – biurowym na koszt Wykonawcy.

- Wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru wydanych w związku z realizacją zadania, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami SWZ, PFU i umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku zmiany lub zawieszenia wymienionym osobom uprawnień w zarządzaniu zadaniem przez Zamawiającego, Wykonawca niniejszego zamówienia będzie się stosował do poleceń innego Przedstawiciela jeśli Zamawiający takiego wyznaczy.

- Zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji zadania, przedstawicielom                
i służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do terenu budowy 
i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą realizowane.

- Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, którego obowiązek wykonania spoczywa na Wykonawcy,

- Usunięcia na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót lub każdego Podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, działa na szkodę Zamawiającego lub utrudnia osiągnięcie celu.

- Partnerskiej współpracy w zakresie uzyskania decyzji innych organów niezbędnych dla realizacji zadania. Terminowego przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do ich uzyskania.

- Wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych (m. in. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzję 
o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu /decyzję ZRID) na podstawie wydanego upoważnienia/pełnomocnictwa. Wnioski można złożyć jedynie po akceptacji ich treści i załączników przez Zamawiającego. Wykonawca w cenie ryczałtowej powinien uwzględnić koszty związane 
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów.

- W ciągu 14 dni od podpisania umowy dostarczenia opracowanego zgodnie z uzgodnionym wzorem 
i wytycznymi harmonogramu prac projektowych w 2 egz., który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- W ciągu 14 dni od uzyskania decyzji pozwalającej na realizację robót budowlanych dostarczenia Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru opracowanego zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi harmonogramu rzeczowego i finansowego związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia prac przy zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz 
z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 2 egz. zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca niniejszego zamówienia do 7 dni po upływie okresu rozliczeniowego przedłoży Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej dokumenty do rozliczenia. Na etapie realizacji robót dokumenty do płatności powinny być dodatkowo zaopiniowane przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Dokumenty rozliczeniowe podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Niedostarczenie kompletu dokumentów w terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy. Płatność ta zostanie ujęta w następnym okresie rozliczeniowym pod ww. warunkami.

- Dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury w ciągu 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej/częściowego/technicznego końcowego.

Wystawienie faktury będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów do rozliczenia.

- Sporządzania na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru 
w porozumieniu z autorem dokumentacji projektowej wszelkich zmian rysunków, w specyfikacjach, które mogą się okazać konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty z płatności za stwierdzone na etapie odbioru technicznego końcowego wady nieistotne.

Zamawiający będzie decydował, które wady można uznać za nieistotne uwzględniając okoliczności faktyczne ich wystąpienia. O wartości wstrzymania decydować będzie wartość wadliwie wykonanych robót.

Zamawiający będzie uznawał za wady i braki formalne uwzględniając konkretne okoliczności faktyczne ich wystąpienia. Wartość wstrzymania wynosi do 10% wartości faktury końcowej lub dostarczeniu przez Wykonawcę w ciągu 7 dni dodatkowego zabezpieczenia w wysokości wartości określonego przez Zamawiającego wstrzymania. O wartości wstrzymania w przypadku braków formalnych decydować będzie Zamawiający.

- Podstawą do wystawienia faktury za opracowaną dokumentację projektową będzie Protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z wykazem opracowań zatwierdzony przez Zamawiającego, a także wykonanie części robót budowlanych.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty budowlane stanowić będą:

- protokół odbioru częściowego/protokół odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy;

- rozliczenie robót do odbioru oraz tabela rozliczeniowa.

Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w Radach Budowy, w których obowiązkowo powinien uczestniczyć Projektant mostowy będący Kierownikiem zespołu prac projektowych. Rady Budowy powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb.

- Na etapie realizacji robót Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w Radach Budowy z udziałem przedstawicieli zaangażowanych w realizację zadania, w tym Projektanta. Rada Budowy odbywać się co najmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb. Spotkania będą prowadzone i protokołowane przez Inżyniera Kontraktu, a protokoły będą przekazywane Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia spotkania celem akceptacji.

- Kierownik budowy zobligowany jest pełnić obowiązki do momentu skutecznego zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

- Wykonanie kolaudatu zawierającego wszelkie decyzje administracyjne na podstawie których wykonywano roboty budowlane, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowe i końcowe (w tym dokumentacji technicznej) , obmiary powykonawcze, rysunki, opisy, operaty geodezyjne, dokumenty materiałowe zastosowanych materiałów,

- Wyniesienie obiektu budowlanego tymczasowego i docelowego w teren, z geodezyjnym wyznaczeniem i stabilizacją punktów umożliwiających realizację dróg dojazdowych o obiektów mostowych,

- Przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń, budynków oraz innego zagospodarowania terenu w ciągu 21 dni od przekazaniu placu budowy, a także protokoły stanu technicznego spisane z Wykonawcą a zarządcą dróg, wykorzystywanych na etapie realizacyjnym do transportu budowlanego lub objazdów ruchu publicznego (zgodnego z tymczasową organizacją ruchu), właścicielami budynków przyległych do terenu budowy, wraz z dokumentacją fotograficzną tych odcinków dróg, budynków.

Wykonawca robót zobowiązany jest sporządzić protokół z każdym właścicielem zabudowanej nieruchomości przyległej na okoliczność ewentualnych roszczeń związanych z realizowaną inwestycją. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu i zakończeniu robót budowlanych ponownie spisanie z zarządcami dróg jak wyżej protokołu stanu technicznego oraz dokonanie wszelkich napraw tych dróg , których uszkodzenia mogły wyniknąć z transportu technologicznego lub objazdu ruchu publicznego, Wykonawca do transportu budowlanego będzie mógł wykorzystywać tylko zinwentaryzowane odcinki dróg.

- Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 1 miesiąca od dnia przekazania terenu budowy wykona rozbiórkę i udokumentuje sposób zagospodarowania materiałów uzyskanych z rozbiórki dla wszystkich elementów zagospodarowania przeznaczonych do rozbiórki.

- Wykonawca robót zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania robót przez Podmiot trzeci, polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego 
o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostają bez zmian.

Powyższe dotyczy okresu realizacji inwestycji oraz okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót Zamawiającemu. Podmiot trzeci odpowiada za  swoje działania przed Wykonawcą robót. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do  uzyskania od Wykonawcy robót warunków wejścia na teren budowy lub teren objęty gwarancja i rękojmią. Warunki te powinny być adekwatne do zakresu tego wejścia.

- Odpowiedzialność Wykonawcy robót z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi nie ulega ograniczeniu 
w sytuacji wykonania przez Podmiot trzeci robót polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego 
o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Gwarancja i rękojmia Wykonawcy robót względem Zamawiającego obejmuje również  roboty wykonane przez Podmiot trzeci. Podmiot trzeci odpowiada za wady powstałe w  okresie gwarancji 
i rękojmi przed Wykonawcą robót. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót warunków gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. Warunki te powinny być adekwatne do zakresu tego wejścia.

- W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić koszt organizacji komunikacji zastępczej, wydłużenia trasy komunikacji zbiorowej autobusowej i dokonywania uzgodnień z organizatorem autobusowej komunikacji zbiorowej (tj. Gminą Kalety) i Zarządem Transportu Metropolitalnego.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ORGANIZACJI I ZABEZPIECZENIA ROBÓT

- Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz niezbędne uaktualnianie projektu organizacji ruchu (łącznie z ewentualnymi czasowymi objazdami po innych drogach publicznych) na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z ww. projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja), przepisami BHP i planem BIOZ. Koszty związane z uzgadnianiem i uzyskiwaniem zatwierdzenia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty. Zmiana przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu nie stanowi podstawy do przedłużenia umownego terminu realizacji zamówienia oraz dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca niniejszego zamówienia zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy, w nawiązaniu do zatwierdzonego przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu robót, dokona zabezpieczenia i oznakowania robót (tarcze znaków i słupki mają być nowe lub nienoszące śladów użytkowania) i powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu (z min. 7 – dniowym wyprzedzeniem): Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, przewoźników komunikacji lokalnej oraz lokalne media, a także inne osoby prawne, których zakazy lub ograniczenia ruchu mogą dotyczyć, wskazując planowany czas trwania zakazów lub ograniczeń. Powyższe dotyczy każdorazowej zmiany tymczasowej organizacji ruchu z występującymi ograniczeniami lub zakazami.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Placu Budowy.

- Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Placem Budowy, które będą niezbędne do realizacji celów zadania.

- Wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub obiektu inżynierskiego przez ruch drogowy związany ze swoją działalnością lub przez Personel swoich podwykonawców. Te wysiłki będą obejmowały także właściwe użycie odpowiednich pojazdów i tras. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelką konserwację, która może być wymagana do używania przez niego tras dostępu. Wykonawca we własnym zakresie dobierze odpowiednie pojazdy oraz trasy dojazdów.

- Wykonawca robót bezwzględnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych szkód osobom trzecim na budowanym i przebudowywanym odcinku drogi, zarówno na skutek działań jak i zaniechań w związku lub/i przy okazji wykonywania Zamówienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi) wynikłymi z realizacji inwestycji (dotyczy budynków, obiektów i innego zagospodarowania terenu) oraz z transportu budowlanego, a także będzie negocjował i pokrywał wszystkie roszczenia wynikające z tego transportu.

- Przez transport budowlany rozumie się wszelki transport odbywający się na potrzeby inwestycji.

  - OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Sprawdzenia przed przystąpieniem do realizacji zadania zgodności rzeczywistych (istniejących) rzędnych nawierzchni jezdni, chodników, terenu i innych elementów zagospodarowania terenu wchodzących w zakres realizacji robót pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego przez uprawnionego Geodetę 
i przekazania jej Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu). Potencjalny Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności celem rzetelnego sprawdzenia zgodności stanu nowego pasa drogowego w terenie ze stanem określonym w dokumentacji projektowej. Powyższe wykonać w ciągu 21 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Zagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ i PFU. Wykonawca robót przedstawi wykaz 
i sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek do akceptacji Zamawiającemu/ Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru na 7 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

- Prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki.

- Ewidencjonowania wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki.

- W razie konieczności opracowania programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, złożenie wniosku właściwemu organowi – zgodnie z wymogami Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach przewidywanego gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

  - OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz zarządców innych dróg, terminów włączeń, przełączeń i wyłączeń oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem projektowanych elementów zagospodarowania w terenie przez uprawnionego geodetę,

- wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z STWiORB i dokumentacją techniczną oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na wbudowanie danego asortymentu materiałów na 14 dni przed planowanym terminem ich wbudowywania Inżynierowi Kontraktu, celem zaopiniowania i stwierdzenia zgodności 
z dokumentacją projektową w tym STWiORB,

- wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, 
w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,

- wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z STWOiRB lub dokumentacją techniczną,

- poniesienia kosztów wykonywania wszelkich robót z uwzględnieniem wymagań organów kontrolujących i zapisów wydanych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, warunków technicznych oraz uzgodnień.

- Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot, szczątki itp. o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy powiadomić Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami odpowiednich Instytucji oraz przepisami prawa. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę oferty: koszt zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz wykonania wszelkich czynności, o których mowa w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (koszt zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, koszt wszelkich badań archeologicznych, w tym najem sprzętu, nadzoru, wykonanie robót ziemnych tj. odhumusowanie, wykopy i ponowne odtworzenie terenu oraz inne czynności związane z tym zakresem, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych i wykonawczych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów). Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca robót jest zobowiązany natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren znaleziska, powiadomić odpowiednie służby i organy. Koszt ewakuacji ludności, tymczasowego zakwaterowania, akcji wywozu i utylizacji niewybuchu po stronie odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego i jednostki saperskiej Wojska Polskiego.

- W przypadku zabudowy materiałów niezgodnych z dokumentacją , wykonywania robót niezgodnie 
z dokumentacją, harmonogramem robót itp. (czyli bez odpowiednich zgód Zamawiającego czy też Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni element lub wykonane roboty, który/e nie spełnia/ją wymagań STWOiRB i dokumentacji projektowej. Koszty powyższego obciążają Wykonawcę robót.

- Zamawiający ponosi koszty związane z zimowym utrzymaniem (tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie) jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość odśnieżania i zwalczania śliskości przez wykonawcę zimowego utrzymania wskazanego przez Zamawiającego.

- Uwzględnienie w cenie ofertowej ryczałtowej wszystkich kosztów związanych z właściwym odwodnieniem terenu i korpusu drogowego na obszarze objętym inwestycją (w tym sprawy formalno – prawne oraz koszt wykonania robót) poprzez:

- przeprowadzenie spraw formalno – prawnych z właściwymi organami administracyjnymi oraz właścicielami terenu niebędącymi właścicielami pasa drogowego drogi powiatowej w tym terenów właścicieli prywatnych.

- poniesienie kosztów związanych z tymczasowym zajęciem terenu dla wykonania regulacji rowów 
i cieków wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.

- koszty związane z zapewnieniem odpływu wód z drogowych obiektów inżynierskich i terenu przedmiotowej inwestycji,

- jeżeli w przypadku niewłaściwego i niewystarczającego odwodnienia terenu budowy, nawodnienia gruntu/podłoża, jak również doprowadzenia gruntu/podłoża do stanu nieprzydatności, Wykonawca robót zobowiązany jest na swój koszt dokonać wymiany nieprzydatnego materiału na materiał spełniający wymagania STWiORB i dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczeń. Zgłoszenie roszczeń powinno być udokumentowane i zaopiniowane przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego. 
W przypadku zgłoszenia późniejszego, roszczenia nie będą uznane.

- W przypadku potwierdzenia niezgodności z STWiORB lub dokumentacją techniczną, koszt wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych, przerw zimowych.

  - OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ROBÓT BRANŻOWYCH

- Wykonawca ma zapewnić kierowników robót branżowych posiadających właściwe uprawnienia dla robót każdej wykonywanej branży.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji oraz w porozumieniu z ich gestorami lub pod nadzorem ich przedstawiciela. Wszelkie koszty związane z przebudową uzbrojenia, jak również koszt nadzoru przedstawiciela gestora, koszt ewentualnych dodatkowych uzgodnień i odbiorów technicznych na etapie realizacji inwestycji oraz koszty związane z odbiorami wykonanych przebudów robót branżowych 
z Gestorami sieci Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty.

- Roboty związane z budową, przebudową, zabezpieczeniem sieci uzbrojenia podziemnego winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, uzgodnieniami i warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci, porozumieniami kolizyjnymi itp. Odbiór robót branżowych powinien być potwierdzony przez właściciela sieci. Wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót będą obciążały Wykonawcę.

  - OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi dla realizowanego zadania w zakresie ochrony środowiska.

  - OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający wskazuje osobę, na którą sceduje część swoich uprawnień do bezpośredniego nadzorowania i administrowania usługą zarządzania zadaniem.

- Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie kopii innych będących w jego posiadaniu dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia oraz poinformowanie o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru dokumentacji projektowej oraz  odbioru technicznego końcowego na podstawie zgłoszonej przez Kierownika Budowy i potwierdzonej w formie pisemnej przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru Zamawiającego gotowości obiektu do odbioru,

- Zarówno dokumentacje techniczna (projektowa) jak i roboty budowlane mogą zostać nie odebrane 
w przypadku stwierdzenia wad. Wtedy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i WSPÓŁPRACA Z NADZOREM

  - Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu/ Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentów przez niego wymaganych niezbędnych do:

  - dopuszczenia materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót na minimum 14 dni przed wbudowaniem,

  - zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót na minimum 14 dni przed prowadzeniem robót w danym asortymencie,

  - dokonania odbioru wykonanych robót i ich rozliczenia,

  - uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganej obowiązującymi przepisami;

  - wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.

  - Każdy element ulegający zakryciu winien być odebrany przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru poprzez  potwierdzenie odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub innym dokumencie.

  - Wykonawca powinien zapewnić obsługę laboratoryjną przez cały okres realizacji inwestycji. Badania wykonane przez Laboratorium obsługujące zadanie z ramienia Wykonawcy mogą podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego.

  - Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiający decyduje o wstrzymaniu robót prowadzonych 
w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania.

  - Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamówienia Wykonawca udziela 
min. 5 – letniej gwarancji i rękojmi od dnia dokonania odbioru technicznego końcowego przez Zamawiającego. Początek okresu gwarancji i rękojmi określa data sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru technicznego końcowego robót oraz formularz karty gwarancyjnej. W przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wydłużenie okresu gwarancyjnego.

  - ODBIORY

    - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Ustala się następujące rodzaje odbiorów wykonanej dokumentacji projektowej w ramach zadania:

- odbiór dokumentacji projektowej – czynność, której dokonuje Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego po uzyskaniu decyzji pozwalającej na realizację robót 
z klauzulą ostateczności lub nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności;

Strony ustalają, że każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca zamówienia przedłoży raport 
z postępu prac projektowych, który będzie zawierał analizę zaawansowania prac projektowych oraz przedstawi możliwe do wystąpienia problemy.

    - ROBOTY BUDOWLANE

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – czynność, której dokonuje Zamawiający /Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy;

- odbiór częściowy – czynność przeprowadzona komisyjnie polegająca na  potwierdzeniu przez Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru z udziałem Wykonawcy, rzeczywistego wykonania elementów rozliczeniowych robót, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego;

- odbiór koryta cieku, odbiór terenu – czynność przeprowadzona komisyjnie, po zakończeniu realizacji robót, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego, zarządcy cieku, właściciela terenu, jeśli nie jest to Zamawiający, zakończona podpisaniem protokołu przez wszystkie strony.

- odbiór techniczny robót branżowych – czynność przeprowadzana po zakończeniu  robót branżowych przez Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i gestora sieci, polegająca na ocenie technicznej wykonania robót, zakończona spisaniem protokołu. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze Zamawiający określi termin ich usunięcia;

- odbiór techniczny końcowy przedmiotu Umowy – czynność przeprowadzona komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym końcowym przedmiotu Umowy, termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu, chyba że usunięcie nie jest możliwe z przyczyn technicznych;

- przegląd gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie jakości przedmiotu umowy dokonywana co najmniej raz w roku i na każde wezwanie Zamawiającego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego;

- odbiór gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru 
w obecności Wykonawcy, przeprowadzana w ciągu 30 dni przed upływem okresu gwarancji, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W odbiorach wymienionych w pkt. a), b), c), d), e) zobowiązany jest do uczestnictwa Kierownik Budowy i Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru. W przypadku braku uczestnictwa Kierownika Budowy w powyższych odbiorach, odbiór zostanie przerwany z winy Wykonawcy Robót.

- Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca skompletuje i przedstawi Inżynierowi Kontraktu komplet wymaganych dokumentów pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania odbioru częściowego i odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy.

- Odbiory częściowy i techniczne, odbiory robót zanikających na etapie realizacji robót budowlanych przeprowadzane będą przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i / lub Zamawiającego najpóźniej 
w terminie przypadającym na koniec danego okresu rozliczeniowego pod warunkiem złożenia kompletnych i wolnych od wad dokumentów w terminie określonym w SWZ.

- Zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek dokonać wpisem 
w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz zgłosić w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego wraz z kopią dziennika budowy potwierdzającą dokonanie wpisu, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji robót. Brak pisma lub wpisu Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru stanowi o niewykonaniu przedmiotu umowy w terminie.

- Odbiór techniczny końcowy przedmiotu Umowy nastąpi po dokonaniu odbiorów technicznych robót branżowych przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru  i złożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji, o której mowa w pkt. 7). W protokole odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy Zamawiający wskaże ewentualne usterki i wady. Usunięcie wad i usterek nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni, chyba że ich usunięcie w tym terminie nie jest możliwe z przyczyn technicznych, 
w takim przypadku Zamawiający wskaże inny termin ich usunięcia. Usunięcie wad i usterek winno być potwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy robót bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych.

- Gotowość obiektu do odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy, nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą przekazania Zamawiającemu potwierdzonych przez Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inżynier Kontraktu/Inspektora Nadzoru w wersji papierowej (oryginał, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych dokumentów) wszystkich następujących dokumentów:

- dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa wykonana w sposób narastający,

- raport końcowy z opinią Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru,

- protokoły konieczności (jeśli występują),

- oświadczenie dotyczące gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa,

- tabele gospodarki odpadami,

- pisemna gwarancja jakości,

- oryginały dzienników budowy,

- dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami),

- protokoły odbioru technicznego robót branżowych – potwierdzające  dokonanie odbiorów robót przez Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i gestora sieci. Protokoły bezusterkowego odbioru robót branżowych, usuniętych kolizji spisane przez Wykonawcę 
i odpowiedniego gestora sieci,

- dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- protokoły z badań, pomiarów i sprawdzeń,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Ośrodku Geodezji 
i Kartografii,

- oświadczenia Kierownika budowy: o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów zgodnych 
z obowiązującymi przepisami, o uporządkowaniu terenu budowy, terenów przyległych i wykorzystywanych na cele budowy,

- protokoły odbioru koryta cieku, terenu i inne protokoły wymagane odrębnymi przepisami prawa,

- protokoły odbioru dróg innych zarządców i terenów wykorzystywanych w celu realizacji zadania,

Przekazywane materiały będą odpowiednio ułożone, skatalogowane oraz opisane w celu szybkiej identyfikacji ułatwiającej ich weryfikację.

- Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru technicznego końcowego może nastąpić w przypadku wystąpienia braków formalnych, przy czym Zamawiający wstrzyma do 10% wartości faktury końcowej zgodnie 
z zapisami Umowy, lub Wykonawca robót w terminie do 7 dni przekaże dodatkowe zabezpieczenie na kwotę określonego przez Zamawiającego wstrzymania.

- Niedostarczenie Zamawiającemu poprawnie skompletowanych ww. dokumentów w terminie 21 dni od zakończenia realizacji robót, skutkować będzie naliczeniem kar umownych z tytułu niewykonania przedmiotu umowy w terminie.

- Dokumenty wskazane w pkt. 7) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji papierowej (oryginał, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych podpisanych dokumentów).

- Komplet dokumentów rozliczeniowych Wykonawca przygotuje w zaakceptowanej przez Zamawiającego formie, w wersji papierowej (oryginał, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej 
(1 egz., skany podpisanych dokumentów).

- Z czynności odbioru częściowego/technicznego końcowego przedmiotu Umowy sporządza się  protokół odbioru częściowego/technicznego końcowego podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

  - PŁATNOŚCI

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy:

- Za wykonaną dokumentację projektową – na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru i faktury VAT.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia stanowić będą przedłożone w terminach wskazanych w Umowie następujące dokumenty:

- na etapie odbioru dokumentacji:

- protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z wykazem opracowań zatwierdzony przez Zamawiającego podpisany po uzyskaniu decyzji pozwalającej na realizację robót budowlanych;

- oświadczenia Projektantów o przekazaniu praw autorskich oraz o kompletności i poprawności opracowanej dokumentacji projektowej.

- na etapie odbioru robót budowlanych:

- protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy;

- protokół odbioru częściowego

- rozliczenie robót do odbioru;

- tabela rozliczeniowa;

które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

3)  Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności kwoty za stwierdzone na etapie technicznego końcowego wady nieistotne.

4)  Oświadczenia o uregulowaniu zobowiązań finansowych należy złożyć zgodnie z uzgodnionym wzorem

- Odbywać się będzie zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania - Wstępna promesa Nr Edycja 8/2023/1384/PolskiLad) z Programu Rządowego Polski Ład :

Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę (po spełnieniu warunków określonych 
w umowie) w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Terminy płatności :

1 transza –  po odebraniu  kompletnej dokumentacji projektowej , uzyskaniu  niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i zaświadczeń i robót budowlanych objętych częściowym  ( jedynym ) odbiorem - 17 miesięcy od daty podpisania umowy- wartości nie większej niż 50% wartości brutto umowy.

2. transza  -  po odbiorze końcowym pozostałych robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim -  27 miesięcy  od daty podpisania umowy- pozostałej wartości brutto umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU  PRACY

Zamawiający działając na podstawie z art. 95 ustawy Pzp, określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

      - Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  pracowników którzy będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych budowlanych, związanych z realizacją zamówienia.

      - Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. 
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, albo

- oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę 
|w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej ani sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

- Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na sporządzenie projektu budowlanego- 36 miesięcy od daty protokólarnego przekazania projektu budowlanego.

Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonanie roboty budowlanej – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

ROZDZIAŁ II

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy

- Termin zakończenia :

- Etap 1 Przekazanie dokumentacji projektowej: 13 miesięcy od daty podpisania umowy lecz nie później niż do  30.06.2025 r.

- Wykonanie robót częściowych ( jedyny odbiór częściowy): 17 miesięcy od daty podpisania umowy lecz nie później niż do  30.11.2025 r.

- Etap 2 Wykonanie prac budowlanych: 27 miesięcy od daty podpisania umowy lecz nie później niż do  30.09.2026 r.

- Zakończenie realizacji zamówienia: do 31.10.2026 r.

- Warunki płatności:

Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowych protokołu odbioru dokumentacji projektowej,  protokołu odbioru częściowego (jedynego) i protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę (po spełnieniu warunków określonych w umowie) w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Terminy płatności :

1 transza –  po odebraniu  kompletnej dokumentacji projektowej , uzyskaniu  niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i zaświadczeń i robót budowlanych objętych częściowym  ( jedynym ) odbiorem - 17 miesięcy od daty podpisania umowy  - wartości nie większej niż 50% wartości brutto umowy.

2 transza  -  po odbiorze końcowym pozostałych robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim -  27 miesięcy  od daty podpisania umowy-  pozostałej wartości brutto umowy.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA

ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

      - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym rozdziale SWZ.

      - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa                                             w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):

        - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

- Pozostałe podstawy wykluczenia:

- Zamawiający przewiduje podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy tj. wykluczy z postępowania wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający nie przewiduje innych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.

- na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego   (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu  Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku   z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134  z 20.05.2006 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 
(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji   w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

- Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa                w art. 112 ust. 2 ustawy:

        - zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy,

        - uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – nie dotyczy,

        - sytuacja ekonomiczna lub finansowa  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że :

-z informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem jest nie mniejsza niż 3 000 000,00 złotych

(trzy miliony złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie łącznie.

        - zdolność techniczna lub zawodowa

Wykazanie się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a ) minimum 1 zadanie realizowane w formule projektuj i buduj w ramach którego opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane polegające na budowie /rozbudowie/ przebudowie mostu/ wiaduktu/ estakady przeznaczonej dla ruchu kołowego lub kołowego i pieszo/pieszo-rowerowego (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych (Dz. U. 2022.15.18 z dn. 2022.07.20) uzna również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o wartości min. 2 000 000,00 PLN brutto, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn  niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

lub

minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na budowie /rozbudowie/ przebudowie mostu/ wiaduktu/ estakady przeznaczonej dla ruchu kołowego lub kołowego i pieszo/pieszo-rowerowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych (Dz. U. 2022.15.18 z dn. 2022.07.20) uzna również zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o wartości min. 2 000 000,00 PLN brutto, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn  niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

i

  - minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/ rozbudowę/ przebudowę mostu/wiaduktu/estakady o rozpiętości co najmniej 30 m w ciągu drogi klasy co najmniej Z  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych (Dz. U. 2022.15.18 z dn. 2022.07.20) uzna również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)  wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

Wykazanie się dysponowaniem:

  - projektantem branży mostowej lub Kierownikiem zespołu projektowego (osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże) która :

–	posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wymagane do realizacji przedmiotowego zadania minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

–	opracowała minimum jedną dokumentację projektową (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy mostu/wiaduktu/estakady o rozpiętości co najmniej 30 m na drodze klasy minimum Z (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych (Dz. U. 2022.15.18 z dn. 2022.07.20), uzna również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.);

d) projektantem branży drogowej:

–	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wymagane do realizacji przedmiotowego zadania minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

–	wskazanie opracowania:

- minimum jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy minimum Z, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20), uzna również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

e) kierownikiem budowy który winien :

- posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy/kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich wymagane do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lata doświadczenie z uprawnieniami,

- wykazać pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót mostowych na:

- minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie mostu/wiaduktu/estakady (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych (Dz. U. 2022.15.18 z dn. 2022.07.20) uzna również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej klasy minimum Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20), uzna również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia

f) kierownik robót drogowych winien:

- posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót drogowych wymagane do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.

- wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót drogowych na: minimum 
1 zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20), uzna również zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika budowy na drogowych obiektach inżynierskich i Kierownika robót drogowych.

g) geodeta winien:

- posiadać uprawnienia w zakresie:

- geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

- rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,

- geodezyjnej obsługi inwestycji.

Jeżeli w wyniku realizacji zamówienia zajdzie konieczność udziału osób (niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania) innych niż wskazanych w SWZ Wykonawca ma obowiązek zapewnić potrzebny personel posiadający odpowiednie uprawnienia projektowe umożliwiające opracowanie dokumentacji oraz uprawnienia do kierowania robotami 
w odpowiedniej specjalności umożliwiające realizację robót tj. projektanci oraz sprawdzający robót branżowych i kierownicy robót branżowych.

Powyższy personel Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do akceptacji Zamawiającemu 
i uwzględnić w cenie oferty.

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.

UWAGA:

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania oraz w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.275 ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy                         z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert o wartości  nie mniejszej niż 
3 000 000,00 zł. (słownie – trzy miliony 00/100 złotych).

2)  wykazu wykonanych usług w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.

Dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług  wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług , w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3) wykazu wykonanych robót budowlanych w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy mostu/wiaduktu/estakady wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.

Dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót w których wykonaniu Wykonawca   ten bezpośrednio uczestniczył.

4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji projektowej, kierownika budowy, kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich, kierownika robót drogowych, geodety   wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,   uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Wystarczające będzie podanie informacji niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu).

ROZDZIAŁ IV

KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego).

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia  Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty 
te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

                - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

                - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

                - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających, zasoby, składa wraz                                  z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

ROZDZIAŁ V

PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)	naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)	wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

3)	podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)	zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b)	zreorganizował personel,

c)	wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)	utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)	wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

    - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu      i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie,  
o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania 
w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  
o nie wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VII

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli 
są już znani.

- Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 
(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

- Wraz z ofertą należy złożyć:

        - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

        - pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się (wykonawców ubiegających się) o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oświadczenia lub dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – obowiązujące od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 
w formacie XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1913) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 
to maksymalnie 500 MB.

- Zalecenia:

- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów: .zip.7Z

- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego 
się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 
do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 
ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików 
co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

ROZDZIAŁ IX

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE OPRACOWANIA OFERTY

- Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

- Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Postępowanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia z reguły jest przedmiotem zainteresowania oraz jest możliwe do zrealizowania przez przedsiębiorców stanowiących małe lub średnie przedsiębiorstwa.

W związku z zapisami Wstępnej promesy dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych zwany dalej   „Programem” dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia podział zamówienia jest niemożliwy. Warunki w/w promesy obligują Zamawiającego do wypłaty dofinansowania w dwóch transzach. Brak kompleksowej realizacji zamówienia przez jednego Wykonawcę mógłby zagrozić spełnieniu warunków promesy. Należy również wskazać, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana w ustawie. Jednocześnie brak podziału zamówienia na części nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz zapewnia równy dostęp podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

- Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, ale nie przewiduje sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane zgodnie z art. 60 i 121 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty zgodnie z art. 93 ustawy.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

### Rozdział X

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

- Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę 
z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą.

- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299, z późn. zm.).

- Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy nr: Bank Millennium S.A. nr rachunku  
62 1160 2202 0000 0005 4587 0486 z dopiskiem wadium postępowanie DZP.05.15.03.2024 .

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, zatrzymania wadium, bez potwierdzania tych okoliczności,

- termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

- Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w terminie i na warunkach oraz w przypadkach określonych w art. 98 ustawy.

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie to może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust.

2 ustawy.

f) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w ustawie oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

Rozdział XI

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, podana w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

- Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ), oraz Opisu przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 5 do SWZ). Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

Rozdział XII

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

- cena*  -  waga 60 %

- okres gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty budowlanej – waga 40 %

ad 1)	Punkty przyznane na podstawie kryterium ceny będą obliczane na podstawie wzoru:

# P = (Cmin / Co) x 60 % x 100

gdzie:

P – otrzymane punkty w badanej ofercie w kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród nie odrzuconych ofert (brutto) podana w PLN

Co – cena badanej oferty (brutto)

* Cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 178) "cena - wartość wyrażona 
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli 
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową".

Za to kryterium można otrzymać maksymalnie 60 punktów.

ad 2)	 Okres gwarancji i rękojmi

G - – otrzymane punkty w badanej ofercie w kryterium  gwarancja i rękojmia .

Minimalny wymagany okres gwarancji– 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

. Oferty z okresem gwarancji niższym niż 60 miesięcy zostaną odrzucone.

- oferty z okresem gwarancji i rękojmi równym 60 miesięcy – otrzymają 0 pkt.

- oferty z okresem gwarancji i rękojmi od 61 do 84 miesięcy – otrzymają 20 pkt.

- oferty z okresem gwarancji i rękojmi od 84 i więcej – otrzymają 40 pkt.

Wykonawca podaje okres gwarancji na roboty budowlane w pełnych miesiącach .

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

Pkt = P + G

Gdzie: Pkt – suma punktów przyznanych w kryterium cena oraz wysokość gwarancji.

2.    Ocena za każde z kryteriów będzie podawana w punktach.

3.  Obliczanie będzie następować  do 2 miejsca po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.  Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą sumę punktów w powyższych kryteriach.

Rozdział XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.06.2024 r., tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

Rozdział XIV

##### SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp.tgory w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 10.05. 2024 r. do godz.10.00

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy.

- Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Rozdział XV

##### TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT

  - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 10.05.2024 r.
o godz.10.30 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry.

  - Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

  - Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

    - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

    - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział XVI

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ

ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

- Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:

    - w kwestiach merytorycznych –Andzej Prochotta  wewn. 17

    - w kwestiach formalnych –Jacek Skorupa+48 /32/ 285 48 62 wewn. 16

Rozdział XVII

INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI,

ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp.tgory

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania zaleca się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych,

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy,

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy,

- przesyłania odwołania/inne odbywała  się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 
do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

    - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

    - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej,  w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2070), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, 
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 8 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej,                            w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

- W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 13, dokonuje w przypadku:

      - podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

      - przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

      - innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się                          o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 13, może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się 
z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 18, dokonuje w przypadku:

      - podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

      - przedmiotowego środka dowodowego,  oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

      - pełnomocnictwa – mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 18, może dokonać również notariusz.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

    - są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

    - umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

    - umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

    - zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452):

„Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty,

o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru”.

Rozdział XVIII

ZAWARCIE UMOWY

  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe 
w oparciu o art. 455 ust. 1  ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.

  - Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

  - Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- złożenie dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenie kopii umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),

- wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 5 000 000,00 zł.

- listę osób wyznaczonych do wykonywania niniejszego zamówienia tj. wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie ( czyli tzw. pracowników fizycznych ) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tych osób,

- złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Rozdział XIX

##### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”.

- Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia     w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

ROZDZIAŁ XX

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Tarnowskich Górach (zwanym dalej ZDP) jest:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ul. Pyskowicka 54

42 – 600 TARNOWSKIE GÓRY

tel./fax.: 32 285 48 62, e-mail: zdp@zdp.tgory.pl

www.zdp.tgory.pl

2) Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@zdp.tgory.pl

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c i e Rozporządzenia.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) realizacji ustawowych i statutowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach;

c) innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;

organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

podmiot, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody lub wniosku;

podmioty na podstawie zawartej umowy, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych; inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez ZDP 
w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

DZP.05.15.03.2024

### Załącznik Nr 1 – do SWZ

### Formularz ofertowy

Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
42 – 600 TARNOWSKIE GÓRY,    
UL. PYSKOWICKA 54

nazwa wykonawcy …………………….……………………………………………

województwo: …………………………. powiat: .……………………………….…

adres …………………………………….

……………………………………………

REGON: ……………………………..…..NIP: ………………………………………

Osoba do kontaktu ……………………..Tel. ……………,fax. …………………….

Tel. kom. …………………………………e-mail …………………………………….

OFERTA

- Ja (my) niżej podpisany(i) ……………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz .........................................................................................................................

- nawiązując do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

- Oferujemy wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia za następującą wartość ryczałtową:

„Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew 
w Kaletach” Nr. postępowania DZP.05.15.03.2024

- wartość brutto 					....................................... zł

- słownie: 	........................................................................................ złotych brutto

- wartość netto 					....................................... zł

- podatek VAT ........ % 				....................................... zł

W tym:

Wykonanie dokumentacji

- wartość brutto 					....................................... zł

- słownie: 	........................................................................................ złotych brutto

- wartość netto 					....................................... zł

- podatek VAT ........ % 				....................................... zł

Wykonanie roboty budowlanej

- wartość brutto 					....................................... zł

- słownie: 	........................................................................................ złotych brutto

- wartość netto 					....................................... zł

- podatek VAT ........ % 				....................................... zł

- Oferujemy termin gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty budowlanej …………………. miesiące

- Termin wykonania usługi :

Etap 1 Przekazanie dokumentacji projektowej: 13 miesięcy od daty podpisania umowy lecz nie później niż do  30.06.2025 r.

Etap 2 Wykonanie prac budowlanych: 27 miesięcy od daty podpisania umowy lecz nie później niż do  30.09.2026 r.

- Warunki i terminy  płatności – zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 4 do SWZ):

Warunki płatności:

Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowych protokołu odbioru dokumentacji projektowej,  protokołu odbioru częściowego (jedynego) i protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę (po spełnieniu warunków określonych w umowie) w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury.

Terminy płatności :

1 transza –  po odebraniu  kompletnej dokumentacji projektowej , uzyskaniu  niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i zaświadczeń i robót budowlanych objętych częściowym  ( jedynym ) odbiorem - 17 miesięcy od daty podpisania umowy  - wartości nie większej niż 50% wartości brutto umowy.

2. transza  -  po odbiorze końcowym pozostałych robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim -  27 miesięcy  od daty podpisania umowy-  pozostałej wartości brutto umowy.

- Zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez Podwykonawcę | Nazwa Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Płatności wynikające z realizacji ww. zadania prosimy przekazać na nasze konto numer
...............................................................................................................................(nr konta, nazwa banku)

- Wadium zostało wniesione:

w kwocie  ………..zł., słownie ………………….………..zł

- w formie:.....................................................................................

- w dniu:..............................................................................(dowód wniesienia wadium w załączeniu),

- OŚWIADCZAMY, że oferowane przez naszą Firmę prace są zgodne z wymaganiami Zamawiającego 
w tym zakresie określonym w SWZ.

- OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

- INFORMUJEMY, że jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem/dużym przedsiębiorstwem*

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń. OŚWIADCZAMY, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne 
do właściwego przygotowania oferty.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym jest: .................................................................., tel. .................................................

- Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec                             w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.

- Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

- …………………..

- …………………..

- …………………..

- Złożona oferta liczy ……... kolejno ponumerowanych stron

...............................................

(miejscowość i data)

.............................................................

(podpis Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu

wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* niepotrzebne skreślić

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwana RODO.

2)W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

DZP.05.15.03.2024

### Załącznik Nr 2 – do SWZ

### Oświadczenie wykonawcy

Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
42 – 600 TARNOWSKIE GÓRY,    
UL. PYSKOWICKA 54

Wykonawca:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)

reprezentowany przez:

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach”

- Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy PZP, tj.:„z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46-48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12.05.2011r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.”

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 oraz 
art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

- oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.……………… ustawy Pzp  (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące czynności (procedura sanacyjna – samooczyszczenie – dotyczy tylko okoliczności, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:

1) ………………………………………………..

2) ………………………………………………..

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 4 pkt 4 rozdziału III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 4 pkt 4 rozdziału III Specyfikacji Warunków Zamówienia

- polegam na zasobach  innego/ych podmiotu/ów*

- nie polegam na zasobach  innego/ych podmiotu/ów*

*zaznaczyć właściwe

Nazwa i adres podmiotu:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Udostępniane zasoby:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku zaznaczenia, 
iż Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu).

- Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu  Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, 
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

- Oświadczam, że w wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawiane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

DZP.05.15.03.2024

### Załącznik Nr 3 – do SWZ

### Oświadczenie podmiotu udostępniającego  zasoby

Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
42 – 600 TARNOWSKIE GÓRY,    
UL. PYSKOWICKA 54

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu )

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach”

- Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 pkt 1-6  oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, tj.:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 
w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12.05.2011r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.”

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

- oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.……………… ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące czynności (procedura sanacyjna – samooczyszczenie – dotyczy tylko okoliczności, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:

1) ………………………………………………..

2) ………………………………………………..

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 4 pkt 4 rozdziału III Specyfikacji Warunków Zamówienia udostępniam następujące zasoby:

Udostępniane zasoby:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać zakres w jakim podmiot trzeci udostępnia zasoby ).

- Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w ust. 4 pkt 4 rozdz. III SWZ w zakresie których udostępniam swoje zasoby Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu  Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 
(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

- Oświadczam, że w wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
 i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawiane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

DZP.05.15.03.2024                                                                                                     Załącznik Nr 7 – do SWZ

Wykonawca:………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………….…………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych

w Tarnowskich Górach

ul. Pyskowicka 54,

42-600 Tarnowskie Góry,

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ,

o  której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 275 ust1.

nieograniczonego pn.:  „Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach” .

- Oświadczam/y *, że:

- * nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5  ustawy Pzp ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r . o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z póżn. zmianami).

- * należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 275 z póżn. zmianami)z Wykonawcą/Wykonawcami:

…………………………………………………………………………………………………………..…………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………..…………………

(nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy wykażą (załączając do oświadczenia dowody), że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

...................................., dnia ………..................... 				                       .…..................................................

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: Niniejszą informację składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

*niepotrzebne skreślić

DZP.05.15.03.2024                                                                                           Załącznik Nr 8 Nowy – do SWZ

WYKAZ ROBÓT/WYKAZ USŁUG

(doświadczenie zawodowe Wykonawcy robót)

(dokument składany przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego)

nazwa (firma): …………………………………………………………………………….

adres siedziby: …………………………………………………………………………….

| Nazwa zadania *) | Rodzaj budowa/ rozbudowa/ przebudowa mostu/wiaduktu/estakady/ lub Rodzaj zaprojektowanie i budowa/ rozbudowa/ przebudowa mostu/wiaduktu/estakady/ | Wartość brutto zł | Data wykonania | Podmiot na rzecz którego roboty te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*) Wykazanie się  spełnieniem warunku Rozdziału III ust4 pkt 4 lit a) SWZ  lub Wykazanie się  spełnieniem

warunku z Rozdziału III ust4 pkt 4 lit b) SWZ.

Wystarczające będzie podanie informacji niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu).

| Nazwa zadania *) | Rodzaj dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/ przebudowę mostu/wiaduktu/estakady | Data wykonania | Podmiot na rzecz którego roboty te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |

*) Wykazanie się  spełnieniem warunku Rozdziału III ust4 pkt 4 lit c) SWZ

Wystarczające będzie podanie informacji niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu).

.............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DZP.05.15.03.2024

Załącznik Nr 9 – do SWZ

- WYKAZ OSÓB - które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (składany przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego)

nazwa (firma): ………………………………………………………………

adres siedziby: ………………………………………………………………

| Nazwisko i imię | osoba | Nr uprawnień i ich zakres | Lata pracy z uprawnieniami | Wartość opracowanej dokumentacji | Personel własny / Personel, którym Wykonawca będzie dysponował *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektant branży mostowej / Kierownik zespołu projektowego (osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże) |  |  |  |  |
|  | Projektant branży drogowej |  |  |  |  |
|  | KIEROWNIK BUDOWY |  |  |  |  |
|  | KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH |  |  |  |  |
|  | GEODETA |  |  |  |  |

*) w przypadku wpisania „będzie dysponował” należy przedłożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania personelu do dyspozycji Wykonawcy. Wystarczające będzie podanie informacji niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu).

..............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DZP.05.15.03.2024

Załącznik Nr 10 – do SWZ

OŚWIADCZENIE

………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa wykonawcy

oświadcza, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych

w rozumieniu art, 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r,

- Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu zadania pn:

„Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew 
w Kaletach”

- ………….%

Wykonawca będzie wykorzystywał  przy wykonywaniu zadania łącznie ……. pojazdów

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

- Prawo o ruchu drogowym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z czego ……………… pojazdów, to pojazdy

elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.

…………………………………………

(podpis Wykonawcy )