**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Koszenie i odkrzaczanie łąk w rezerwacie przyrody „Podcerkwa”**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w terminie 16-31 sierpnia 2023 r. następujących prac:

1. Koszenie łąk w rezerwacie przyrody „Podcerkwa”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wydzielenie** | **Powierzchnia [ha]** | **Szczegółowy zakres prac** |
| 577Ck | 0,59 | Koszenie z usunięciem roślinności krzewiastej/podrostów drzew z powierzchni łąki |
| 577Dg | 0,22 | Koszenie z usunięciem roślinności krzewiastej/podrostów drzew z obrzeży łąki i otoczenia istniejącego budynku magazynowego – **uwaga:** utrudniony dojazd do powierzchni, możliwa konieczność dojścia i ręcznego koszenia oraz odkrzaczania |
| 578Ad | 2,26 | Koszenie z usunięciem roślinności krzewiastej/podrostów drzew z powierzchni łąki |
| 578Bg | 0,30 | Koszenie z podkrzesaniem otaczających lukę drzew, odkrzaczeniem obrzeży |
| 578Bi | 0,17 | Koszenie z podkrzesaniem otaczających lukę drzew, odkrzaczeniem obrzeży |

1. Koszenie należy wykonać na wysokości 5 – 15 cm nad powierzchnią gruntu.
2. Nie wolno stosować koszenia okrężnego od zewnątrz do środka skoszonej powierzchni. Zaleca się koszenie okrężne od środka koszonej powierzchni.
3. Wykonawca może użyć ciężkiego sprzętu na większości powierzchni, ale powinno się unikać uszkodzenia gleby. Ze względu na trudne warunki terenowe (utrudniony dojazd do części powierzchni) Zamawiający dopuszcza możliwość koszenia ręcznego łąk na ok. 50% powierzchni.
4. Odkrzaczanie istniejących luk w drzewostanie w rezerwacie przyrody „Podcerkwa” ze złożeniem powstałej biomasy na pryzmę poza powierzchnią odkrzaczonej luki.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wydzielenie** | **Powierzchnia** |
| 577Cc | 0,05 |
| 577Cc | 0,04 |
| 577Bc | 0,05 |
| 577Bc | 0,10 |
| 577Bc | 0,02 |
| 578Ac | 0,03 |
| 578Ac | 0,11 |
| 578Ac | 0,03 |
| 578Ac | 0,03 |

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprawnym sprzętem i narzędziami pomocniczymi oraz posiadał stosowne dla nich atesty.
2. Przekazanie powierzchni do koszenia i odkrzaczania nastąpi na podstawie zlecenia. Zamawiający (przedstawiciel – leśniczy leśnictwa Podcerkiew) okaże granice obszarów objętych wyżej wymienionymi zabiegami.
3. Po wykonaniu zadania prace zostaną odebrane wg następujących zasad:
* ostateczne pomiary zostaną wpisane do protokołu odbioru robót;
* odbiór ilościowo – jakościowy prac dokonany będzie przez leśniczego leśnictwa Podcerkiew oraz przedstawiciela/przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku na druku „Protokół odbioru robót”, z dokonaniem pomiaru skoszonych i odkrzaczonych powierzchni. Protokół odbioru robót stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane przez Wykonawcę usługi.

Wszystkie wymienione wyżej czynności, z uwagi na zobowiązania zewnętrzne i zapisy Planu Ochrony dla rezerwatu przyrody „Podcerkwa” muszą być **zrealizowane w terminie 16-31 sierpnia br**.