Do wbudowanych mieszanek bitumicznych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

a) komplet listów przewozowych dokumentujących dostarczenie wszystkich materiałów składowych zgodnych z wymogami STWIORB, w ilości zgodnej z obmiarem i receptą oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsce zastosowania (miejsce budowy lub wskazana wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych),

b) oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie dowodów dostaw asfaltów.

**9.9.** Dodatkowe wymagania dla wykonawcy.

1. Wykonawca musi posiadać certyfikat zakładowej kontroli produkcji w celu udokumentowania, że wyprodukowane mieszanki mineralno-asfaltowe zostały poddane wstępnym badaniom typu i zakładowej kontroli produkcji prowadzonych przez producenta, a także, że notyfikowana jednostka przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

2. Wykonawca przygotuje kosztem i staraniem własnym dokumentację powykonawczą. Koszty wyżej wymienionych prac wykonawca ujmie w cenie oferty.

3. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami zawartymi w projekcie budowlanym.

4. Wszelkie koszty wynikające z zachowania wyżej wymienionych warunków i uzgodnień wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty.

**9.10.** Termin płatności.

1. Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową realizowana będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

2. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót inwestycyjnych.

**9.11.** Minimalny, wymagany okres gwarancji jakości wynosi **3 lata**, licząc od daty protokolarnego przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia przez zamawiającego jako należycie wykonanych.

Na wszystkie elementy przedmiotu umowy wykonawca musi zadeklarować minimalny okres gwarancji jakości, który wynosi 3 lata licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu odbioru robót inwestycyjnych.

Wykonawca w swojej ofercie może również zadeklarować dłuższy okres gwarancji jakości w pełnych latach kalendarzowych, jednak nie dłuższy niż 5 lat tj.: 3, 4 lub 5 lat.

**9.12.** Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wydłuża się na okres gwarancji jakości z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady nie może wynosić mniej niż okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (minimum 5 lat).

**9.13.** Zgodnie z zapisami art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 – z późn. zm.) zamawiający zobowiązuje wykonawcę lub podwykonawcę, przy realizacji przedmiotowego zadania, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w poniższej tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Rodzaj czynności wykonywanych w zakresie realizacji zamówienia |
| 1. | a) organizacja zaplecza budowy,  b) wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,  c) roboty rozbiórkowe infrastruktury drogowej,  d) roboty drogowe na obiekcie i dojazdach, |