        Załącznik Nr 3 do umowy: ……………….

WARUNKI TECHNICZNE DO PRZETARGU
„Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Sercańskiej”

Przedmiot zamówienia.
Budowa ciągu pieszo- rowerowego i chodnika w ciągu ulicy Sercańskiej w Bełchatowie na odcinku 462,00m.
        Podstawowym zakresem inwestycji polegającym na przebudowie drogi jest:
- wykonanie korytowania i nasypów,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów indywidualnych,
- wykonanie progu zwalniającego,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego

Warunki techniczne są dokumentem niezbędnym do prowadzenia postępowania oraz kontraktowym i stanowić będą integralną część umowy.

Termin realizacji zadania: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

  1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący prace drogowe objęte przedmiotem zamówienia, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje
     się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zanonimizowanych (z wyłączeniem imienia i nazwiska) umów zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust.2 i ewentualnie innych dokumentów, tak aby zawierały one następujące informacje :
1. dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
   o pracę ,w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
2. datę zawarcia umowy o pracę,
3. rodzaj umowy o pracę
4. zakres obowiązków pracownika.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (zwanym dalej RODO).
  1. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa powyżej,
     w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ppkt.2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy
     o pracę, co będzie skutkowało naliczaniem kar umownych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne
     i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
  3. Wymóg określony w ppkt 1.1. dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej czynności.

Obowiązki wykonawcy

  1. przed rozpoczęciem robót należy poinformować media (radio, prasa) o czasie trwania robót i utrudnieniach na danej ulicy/rejonie – min. 3 dni wcześniej;
  2. przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z warunkami w terenie;
  3. tereny, na których będzie przebiegała przebudowa układu komunikacyjnego znajdują się uzbrojenia podziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć cieplna, sieć energetyczna – teren uzbrojony;
  4. z uwagi na istniejące uzbrojenie, roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb;
  5. przed wykonaniem robót budowlanych wykonać roboty rozbiórkowe licznych zjazdów indywidualnych (bramowych) o nawierzchniach utwardzonych (kostka brukowa betonowa, kruszywo) do przyległych posesji prywatnych;
  6. nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora; (teren miasta)
  7. materiały pozyskane przy rozbiórce usunąć z terenu budowy;
  8. szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe odprowadzenie wód opadowych;
Wykonawca sam oceni konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań odwodnieniowych w celu uniknięcia zastoisk wody na nowej nawierzchni; Inwestor nie dopuszcza sytuacji, w której na nowo wybudowanych nawierzchniach będą tworzyły się kałuże wody po opadach atmosferycznych; jeżeli Wykonawca nie dopilnuje prawidłowego odprowadzenia wód na własny koszt wykona naprawę nawierzchni w taki sposób aby skutecznie zlikwidować występujące zastoiska wody;
  1. spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni dostosować do nowo powstałych krawężników zapewniając tym samym prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych;
  2. wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami
     i przepisami w tej dziedzinie ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w ogólnej specyfikacji technicznej (OST);
  3. kierownik budowy (z ramienia Wykonawcy) musi posiadać niezbędne uprawnienia do kierowania robotami drogowymi;
  4. oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym POR znakami posiadającymi odpowiednie atesty bezpieczeństwa; opracowanie POR na koszt i przez Wykonawcę;
  5. w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu (oznakowanie robót podlega kontroli przez Sekcję Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie, Straż Miejską, inspektora wyznaczonego do nadzoru robót z ramienia Zamawiającego);
  6. nie naruszać własności i interesów osób trzecich;
  7. przestrzegać przepisy BHP oraz o ruchu drogowym;
  8. dostarczenie na każde żądanie Zamawiającego atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał.

UWAGA
Za szkody powstałe w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku spowodowanego	przez:
- złe oznakowanie robót przez Wykonawcę;
- złe oznakowanie i nieprawidłowe korzystanie ze sprzętu budowlanego w rejonie	prowadzonych robót przez Wykonawcę;
pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Płatności:
Warunkiem otrzymania zapłaty za wykonaną pracę jest:
- przedłożenie protokołu odbioru podpisanego przez osobę nadzorującą wraz
z wymaganymi załącznikami (m.in. atestami na wbudowany materiał, badaniami	laboratoryjnymi i inwentaryzacji powykonawczej);
- przedłożenie prawidłowo wystawionej faktury.