AKCEPTUJĘ

SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY w Krakowie /-/ płk Artur ZDYBSKI

WYJAŚNIENIA I ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: RZI_Kraków.SZP.2612.12.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie termoizolacji budynku w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9”.

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, 
że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz 
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ.

Pytanie nr 1:

Czy można rozpocząć prace 05.09.2022 r., a zakończyć 30.11.2022 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że można rozpocząć prace 05.09.2022 r., pod warunkiem zakończenia ich nie później niż 30.11.2022 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych należy określić w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który Wykonawca dostarcza w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy.

Pytanie nr 2:

Czy jest możliwość nie zrywania istniejącego pokrycia z papy i wykonania nowego pokrycia na istniejącym, zakładając, że deskowanie oraz krokwie nie wymagają wymiany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warstwę istniejącego pokrycia papą należy zdjąć 
i wykonać nowe pokrycie, bez względu na stan deskowania i krokwi.

Pytanie nr 3:

Czy jest konieczne dysponowanie osobą pełniącą funkcje kierownika robót sanitarnych jeżeli takich nie ma?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonawca nie musi dysponować kierownikiem robót sanitarnych, z tym, że roboty w zakresie instalowania urządzeń klimatyzacyjnych muszą wykonać osoby posiadające stosowne uprawnienia.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3, Zamawiający zmienia treść SWZ 
w następujący sposób:

- - sekcja VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- ppkt 2.1.2:

- Jest:

„Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału 
w postępowaniu, jeśli wykaże, że dysponuje:

  - osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności,

  - osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności,

Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy 
i kierownika robót budowlanych przez jedną osobę jak i przez dwie osoby.

  - co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności,

  - co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności (…)”.

Powinno być:

„Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału 
w postępowaniu, jeśli wykaże, że dysponuje:

- osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności,

- osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności,

Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy 
i kierownika robót budowlanych przez jedną osobę jak i przez dwie osoby.

- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności (…)”.

- - sekcja XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

- pkt 5:

- Jest:

„Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów dla osoby pełniącej funkcję:

- kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności,

- kierownika robót elektrycznych:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności,

- kierownika robót sanitarnych:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności”.

Powinno być:

„Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć kopie potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów dla osoby pełniącej funkcję:

- kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności,

- kierownika robót elektrycznych:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym 
w nim terminem ważności”.

- W związku z powyższą zmianą:

- - wycofuje się załącznik nr 6 do SWZ „Wykaz osób” i zastępuje się 
go poprawionym „Wykazem osób”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści SWZ,

- - wycofuje się załącznik nr 1 do Wyjaśnień i zmiany treści SWZ z dnia 
08.07.2022 r. „Projekt umowy” i zastępuje się go poprawionym „Projektem umowy”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści SWZ.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- - sekcja XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jest:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow do dnia 15.07.2022 r. 
do godziny 09.30.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Powinno być:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow do dnia 20.07.2022 r. do godziny 10.30.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- - sekcja XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

Jest:

- Otwarcie ofert – 15.07.2022 r. godz. 10.00

(…)

Powinno być:

- Otwarcie ofert – 20.07.2022 r. godz. 11.00

(…)

- - sekcja XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Jest:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 12.08.2022 r.

(…)

Powinno być:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 18.08.2022 r.

(…)

Załączniki:

- Poprawiony „Wykaz osób”

- Poprawiony „Projekt umowy”

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /-/ Agnieszka NOWAK

Wyk. Anna BASTER (261 130 895)

2022-07-13