Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania                            pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo - Czerniewo                                    (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)”.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo - Czerniewo (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)” wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznego dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych                (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź pozwolenia na budowę).

Założenia do projektowania:

Wstępny zakres rozwiązań projektowych obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo – Czerniewo (od skrzyżowania z drogą wojewódzką do końca msc. Czerniewo) na odcinku ok 4 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą (jednostronny chodnik  o szerokości 2 m wraz z nawierzchnią jezdni na całym odcinku drogi, odwodnienie, kanał technologiczny itp.) oraz przebudową kolizji z sieciami infrastruktury technicznej.

Kategoria drogi: droga powiatowa nr 2209G, klasa drogi: Z

Przed opracowaniem projektu należy przedstawić koncepcje przebudowy drogi wraz                            z określeniem wstępnych kosztów przedsięwzięcia oraz opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego, w tym wykonanie wierceń mających na celu szczegółowe określenie warunków gruntowo – wodnych. Koncepcję projektową należy wykonać na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500. Koncepcja projektowa musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. Opracowanie należy przekazać w ilości 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej.

Zamawiający dopuszcza podział zadania na maksymalnie 4 etapy. W trakcie prac projektowych Wykonawca uzgodni z zamawiającym założenia wyjściowe do opracowania oraz ewentualny podział na etapy.

Celem Zamawiającego jest uzyskanie  kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej na potrzeby przygotowania, wszczęcia i udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego oraz zapewnienie Zamawiającemu warunków formalno - prawnych do zgodnego z przepisami prawa rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych oraz oddania przedmiotowego obiektu do użytkowania.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego:

- opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na podkładzie cyfrowym, niezbędnej do opracowania przedmiotowej dokumentacji;

- projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji (wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych);

- projekt architektoniczno-budowlany układu drogowego (zawierający drogi, chodnik                    i inne obiekty drogowe wynikające z przyjętego rozwiązania drogowego);

- projekt odwodnienia układu drogowego (w przypadku odprowadzenia wód deszczowych do rowu, należy przewidzieć i szczegółowo opisać zakres prowadzonych prac, w tym wyprofilowania oraz w razie potrzeby umocnienia rowów chłonnych);

- projekt obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji (w tym zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, elementy uspokojenia ruchu itp.);

- wykonanie projektu  budowy kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstwa od Ministra właściwego do spraw informatyzacji;

- projekty usunięcia kolizji wynikające z uzgodnień i warunków uzyskanych od gestorów sieci;

- projekt rozbiórki istniejących kolidujących obiektów;

- projekt odtworzenia lub wykonania nowych rowów przydrożnych;

- projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletem uzgodnień;

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów  inwestorskich na poziomie cen z chwilą zdania dokumentacji;

- projekt wykonawczy uszczegółowiający  projekty techniczne, w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez Wykonawcę robót budowlanych;

- wykonanie inwentaryzacji drzew (z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,3 mb oraz jego lokalizacją na mapie) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji na wycinkę drzew. W przypadku konieczności nasadzeń kompensacyjnych uwzględnienie ich w dokumentacji projektowej;

- wszelkie opracowania niezbędne do kompletności dokumentacji i wynikające                        z uzgodnień;

- uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji wymaganych przez przepisy szczególnie niezbędnych do późniejszej realizacji robót budowlanych (np. decyzja                                  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenie wodno-prawne, itp.);

- uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, uzgodnień, opinii i warunków technicznych od gestorów sieci, niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia;

- opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego, w tym wykonanie wierceń, mających na celu szczegółowe określenie warunków gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym do przyjęcia odpowiedniej konstrukcji drogi dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz do prowadzenia robót budowlanych;

  - Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do:

- uzgodnienia z Zamawiającym technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania (ostateczne parametry i konstrukcję jezdni, chodnika,  sposób odwodnienia drogi itp.);

- sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych pomiarów z natury, odkrywek, sprawdzeń i niezbędnych badań;

- udzielenia odpowiedzi  na  pytania  w  trakcie  postępowania  przetargowego  dla wyłonienia Wykonawcy   robót     budowlanych,    w    tym    jeśli    zajdzie    taka   konieczność odpowiednie zmiany w dokumentacji projektowej;

- aktualizacja mapy do celów projektowych jeżeli zajdzie taka konieczność.

Założenia projektowe mogą ulec zmianie na etapie  opracowywania dokumentacji projektowej,  jeżeli  okaże  się, że  założenia  Zamawiającego   nie  są   możliwe  do spełnienia  w  szczególności ze  względu  na uzyskane warunki i  uzgodnienia,  stan techniczny obiektu,  a także ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie materiały, opracowania, uzgodnienia, badania itp. niezbędne do projektowania, Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

Całość dokumentacji projektowej powinna być sporządzona według stanu prawnego aktualnego na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu, zgodnie                                z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm                    i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

  - Dostarczenie Zamawiającemu kompletnego opracowania w następujących ilościach:

Projekt budowlany -  dla  wszystkich  branż  tj.  drogowa  oraz  teletechniczna – kanał

technologiczny (w  przypadku  nie  uzyskania  odstępstwa  od  jego budowy), projekty

usunięcia kolizji wynikającej z uzgodnień i warunków gestorów sieci - 4

egzemplarze;

Projekt wykonawczy - dla  wszystkich  branż  tj.  drogowa oraz teletechniczna – kanał

technologiczny (w przypadku nie  uzyskania  odstępstwa  od  jego  budowy),  projekty

usunięcia kolizji wynikającej z uzgodnień i warunków gestorów sieci - 4 egzemplarze;

Projekt techniczny - 4 egzemplarze;

Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z kompletem uzgodnień

i zatwierdzeń - 3 egzemplarze;

Przedmiary robót - 2 egzemplarze;

Kosztorys inwestorski  - 2 egzemplarze;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż

– 2 egzemplarze;

Ostateczny  i  prawomocny  dokument  formalno – prawny (oryginał)  do  zgodnego

z przepisami prawa rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych – 1 egzemplarz.

UWAGA : W/w opracowania należy przedłożyć również w formie elektronicznej CD lub pendrive  – 3 szt. w następujących formatach: tekst w formacie pdf. i doc., rysunki                       w formacie pdf. i dwg., kosztorys i przedmiar w formacie pdf. i ath lub kst. oraz część formalna – prawna (uzgodnienia i decyzje) w formacie pdf. w formie zeskanowanych oryginałów;

3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

- Treścią projektu umowy i niniejszym załącznikiem;

- Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.); mając na względzie, że dokumentacja projektowa, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę następnie będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia                                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac projektowych do bezwzględnego stosowania przepisów ustawy,                  o których mowa w art. 99, 100, 101 i 102 (dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 poz.311);

- Przepisami wykonawczymi do ww. ustaw.

4.  Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został w całości zrealizowany przez Wykonawcę i dostarczony Zamawiającemu na adres jego siedziby w terminie do                      400 dni od dnia zawarcia umowy, przy  czym  Wykonawca zobowiązany  jest  wykonać                       i  dostarczyć  Zamawiającemu  koncepcję  przebudowy  drogi powiatowej  nr  2209G  na   odcinku Kleszczewo - Czerniewo  wraz  z  opinią  geotechniczną  i inwentaryzacją drzew w  terminie pośrednim 60 (sześćdziesięciu) dni  od  dnia  zawarcia umowy.

Sporządziła: Daria Prądzyńska – Smalarz                                   Zatwierdziła: Sabina Bobkowska