### UMOWA

„Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych/publicznych
 w 2021 roku ”

Dnia    .......... r. pomiędzy Gminą Miejską Jarosław reprezentowaną przez:

Pana………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta – Pani…………………………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym”, a:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

zwanego dalej „Wykonawcą”,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, została zawarta umowa następującej treści.

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na wykonaniu „Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2021 roku obejmujące: drogi publiczne, drogi wewnętrzne”   w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy.

§2

- Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

- Wykonawca  ponosić  będzie  całkowitą  odpowiedzialność za  prowadzone roboty 
i zobowiązany jest w szczególności do:

- stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- zapewnienia całodobowej stałej łączności telefonicznej pomiędzy nim a Zamawiającym,

- dziennego zgłoszenia telefonicznie lub faksem do godz. 9 00 Zamawiającemu miejsc prowadzenia robót w danym dniu (tel……………., fax ………………….),

- zapewnienia  całodobowej   dyspozycyjności   do  wykonania  robót  awaryjnych   (tj.   usunięcie ubytków, zapadlisk, pęknięć i innych uszkodzeń w nawierzchniach dróg i ulic powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa   i   płynności   ruchu  drogowego, wymagających  niezwłocznego przystąpienia do robót) polegającej na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca awarii w czasie ….. minut od momentu zgłoszenia telefonicznego i przystąpienia do usunięcia awarii w czasie …. godz.

- unieszkodliwiania  lub  zagospodarowania  materiałów z  rozbiórek  (odpadów)  oraz  rozliczenia  się z powyższych czynności z Zamawiającym poprzez przedłożenie przed zakończeniem umowy oświadczenia o  dokonaniu unieszkodliwienia  lub  zagospodarowaniu  tych  materiałów, jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art.3 ust.1 pkt 19 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  jest wytwórcą i posiadaczem w/w odpadów i zobowiązuje się do ich unieszkodliwiania  lub   zagospodarowania  zgodnie  z obowiązującymi   przepisami   prawa  w  sposób zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego,

- ustalenia właścicieli uzbrojenia podziemnego i nadziemnego i zlecenia im nadzoru nad wykonywanymi robotami,

- w przypadku wystąpienia kolizji zleconych  robót z istniejącą siecią  uzbrojenia po akceptacji  przez Zamawiającego konieczności jej przebudowy Wykonawca zobowiązany jest do podzlecenia tych robót firmie specjalistycznej lub właścicielowi urządzenia,

- przedstawienia w trakcie odbioru atestów na zabudowane materiały, które winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach art.10 ustawy Prawo budowlane i STWiORB,

- zapewnienia  potrzebnego  oprzyrządowania,   potencjału   ludzkiego  oraz   materiałów wymaganych   do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie robót, oraz wykonania tych badań na własny koszt,

- przekazania Zamawiającemu materiałów z odzysku nadających się do ponownego wbudowania na miejsce składowania lub wbudowania na terenie miasta 
z załadunkiem i rozładunkiem,

- dokonywania wspólnych objazdów miasta z przedstawicielem Zamawiającego w celu przeglądu dróg pod kątem ich stanu technicznego, bezpieczeństwa ruchu kołowego 
i pieszego.

- Roboty wykonywane będą każdorazowo na podstawie zlecenia określającego przedmiot 
i zakres robót oraz termin ich wykonania ( w zleceniu ujęte zostaną również wcześniej wykonane roboty awaryjne, których sposób realizacji podany jest w ust. 2 lit. d)

§3

- Strony  ustalają,  że  obowiązującą  ich  formą  wynagrodzenia  będzie  wynagrodzenie  kosztorysowo - ilościowe (cena ryczałtowa za jednostkę obmiaru danego elementu  robót pomnożona przez ilość faktycznie wykonaną) zgodnie z oferowanymi przez Wykonawcę cenami, wyszczególnionymi w ofercie, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca  powinien  wykonać każde z  poniższych poleceń:

1/ zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych przedmiarem robót,

2/ pominąć jakieś roboty

3/ wykonać dodatkowe roboty niewyszczególnione w ofercie

- Roboty o zakresie niewyszczególnionym w ofercie będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wyliczonym na podstawie kosztorysowych normy nakładów rzeczowych – KNNR, KNR, sprawdzonej  przez Zamawiającego książki obmiarów robót i zastosowaniem składników kalkulacyjnych wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, tj.

1/ stawka roboczogodziny

2/ koszty ogólne

3/ zysk

4/ koszty zakupu

5/ ceny materiałów i sprzętu nie wyższe od średnich cen podanych w publikacji „sekocenbud" za I kw. 2021 r., a w przypadku ich braku wg cen zakupu ( z faktur).

- Wynagrodzenie realizowane będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez wykonawcę, nie częściej niż raz w miesiącu. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu  21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na konto wskazane na fakturze.

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie kosztorys powykonawczy wraz z protokołem odbioru wykonanych elementów robót podpisany przez kierownika robót i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia stanu robót w ciągu 5 dni od daty dostarczenia dokumentów.

- Łączne wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może przekroczyć kwoty .............................

(słownie zł. ............................. ) w tym podatek VAT ..........zł (słownie: …………….) w całym okresie trwania

umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za   pośrednictwem metody MPP (Split payment).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

a/ jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

b/ jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

§ 4

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ; .................

- Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie   Prawo   Budowlane.

- Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru w osobie:  ……………………….

§ 5

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu ustalonego zakresu robót w wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu  wyznaczonego w protokole odbioru, przeglądu terminu na usunięcie wad.

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5. 000 zł.

d) za brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom   - w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki.

e) za brak zapewnienia  całodobowej   dyspozycyjności   do  wykonania  robót opisanego w §2 ust 2 pkt d

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości  5. 000 zł.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącania kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.                        5.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką dochodzić może strona niniejszej umowy ustala się na poziomie 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zamawiający zobowiązuje się do ich odbioru w terminie do 2 dni lub poleci Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, która pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robót przez Zamawiającego.

2.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru  robót w formie pisemnej.

3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2. dokonany zostanie komisyjnie z udziałem    przedstawicieli  Wykonawcy i Zamawiającego

4   W dniu  odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dziennik budowy, książkę obmiarów,  i ustalenia technologiczne wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST, atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust.4.

7. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze,  w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych . W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust.5.

9. Z czynności odbioru, odbioru pogwarancyjnego protokół zawierający wszelkie ustalenia  dokonane  w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust.7 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

10. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres:

1/  Elementy robót nr …………………… kosztorysu ofertowego  -  ……….. miesięcy

2/  Elementy robót nr ………………..…. kosztorysu ofertowego  -  ……….. miesięcy

od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- na zasadach określonych w art. 456 Prawo Zamówień Publicznych

- w terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

3) nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym , uzasadnionym technicznie terminie , nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

4) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonanie robót na okres dłuższy  niż 7 dni  robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania  Zamawiającego nie podjął  ich w okresie 7 dni  roboczych  od dnia doręczenia  Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął  robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

6) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

Strony ustalają, że całość przedmiotu umowy zostanie wykonana osobiście przez Wykonawcę.

§ 10

      - Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do  art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkie osoby które wykonywać będą czynności w zakresie przedmiotu umowy o których mowa w § 6 umowy a których realizacja polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

      - Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania czynności wynikających z umowy.

      - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób o których mowa w ust.1

      - W przypadku nie przedstawienia w terminach o których mowa w ust. 3 raportu stanu 
i sposobu zatrudnienia Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)

      - W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie w/w osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych o których mowa w ust 4 
z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej  przedstawionym zakresie:

1/ Zmiany terminu zakończenia  robót budowlanych w przypadku:

a)  wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają  prowadzenie robót,

b) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości  dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,

c) konieczność uzyskania  niemożliwych  do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, pozwoleń od osób trzecich lub właściwych organów.

2/ W przypadku postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi  wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy. Zmiany wysokości podatku VAT.

3/ Zmiany w zakresie materiałów , parametrów technicznych, technologii wykonania , sposobu i zakresu  wykonania umowy  w przypadku:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wykazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej  zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od  projektu,

c)wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,

d) wystąpienia warunków terenu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu  innych rozwiązań  technicznych lub materiałowych ze względu w szczególności na zmiany obowiązującego prawa, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji, z planowanymi  lub równolegle prowadzonymi inwestycjami.

2. Wymienione w ust.1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający  może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia  żądanej zmiany.

4. Wniosek w sprawach o których mowa w ust. 1 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu  niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni roboczych od dnia w którym Wykonawca  dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust.6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 12

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca: