

Gdynia 29 listopada 2024r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych oraz opracowań dokumentacyjnych niezbędnych do zakończenia i oddania do użytkowania budynku w m. Rozewie (zadanie nr 13696).

**PYTANIA i ODPOWIEDZI**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

**Pytanie.**

Termin 100 dni na wykonanie przedmiotu umowy jest niewystarczający. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy.

**Odpowiedź.**

Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 120 dni od daty podpisania umowy.

W związku z powyższym zmianie ulega treść Rozdziału VII Ogłoszenia.

**Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia – jest napisane.**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w terminie: **100 dni od**

**daty podpisania umowy.**

**Zmieniono na:**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w terminie: **120 dni od daty podpisania umowy.**

Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

SZEF ZARZĄDU

wz. płk Dariusz PIĄTKOWSKI

Iwona Kierzkowska (tel. 261-266-139)

e-mail: [rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl](mailto:rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl) T :273