**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **58/KPW/RAT/2025,**  którego przedmiotem jest:

**NAPRAWA GŁÓWNA WRAZ Z MODYFIKACJĄ GŁĘBOKOWODNEGO KOMPLEKSU HIPERBARYCZNEGO (AMW)**

zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA**

**ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia**

w dniu: 22-23.05.2025 r. otrzymał zapytania do SWZ i w dniu 04.06.2025 r. udzielił wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść zapytania** | **Wyjaśnienie zamawiającego** |
| 1 | Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 48 miesięcy ? Na wydłużenie terminu wykonania zamówienia wpływa długi czas realizacji dostaw podzespołów oraz długi czas dostawy nowego korpusu (płaszcza komory). W związku z tym, że terminy w/w dostaw są odległe, to czas wykonania prac naprawczych oraz modyfikacyjnych może wydłużyć się do 48 miesięcy | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia, zgodnie z wnioskami Wykonawców.  Jednocześnie dokonał modyfikacji treści SWZ w tym zakresie. |
| 2 | Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zamówienia określonego w punkcie VI SWZ na 45 miesięcy od daty podpisania umowy.  Wniosek mój wynika z analizy terminów zawartych w ofertach od dostawców materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania naprawy oraz analizy wstępnego harmonogramu wykonania prac. |

i dokonał poniższych zmian:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr punktu SWZ** | **Stara treść** | **Nowa treść** |
| **VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** | Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy | Termin obowiązywania umowy: **42 miesiące od daty podpisania umowy** |