
Wejherowo, dnia 21.02.2025 r.



ZD-SZPIA.271.1.2.2025

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**„Pozimowe oczyszczanie po sezonie zimowym 2024/2025 nawierzchni dróg powiatowych zamiejskich w podziale na zadania”**

Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

1. **Prośba o wyjaśnienie treści SWZ - dotyczy 1 i 2 części postępowania**

W załączniku nr 7 w punkcie 4 Warunki odbioru robót ppkt 1) jest zapis:

Wykonawca zgłasza zakończenie robót wykonanych ciągów dróg. W ciągu 5 dni zostanie dokonany

komisyjny odbiór z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez wykonanie ciągów dróg należy rozumieć realizację całości przedmiotu zamówienia, czy część przedmiotu zamówienia (zgłoszenia częściowe).

Jeżeli Zamawiający powyższe sformułowanie traktuje jako zgłoszenie realizacji całości przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą o możliwość dokonywania odbiorów częściowych. Ponadto zwracamy się z prośbą o zmianę terminu komisyjnego odbioru z 5 do 1 dnia.

Uzasadnienie:

\* Od momentu rozpoczęcia prac do ich zakończenia Wykonawca, zgodnie z warunkami zawartymi w OPZ (załącznik nr 7 do SWZ) oraz PPU (załącznik nr 8 do SWZ) ma 30 dni od rozpoczęcia realizacji umowy (dla części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) oraz 30 dni od rozpoczęcia realizacji umowy (dla części nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego). Obszary w części 1 oraz części 2 są obszerne i od momentu rozpoczęcia realizacji zadania do ich zakończenia, obszary, które zostały oczyszczone w pierwszej kolejności na koniec terminu realizacji mogą zostać zabrudzone oraz zachwaszczone, a fakt ten nie będzie wynikał z błędnej realizacji umowy przez Wykonawcę. Powstanie zanieczyszczeń, ponowne zachwaszczenie terenów objętych przedmiotem zamówienia nie mogą stanowić podstaw do ponownego, nieodpłatnego przystąpienia do realizacji usług przez Wykonawcę.

\* Pomimo realizacji przedmiotu zamówienia, komisyjny odbiór w ciągu 5 dni od dnia złożenia zgłoszenia, może przyczynić się do ponownego powstania zabrudzeń nie wynikających z działania Wykonawcy, które przyczynią się do nieodebrania robót przez Zamawiającego. Zamawiający określił, że realizacja przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2 jest realizacją jednorazową. Powstanie zanieczyszczeń nie z winy Wykonawcy, nie może stanowić podstaw do ponownego, nieodpłatnego przystąpienia do realizacji usług przez Wykonawcę.

Zmiany związane z odbiorami częściowymi powinny mieć odzwierciedlenie w załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do SWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego - dotyczy 1 i 2 części postępowania**

Zamawiający informuje, że zgłoszenie zakończenia robót wykonanych ciągów dróg należy rozumieć jako realizację całości przedmiotu zamówienia.

Termin odbioru robót pozostaje niezmieniony, jednakże Zamawiający wprowadza zapisy dotyczące bieżącej weryfikacji realizacji przedmiotu umowy po wcześniejszym zgłoszeniu Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 do SWZ – OPZ poprzez dopisanie zapisów w pkt 3:

„Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego w sposób opisany w § 11 wzoru umowy o odcinkach dróg na których są prowadzone prace oraz o ich zakończeniu na danym odcinku drogi. Zamawiający w ciągu dwóch dni roboczych od przesłania informacji o zakończeniu prac na danym odcinku drogi, prześle informację czy wnosi uwagi do zrealizowanych prac. Brak odpowiedzi Zamawiającego będzie traktowany jako brak uwag.”

1. **Prośba o wyjaśnienie treści SWZ - dotyczy 3 i 4 części postępowania**

Proszę o potwierdzenie, że zapis zawarty w pkt 1 ppkt 3 i 4 "Zbieranie i wywóz śmieci z pasów drogowych (...)" dotyczy jednorazowego zbierania i wywozu śmieci. Jeżeli tak to wnosimy o dokonanie zmian w sposobie odbioru robót związanych ze zbieraniem i wywozem śmieci w następującym zakresie:

\* możliwość dokonywania odbiorów częściowych

\* zmianę terminu odbioru robót z 5 do 1 dnia

Uzasadnienie:

\* Od momentu rozpoczęcia prac do ich zakończenia Wykonawca, zgodnie z warunkami zawartymi w OPZ (załącznik nr 7 do SWZ) oraz PPU (załącznik nr 8 do SWZ) ma 30 dni od rozpoczęcia realizacji umowy (dla części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) oraz 20 dni od rozpoczęcia realizacji umowy (dla części nr 4 o udzielenie zamówienia publicznego). Obszary w części 3 oraz w części 4 są obszerne i od momentu rozpoczęcia realizacji zadania do ich zakończenia, obszary, które zostały oczyszczone w pierwszej kolejności na koniec terminu realizacji mogą zostać zabrudzone, a fakt ten nie będzie wynikał z błędnej realizacji umowy przez Wykonawcę. Powstanie zanieczyszczeń terenów objętych przedmiotem zamówienia nie mogą stanowić podstaw do ponownego, nieodpłatnego przystąpienia do realizacji usług przez Wykonawcę.

**Wyjaśnienia Zamawiającego - dotyczy 3 i 4 części postępowania**

Zamawiający potwierdza, że zapis zawarty w pkt 1 ppkt 3 i 4 „Zbieranie i wywóz śmieci z pasów drogowych (…)” dotyczy jednorazowego zbierania i wywozu śmieci.

Termin odbioru robót pozostaje niezmieniony, jednakże Zamawiający wprowadza zapisy dotyczące bieżącej weryfikacji realizacji przedmiotu umowy po wcześniejszym zgłoszeniu Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 do SWZ – OPZ, patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Załączniki do wyjaśnień Zamawiającego.

- opis przedmiotu zamówienia z naniesionymi zmianami

*Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty w oparciu o odpowiedzi oraz poprawioną treść SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.*