Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące „Koszenia traw w pasach drogowych na terenie miasta Krosna w 2025 roku” – obręb Śródmieście.

2.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT WYMIENIONYCH W POZ. 1.1.

3.	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

3.1.	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej specyfikacji.

3.2.	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: jakość wykonania prac, bezpieczeństwo prowadzonych czynności, jakość używanych narzędzi i maszyn, realizowanie prac zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST oraz poleceniami Inspektora.

  - Zakres robót obejmuje koszenie traw, chwastów, roślin jednorocznych oraz jednorocznych samosiewów drzew na zieleńcach, trawnikach, wysepkach, pasach dzielących jezdnie, na poboczach dróg, skarpach i przeciwskarpach rowów, zgrabienie skoszonej trawy, pozbieranie na skoszonym terenie powstałych odpadów, śmieci, załadunek  na środek transportu, wywóz do miejsca utylizacji.

  - Zakres robót dotyczy terenów zielonych, trawników, pasów drogowych usytuowanych po obu stronach i na całej długości wszystkich ulic miasta Krosna.

  - Wykaz ulic objętych koszeniem.

| Obręb Śródmieście |  |
| --- | --- |
| 1 | Armii Krajowej |
| 2 | Balkonowa |
| 3 | Batorego Stefana |
| 4 | Betleja |
| 5 | Bieszczada |
| 6 | Bohaterów Westerplatte |
| 7 | Bursaki |
| 8 | Chopina |
| 9 | Cmentarna |
| 10 | Czuchry |
| 11 | Forteczna |
| 12 | Grodzka |
| 13 | Guzikówka |
| 14 | Jagiellońska |
| 15 | Jeleniówka |
| 16 | Kapucyńska |
| 17 | Kisielewskiego |
| 18 | Kletówki |
| 19 | Kolejowa |
| 20 | Konopnickiej |
| 21 | Kościuszki |
| 22 | Krakowska |
| 23 | Krukierka |
| 24 | Krzywa |
| 25 | Langiewicza |
| 26 | Legionów |
| 27 | Lelewela |
| 28 | Lenarta |
| 29 | Lewakowskiego |
| 30 | Lniarska |
| 31 | Lwowska |
| 32 | Łukasiewicza |
| 33 | Magurów |
| 34 | Mała |
| 35 | Mickiewicza |
| 36 | Mielczarskiego |
| 37 | Mostowa |
| 38 | Nad Lubatówką |
| 40 | Niepodległości |
| 41 | Oficerska |
| 42 | Ogrodowa |
| 43 | Olejarska |
| 44 | Orzeszkowej |
| 45 | Paderewskiego |
| 46 | Parkowa |
| 47 | Piastowska |
| 48 | Pika M. |
| 48 | Piłsudskiego |
| 50 | Plater E. |
| 51 | Pochyła |
| 52 | Podchorążych |
| 53 | Podwale |
| 54 | Powstańców Śląskich |
| 55 | Powstańców Warszawskich |
| 56 | Pużaka |
| 57 | Różana |
| 58 | Skargi Piotra |
| 59 | Szarych Szeregów |
| 60 | Szczepanika |
| 61 | Szpetnara Ks. |
| 62 | Ściegiennego P. |
| 63 | Tkacka |
| 64 | Traugutta |
| 65 | Walslebena |
| 66 | Wieniawskiego |
| 67 | Wisłocza |
| 68 | Witosa |
| 69 | Wojska Polskiego |
| 70 | Wolności |
| 71 | Wróblewskiego |
| 72 | Wyzwolenia |
| 73 | Zjazdowa |
| 74 | KDL- boczna Lwowskiej |

  - Zakres realizacji prac nie obejmuje niżej wymienionych terenów:

- rondo przy skrzyż. ulic Legionów, Podwale – Poczta

- rondo przy skrzyż. ulic Niepodległości, Legionów - Galeriia Portius

- rondo przy skrzyż. ulic Niepodległości, Woj. Polskiego - HDK

- rondo i wysepka przy skrzyż. ulic Okrzei, Żółkiewskiego

- zielony skwerek przy ulicy Batorego – kapliczka

- zieleniec przy skrzyż. ulic Podkarpacka - Grodzka

- zieleniec przy drodze G i Witosa

3.7.	W zależności od wielkości, dostępności oraz położenia koszonego obszaru, koszenia należy realizować przy użyciu specjalistycznych maszyn oraz odpowiedniego rodzaju narzędzi. Na mniejszych powierzchniach koszenia, powierzchniach z utrudnionym dostępem należy stosować kosiarki spalinowe, kosy żyłkowe i podkaszarki. Większe obszary należy wykaszać przy użyciu specjalistycznych kosiarek, kosiarek doczepnych do ciągnika, natomiast na skarpach i przeciwskarpach należy stosować  kosiarki wysięgnikowe.

Uwaga:  Podczas realizacji prac - niedopuszczalne jest poruszanie się ciągników, kosiarek (pojazdów ponadnormatywnych) po ciągach pieszych, chodnikach.

3.8. Skoszoną trawę oraz zebrane odpady, należy usuwać na bieżąco, poprzez wygrabienie, wyzbieranie i wywiezienie.

  - Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu skoszonej trawy, jak również nie jest odpowiedzialny za jej składowanie. Wytworzone odpady w wyniku realizacji zamówienia muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Podczas koszenia traw należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie powodować uszkodzeń składników roślinnych tj. drzew, krzewów, kwiatów itp., a pozostałe niedokoszenia w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów należy usunąć ręcznie.

Uwaga: Niedopuszczalne jest obkaszanie kosiarką żyłkową pni drzew oraz krzewów.

  - Ustala się następujące terminy wykonania poszczególnych koszeń:

I    koszenie do 15 maja

II   koszenie do 30 czerwca

III  koszenie do 30 lipca

IV  koszenie do 15 września

V   koszenie do 30 października

  - Podane powyżej terminy wykonania poszczególnych koszeń mogą ulec przesunięciu a podane krotności zmniejszeniu lub zwiększeniu. Powyższe uzależnione będzie miedzy innymi od panujących warunków atmosferycznych, układu i wzrostu traw, od zaistniałych potrzeb oraz standardów utrzymania dróg.

  - W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów robót, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w przedmiarze robót.

3.14.	Prace objęte przedmiotem zamówienia wykonawca będzie realizował na podstawie pisemnych lub telefonicznych zleceń. Zakres rzeczowy oraz termin wykonania zostanie określony w zleceniu.

3.15.	W przypadku konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki, zakres prac będzie zgłaszany telefonicznie. W takiej sytuacji zlecone prace należy podjąć do 1 godziny od powiadomienia. Wykonanie powyższych prac może nastąpić w dni robocze oraz w dni wolne od pracy.

  - Wyposażenie pracowników wykonujących czynność, w odpowiedni sprzęt, zapewniający prawidłową realizację usługi, w ubiór oznakowany emblematem (nadrukiem) zawierającym logo firmy i zapewnienie pracownikom wszelkich wymaganych przepisami środków ochrony osobistej, niezbędnych przy realizacji usług.

3.17.

Realizacja usługi obejmuje:

- koszenie traw i chwastów rosnących na terenie pasów drogowych ulic,

- koszenie traw i chwastów na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, rabaty, parkingi, pasy rozdziału,  itp.

- koszenie na skarpach i przeciwskarpach, dnach rowów,

- koszenie w miejscach trudnodostępnych:  przy ogrodzeniach, znakach drogowych, słupach oświetleniowych, studniach rewizyjnych i ściekowych, w sąsiedztwie drzew, krzewów, nasadzeń kwiatowych itp.

  - Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczęciem koszenia wykonawca winien przygotować teren, poprzez jego oczyszczenie z kamieni, gruzu, elementów metalowych, odpadów „podrzuconych”, śmieci, odpadów zielonych i drzewnych, rozgarnięcie ziemi, kretowisk itp. Koszty wykonania ww. robót nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

  - Nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

Pod pojęciem nienależytego wykonania przedmiotu umowy rozumie się m.in.:

- w trakcie koszenia zniszczeniu ulega trawnik, pracujący sprzęt robi na nim koleiny, zagłębienia i inne zniszczenia,

- trawnik po koszeniu ma nierówną wysokość trawy,

- koszenie odbywa się bez równoczesnego; dokaszania /podkaszania/, grabienia skoszonej trawy, sprzątania trawy z terenów sąsiadujących, z elementów odwodnienia drogi,

- w trakcie koszenia ulegną zniszczeniu nasadzenia roślinne,

- skoszona trawa zalega na terenie więcej niż 1 dzień.

W momencie wystąpienia któregokolwiek ww. przypadku wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia stwierdzonej wady. W przypadku uszkodzeń młodych nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów itp. należy wymienić na nowe tego samego gatunku i o tych samych parametrach.

4.	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

4.1. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4.3.	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w pkt. 4.1 i 4.2 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

5.	STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

5.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie uregulowania prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Odpowiedzialność wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanego sprzętu, jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SST.

  - Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie je usunąć, powiadamiając jednocześnie odp. Inspektora o wykonaniu robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód powstałych w trakcie trwania zamówienia.

  - Wykonawca robót winien zabezpieczyć miejsce pracy poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz odpowiednie oznakowanie zastosowanego sprzętu.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiaru robót jest:

1 m2 wykoszonego zieleńca wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy

1 m2 wykoszonego poboczach wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

8.2.	Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie realizacji zleconych robót. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem wykonawcy (Kierownika robót). Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

8.3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzanie bieżących kontroli z realizacji przedmiotu zamówienia.

8.4.	O terminie poszczególnych kontroli lub odbioru prac, Zamawiający telefonicznie powiadomi wykonawcę, nie później niż 1 godzinę przed planowaną kontrolą lub odbiorem.

Wykonawca zobowiązany jest stawić się osobiście lub upoważnić pisemnie osobę, która w jego imieniu będzie uczestniczyć w kontroli lub odbiorze przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu na czas przeprowadzanej bieżącej kontroli oraz  dokonywanego odbioru robót.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

9.2	Rozliczenie wykonanych prac następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie wykonawcy.

9.3	Wszelkie koszty związane z wykonaniem prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

  - Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi, każdorazowo po wykonaniu zakresu robót wynikających z harmonogramu, otrzymanego zgłoszenia, w okresie danego miesiąca.