**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA:**

**„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r.**

**z podziałem na zadania”**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

**45233142-6** Roboty w zakresie naprawy dróg

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego   
z podziałem na 2 zadania:

**zadanie nr 1** **– „Prace utrzymaniowe w pasach drogowych dróg powiatowych”**, polegające na realizacji robót wyszczególnionych w załączniku nr 13 do SWZ;

**zadanie nr 2 – „Prace remontowe w pasach drogowych dróg powiatowych”**, polegające na realizacji robót wyszczególnionych w załączniku nr 14 do SWZ.

Mapa z lokalizacją dróg powiatowych znajduje się pod adresem: http://zui.com.pl/zdp/brzeg.html

W ramach zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zdobywania informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia,

2) zapewnienia komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie miejsca prowadzenia robót dla uczestników ruchu i dla obsługi obiektów przylegających,

3) oznakowania i zabezpieczania terenu robót przed przystąpieniem do ich realizacji oraz utrzymywania oznakowania i zabezpieczenia terenu przez cały czas trwania robót,

4) wykonywania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne   
i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników dróg i obiektów,

5) stosowania materiałów posiadających atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami norm i dopuszczenia do ich wbudowania wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego,

6) dostarczenia Zamawiającemu do wglądu atestów i aprobat przed wbudowaniem,

7) składowania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania na wskazanym przez Zamawiającego miejscu,

8) odpowiedzialności za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia,

9) ponoszenia wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych kosztów uwzględniając je w cenach jednostkowych netto,

10) zgłaszania zakończenia realizacji robót (po ich wykonaniu) do Zamawiającego w celu spisania protokołu odbioru robót w terenie,

11) zabezpieczenia sprzętu wraz z operatorami (kierowcami) posiadającymi stosowne kwalifikacje gwarantującego prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy,

12) używania do wykonywania przedmiotu umowy jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót,

13) usuwania na bieżąco na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń lub zniszczeń spowodowanych pojazdami Wykonawcy na drogach publicznych,

14) zabezpieczenia swojego środka transportowego w celu dokonania wizji dróg i ustalenia zakresu robót niezbędnych do realizacji, usunięcia awarii, zdarzeń losowych, a także robót zgłoszonych do odbioru (koszty środka transportowego należy uwzględnić w cenach jednostkowych netto),

15) zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, w wysokości co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zmianami),

16) ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej (jeżeli w związku   
z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia),

17) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników Wykonawcy, innych osób, z pomocą których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz osób trzecich, w tym także wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w trakcie prowadzonych prac,

18) ponoszenia odpowiedzialności i wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych powstałych w związku   
z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników, osób trzecich, użytkowników dróg i obiektów będących przedmiotem niniejszej umowy - powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

19) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających   
i utrudniających wykonanie zadania,

Zakres robót do wykonania będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego i każdorazowo przez niego zlecany.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- ograniczenia zakresu robót przewidzianego w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy w tych warunkach nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót;

- zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy stanu dróg powiatowych i wynikające stąd potrzeby.