Załącznik nr 2 do SWZ

### UMOWA RAMOWA

Zawarta w dniu ……………. roku

Pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce,

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek , zwanym dalej „Zamawiającym”, który reprezentuje dr hab. inż. Roman Lewandowski,

NIP:739-29-54-381, REGON: 000296236

a……………………………………...

(nazwa, siedziba, adres) wpisanym/-ą

KRS: …………….……, NIP:…………………………, REGON:……………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………

lub

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu pn. **„Prace remontowe, wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce” ZP/13/TP/2023** prowadzonym w trybie art. 311 ust. 1 pkt 2 w związku z 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Celem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących przyszłych zamówień (tzw. wykonawczych), obejmujących wykonanie drobnych prac remontowych w obiektach Zamawiającego, zwane dalej „pracami”, które będą zlecane przez Zamawiającego w okresie trwania niniejszej umowy na warunkach nie gorszych niż wynikające z niniejszej umowy.
2. Zawarcie niniejszej umowy ramowej jest jednym z etapów poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego, mających za zadanie ustalenie pomiędzy stronami umowy ramowej, jakie będą zasady udzielania zamówień, a nie na ich udzieleniu, ani nawet na wstępnym ich przyrzeczeniu.
3. Zawarcie niniejszej umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa zamawiania wykonania prac przez podmioty trzecie.
4. Zakres prac oraz obowiązujące standardy wykonania określa Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”). Zakres przedmiotowy zamówień obejmować będzie:
5. roboty demontażowe, rozbiórkowe;
6. roboty murowe;
7. odgrzybianie, roboty izolacyjne;
8. roboty tynkowe, wewnętrzne (w tym przygotowanie starych tynków do malowania);
9. roboty gipsowe i z prefabrykatów gipsowych (ściany, okładziny ścian i sufitów z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną);
10. wewnętrzne roboty malarskie;
11. podkłady pod posadzki (naprawa, remont, wymiana);
12. roboty posadzkowe, wykładzinowe i okładzinowe;
13. roboty dekarskie i naprawcze;
14. remont stolarki okiennej i drzwiowej;
15. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
16. roboty elektryczne;
17. roboty sanitarne i inne wskazane w OPZ.

**§ 2**

**Termin realizacji umowy**

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia jej podpisania.
2. Umowa wygasa z chwilą osiągnięcia w realizacji pełnej kwoty, o której mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy lub terminu jej obowiązywania.
3. Nie ma możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1, w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, o której mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń, w przypadku nie zrealizowania kwoty wymienionej w § 3 pkt 1.

**§ 3**

**Wartość umowy**

1. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 1 000.000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych)
2. Kwota ta jest maksymalną sumą wartości wynagrodzeń wszystkich zleceń .
3. Zamawiający nie ma obowiązku składania zamówień, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1 umowy.

**§ 4**

**Warunki płatności za wykonanie poszczególnych zamówień.**

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych prac zlecanych przez Zamawiającego w ramach poszczególnych zamówień, ustalana będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę na podstawie wskaźników cenotwórczych (cen jednostkowych), których wysokość nie przekroczy wartości podanych w Ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu przeprowadzonym celem zawarcia niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik.
2. Strony potwierdzają, że Wykonawcy zaoferowali zryczałtowane stawki netto za wykonanie zlecanych poszczególnych rodzajów prac wskazanych w OPZ i innych podobnych rodzajowo prac nieujętych w OPZ. Kwoty te są ujęte w zestawieniu cen jednostkowych określonych w Ofercie .
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy:

będzie dokonywana każdorazowo po wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest zaakceptowanie przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego przedłożonego mu przez Wykonawcę, sporządzonego na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru prac;

1. zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT.
2. Wzór zlecenia wykonania zamówienia stanowi załącznik , wzór protokołu odbioru stanowi załącznik do umowy.
3. Za datę płatności wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą.
4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu.
5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym opłaty celne, podatkowe, koszty transportu, ubezpieczenia podczas transportu do Zamawiającego, gwarancji, rękojmi.

**§ 6**

**Sposób udzielania zamówień**

1. Zamówienia będą udzielane Wykonawcy w miarę sukcesywnych potrzeb Zamawiającego.
2. Każde zamówienie zlecane Wykonawcy będzie podlegać warunkom niniejszej umowy.
3. Zamawiający będzie udzielać zamówień w następujący sposób:
4. do Wykonawcy, który zawarł niniejszą umowę ramową, Zamawiający prześle zapytanie w sprawie wykonania zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………, zawierające w szczególności szczegółowy zakres, sposób i termin wykonania prac, kryteria wyboru oferty oraz termin złożenia oferty na wykonanie zamówienia;
5. Wykonawca prześle Zamawiającemu, w formie wskazanej w zapytaniu, ofertę na wykonanie zamówienia wraz z terminem jego realizacji, włącznie z żądanymi dokumentami;
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę na wykonanie zamówienia, według kryteriów oceny ofert w sprawie wykonania zamówienia .
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może (pilność sprawy/awaria grożąca poniesieniem szkody w mieniu lub zagrożeniem życia/zdrowia personelu/pacjentów Zamawiającego) Wykonawcy na podstawie zaoferowanych przez niego (niezmienionych lub z upustem) cen jednostkowych wskazanych w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy.
8. Oferta Wykonawcy na wykonanie zamówienia nie może być mniej korzystna, niż Oferta złożona w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej umowy ramowej, to jest:
9. stawki/ceny jednostkowe za wykonanie prac nie będą wyższe niż te wskazane w Ofercie.
10. oferowane przez Wykonawcę prace muszą spełniać wymagania i parametry wskazane w OPZ i Ofercie Wykonawcy.

**§7**

**Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. zrealizuje każde zamówienie udzielone mu na zasadach określonych niniejszą umową z uwzględnieniem warunków wykonania zamówienia określonych w niniejszej umowie ramowej;
3. dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi gwarantującymi wykonanie zamówień, które będą udzielane na podstawie niniejszej umowy;
4. zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, w terminie nie później niż 2 (dwa) dni robocze o przeszkodach w terminowym zrealizowaniu zamówienia;
5. będzie przedkładać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty (atesty/certyfikaty) dopuszczające do obrotu wbudowywane materiały, używane do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.
6. przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (jeśli sporządzenie takowej będzie wymagane);
7. przedmiot zamówienia wykona osobiście. Udział podwykonawców wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zasadach określonych w §8.
8. Wykonawca wykona przedmiot umowy objęty zamówieniem:
   1. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy udziale osób posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje;
   2. z materiałów własnych i przy użyciu własnych urządzeń. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także posiadać stosowne atesty.
9. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać porządek na terenie robót, w szczególności poprzez przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., odpowiednie zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac, usuwanie, utylizację i wywóz na własny koszt i ryzyko zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a po zakończeniu prac uporządkowanie terenu prac i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ich odbioru.
10. Wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków będące skutkiem lub mające związek z prowadzonymi pracami stanowiącymi przedmiot umowy o wykonanie zamówienia.
11. Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac objętych przedmiotem zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni po przekazaniu terenu robót przez Zamawiającego. Przekazanie nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru.
12. Gotowość do odbioru końcowego prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

**§ 8**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców i całość przedmiotu umowy wykona osobiście.[[1]](#footnote-1)

**lub**

1. Wykonawca oświadcza, że wykona osobiście następujące prace: …………………., a pozostałe prace zostaną wykonane przy udziale podwykonawców. Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:1

**nazwa podwykonawcy (NIP ….) …………. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy……………...**

1. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (każdorazowo na podstawie udzielonego zlecenia) Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane/prace jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych/prac lub dotyczących dalszych podwykonawców.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w §7 stosuje się odpowiednio art. 647-658 KC.

**§ 8**

**Obowiązki Zamawiającego**

Zamawiający przekaże teren budowy w celu realizacji prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz po uzgodnieniu rozliczeń podłączenia:

* źródeł poboru wody, energii elektrycznej dla celów technologicznych;

**§ 9**

**Odbiory prac**

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące terminy odbiorów dotyczące prac stanowiących przedmiot zamówień:
2. odbiór prac dla zamówienia – Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w okresie 5 dni od dnia pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ……………….;
3. zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego - w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. w przypadki zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach, w wysokości 1,5 % wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki;
3. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia;
4. w przypadku realizowania prac niezgodnie z zamówieniem pod względem jakościowym, w wysokości 10 % wartości zamówienia;
5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy;
6. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia.
7. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto kwoty, o której mowa w §3 ust. 1.
9. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia*,* na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.

**§ 11**

##### Gwarancja

1. Wykonawca, udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na prace stanowiące przedmiot umowy każdego zamówienia.
2. Termin gwarancji będzie wynosić co najmniej 24 miesiące od daty odbioru końcowego każdego odrębnego zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy każdego odrębnego zamówienia zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac istniejące w dacie odbioru przedmiotu umowy, jak również za wady powstałe po dokonaniu odbioru, ale z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy.
4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wady nadającej się do usunięcia Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wady.
5. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego przystąpi do ich usuwania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi udzielonych przez dostawców lub producentów wyrobów, materiałów i urządzeń zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy.

**§ 12**

**Osoby wyznaczone do nadzoru**

Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………. do nadzoru, weryfikacji i kontrolowania rozliczeń prac w imieniu Zamawiającego oraz do wydawania Wykonawcy poleceń dotyczących wykonania prac stanowiących przedmiot umowy zamówienia.

**§ 13**

##### Ograniczenie możliwości przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać potrącenia, zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z realizacją niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w §3 ust. 1 umowy za dokonanie przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub dokonanie innej cesji lub czynności prawnej, określonej w ust. 1, wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 14**

**Przedstawiciele stron**

W celu koordynacji działań Stron przy realizacji niniejszej umowy, Strony powołują swoich przedstawicieli w osobach:

- ze strony Zamawiającego: ……………………………., tel.: ………………….., e-mail: …………..;

- ze strony Wykonawcy: ……………………………., tel.: ………………….., e-mail: …………..;

**§ 15**

###### Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia o umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących okolicznościach, jeżeli:
   * 1. w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
     2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy/zamówienia.
3. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od umowy/zamówienia. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Do oświadczenia o rozwiązaniu umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 5.
8. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca realizuje niniejszą umowę/zamówienie niezgodnie z jej postanowieniami, lub realizuje umowę/zamówienie nieprawidłowo lub niestarannie, lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w umowie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 4 i ust. 5.

**§ 16**

**Zmiany w umowie ramowej i zamówieniach**

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy i zlecanych na jej podstawie zamówień oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
   1. zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego;
   2. konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli Stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego;
   3. Strony umowy uznały zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołują niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie powodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.
2. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strona wnioskująca o zmianę wskazuje przyczynę oraz uzasadnienie zmiany umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych:
4. poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej „Prezes GUS”), ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została złożona Oferta Wykonawcy;
5. przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w pkt 1, względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
6. wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji, gdy wartość zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, mających wpływ na wykonanie usługi, ogłoszonych w komunikacie Prezesa GUS, o którym mowa w pkt 1, przekroczy 7% w stosunku do stawek przyjętych w Ofercie Wykonawcy i utrzyma się przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy;
7. wniosek o podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może zostać złożony w okresie obowiązywania umowy. Pierwszy wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy. Każdy kolejny wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy;
8. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 15 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1;
9. postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 5 powyżej;
10. podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – może nastąpić na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez Strony, w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot umowy;
11. obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – może nastąpić na wniosek Zamawiającego, złożony po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez Strony, bez względu na fakt, czy Wykonawca na dzień złożenia wniosku przez Zamawiającego realizuje przedmiot umowy, czy też dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika określonego w ust. 4 dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem tej umowy są usługi lub dostawy oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. Zamawiający może żądać przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia z tytułu zmiany wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ust. 2 i 3.

**§ 17**

###### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy oraz zamówień Strony umowy poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
4. Integralną część niniejszej umowy ramowej stanowią załączniki do umowy:

Załączniki do umowy:

Oferta Wykonawcy

…………………………… ………………………………………

**Zamawiający Wykonawca**

Załącznik nr 2 do Umowy

**Zasady przetwarzania danych osobowych**

§ 1

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 1 J 9/J z 04.05.2016 r.), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail m.pycko@ameryka.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Co do zasady dane osobowe Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę podawane są w momencie przesłania Oferty Wykonawcy lub nawiązania komunikacji w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy z administratorem danych lub w ramach wykonania umowy.
4. Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
5. Powyższe kategorie danych osobowych Administrator może przetwarzać w celu realizacji prawnie uzasadnionych czynności (w zależności od charakteru i etapu współpracy):
   1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. realizacji przez Administratora danych obowiązków wynikających z prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
   3. realizacji przez Administratora danych obowiązków wynikających z konieczności udzielania informacji publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
   4. obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz I RODO.
6. W przypadku danych przetwarzanych w wyniku obowiązku nałożonego na Administratora w związku z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub ustawą o dostępie do informacji publicznej, dane osobowe mogą zostać upublicznione lub przekazane podmiotowi wnioskującemu o uzyskanie informacji publicznej.
7. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych uzyskanych od Wykonawcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawca mają prawo żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
   2. sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
   3. usunięcia swoich danych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
   5. przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, jeśli dane te są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
9. Wykonawcy lub osobie reprezentującej Wykonawcę przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania określonych danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć umowy.
11. Podane przez Wykonawcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12. W celu skorzystania z praw wskazanych powyżej należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

…………………………………….. ……………………………….

(podpis Zamawiającego) (podpis Wykonawcy)

1. właściwe wybrać [↑](#footnote-ref-1)