**IR.271.1.10.2025**

**UMOWA -projekt**

zawarta w dniu …………………….r. w Bojanowie pomiędzy:

**Gminą Bojanowo** z siedzibą przy ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo, NIP: 6991865826 reprezentowaną przez:

Paulinę Wolsztyniak - Burmistrza Bojanowa

przy kontrasygnacie Patrycji Kubiak - Skarbnika Gminy

zwaną dalej w treści umowy **„Zamawiającym”,**

a

**………………………….**

zwaną dalej w treści umowy **„Wykonawcą”,**

zwanymi dalej łącznie **„Stronami”**

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty   
130.000,00 zł, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa   
o następującej treści:

§ 1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania prace związane z wykonaniem odnowienia oznakowania poziomego dróg i ulic gminnych położonych na terenie Gminy Bojanowo w 2025 roku.

2. Zakres prac obejmuje odnowienie oznakowania poziomego jezdni dróg gminnych na terenie m. Bojanowa, Gołaszyna obejmującego przejścia dla pieszych, miejsc parkingowych i linie segregacyjne w ilości :

a) Część I - ca 1100 m2

b) Część II - ca 100 m2

w następującej technologii :

- oznakowanie cienkowarstwowe w kolorze białym, czerwonym, malowanie farbą akrylową, szybkoschnąca drogową odblaskową przeznaczoną do malowania podłoży z masy bitumicznej.

3. Odbiór wykonania prac części I nastąpi po ich wykonaniu, części II po każdorazowym awaryjnym malowaniu oznakowania poziomego.

4. W przypadku potrzeby awaryjnego malowania oznakowania poziomego Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę, który będzie zobowiązany w terminie 21 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania wykonać awaryjne malowanie.

4 . Cena 1 m2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje :

1) prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

2) przygotowanie i dostarczenie materiałów,

3) oczyszczenie podłoża (nawierzchni), przedznakowanie,

4) naniesienie powłoki znaków na nawierzchni drogi (odnowienie znaków),

5) ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy   
w czasie prowadzenia robót.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w § 1 wykonać w terminie :

1) do 30.06.2025 - Część I

2) do 15.11.2025 - Część II.

2. Termin o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonanie robót z zachowaniem zasad opisanych w SST.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, specyfikacją techniczną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami.

§ 4

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

§ 5

1. Za wykonane czynności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Usługa** | **Cena zł netto** | **VAT 23%** | **Cena zł brutto** |
| Część  I | Odnowienie oznakowania poziomego jezdni dróg gminnych ca 1100 m2 |  |  |  |
| Część  II | Awaryjne malowanie oznakowania poziomego ca 100 m2 |  |  |  |

1. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT, na poniższe dane:

**Gmina Bojanowo, Urząd Miejski w Bojanowie, 63-940 Bojanowo, ul. Rynek 12, NIP: 6991865826, REGON: 411050534**.

§ 6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, stosowane w następujących przypadkach i wielkościach :
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne

1) za niedotrzymanie terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w wysokości   
1,0 %, licząc od kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 część 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2) w przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa   
w § 5 ust. 1. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć m.in. ograniczenie zakresu rzeczowego lub jego samodzielną zmianę przez Wykonawcę lub wykonanie książki w sposób niezgodny z wymaganym w §1 ust. 2,

3). za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy jeżeli:
2. Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z zawartą umową;
3. Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych   
   z faktury końcowej.
6. **Poza karami umownymi Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w tym szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu.**

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie   
w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.

§ 9

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,   
2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca: