SKARB PAŃSTWA - 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w ZGIERZU 
KOMENDANT
płk Marek CHUŁEK

Do Wykonawców

Zgierz, dn. 20 maja 2025 r.

Dotyczy: zmiany terminu realizacji zamówienia - nr sprawy 67/ZP/25.

Działając na podstawie art. 286 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

ROBOTA BUDOWLANA – WYBURZENIE I SKRUSZENIE OK. 510M3 DROGI KOŁOWANIA NA LOTNISKU NOWY GLINNIK – nr sprawy 67/ZP/25,

Zamawiający tj. 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska 85, 
95 - 100 Zgierz, informuje o zmianie terminu realizacji zamówienia. Zmianie ulega zapis 
w SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy.

W treści SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy jest:

„ROZDZIAŁ IV

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 20:00 każdorazowo uzgadnianych z Użytkownikiem.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w terminie do 09.06.2025 r., przy czym 
o zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy decyduje data protokołu.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót w terminie  do dnia 9.06.2025r, przy czym o zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy decyduje data protokołu, o którym mowa w § 14 ust. 1 i 2 umowy, a nie – data zgłoszenia Robót do odbioru.”

W treści SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy powinno być:

„ROZDZIAŁ IV

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 20:00 każdorazowo uzgadnianych z Użytkownikiem.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w terminie do 17.06.2025 r., przy czym 
o zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy decyduje data protokołu.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót w terminie  do dnia 17.06.2025 r., przy czym o zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy decyduje data protokołu, 
o którym mowa w § 14 ust. 1 i 2 umowy, a nie – data zgłoszenia Robót do odbioru.”

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.: do dnia 23.05.2025 r. godz. 10:10, sesja otwarcia ofert 23.05.2025 r. godz. 10:20.

Załączniki do pisma

Załącznik Nr 1 – projektowane postanowienia umowy

KOMENDANT

płk Marek CHUŁEK

E. DOBEK /SZP/ 261 442 292

19.05.2025 r.

2712  B-5

e-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl

tel. 261-442-002								         ul. Konstantynowska 85

31wog.kancelaria@ron.mil.pl 							         95-100 Zgierz