DM.272.17.2023.RB Szczytno 29.11.2023 r.

**Wykonawcy**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami. **Dotyczy:** postępowania nr DM.272.17.2023.RB pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200”**

**Pytanie 1**.Według mapy projektu SOR należy wykonać linię środkową, natomiast w przedmiarze wskazano tylko do namalowania przejścia dla pieszych. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić tylko koszt namalowania przejść dla pieszych.

**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy, że w wycenie należy uwzględnić tylko koszt namalowania przejść dla pieszych

**Pytanie 2.** Według dokumentacji na zjeździe z kostki betonowej powinna być podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15, natomiast w przedmiarze brak jest takiej pozycji. Proszę o określenie właściwej konstrukcji.

**Odpowiedź**

Na wszystkich zjazdach przyjęto gr. podbudowy 20 cm. Poz. 40 przedmiaru

**Pytanie 3**.Proszę o potwierdzenie, że MCE można wykonać metodą na miejscu.

Odpowiedź

Tak potwierdzamy, MEC można wykonać metodą na miejscu

**Pytanie 4**.W związku, że koniec odcinka graniczy z wsią Klon, która jest pod ścisłą ochroną konserwatorską, to proszę o określenie czy należy uzyskać odrębne pozwolenie W-M KWZ oraz prowadzić roboty pod stałym nadzorem archeologicznym?

Odpowiedź

Nie należy uzyskać odrębnego pozwolenia W-M KWZ, ale należ prowadzić roboty pod stałym nadzorem archeologicznym (wprowadzono zmiany w przedmiarze i kosztorysie)

**Pytanie 5.** Na jaką odległość należy odwieźć materiały rozbiórkowe?

Odpowiedź

Materiały rozbiórkowe nalży odwieźć do 2 km.

**Pytanie 6.** Proszę o wskazanie rozmiaru słupków, które należy rozebrać w poz. 10 przedmiaru.

Odpowiedź

Wymiary słupków: 0,1x0,2x2,0

**Pytanie 7**. Czy Zamawiający wyraża zgodę na całościowe zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na całościowe zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót

**Pytanie 8.** Wnosimy o zmniejszenie kary w § 9 pkt 1 lit. 6) Umowy z powodu nieadekwatnej wysokości kary w stosunku do wynagrodzenia wykonawcy. Wnosimy o zmianę zapisu z:

„6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia”

na:

„6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek naruszenia”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów w umowie

**Jednocześnie zawiadamiamy, że powyższe wyjaśnienia nie skutkują koniecznością zmiany terminu składania ofert.**

Zatwierdził

/-/

Dyrektor Zarządu Dróg

Powiatowych w Szczytnie

Rafał Wilczek