Remont schodów wejściowych 
– Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie ul. Kasztanowa 17

KWP w Gdańsku, z uwagi na ograniczenia budżetowe, zastrzega możliwość zlecenia tylko zadania nr 1 lub łącznie zadania nr 1 i 2 .

Ofertę należy przygotować i złożyć w dwóch wariantach cenowych:

1) wykonanie remontu schodów wejściowych nr 1

2) wykonanie remontu schodów wejściowych nr 1 oraz 2

W przypadku zlecenia remontu schodów wejściowych 1 oraz 2 czas realizacji wynosi 120 dni od podpisania umowy przy czym w roboty muszą być wykonywane w sposób umożliwiający korzystanie z co najmniej jednych drzwi

Zadanie nr 1

Zakres:

- demontaż poręczy i wycieraczki;

- rozbiórka istniejących schodów;

- utylizacja materiałów z rozbiórki;

- odtworzenie schodów zgodnie z wysokościami ujętymi w dokumentacji projektowej (przy uwzględnieniu ich wykonania z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorystyce i kształcie zgodnym z użytym na placu);

- piaskowanie i malowanie poręczy;

- montaż poręczy i wycieraczki.

Termin realizacji TYLKO  zadania nr 1 wynosi 60 dni od podpisania umowy, okres gwarancji 36 miesięcy.

Zdjęcia stan istniejący:

Dokumentacja projektowa archiwalna:

Zadanie nr 2

Zakres:

- demontaż poręczy i wycieraczki;

- rozbiórka istniejących schodów;

- utylizacja materiałów z rozbiórki;

- odtworzenie schodów zgodnie z wysokościami ujętymi w dokumentacji projektowej (przy uwzględnieniu ich wykonania z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorystyce i kształcie zgodnym z użytym na placu);

- piaskowanie i malowanie poręczy;

- montaż poręczy i wycieraczki.

Termin realizacji łącznie zadania 1 oraz 2 wynosi 120 dni od podpisania umowy, okres gwarancji 36 miesięcy.

Zdjęcia stan istniejący:

Dokumentacja projektowa archiwalna: