UMOWA  – NA (wzór)

zawarta w dniu ………………….r. w Gdyni (dalej Umowa) pomiędzy:

Skarbem Państwa – Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni

ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia,

NIP: 586-000-84-52; Regon: 190055597

zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym  reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………….

a:…………………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………………………

REGON: ………………………………….

zwanym w treści Umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………

zwanych dalej łącznie jako Strony została zawarta Umowa następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania nr 13891 pod nazwą Budowa budynku strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej w m. Strzepcz, w zakresie szczegółowo określonym w załącznikach do umowy (dalej: Przedmiot Umowy).

# TERMINY

§ 2

Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

- Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych zadania wymienionego w § 1 do dnia oddania obiektu do użytkowania.

- Przewidywany okres realizacji robót budowlanych: 22 miesięce, licząc od daty podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- Strony ustalają iż okres liczony od podpisania niniejszej Umowy do czasu rozpoczęcia świadczenia usługi nie będzie dłuższy niż  24 miesiące.

- W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3 powyżej, Stronom przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy bez roszczenia odszkodowania z tego tytułu lub kontynuowania umowy z określeniem nowego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi.

# WYNAGRODZENIE

§ 3

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają:

- wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………. zł. brutto (słownie: …………………………), w tym:

- za wykonanie jednorazowej czynności określonej w § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ogólnych warunków umowy (OWU) ……….……. zł., brutto

- Wynagrodzenie przysługuje wykonawcy tylko za wykonany Przedmiot Umowy i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Zasady płatności, ustalania wynagrodzenia i rozliczeń za wykonany przedmiot umowy  określa rozdział 3 OWU.

- Faktury należy wystawiać na następujące dane:

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W GDYNI

UL. JANA Z KOLNA 8 B

81-301 GDYNIA

NIP: 586-000-84-52

oraz przekazywać Zamawiającemu wraz z wymaganymi załącznikami, 
w następujący sposób :

- w przypadku faktury papierowej, na adres:

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W GDYNI

UL. JANA Z KOLNA 8 B

  - GDYNIA

- W przypadku składania faktur w formie elektronicznej, zgodnie 
z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Faktura będzie wysłana z adresu firmowego Wykonawcy, to jest: …………………………. w formie pdf na adres Zamawiającego, to jest: rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl z tytułem e-maila Faktura do umowy nr ………

- Zmiana danych, o których mowa w ustępie 4, nie wymaga zmiany Umowy.

- Limit finansowy za rok …………….. wynosi …………………….

- Informacja  o ewentualnej zmianie limitu określonego w ust. 6 lub limitu na lata następne  zostanie przekazana Wykonawcy  pisemnie.

# PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 4

- Do realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy wyznacza się następujące osoby:

- ………………………………….

- ………………………………….

- Do wykonania czynności nadzoru autorskiego Wykonawca wyznacza następujące osoby:

- …………………………(koordynatorem nadzoru autorskiego)

- …………………………

- …………………………

      - Stronom przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 - 2. Zmiana będzie potwierdzona w formie pisemnej. Nie będzie ona wymagała sporządzenia aneksu do umowy.

      - Wzajemna korespondencja dokonywana będzie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą, na następujące dane kontaktowe:

-	dla Zamawiającego:

adres: 81-301 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8 B

e-mail: rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

fax: 261-266-240 , 261-266-070

-	dla Wykonawcy:

adres: ……………………………………………….

e-mail: …………………………………

fax: ……………………………

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

§ 5

1. Realizacja Umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE

- Wymagania dotyczące dostępu do informacji niejawnych związanych 
z realizacją Umowy są określone w rozdziale  6 OWU i zał. nr 2  do Umowy (szczegółowe wymagania w zakresie OIN).

INFORMACJA „RODO”

§ 6

Informacje wynikające z art. 13 RODO określone są w rozdziale 8 OWU.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

1.	Integralną część Umowy stanowią:

- Ogólne Warunki Umowy (dalej: „OWU”),

- Załączniki wskazane w ust. 3 poniżej.

2.	Do celów interpretacji postanowień Umowy dokumenty będą miały pierwszeństwo zgodnie z kolejnością wskazaną w ust. 1 powyżej, przy czym załączniki do Umowy są równorzędne.

3.	Załączniki do niniejszej Umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy,

- szczegółowe wymagania w zakresie OIN,

- wzór karty pobytu projektanta na budowie/notatki z uzgodnień zmian projektowych.

- wzór oświadczenia podwykonawcy o zapłacie należności przez Wykonawcę

§ 8

- Umowa została sporządzona w 2-ch egzemplarzach, z tym że:

- egz. nr 1 dla Zamawiającego – PGK,

- egz. nr 2 dla Wykonawcy,

# ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

### OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU), NADZÓR AUTORSKI

(wzór)

SPIS TREŚCI

- PRZEDMIOT UMOWY 	    § 1

- WSPÓŁDZIAŁANIE, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON	    § 2 - 5

- WYNAGRODZENIE                                                                              § 6 - 8

- KARY UMOWNE                                                                                  § 9

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY                                                                § 10

- ZASADY OCHRONY INFORMACJI                                                    § 11 -12

- WPROWADZANIE ZMIAN DO UMOWY                                             § 13

- INFORMACYJE, ART. 13 „RODO”                                                     § 14

- WALORYZACJA                                                                                  § 15

- PODWYKONAWCY                                                                             § 16

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                           § 17

- PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego (zgodnie z  art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy PB) nad realizacją zadania pod nazwą: Budowa budynku strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej w m. Strzepcz, zad. nr. 13891

- Zadanie wymienione  ust. 1 będzie wykonywane na podstawie następującej dokumentacji:

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

# WSPÓŁDZIAŁANIE, PRAWA i OBOWIĄZKI STRON

§ 2

Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia w tym niezwłocznego, wzajemnego informowania się o zaistniałych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizacje prac objętym przedmiotem umowy.

§ 3

Rozliczenie przedmiotu umowy będzie stanowić przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do zmian w dokumentacji oraz innych utworów wykonanych w ramach pełnionego nadzoru (dalej Utworów) , na zasadach:

- Wykonawca oświadcza, że jest autorem Utworów  w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że:

- przysługuje mu  wyłączne i nieograniczone w miejscu i czasie prawo autorskie (osobiste i majątkowe),

- może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania niniejszej umowy; Utwory nie są obciążone żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich,

- w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego 
z postanowieniami niniejszej umowy, korzystania z Utworów, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów w zakresie określonym poniżej.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

    - w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony 
w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

    - prawa do opracowania utworów polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, w szczególności projektów architektonicznych budowlanych 
i wykonawczych,

    - prawa do zezwalania na sporządzenie utworów zależnych przez podmioty trzecie,

    - prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie Utworów,

    - prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania,

    - nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

    - wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe Zamawiającego,

    - publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań,

    - użyczanie, wynajmowanie i dzierżawienie,

    - prawo do dokonywania wszelkich zmian w Utworze, w szczególności niezbędnych do dostosowania utworu celem wykorzystania go do realizacji inwestycji w innych lokalizacjach niż wskazane w niniejszej umowie, dalszego przetwarzania i wykorzystywania całości lub poszczególnych elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego,

    - prawa do wielokrotnego zastosowania Utworu do różnych budów, w tym na zadaniach innych niż zadanie będące przedmiotem umowy,

    - na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Zamawiający ma prawo przeniesienia praw autorskich określonych niniejszą umową na inne osoby oraz jednostki organizacyjne.

- Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez niego prawa własności przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarza Utworu. Nabyte przez Zamawiającego egzemplarze dokumentacji projektowej obejmują prawo do jej wielokrotnego wykorzystania przez dowolną jednostkę organizacyjną MON w dowolnej lokalizacji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, za wykonanie przedmiotu umowy (§ 3 ust.1 pkt 1) Umowy), obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do Utworów  na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3, w tym wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji projektu, wprowadzania do niego zmian oraz za korzystanie z Utworu przez inne osoby lub jednostki organizacyjne, na które Zamawiający przeniesie prawa autorskie dotyczące Utworu.

- Autorskie prawa majątkowe do Utworów przechodzą na Zamawiającego 
z chwilą ich odbioru stwierdzonego protokołem przyjęcia prac.

- Autorskie prawa majątkowe do Utworów lub ich części  pozyskanych przez Zamawiającego, w ramach realizacji przedmiotu umowy, przechodzą na Zamawiającego również z chwilą sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanej usługi, w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa 
w § 10 OWU lub rozwiązaniem umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ukończenia dzieła w zakresie Utworu sporządzonego przez Wykonawcę, również tego nieukończonego – samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich.

- Przeniesienie praw autorskich obejmuje również prawo do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją Utworu,  zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy PB.

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy  należy sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania wymienionego w  § 1 Umowy a w szczególności:

- sprawdzanie w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem,

- uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Poprawa wad, błędów i braków wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji, koniecznych do prawidłowej realizacji robót budowlanych

- Strony ustalają, że czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane przez cały okres realizacji robót, aż do momentu oddania obiektu do użytkowania,  na każde wezwanie Zamawiającego.

- Czynności związane z uzgadnianiem możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych mogą być przeprowadzane zarówno podczas pobytu projektanta na budowie jak i w formie korespondencyjnej.

- Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1) wykonawca przeprowadzi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnej informacji Zamawiającego o konieczności ich wykonania. W przypadku okoliczności określonych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne uzgodnienie, lub dokona wpisu do dziennika budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 3) będą wykonane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnienie realnego czasu potrzebnego na wykonanie tych czynności

- W następstwie wykonywanych czynności, wymienionych w ust.1 wykonawca każdorazowo będzie sporządzał oraz przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego  kartę pobytu  projektanta na budowie  lub notatkę uzgodnień zmian projektowych – w przypadku uzgodnień korespondencyjnych (załącznik nr 3 do umowy), które to dokumenty będą  stanowiły załącznik do faktury wykonawcy jako podstawę do wypłaty należności za wykonaną usługę.

- Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa  uprawnienia, w zakresie wszystkich branż, znajdujących się w zakresie przedmiotu zamówienia.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

    - Przekazanie i udostępnienie Wykonawcy opracowań, dokumentów i danych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji projektowej wymienionej w §1 ust. 2 OWU oraz pozwolenia na budowę
(w przypadku gdy jest wymagane)

    - Zatwierdzenie karty pobytu projektanta na budowie / notatki uzgodnień zmian projektowych wymienionych w § 4 ust. 5 OWU

    - Dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, za dokonane czynności zgodnie z zasadami określonymi w § 7 OWU.

- WYNAGRODZENIE

§ 6

- Strony postanawiają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie brutto, określone w  Umowie.

- Kwota wymieniona w umowie § 3 ust.1 pkt 1) obejmuje odbycie przez wykonawcę 12 pobytów na budowie/uzgodnień zmian  projektowych.

- W zależności od rzeczywistych potrzeb powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych liczba czynności ustalona w ust. 2 może zostać zwiększona lub zmniejszona (max o 6 czynności), w takim przypadku całkowite wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone na podstawie wartości  określonej w § 3 ust.1 pkt 2) Umowy.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za czynności, których wykonanie jest konieczne ze względu na błędy lub braki w opracowanej przez niego dokumentacji, zgodnie z  § 4 ust. 1 pkt 3)

§ 7

- Zapłata należności wykonawcy będzie realizowana na podstawie faktur częściowych (do 90 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy)  wystawianych raz na miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca) za wykonane w miesiącu poprzedzającym czynności nadzoru autorskiego. Wszystkie płatności wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej.

- Faktura końcowa (10 % wynagrodzenia jak wyżej) będzie wystawiona po oddaniu obiektu do użytkowania.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany każdorazowo 
w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, który winien być ujęty w wykazie podatników o którym mowa w art. 96 b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (biała lista podatników) w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi, 
o których mowa w ust. 7 poniżej, w siedzibie Zamawiającego.

- Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku braku  rachunku określonego w ust. 3 Zamawiający dokona zapłaty na konto wskazane w fakturze, z jednoczesnym złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 117 ba § 3  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.

- Zamawiający dopuszcza składanie faktur w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał faktury wystawionej na Zamawiającego, określającej numer zadania i przedmiot Umowy (szczegółowo każdy element zrealizowanego zadania) wraz 
z następującymi załącznikami:

- Potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego kartami pobytu projektanta na budowie  i/lub,

- Potwierdzonymi jw. notatkami z uzgodnień zmian projektowych.

- Dla drugiej i kolejnych faktur dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (oświadczenie podwykonawcy, opatrzone podpisem osoby uprawnionej do występowania w imieniu podwykonawcy do składania tego typu oświadczeń, potwierdzające, iż w związku z realizacją powierzonej mu części zamówienia brak jest niezaspokojonych wymagalnych należności - zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy

§ 8

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany limitu finansowego stosownie 
do kwot określonych w odpowiednim planie rzeczowym oraz planie finansowym Zamawiającego.

- Zamawiający o każdorazowej zmianie limitów poinformuje wykonawcę 
w formie pisemnej. Informacja taka będzie stanowić załącznik do umowy 
i będzie jej integralną częścią.

- Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia 
z tytułu:

- wielkości przydzielonych środków finansowych,

- nieprzydzielenia środków finansowych,

- wstrzymania przez Zamawiającego prac w przypadku wystąpienia braków środków finansowych, o ile Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego o zmianie limitu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego projektu planu lub zatwierdzonej korekty planu, za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana wysokości przewidzianych limitów wynika 
z niedotrzymania przez wykonawcę terminów umownych.

- KARY UMOWNE

# § 9

  - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych 
od wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy,

- za zwłokę w wykonaniu obowiązków w stosunku do terminów wymienionych 
w § 4 ust. 4 OWU w wysokości 0,3 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy dzień zwłoki.

- za brak zapłaty należnej podwykonawcom, w przypadku o którym mowa w § 16 ust. 11 OWU, w wysokości 2.000,00 zł.  za każdorazowe niedokonanie zapłaty,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 11 OWU, w wysokości 200,00 zł., za każdy dzień opóźnienia.

  - Suma kar określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, określonego w § 3 ust.1 pkt 1) umowy.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, z należnego wykonawcy wynagrodzenia, na co wykonawca wyraża zgodę, o ile nie dokona zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej wystawionej z tytułu jej naliczania.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych ustawą: Kodeks Cywilny oraz art. 456 ust. 1 ustawy PZP Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub częściowego odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:

- Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem czynności nadzoru autorskiego o więcej niż 7 dni roboczych w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 4 OWU, lub,

- Wykonawca nie wykonuje czynności nadzoru autorskiego zgodnie 
z umową lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne,

- gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust.1, powinno być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za czynności, które zostały wykonane zgodnie z umową do dnia odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia sporządzą protokół inwentaryzacji usług na dzień odstąpienia.

- ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy i nie udostępniania ich żadnemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

- Klauzula dostępu do informacji niejawnych z którą wiąże się realizacja przedmiotu umowy: ZASTRZEŻONE.

- Wykonawca, przez cały okres Umowy oraz wynikających z Umowy terminów rękojmi zobowiązany jest do utrzymania pełnej zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli określonej w Umowie. Wykonawca odpowiada za bieżącą aktualizację dokumentów bezpieczeństwa osobowego.

- Wykonawca i jego pracownicy zatrudnieni przy realizacji umowy mający 
z tego tytułu dostęp do informacji niejawnych zobowiązani są  do spełnienia wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: jak w § 5 Umowy,   zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych.

§ 12

  - W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na teren jednostki wojskowej cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI w Gdyni o takim fakcie w terminie 10 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja 107/MON z dnia 18 sierpnia 2021 roku Ministra Obrony Narodowej (ze zmianami) w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w Resorcie Obrony Narodowej. Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- imię i nazwisko osoby,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,

- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

- Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy pozwolenia uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie pozwolenia jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii 
w przedmiotowej sprawie.

- WPROWADZANIE  ZMIAN DO UMOWY

§ 13

Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w przypadku wystąpienia najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

- W przypadku zamówień dodatkowych, związanych z wprowadzeniem zmian lub rozszerzenia dokumentacji projektowej nadzorowanej inwestycji, których wykonanie wpłynie na prawidłową realizację zadania oraz okoliczność, która wpłynęła na potrzebę udzielenia tych zamówień nie wynika z winy wykonawcy.

- Z powodu zamówień dodatkowych, związanych z wprowadzeniem zmian 
do dokumentacji projektowej jw. w przypadku wystąpienia siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 
w znacznych rozmiarach.

- Z powodu działań osób trzecich, które wpłyną na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji jw., które to działania nie są konsekwencją winy wykonawcy.

- Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisów prawnych, norm   resortowych, które  dotyczą:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmian 
w aktach wykonawczych, normach resortowych związanych 
z przedmiotem zamówienia;

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 
w umowie, których  nie można usunąć w innych sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, a także zmiany danych teleadresowych.

- Zmiana wynagrodzenia i terminu realizacji Umowy  w przypadku rozszerzenia  Przedmiotu Umowy o wykonanie zamówień dodatkowych w związku w ust. 1-4  niniejszego paragrafu.

- Stosownie do treści art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy PZP, po upływie 
6 miesięcy realizacji Umowy, przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

W sytuacji wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych 
w ust. 7, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca  będzie uprawniony do wystąpienia z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązków ponosi w związku ze zmianami wymienionymi powyżej. Zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, wskazanie związku pomiędzy powstałymi zmianami a zwiększeniem kosztów realizacji przedmiotu Umowy oraz dokładne wyliczenie kwoty dodatkowego  wynagrodzenia Wykonawcy.

Łączny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmian określonych 
w tym ustępie  nie będzie przekraczał 5 % wynagrodzenia określonego w § 3, ust. 1 Umowy

- Zmiany w związku z poprawieniem oczywistych omyłek pisarskich 
i rachunkowych w treści umowy.

- INFORMACYJE,  ART. 13 „RODO”

§14

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-301 Gdynia,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- Podanie danych osobowych warunkuje ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie Państwa oferty, 
ze względu na brak możliwości identyfikacji podmiotu składającego ofertę,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na zasadach określonych 
w warunkach zamówienia,

- Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od udzielenia zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat, zamawiający przechowuje dane przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uczestniczących w realizacji Umowy ze strony Zamawiającego. Dane osobowe ww. osób są przetwarzane w związku z realizacją Umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych. Administrator przechowuje dane osobowe osób, o których mowa w zdaniu powyżej przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi. Ww. osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny drugiej strony wobec swoich pracowników, współpracowników i innych osób trzecich, których dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Umowy, w tym poinformować 
o przekazaniu innych danych drugiej Stronie w zakresie i celach określonych powyżej w niniejszym § 14.

- WALORYZACJA

§ 15

Zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy PZP, na wniosek wykonawcy Zamawiający dokona waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 3 Umowy, według następujących zasad:

- waloryzacji podlegać będą usługi wykonane  wyłącznie po upływie 6 m-cy od daty rozpoczęcia realizacji umowy

- Wysokość wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy będzie waloryzowana o publikowany przez GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - ogółem.

- Do wyliczenia wysokości zmiany wynagrodzenia będzie miał zastosowanie wskaźnik wymieniony w ust 2, określony: za miesiąc poprzedni do miesiąca 
w którym rozpoczęto realizację zakresu Przedmiotu umowy objętego waloryzacją - w stosunku do miesiąca,  w którym  złożono ofertę na wykonanie Zamówienia.

- Waloryzacja może być dokonywana nie częściej niż w okresach kwartalnych, z zachowaniem następujących warunków :

- Wzrost wynagrodzenia obliczonego wg zasady określonej w ust. 2 
w stosunku do wartości waloryzowanej będzie większy niż 3 %,

- Zwiększenie wynagrodzenia w wyniku  waloryzacji nie może przekraczać 5% wynagrodzenia umownego.

- W przypadku obniżenia cen o co najmniej 3% zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w  ust. 2 wartość wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy ulegnie obniżeniu.  Zapisy ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio.

- PODWYKONAWCY

§ 16

            - Wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców może odbywać 
się wyłącznie za pisemną zgodą  Zamawiającego. Podwykonawca musi spełnić wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych odpowiednio do zakresu robót szczegółowo opisanych w umowie z Wykonawcą.

            - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

            - Zawarcie umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia zmian do tej umowy, może nastąpić wyłącznie po akceptacji projektu umowy/aneksu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy/aneksu do umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

            - Umowa o podwykonawstwo musi spełniać warunki określone w art. 463 ustawy PZP, to jest: Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowanej postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

            - Umowa o podwykonawstwo  nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy.

            - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

            - Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

            - Wykonawcy tworzący konsorcjum odpowiadają solidarnie za zobowiązania wobec  podwykonawców.

            - Wykonawcy tworzący konsorcjum nie są podwykonawcami w rozumieniu niniejszej     umowy.

            - Wykonawca może w trakcie trwania umowy dokonać zmiany albo rezygnacji 
z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż: jeżeli zmiana albo rezygnacja 
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

            - Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy będzie zmienione w wyniku waloryzacji 
(§ 15 OWU) zobowiązany jest on do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi na okres dłuższy niż 
6 miesięcy , w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, pod rygorem zapłaty kar umownych o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3-4).

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przelewu wierzytelności należnych jej od Zamawiającego, bez jego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poza przelewem przewidzianym umową.

- Realizacja umowy nie przewiduje udziału podwykonawców

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z tytułu umowy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Zał. nr 3

KARTA POBYTU PROJEKTANTA NA BUDOWIE/NOTATKA  Z UZGODNIEŃ ZMIAN PROJEKTOWYCH  NR ………………………(wzór)

Dotyczy: sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie zadania nr. ……………, pod nazwą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający:  Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni.

Wykonawca: …………………………………………………………

Czynności nadzoru autorskiego w branży : …………………………………………….

Opis czynności nadzoru autorskiego/uzgodnionych zmian:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Powyższe Czynności przeprowadzono w dniu : ……………………………………….

Podpis projektanta                                              Podpis przedst. Zamawiającego

…………………….                                                    ……………………………….