Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

**– wzór umowy**

**Umowa Nr ...............**

zawarta w dniu ……………2018 roku we Włocławku pomiędzy:

**Gminą Włocławek, ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek, NIP 8882878334, REGON 910866904** reprezentowaną przez **Panią Ewą Braszkiewicz - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anety Kaczmarek**

zwaną dalej „***Zamawiającym”***

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej **„*Wykonawcą*”,**

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) i stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Włocławek, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 168/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w gminie Gminy Włocławek, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro ze zmianami,

**§ 2**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo gmina Włocławek”** - budowę sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo, w nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 10, będącej we władaniu gminy Włocławek, stanowiącej drogę. Należy wykonać sieć wodociągową o długości 306 m rur z litego PCW o klasie ciśnienia PN10(1,0 MPa) o średnicy DN110mm i włączyć do istniejącej sieci wodociągowej DN 110mm poprzez trójnik DN 110/110/110mm PCW. Na wykonywanym odcinku sieci należy zamontować 2 hydranty przeciwpożarowe nadziemne HPDN80mm.

2. Ponadto zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje również:

* 1. wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie objętym dokumentacją projektową, przez co należy rozumieć, wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania sieci wodociągowej o długości 306 m,
  2. i transport materiałów na miejsce budowy;
  3. pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy;
  4. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi;
  5. wykonanie płukania sieci:
  6. wykonanie szczelności sieci;
  7. przeprowadzenie badań jakości wody i przedstawienie wyników tych badań Zamawiającemu.

3.Zakres robót budowlanych został określony szczegółowo w przedmiarze robót.

**§ 3**

Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi wynoszącej ………, której termin biegnie od dnia odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 4

**§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 ust 1 w terminie **do 15 listopada 2018 r.**

2. Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo - odbiorczy.

**§ 5**

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 ust 1 wynosi …………….brutto, słownie złotych ……..……………………………netto………… ………słownie……………………………………………………………………………………………VAT………słownie………………………………………………………

2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust 1.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

**§ 6**

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,  **w terminie w 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury VAT wystawionej po bezusterkowym odbiorze robót.**

2. Warunkiem wystawienia faktury jest uprzednie sporządzenie przez strony protokołu, o którym mowa w § 3 ust 2.

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

**§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust 1.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

**§ 8**

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 9**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

**§ 10**

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jestSąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**Załączniki:**

1. **Oferta Wykonawcy.**
2. **Przedmiar robót.**
3. **Dokumentacja projektowa.**

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**