ZMIANA Nr 5

Umowa Nr ___/TO/____

zawarta w Bydgoszczy w dniu ______.2025 r.,  pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez ___________________, jako “Zamawiającym”,  a

- _______________________________________ z siedzibą w ____________ przy ul. ____________, NIP _________, REGON ___________, wpisaną/ym do ___________, pod numerem ______, jako „Wykonawcą” reprezentowanym przez __________________________

- którego Ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp”, Nr postępowania NZ.2531.64.2024.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na wykonaniu opracowania 
pn. „Analiza rynku komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz na terenie gmin sąsiadujących, z którymi Miasto zawarło porozumienia, wraz z optymalizacją oferty przewozowej, na podstawie badań rynku komunikacji miejskiej”, zwanego dalej Opracowaniem, składającego się z następujących pięciu zadań:

Zadanie 1:	Badania potoków pasażerskich w całej sieci komunikacji miejskiej 
w Bydgoszczy oraz w gminach, z którymi Miasto zawarło porozumienia międzygminne.

Zadanie 2: Badania więźby ruchu pasażerskiego w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

Zadanie 3:	Badania potrzeb przewozowych w sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

Zadanie 4:	Przetworzenia oraz zinterpretowania danych pochodzących z przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach Zadań 1-3 badań komunikacji miejskiej 
w Bydgoszczy.

Zadanie 5:	Opracowania wariantowej koncepcji optymalizacji oferty przewozowej 
w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

*Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w zależności od oferty Wykonawcy

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie 365 dni od dnia zawarcia umowy, 
tj. do dnia ___________. Jako termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin wyszczególniony w punkcie 6.1 OPZ dla Zadania nr 5.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, w przypadku zaplanowania przez Wykonawcę większej liczby spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami lub radnymi z podaniem miejsc i terminów tych dodatkowych spotkań niż przewidziano dla Zadania Nr 5 w pkt. 4.7 Załącznika Nr 2 do niniejszej umowy.

- W przypadku zaplanowania przez Wykonawcę większej liczby spotkań konsultacyjnych niż przewidziano dla Zadania Nr 5 w pkt. 4.7 Załącznika Nr 2 do niniejszej umowy termin realizacji całego zamówienia będzie mógł być wydłużony maksymalnie do terminu ostatniego spotkania konsultacyjnego plus 15 dni roboczych.

- Ilość oraz terminy dodatkowych spotkań konsultacyjnych wymagają zaakceptowania przez Zamawiającego.

§ 3

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego – Bydgoszcz, 
ul. Toruńska 174a.

- Potwierdzenie przekazania przedmiotu wszystkich zadań umowy nastąpi w postaci pisemnych protokołów przekazania sporządzonych przez Zamawiającego.

- Odbiór każdego z zadań oraz przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanych przez strony protokołów odbioru, zgodnie z zapisami OPZ.

- Za dzień odbioru przyjmuje się datę podpisania przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, nie zawierający zastrzeżeń.

- Protokół odbioru końcowego winien zawierać co najmniej następujące dane: datę i miejsce sporządzenia protokołu, opis przedmiotu zamówienia, datę dokonania odbioru, ewentualne uzasadnienie odmowy podpisania protokołu odbioru.

- Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi podstawę wystawienia faktury.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy, obejmujące wszystkie niezbędne nakłady i koszty potrzebne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określa się na kwotę netto ___________ PLN (słownie: __________) i VAT według stawki ___% w kwocie ____________ (słownie: ___________), co stanowi brutto ___________ PLN (słownie: _____________________).

- Rozliczenie finansowe wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę z terminem płatności 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dołączony do faktury protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez obie strony umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę określając:

- Nabywcę: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-101-18-63,

- Odbiorcę: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

Zamawiający dopuszcza wystawianie i odbiór faktur przez platformę e-faktura.gov.pl. Numer GLN dla ZDMIKP – 5907675551354.

- W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności:

- w ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw

- powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

- faktura wystawiona z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w pkt. 1 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych umową lub ustawą. Wykonawca potwierdza niniejszym, że powyższe wynagrodzenie pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, 
a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy ani do zwolnienia go 
z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko 
i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, błędnego oszacowania wszelkich pozostałych kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, określone w ust. 2 umowy, pomniejszone o ewentualne ustalone w umowie potrącenia, kary.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram i plan badań najpóźniej na 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem,

- Wyznaczenia Koordynatora, który będzie odpowiadał za:

  - bieżący kontakt z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy,

  - bieżące informowanie Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu umowy,

  - bieżące informowanie Zamawiającego o doraźnych zmianach w Harmonogramie, a w szczególności w Planie Przeprowadzenia Badań,

  - bieżące informowanie Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu przeprowadzania ankiet na danym przystanku.

- sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy,

- informowania o pojawiających się problemach i innych ryzykach istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,

- przeprowadzenia badań, o których mowa w § 1 (dla Zadań 1-3) niniejszej umowy – zgodnie z zasadami określonymi w OPZ i postanowieniami umowy,

- przekazania dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w OPZ i postanowieniami umowy,

- zachowania należytej staranności w realizacji przedmiotu zamówienia oraz dążeniu 
do prawidłowych metodologicznie i wiarygodnych odpowiedzi na pytania badawcze, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań określonymi w OPZ,

- umożliwienia Zamawiającemu kontroli badania na każdym jego etapie, w tym kontroli jakości pracy ankieterów oraz kontroli jakości wprowadzonych danych z dotychczas przeprowadzonych badań, a w przypadku uwag Zamawiającego dokonania niezbędnych korekt,

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które pozyska w trakcie realizacji niniejszej umowy. Klauzula poufności obowiązuje Wykonawcę również po wygaśnięciu umowy,

- przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych,

- wykonania umowy w sposób, który nie będzie prowadził do roszczeń osób trzecich 
z tytułu naruszenia ich praw, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną nazwiska lub numery służbowe osób wyznaczonych do przeprowadzenia badań (dla Zadań 1-3) najpóźniej na 
1 dzień przed rozpoczęciem badań.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przed rozpoczęciem badań, o których mowa 
w § 1 (dla Zadań 1-3) niniejszej umowy niezbędne szkolenia ankieterów w zakresie prowadzenia badań, zgodnie z wymogami zawartymi w OPZ.

- Wykonawca zapewni ankieterom na czas trwania badań (Zadania 1-3) kamizelki odblaskowe z widocznym nadrukiem „ANKIETER” z przodu i z tyłu kamizelki oraz identyfikator, opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W razie powstania w trakcie wykonywania umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z realizacją umowy, w tym jej nienależytym wykonaniem lub brakiem wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym jego podwykonawców, pracowników lub jakichkolwiek osób lub podmiotów zaangażowanych do realizacji umowy przez Wykonawcę, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty pomocy prawnej oraz koszty sądowe związane z obroną jego praw w sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca wykona w ścisłej współpracy z Zamawiającym bądź przedstawicielami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie uwagi Zamawiającego bądź osób wskazanych 
w zdaniu pierwszym, zgłoszone na adres e-mail Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym lub jego przedstawicielami 
na każdym etapie realizacji umowy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich dokumentów 
i pisemnych informacji, które pozyskał od Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

§ 6

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca wykonuje zamówienie *siłami własnymi / *z udziałem Podwykonawców.

Wykonawca *powierza / *zamierza powierzyć wykonanie Podwykonawcy/om części zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy):……………………………………..…………………

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu 
(o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług.

Wszelkie informacje o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach, zawarte są 
w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 3 do Umowy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi, z zastrzeżeniem art. 462 ust 7 Pzp.

- Powierzenie podwykonawcy realizacji części usługi nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników 
i współpracowników w takim stopniu, jakby były to działania, uchybienia lub zaniedbania jego samego lub jego pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy udziale podwykonawców.

- W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający zakazuje powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy osoby wykonujące, w trakcie realizacji zamówienia, czynności związane z realizacją zamówienia, 
o ile charakter wykonywanej pracy spełniać będzie przesłanki określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, a więc gdy praca jest wykonywana pod kierownictwem Wykonawcy, 
w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym oraz w sposób zorganizowany, co wyklucza zatrudnianie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących zadania w sposób samodzielny, niezależnie organizujących swoją pracę oraz pracujących w warunkach dorywczości lub zmienności organizacyjnej (w tym pracowników zbierających, przetwarzających, badających, opracowujących pozyskane informacje). Wymóg ten nie dotyczy także osób wykonujących na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy czynności 
i prace osobiście w ramach swojej działalności gospodarczej oraz wykonujących takie czynności i prace wspólników spółek osobowych.

- Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust.7.

§ 7

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy należy współdziałanie z Wykonawcą, ilekroć okaże się to konieczne lub potrzebne, 
w szczególności poprzez udzielanie informacji, wyjaśnień lub udostępnianie posiadanych przez Zamawiającego dokumentów w zakresie koniecznym do wykonania umowy.

- Zamawiający obowiązany jest do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

§ 8

KONTROLA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, a w szczególności sposobu przeprowadzenia badań, 
o których mowa w § 1 (dla Zadań 1-3) niniejszej umowy oraz przestrzegania zasad przeprowadzania badań zawartych w OPZ.

- Kontrole przeprowadzać mogą osoby upoważnione przez Zamawiającego następującymi metodami:

  - poprzez obserwację procesu ankietowania na przystankach,

  - metodą tajemniczego klienta,

  - poprzez weryfikację przesłanych przez Wykonawcę dokumentów,

  - bieżący kontakt z Koordynatorem ze strony Wykonawcy.

- Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości Zamawiający w trybie roboczym przekazuje Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo utrwalać prace ankieterów podczas realizacji kontroli,  o której mowa w ust. 2 na nośnikach elektronicznych np. aparat, kamera, na co Wykonawca wyraża zgodę, materiał zgromadzony w ten sposób może być dołączony do protokołu, 
o którym mowa w ust. 3. Pozyskany w ten sposób wizerunek ankieterów podlega ochronie, na zasadach takich jak ochrona danych osobowych (zgodnie z § 14 umowy).

- Wykonawca ma prawo ustosunkować się do zasadności stwierdzonych protokolarnie nieprawidłowości najpóźniej następnego dnia po przekazaniu protokołów, o których mowa 
w ust. 3.

- Na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodowy w przypadku zastrzeżeń do treści protokołów, 
o których mowa w ust. 3.

- Kontrola może być dokonana zarówno w obecności przedstawicieli Wykonawcy, jak również bez ich udziału.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE UMOWY

- Przedstawicielem Wykonawcy (Koordynatorem) odpowiedzialnym za prawidłową realizację

przedmiotu Umowy jest: Pan/Pani _________, tel. ______, e-mail: ________________.

- Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy jest: Pan/Pani _________, tel. ______, e-mail: ________________.

- Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych.

§ 10

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne naliczane 
w następujących przypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub uwzględnienie uwag Zamawiającego,

- za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy – 1 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

- za wykonywanie prac przez osoby niezatrudnione na umowę o pracę, jeśli dotyczy ich ten wymóg – 1 000,00 PLN za każdy przypadek,

- Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 Umowy.

- Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 Umowy, z wyłączeniem przewidzianych w Prawie zamówień publicznych przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł za:

1) każdą niezgłoszoną przez Wykonawcę i stwierdzoną protokolarnie nieobecność ankietera (pomiarowego) w miejscu wyznaczonym (przystanku, linii/kursie) w ramach realizacji Zadań 1-2,

2) każdy ujawniony np. metodą tajemniczego klienta i stwierdzony protokolarnie przypadek przerwania przeprowadzania ankiety lub zadania tylko części pytań 
(w ramach realizacji Zadań: 1 i 3),

- każdy stwierdzony protokolarnie przypadek wypełniania ankiety bez udziału ankietowanego (w ramach realizacji Zadań: 1 i 3),

- każdy przypadek niepoinformowania Zamawiającego o szkoleniu pomiarowych 
i ankieterów z min. 1-dniowym wyprzedzeniem (dla Zadań1-3),

- każdy stwierdzony przypadek nieprzekazania Zamawiającemu nazwisk lub numerów służbowych osób wyznaczonych do przeprowadzenia pomiarów i ankiet (dla Zadąń nr 1-3),

- każdy stwierdzony protokolarnie przypadek przeprowadzania przez ankietera ankiety bez kamizelki lub identyfikatora, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy,

- każdy dzień kalendarzowy zwłoki w przedstawieniu harmonogramu badań i planu przeprowadzenia badań,

- za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad przedmiotu zamówienia zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego (lub za pośrednictwem Zamawiającego) w ramach gwarancji, o której mowa w § 19 umowy.

- Nieobecność ankietera w miejscu wyznaczonym w harmonogramie i planie badań skutkuje koniecznością zmiany tego Planu i powtórzeniem zakwestionowanego zakresu badań 
w danej lokalizacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z zastrzeżeniem, że nie może być podstawą do wydłużenia terminu realizacji zadania.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

- Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje odszkodowanie na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej przez stronę szkody, w tym odszkodowania wynikającego z kosztów zastępczego wykonania przedmiotu zamówienia przez innego Wykonawcę.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienia niezgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podmiotom trzecim bez zgody Zamawiającego,

- gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy wartość 
20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości ustalonej na dzień zawarcia niniejszej umowy - odstąpienie jest możliwe w terminie 
30 dni od dnia przekroczenia tego limitu kar umownych naliczonych Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy będzie skuteczne począwszy od dnia doręczenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

§ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa polskiego z tytułu nienależytego wykonania niniejszej Umowy. 
W szczególności jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność.

- Uznanie przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy został należycie wykonany nie jest różnoznaczne ze stwierdzeniem braku wad – te bowiem mogą ujawnić się w każdym czasie.

§ 13

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu Umowy, w ramach umowy i ustalonego 
w § 4 ust. 2 wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe i zależne od przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do swobodnego korzystania z przedmiotu Umowy, w całości lub w częściach.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani innych praw.

- Na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, a w szczególności: do utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznej prezentacji, w tym w Internecie, w całości lub w częściach, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich i zezwoleń na rozporządzanie korzystania z dokumentacji.

- Strony postanawiają, iż prawa autorskie Zamawiającego oraz jego prawa do używania wszystkich dokumentów, które w ramach niniejszej Umowy zostały przekazane Zamawiającemu, pozostają nienaruszone.

- Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, część dokumentacji odebranej już przez Zamawiającego może być wykorzystana do dokończenia dokumentacji przez inną osobę.

§14

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informuje się Wykonawcę, co następuje:

- administratorem Państwa danych osobowych jest ZDMiKP w Bydgoszczy z siedzibą 
w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl 
tel. 52 582 27 23;

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
w celu związanym z przystąpieniem do zawarcia niniejszej Umowy i w celu realizacji tej Umowy;

- Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego 
ani do organizacji międzynarodowych;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń związanych z tą Umową;

- podanie przez Państwo danych osobowych, jest wymogiem związanym z zamiarem zawarcia i realizacją umowy z ZDMiKP;

- podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie nie pozwoli 
na zawarcie i wykonywanie Umowy z ZDMiKP;

- Administrator danych nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania;

- w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiadają Państwo :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Państwu :

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§ 15

KLAUZULE WALORYZACYJNE

- Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji w przypadku wzrostu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS o zwyżkę powyżej 10% w stosunku do poziomu inflacji w dniu składania ofert; początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się od następnego miesiąca po miesiącu ogłoszenia wzrostu inflacji powyżej 10%.

- Umowa będzie waloryzowana, z uwzględnieniem zapisów ust. 1, jedynie dla prac 
i czynności realizowanych po upływie 6 miesięcy. Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 6 miesięcy trwania Umowy nie podlega waloryzacji, bowiem Wykonawca szacując wynagrodzenie ofertowe powinien uwzględnić aktualny trend wzrostu cen w Polsce.

- W sytuacji wzrostu inflacji powyżej 10%, w stosunku do poziomu inflacji z dnia składania oferty,  Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę części wynagrodzenia o wartość nadwyżki ponad 8% dla prac i czynności realizowanych po 6-tym miesiącu obowiązywania umowy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, podstawę zmiany oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
z wyszczególnieniem prac i czynności oraz ich wartości zrealizowanych przez pierwsze 6 miesięcy trwania umowy oraz z wyszczególnieniem prac, czynności i ich wartości realizowanych po 6-stym miesiącu obowiązywania umowy z uwzględnieniem kwoty wynikającej z przysługującej waloryzacji.

- Wskaźnik waloryzacji będzie obliczany na podstawie następującego wzoru:

Wskaźnik waloryzacji  =  wskaźnik bieżący  –  wskaźnik z dnia składania ofert

- W przypadku wydłużenia realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie okres liczony według terminów umownych.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione, zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp, zobowiązany będzie do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

- Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie waloryzacji o wskaźnik inflacyjny, to 3,2% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4, ust. 2 umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia za czynności i usługi już wykonane.

§ 16

ELEKTROMOBILNOŚĆ

- W związku z regulacją ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić spełnienie wymogu w zakresie dysponowania określoną ilością pojazdów elektrycznych lub z napędzanych gazem ziemnym.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia, dalej oświadczenie, stanowi załącznik Nr 5 do Umowy.

- Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji oświadczenia poprzez żądanie kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji oświadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy i może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 17

ZMIANA UMOWY

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, w oparciu o następujące okoliczności:

- terminu realizacji przedmiotu Umowy z powodu jednej z następujących przyczyn:

- terminu realizacji przedmiotu Umowy: gdy Umowa nie może być realizowana 
z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły, gdzie przez „siłę wyższą” na potrzeby niniejszej Umowy, uznaje się, szczególności: działania wojenne lub stany nadzwyczajne, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń infrastrukturalnych, przemysłowych lub skażeniem radioaktywnym, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, atak terrorystyczny, strajk trwający dłużej, niż 3 dni robocze (nie dotyczy to pracowników wykonawcy), działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć,

- zmiany w przepisach prawnych,

- wstrzymania przez zamawiającego prac, wynikających z okoliczności niezależnych od stron,

- z przyczyn określonych w § 2 ust. 2-3 Umowy,

- w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wpływających na termin wykonania prac objętych Umową,

- w przypadkach: wydłużenia się konsultacji społecznych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub braku możliwości z przyczyn obiektywnych przeprowadzenia spotkań i konsultacji społecznych możliwa jest zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy - w takim zakresie, który pozwoli na dokończenie lub przeprowadzenie konsultacji i spotkań,

- w przypadku istotnych zmian na sieci komunikacyjnej wpływających na możliwość przeprowadzenia badań.

- w sytuacjach wydłużenia przez Zamawiającego  terminu weryfikacji przekazanych przez Wykonawcę materiałów określonych w OPZ w ust. 5 
(dla Zadania nr 1), ust. 5 (dla Zadania  nr 2), ust. 4.1 (dla Zadania nr 4) i w ust. 3.1 (dla Zadania nr 5).

- ceny realizacji przedmiotu Umowy:

- ustawowej zmiany stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, strony ustalą protokolarnie wartość wykonanych usług wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki VAT, nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki VAT,

- wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. - uwzględniony został w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy,

- zmiana wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji na zasadach określonych w § 15 Umowy (Klauzule waloryzacyjne),

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności,

- Wprowadzenie nowych Podwykonawców lub zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia tych zmian szczegółowo określono w § 6 Umowy,

- Zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

- Zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zakazane są istotne zmiany zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów 
i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych 
do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy – nie stanowią zmiany Umowy 
i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 18

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego 
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 19

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat od dnia odbioru całego zakresu zamówienia.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania w ciągu 14 dni wad przedmiotu zamówienia zgłoszonych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego dotyczących w szczególności rozkładów jazdy i przebiegów linii 
w związku z ich:

- niedostosowaniem do potrzeb społecznych (na podstawie zgłoszeń mieszkańców, ich przedstawicieli, zakładów pracy, instytucji publicznych itp.);

- niedostosowaniem pod względem eksploatacyjnym (zgłoszenia od operatorów lub służb zajmujących się sterowaniem i nadzorem nad ruchem);

- niedostosowaniem pod względem ruchowym (zgłoszenia od operatorów lub służb zajmujących się sterowaniem i nadzorem nad ruchem).

§ 20

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

*Zapisy ust. 1 zostaną ustalone w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie tj. kwotę w wysokości ______ (słownie: _________ ) PLN, 
w formie ____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach
dopuszczonych w art. 450 Pzp).

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 7 do Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu skutecznego odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała część (30%) obejmująca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

§ 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie nieważne w całości lub w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów polskiego prawa.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

- kopia oferty Wykonawcy, stanowiąca Załącznik Nr 1,

- Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik Nr 2,

- wykaz podwykonawców z kopiami umów z podwykonawcami, stanowiący załącznik 
Nr 3 do Umowy,

- wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom stanowiące załącznik Nr 4a i 4b do Umowy,

- wzór oświadczenia dot. elektromobilności stanowiący załącznik Nr 5 do Umowy,

- wykaz osób, stanowiący załącznik Nr 6 do Umowy,

- Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiący Załącznik Nr 7 do Umowy

- Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA