UMOWA NR …………………..

zawarta w dniu ……. 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Ryglicach pomiędzy:

Gminą Ryglice z siedzibą: ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice, REGON: 000547589,                          NIP: 873-12-06-743, reprezentowaną przez: Burmistrza Ryglic – Pana Pawła Augustyna, przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Maduzia – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………. z siedzibą: …………………………………. REGON: ……………, NIP: …………………., reprezentowaną przez: ………………………………………………….

zwaną dalej WYKONAWCĄ.

W wyniku przeprowadzenia postępowania nr RI.271.1.3.2024 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zmianami) oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści:

- Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności związane z „Opracowanie siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych gminy Ryglice” polegające na sporządzeniu siedmiu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących następujące obręby ewidencyjne gminy Ryglice:

- obręb 0005 Miasta Ryglice – pow. 2 513 ha;

- obręb 0008 Zalasowa  – pow.  2 681 ha;

- obręb 0007 Wola Lubecka – pow. 661 ha;

- obręb 0001 Bistuszowa – pow.  715 ha;

- obręb 0004 Lubcza – pow.  2 380 ha;

- obręb 0003 Kowalowa – pow. 1 151 ha;

- obręb 0002 Joniny – pow. 1 088 ha;

zwanych dalej „Planami”, stanowiących przedmiot umowy.

- Przedmiot umowy należy sporządzić na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych na zasadach określonych w niniejszej umowie, w oparciu                     o niżej wymienione uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach:

- nr LVII/448/23 dla Miasta Ryglice,

- nr LVII/449/23 dla wsi Bistuszowa,

- nr LVII/450/23 dla wsi Joniny,

- nr LVII/451/23 dla wsi Kowalowa,

- nr LVII/452/23 dla wsi Lubcza,

- nr LVII/453/23 dla wsi Zalasowa

- nr XLIV/309/09 dla wsi Wola Lubecka

oraz  Studium Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ryglice a także Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Uniszowa dostępne pod linkiem sip.ryglice.pl.

Dokumenty planistyczne w postaci Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Ryglice, Zalasowej, Woli Lubeckiej, Bistuszowej, Lubczy, Kowalowej i Jonin  muszą być spójne z istniejącym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla  wsi Uniszowa.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

- Przeprowadzenie inwentaryzacji urbanistycznej – prace terenowe (wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu w zakresie mającym wpływ na rozwiązania planistyczne).

- Opracowanie projektów Planów zgodnie z art. 15 i art. 16 ustawy z dnia                  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2404).

- Formułowanie ustaleń projektów Planów w sposób jednoznaczny i wykluczający możliwość ich dowolnej interpretacji.

- Opracowanie wszelkich pism i dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania formalno-prawnego sporządzania Planów w tym w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowanie pism i dokumentów obejmuje również sporządzenie zestawień odpowiedzi instytucji i organów oraz zestawień wniosków i uwag wniesionych do procedury sporządzenia planów wraz z propozycją rozpatrzenia i uzasadnieniem.

- Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko, zgodnie z Ustawą                     z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

- Opracowanie prognoz skutków finansowych do Planów.

- Opracowanie wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z ustawą z dnia                    3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz.82).

- wprowadzanie korekt do projektów Planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko wynikających z procedury sporządzania Planów, jak również wynikających z wytycznych, uwag i wniosków własnych Zamawiającego.

- Udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem Planów, obejmujących w szczególności uczestnictwo Głównego Projektanta Planu w:

- spotkaniach roboczych zwoływanych na wezwanie Zamawiającego;

- posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

- spotkaniach z mieszkańcami przed rozpoczęciem procesu opiniowania i uzgodnień, prezentacja projektów miejscowych planów na zorganizowanych spotkaniach z mieszkańcami w poszczególnych miejscowości. Dla każdej miejscowości planuje się zorganizowanie spotkania dotyczącego projektu miejscowego planu, sporządzanego dla danej miejscowości (obrębu) co najmniej dwa razy, na etapie powstania projektów planów oraz przed wyłożeniem do publicznego wglądu;

- dyskusjach publicznych dotyczących sporządzania Planów;

- wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Planów (wymagana obecność przedstawicieli zespołu projektowego na wyłożeniach projektów Planów przez co najmniej 3 dni w trakcie okresu wyłożenia dla każdego Planu);

- posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Ryglicach dotyczących sporządzania Planów;

- sesjach Rady Miejskiej w Ryglicach dotyczących sporządzania Planów.

- konsultacjach społecznych zgodnie z ustawą o planowaniu                           i zagospodarowaniu przestrzennym po nowelizacji

- Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Ryglicach wraz z uzasadnieniem.

- Przygotowanie kompletnej dokumentacji formalno-prawnej do przekazania Wojewodzie.

- Przygotowanie elektronicznej wersji dokumentów do zamieszczenia                         w gminnym portalu mapowym zgodnie z rozporządzeniem oraz ustawą                    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w formacie wektorowym programu EWmapa lub QGIS oraz w formacie rastrowym z georeferencją):

- projektów do wyłożenia do publicznego wglądu,

- uchwalonych ostatecznych wersji planów.

- Przygotowanie elektronicznej wersji dokumentów do ogłoszenia Uchwał Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie uchwalenia Planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.                           w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych ( tj. Dz. U. z 2013 r,. poz. 2622) - Uchwała z załącznikami sporządzona w Edytorze Aktów Prawnych.

- W ramach przedmiotu umowy dla każdego Planu, Wykonawca sporządzi i przekaże Gminie:

- wydruk planu miejscowego wraz z załącznikami tekstowymi i graficznymi -                5 egz. w skali 1:2000, w tym 1 w formie zalaminowanej podzielonej na części;

- wydruk prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu - 5 egz.;

- wydruk prognozy skutków finansowych uchwalenia planu - 5 egz.;

- wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, w wypadku wymagającym uzyskania stosownej zgody (egzemplarze w ilości wymaganej przez instytucje);

- przedmiot umowy w formie zapisu elektronicznego - 3 płyty CD/DVD (nośnik elektroniczny do odczytu i wydruku w postaci plików *.doc, *.XML, *.jpg, *.pdf *.GML *.GeoTIFF, oraz dodatkowo rysunek planu sporządzony jako zapis w formacie pliku EWmapa lub QGIS).

- Odpowiedzialność za poprawne i zgodne z przepisami prawnymi wykonanie przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający jest organem i osobą odpowiedzialną za przedmiot umowy,                     w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nabywcą usługi będącej przedmiotem umowy oraz praw autorskich do dzieła, które będzie wykonane pod jego kierownictwem w miejscu oraz czasie określonym w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                          z obowiązującymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy i współdziałania z Wykonawcą                   w toku realizacji umowy, a w szczególności do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji samorządu gminnego w zakresie uchwalenia sporządzanego dokumentu planistycznego.

- Termin wykonania

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania.

- Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiot umowy wykonywany będzie etapami zgodnie                        z harmonogramem rzeczowo-terminowym, stanowiącym załączniki nr 1  do niniejszej umowy.

- Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy oraz oświadczenie,                  że prace ukończone przez niego są zgodne z umową, obowiązującymi przepisami i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy

- usunięcie wszelkich stwierdzonych wad przedmiotu umowy;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na termin zakończenia prac;

- wykorzystanie udostępnionych mu danych, materiałów i opracowań tylko na potrzeby wynikające z niniejszej umowy w tym pozyskanie map zasadniczych, map ewidencyjnych w wersji elektronicznej z zasobu Starostwa Powiatowego;;

- zachowanie poufności odnośnie przekazanych przez Zamawiającego dokumentów i informacji związanych z wykonaniem umowy pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym;

- zwrot Zamawiającemu wszystkich informacji poufnych związanych                              z wykonaniem umowy w tym sporządzonych kopii informacji poufnych po wykonaniu umowy;

- zachowanie w tajemnicy informacji poufnych związanych z wykonaniem umowy, także po wygaśnięciu umowy;

- zebranie innych materiałów i danych niż o których mowa w § 4 ust 1, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- uwzględniania uwag Zamawiającego, w tym do poprawiania i uzupełniania przedmiotu umowy. Wykonawca może nie uwzględnić uwag sprzecznych                     z przepisami prawnymi, wyjaśniając na piśmie swoje odmowne stanowisko;

- zapewnienie dyspozycyjności Głównego Projektanta polegające na osobistym stawieniu się w siedzibie Zamawiającego w terminie 21 dni roboczych od momentu skutecznego wezwania przez Zamawiającego przekazanego pocztą elektroniczną.

- Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy następujących materiałów i danych wyjściowych,                     w wersjach cyfrowych, w ciągu  21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy:

- obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice;

- obowiązujące na obszarze gminy Ryglice miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

- uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów;

- opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Gminy Ryglice;

- kopie wniosków do Planów.

- współdziałanie z Wykonawcą w celu wykonania przedmiotu umowy;

- udzielanie materiałów i informacji mogących służyć do opracowania przedmiotu umowy;

- bieżącego informowania Wykonawcy o wpływającej korespondencji dotyczącej procedury planistycznej;

- współdziałania z Wykonawcą w zakresie przygotowania projektów do wyłożenia do publicznego wglądu oraz prezentacji na sesji Rady Miejskiej;

- przekazanie Radzie Miejskiej sporządzonego dokumentu planistycznego w celu jego uchwalenia;

- poinformowanie Wykonawcy o zakończeniu weryfikacji dokumentów planistycznych przez służby wojewody;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy*: własnymi siłami/                  z udziałem Podwykonawców, w takim przypadku zakres umowy powierzonego przez Wykonawcę Podwykonawcom obejmować będzie: ………………………….

Wykonawca oświadcza że podwykonawcy których zatrudnia do wykonywania umowy, posiadają niezbędne umiejętności, uprawnienia                         i personel do wykonania tych zobowiązań oraz że zawodowo trudnią się wykonywaniem czynności objętych umową.

- Powierzenie wykonania części umowy Podwykonawcom nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków Umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. W przypadku wykonania umowy                          z wykorzystaniem Podwykonawców, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemną informację o zatrudnieniu Podwykonawcy oraz kopię egzemplarza umowy z Podwykonawcą, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy                      z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z każdą fakturą pisemne oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych należności od Wykonawcy za usługi wykonane przez Podwykonawców na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę informacji z ust. 4 lub oświadczeń, o których mowa w ust. 6, Zamawiający upoważniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do dnia ich dostarczenia Zamawiającemu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Wymagania związane z zatrudnieniem

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności związane z realizacją usługi,  wykonywane będą przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę. Osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy co najmniej niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przez którąkolwiek z jego stron przed zakończeniem okresu realizacji umowy, Wykonawca na jej miejsce może zatrudnić inną osobę tylko na podstawie umowy o pracę.

- W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności związane z realizacją usługi zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno również zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, liczbę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę                    i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Do oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć poświadczoną za zgodność                            z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych                    (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od wezwania.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w  rozdz. III SWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- oświadczeń pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w  rozdz. III SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana                       w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                         z obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku utrzymywania się stanu zaniechania zatrudnienia którejkolwiek                   z osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie umowy                              o pracę przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 i 6.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy o konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia.

§ 7.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 5 % całkowitej ceny ofertowej brutto w wysokości …………………………… zł                 w formie …………………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy
o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający

- Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 75 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałą kwotę zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 8. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie na łączną kwotę …….............. zł brutto (słownie: ……………………………… złotych ……………. groszy), w tym podatek VAT……%.

- Sposób realizacji i fakturowanie oraz kwoty płatności za dany etap wykonanych prac określa harmonogram rzeczowo-terminowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

- Dla potrzeb określenia wysokości wynagrodzenia za zrealizowane etapy prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Wynagrodzenie to stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie, które stanie się należne za wykonanie całości prac i wywiązanie się z obowiązków zgodnie z niniejszą umową.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej za każdy zrealizowany etap, zgodnie z zakresem i harmonogramem prac określonym w załączniku numer 1 do umowy.

- Każda faktura będzie wystawiona na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnego etapu prac. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru pełnego zakresu robót z zastrzeżeniem ust. 9.

- Płatność każdej z faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur w terminach określonych przepisami prawnymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi na dzień wystawienia faktury.

- W przypadku odstąpienia przez Radę Miejską w Ryglicach od uchwalenia planów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i nie wynikających z jego winy:

- wypłata wynagrodzenia z tytułu V i VI etapu prac określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowym stanowiący załącznik nr 1 do umowy, nastąpi na podstawie faktury wystawionej po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nastąpi, jeżeli projekt uchwały w sprawie planu nie zostanie skierowany na dwie sesje Rady Miejskiej w Ryglicach następujące po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowych projektów Planów celem uchwalenia;

- Wykonawca przekaże przedmiot umowy w formie opisanej w § 9 umowy.

§ 9. Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy:

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy.

Przedmiotem odbiorów częściowych i końcowych będzie tylko takie opracowanie, które spełnia warunki niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru telefonicznie, pisemnie lub mailowo na adres: planowanieprzestrzenne@ryglice.pl

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne wykonanie prac.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia jej o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru,  w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole końcowym.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o ile dotrzymanie terminu jest możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający upoważniony jest do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca do przekazywanego przedmiotu umowy dołączy pisemne oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawnymi i normami na dzień przekazania, oraz że zostaje przekazany Zamawiającemu w stanie kompletnym i nie naruszającym praw autorskich.

- Miejscem odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

- Przy przekazaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości wykonanych prac.

§ 10. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1% wartości brutto, określonej w § 8 ust. 3 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów zamówienia (wynikających
z zakresu i harmonogramu prac wskazanych w Załączniku nr 1  do umowy), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jednak nie więcej niż 30% wyżej określonej wartości brutto;

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 3  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji                   i rękojmi, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 30% wyżej określonej wartości brutto;

- w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za niestawienie się Głównego Projektanta na wezwanie i w terminie wskazanym w § 3 pkt 10 niniejszej umowy. W przypadku trzykrotnego niestawienia się na wezwanie, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę                z winy Wykonawcy. Wyżej wymienionej karze umownej nie podlegają przypadki zdarzeń losowych, niezależnych od woli Wykonawcy, które uniemożliwiły mu stawiennictwo. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mających wpływ na niestawienie się Głównego Projektanta na wezwanie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

- w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za skierowanie przez Wykonawcę do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę - za każdy stwierdzony podczas kontroli przypadek niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

- w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za odmowę przedstawienia dowodów potwierdzających zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę, na zasadach określonych w § 6 ust. 3 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości – 3 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy                     o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2 000 zł.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy                     z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1., z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- Strony wyrażają zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu kary umownej z każdą wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego,                  w tym z tytułu wynagrodzenia za realizację umowy. Potrącenie jest skuteczne z chwilą złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu. W przypadku gdy wysokość kary umownej przekroczy wysokość faktury Wykonawcy, zostanie wystawione wezwanie do zapłaty z terminem płatności 14 dni od dnia doręczenia.

- Strony ustalają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić względem siebie w wysokości maksymalnej 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1.

§ 11. Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                     w interesie Zamawiającego czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w pozostałej części umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- wykonawca nie będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego                w tym zakresie i złożoną ofertą;

- zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub likwidację firmy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- z przyczyn zależnych od Wykonawcy, opóźnienie w przekazaniu etapu umowy jest dłuższe niż 30 dni kalendarzowych. W takim przypadku odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w  §10 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu,

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, powinno nastąpić                   w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie jednego miesiąca od powzięcia przez stronę wiadomości o przyczynie uprawniającej do skorzystania z uprawnienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac                    w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień zgłoszenia o którym mowa w pkt 1; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 12. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela ……. miesięcy gwarancji                    i rękojmi od dnia zakończenia realizacji umowy (liczonej od dnia opublikowania Planów przez Wojewodę w Dzienniku Urzędowym). Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji. Za dokument gwarancyjny Strony uznają podpisaną przez obie strony niniejszą umowę.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Przez wady rozumie się niekompletność, błędy w wykonaniu przedmiotu umowy, niezgodność przedmiotu umowy z przepisami prawnymi lub z umową, a także niezgodność z dokonanymi wspólnie przez Strony ustaleniami.

- Czas na usunięcie przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy od dnia jej pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli z przyczyn technicznych lub formalnych (np. znacząca zmiana przepisów prawnych) usunięcie wady w podanym terminie będzie niemożliwe, wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonej wady.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wad we własnym zakresie, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkiej pomocy, jak wsparcie merytoryczne, udział w postępowaniu nadzorczym, w tym udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie miejscowego planu do zgodności z przepisami prawnymi. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę Małopolskiego, udział w czynnościach prowadzonych przez sądy w przypadku zaskarżeń przedmiotu umowy do sądów administracyjnych, w tym przygotowanie merytorycznych odniesień do zarzutów.

§  13. Zmiana umowy

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w przypadkach przewidzianych                    w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                      (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze  zmianami.)

- W przypadku zmiany, w trakcie opracowania projektu, Ustawy o planowaniu                   i zagospodarowaniu przestrzennym Strony umowy dokonają analizy możliwości kontynuacji procedury na warunkach niniejszej umowy, a w przypadku konieczności uzupełnienia opracowania o niezbędne czynności merytoryczne                      i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do nowych przepisów – określą nowe warunki realizacji umowy.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów umowy wskazanych w załączniku  nr 1 do umowy, zgodnie z rzeczywistym okresem realizacji zadania, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, w przypadku:

- konieczności powtórzenia prac lub czynności o prace i czynności nie ujęte w Załączniku  nr 1 do umowy, wynikające z przyczyn proceduralnych, niezależnych od Wykonawcy;

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy
w sposób należyty o czas działania siły wyższej rozumianej, jako nadzwyczajne okoliczności niezależne od Stron, jak m.in.: wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody                    o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, pandemie itp., uniemożliwiającej realizację w części lub w całości Przedmiotu Umowy, przy czym skutki działania siły wyższej musza bezpośredni wpływ na realizację umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów potwierdzających wpływ zaistniałej siły wyższej na wysokość ceny wskazanej w umowie;

- konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a którego nie można było przewidzieć na etapie składania oferty;

- wystąpienia, w trakcie wykonywania umowy, zmian dotyczących warunków projektowania z powodu zmiany przepisów prawnych, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania;

- istotnej zmiany stanowiska Zamawiającego;

- czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania poszczególnych etapów umowy wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia).

- Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy obejmujących wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z tym zastrzeżeniem, że:

- poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia musi wynosić, co najmniej 10% dla danego materiału lub kosztu w stosunku do ceny jednostkowej netto materiałów lub kosztów przyjętych w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy,

- początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie liczony od 30 dnia po dacie złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o zmianę wynagrodzenia i zaakceptowaniu przez drugą Stronę,

- zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w następujący sposób:                            z zastosowaniem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, w szczególności wykazania, na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę lub Zamawiającego, szczegółowej kalkulacji dotyczącej materiałów lub kosztów ujętych w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy, a które będą miały wpływ na całkowitą zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację.

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia może wynieść do 20% całkowitej wartości zamówienia brutto,    o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian niniejszej umowy obejmujących wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w następujących przypadkach:

- zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określone w § 8, ust. 1 nie zmieni się. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego oraz nowej stawki podatku akcyzowego.

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.                    o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, co Wykonawca obowiązany jest każdorazowo wykazać. Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, o których mowa powyżej. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania niniejszej Umowy, ponoszone przez Wykonawcę.

- Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a którego nie można było przewidzieć na etapie składania oferty;

- konieczności ponowienia procedury planistycznej w zakresie wyłożeń do publicznego wglądu, o wyłożenie do publicznego wglądu nie ujęte                            w załączniku nr 1 do umowy, wynikające z przyczyn proceduralnych, niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku określonym w ust. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmian wskazanych regulacji na jego koszt. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian określonych powyżej i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy. Jednocześnie maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nie może stanowić więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności                       z zastrzeżeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14. Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że:

- przysługiwać mu będzie do dzieła pełnia praw autorskich majątkowych                             i osobistych, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do dzieła;

- korzystanie z dzieła przez Zamawiającego na podstawie i w zakresie objętym niniejszą umową nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

- jego prawa autorskie do dzieła nie będą obciążone ani ograniczone                        w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub utrudniający zawarcie i wykonanie niniejszej umowy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia za poszczególne etapy prac, przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa całość majątkowych praw autorskich do dzieła na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, wskazanych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                     o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509
ze zmianami), obejmujących w szczególności:

- nieograniczone, wielokrotne stosowanie dzieła;

- dokonywanie zmian, uzupełnień i dostosowań dzieła do potrzeb Zamawiającego lub innych podmiotów;

- utrwalanie dzieła dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz przepisania utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system i nośnik;

- zwielokrotnianie dzieła dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkich nośnikach oraz wymiany nośników;

- wprowadzanie utrwaleń dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju internet, oraz ich udostępnianie użytkownikom tych sieci;

- wprowadzanie dzieła do obrotu, użyczenia lub najmu dzieła, w tym w formie nośników CD, DVD, Blue-Ray itp.;

- publiczne wystawianie i prezentowanie dzieła i wszelkich nośników stanowiących jego urzeczywistnienie;

- odtwarzanie i wyświetlanie dokumentacji dzieła i jego egzemplarzy;

- udostępnianie dzieła i jego egzemplarzy we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych
i reklamowych oraz mediach;

- nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, internetu, webcasting, simulcasting, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także “on demand”, “pay per view”, w zamkniętych obiektach itp.) oraz reemitowanie;

- publiczne udostępnianie dzieła i jego egzemplarzy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych oraz w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym w szczególności w sieci internet oraz w sieciach telefonii komórkowej.

- W ramach wynagrodzenia za poszczególne etapy prac, Wykonawca przenosi na Zamawiającego także wszelkie prawa do wykorzystanych w dziele wytworów niematerialnych nie stanowiących utworów w rozumieniu cyt. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi przepisami, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- W ramach wynagrodzenia za poszczególne etapy prac, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych w stosunku do wszelkich opracowań dzieła na wszystkich polach eksploatacji, wskazanych w ust. 2, a także przenosi własność egzemplarzy, na których dzieło utrwalono.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych względem dzieła, jak i do wprowadzania w nim wszelkiego rodzaju zmian, uzupełnień i jego dostosowywania oraz rozpowszechnia anonimowo bez podania imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upoważnia Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieł publiczności i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z dzieła. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do dzieła                    w sposób naruszający interesy Zamawiającego.

- Przeniesienie praw autorskich oraz udzielenie upoważnień, o którym mowa                    w ust. 1-5, nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu opcji na nabycie majątkowych praw autorskich do dzieła na nowo powstałych w przyszłości polach eksploatacji.

- Zamawiający posiada pełną swobodę w zakresie przenoszenia autorskich praw majątkowych
w zakresie nabytym na podstawie niniejszej umowy, na inne podmioty.

- Przejście majątkowych praw autorskich do utworów, prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów oraz prawa własności nośników, na których zostaną utrwalone poszczególne utwory na Zamawiającego nastąpi w dniu przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę poszczególnych nośników z utworami.

- W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych lub upoważnień uzyskanych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.

- Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do dzieła.

- Wypowiedzenie niniejszej umowy lub odstąpienie od niej przez Zamawiającego nie skutkuje utratą przez niego nabytych autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalającego na korzystanie z autorskich praw.

§ 15. Postanowienia końcowe

- W przypadku zmiany przepisów prawnych lub dokumentów przywołanych                    w umowie, Wykonawca uwzględni te zmiany w przedmiocie umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

- Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie.

- W przypadku braku porozumienia spory zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową prowadzona będzie pisemnie
w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy:

- dla Zamawiającego: Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice;
poczta elektroniczna: planowanieprzestrzenne@ryglice.pl

- dla Wykonawcy: ………………………………………………………poczta elektroniczna: ……..

- Zmiana wskazanych w ust. 5 danych adresowych nie stanowi zmiany umowy                 i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy, i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

- Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom lub podmiotom, bez wcześniejszej zgody drugiej Strony.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Załącznik  nr 1 do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

| Wykonawca: *niepotrzebne skreślić | Zamawiający: |
| --- | --- |

Załącznik nr 1

do umowy nr ………………

HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie  Miasta Ryglice, Zalasowej, Woli Lubeckiej, Bistuszowej, Lubczy, Kowalowej oraz Jonin

| ETAP | OPIS ETAPU | TERMIN WYKONANIA (liczony od daty podpisania umowy) | Kwota płatności (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Sporządzenie i przekazanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń oraz pism zawiadamiających o przystąpieniu do sporządzania planów wraz z rozdzielnikami; - zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych; - sporządzenie i przekazanie wykazów odpowiedzi instytucji na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu. | do 2 m-cy tj. do dnia … - … - 20… r. | 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 co stanowi …. zł |
|  | - Przeprowadzenie inwentaryzacji urbanistycznej – prace terenowe (wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu w zakresie mającym wpływ na rozwiązania planistyczne) - sporządzenie i przekazanie propozycji rozpatrzenia wniosków złożonych do planu z określeniem części uwzględnionej i nieuwzględnionej oraz uzasadnieniem; - sporządzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie planu wraz z załącznikiem graficznym i uzyskaniem akceptacji Burmistrza; - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko skutków uchwalenia planu; - sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu; - prezentacja projektów planów w poszczególnych miejscowościach (konsultacje społeczne zgodnie z ustawą planowanie i zagospodarowanie przestrzenne). | do 6 m-cy tj. do dnia … - … - 20… r. | 35% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 co stanowi …. zł |
|  | - Przekazanie materiałów do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, uwzględniających rezultat przeprowadzenia konsultacji społecznych (po 1 egz. w wersji drukowanej i po 1 egz. w wersji cyfrowej); - sporządzenie i przekazanie projektów pism w sprawie opiniowania i uzgadniania oraz rozdzielników do tych pism; - przekazanie projektu Planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ilości egz. umożliwiającej ich przekazanie do opiniowania i uzgadniania (możliwa forma cyfrowa); - udział w etapie opiniowania i uzgadniania projektu planu, w tym uczestnictwo w niezbędnych spotkaniach związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem; - analiza opinii i uzgodnień oraz wprowadzanie korekt do projektu planu; - sporządzenie i przekazanie wykazów opinii z określeniem części uwzględnionej i nieuwzględnionej oraz uzasadnieniem; - sporządzenie i przekazanie wykazów uzgodnień; - ponowienie opiniowania i uzgadniania w niezbędnym zakresie, w przypadku takiej konieczności; - sporządzenie i przekazanie ostatecznych wykazów opinii; - sporządzenie i przekazanie ostatecznych wykazów uzgodnień; - sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, w przypadku takiej konieczności oraz uczestnictwo w procedurze uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. | do 12 m-cy tj. do dnia … - … - 20… r. | 25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 co stanowi …. zł |
|  | - Przekazanie skorygowanego opracowania projektu planu, w wersji przygotowanej do wyłożenia do publicznego wglądu (po 1 egz. w wersji drukowanej w kolorze i po 1 egz. w wersji cyfrowej); - sporządzenie i przekazanie projektu ogłoszenia o wyłożeniu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; - udział w etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w tym obecność przedstawicieli zespołu projektowego na wyłożeniu przez co najmniej 3 dni w trakcie wyłożenia planu oraz uczestnictwo w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami; - sporządzenie i przekazanie wykazu oraz propozycji rozpatrzenia uwag z określeniem części uwzględnionej i nieuwzględnionej oraz uzasadnieniem; - wprowadzanie korekt do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględniających rozstrzygnięcie uwag; - ponowienie procedury planistycznej w niezbędnym zakresie, w przypadku takiej konieczności (jednokrotne). | do 18 m-cy tj….., jednak nie dłużej niż do 31.12.2025. | 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 co stanowi …. zł |
|  | - Sporządzenie i przekazanie załączników do uchwał w sprawie planu w postaci projektu rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag; - przekazanie projektu planu w wersji do uchwalenia przez Radę Miejską W Ryglicach (po 1 egz. w wersji drukowanej i po 1 egz. w wersji cyfrowej); - udział w etapie uchwalania planu przez Radę Miejską w Ryglicach, w tym uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, na której omawiany będzie plan oraz uczestnictwo w sesjach Rady, na których uchwalany będzie plan; - przekazanie uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem, w wersji przygotowanej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego; - sporządzenie i przekazanie informacji o składzie zespołu autorskiego wraz z potwierdzeniem warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) sporządzenie i przekazanie dokumentacji prac planistycznych; - przekazanie opracowań w ilości i formie wymienionej w § 1 ust 4 umowy. | do 36 m-cy tj. do dnia … - … - 20….. r. | 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 co stanowi …. zł |
|  | Uzyskanie pozytywnej oceny służb Wojewody dla dokumentacji projektowej pod względem formalno-prawnym. | wg terminów administracyjnych służb Wojewody | 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 co stanowi …. zł |