31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY   W ZGIERZU

Z up.  Komendanta 31 WOG Zgierz

ppłk Sławomir JĘDRZEJEWSKI

Zgierz , dnia 24 kwietnia 2025 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Udzielenie wyjaśnień treści SWZ cz.1  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane : Remont budynku nr 40 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim i Remont budynku nr 61 zlokalizowanego                                    w kompleksie wojskowym  w Nowym Glinniku   - numer sprawy 61/ZP/25.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1320 ze.zm.) w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane : Remont budynku nr 40 zlokalizowanego                      w kompleksie wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim i Remont budynku nr 61 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym  w Nowym Glinniku   – numer sprawy 61/ZP/25 ., Zamawiający tj. 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Konstantynowska 85 , 95 – 100 Zgierz wyjaśnia co następuje ;

Pytanie  nr 1

Z uwagi na konieczność pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych oraz przedłużający się czas oczekiwania na wyceny dostawców materiałów, zwracamy się do Państwa z prośbą                       o wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu pn.: „Remont budynku koszarowego                    w Glinniku w Tomaszowie Mazowieckim”, do dn. 12.05.2025 r. godz.: 15:00.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert z dnia 23.04.2025 r. na dzień 28.04.2025 r. Tym samym nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert na dzień 12.05.2025 r.

Pytanie  nr 2

Ponadto, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zapytania, w szczególności:

- rysunków technicznych;

- rzutów pionowych i poziomych;

- szkiców liniowych budynków;

- innych istotnych materiałów projektowych;

- Schematów poglądowych istniejących rozdzielnic wraz z ich obecnym wyposażeniem (Brak schematów poglądowych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej  przedmiotowego postępowania  pełną dokumentację, jaka posiada .

Pytanie  nr 3

W ramach formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ w pkt. 3 w tabeli dla zadania 2 pn.: „Remont budynku nr 61 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku 97 – 217 gm. Lubochnia” jako stawkę VAT właściwą za zadania Zamawiający wskazuje 8% VAT. W myśl ustawy z dnia11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 t.j. z dnia 2024.03.13 z zm. art. 41 ustawy w korespondencji do art. 146 aa) podstawowa stawka podatku wynosi 23% natomiast stawką 8%  w myśl art. 41 ust. 12 ustawy objęte są roboty budowlane:

1. w budynkach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,

2. roboty konserwacyjne dotyczące:

a. obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12.

W nawiązaniu do powyższego zwracamy się z prośbą o informację czy przedmiotowy budynek nr 61 spełnia, któryś z warunków uprawniających do objęcia prac w nim przeprowadzanych stawką VAT w wysokości 8%. ?

Odpowiedź Zamawiającego

W świetle art. 41 ust. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług                    ( dalej ustawy o VAT ) stawkę VAT wynoszącą 8 % stosuje się w przypadku  lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych  .  Budynek nr 61 w Nowym Glinniku spełnia  właśnie ten warunek, aby zastosować powyższą stawkę VAT .

Pytanie  nr 4

W ramach uszczegółowienia zapisów SWZ zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisów ROZDZIAŁU V ust.1 pkt 1.2.4 ppkt 1.2.4.1 oraz ROZDZIAŁU XII ust.2                   pkt 2 ppkt a.

Czy w przypadku składania Oferty tylko i wyłącznie na jedno z zadań, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania jednej czy dwóch robót o charakterze ogólnobudowlanym

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania  dwóch robót o charakterze ogólnobudowlanym o wartości  nie mniejszej niż  na kwotę brutto dla zadań nr 1 - 2

dla zadania nr 1  -        2.500.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa)

(słownie złotych : dwa miliony pięćset tysięcy i 00/100)

dla zadania nr 2  -        1.800.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa)

(słownie złotych : jeden milion osiemset tysięcy i 00/100)

Pytanie  nr 5

Zgodnie z postanowieniami SWZ  „Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy aktualną polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej, obejmującą przedmiot niniejszej umowy....” Czy jeśli Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilnej Spółki z tytułu całej prowadzonej działalności zobowiązany jest również do ustanowienia odrębnej polisy dla tej konkretnej umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca powinien  posiadać polisę ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilnej spółki z tytułu całej prowadzonej działalności  . Nie jest zobowiązany jest do ustanowienia odrębnej polisy dla  konkretnej umowy .

Pytanie  nr 6

Zapis Rozdziału XII pkt 2 SWZ wskazuje, iż „Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych... ”

W związku z powyższym, czy w ramach spełnienia tego obowiązku Wykonawca może przedłożyć posiadana przez niego polisę odpowiedzialności cywilnej Spółki z tytułu całej prowadzonej działalności?

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca powinien  posiadać polisę ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilnej spółki                       z tytułu całej prowadzonej działalności  .

Pytanie  nr 7

We wzorze umowy brak informacji czy Zamawiający posiada status dużego przedsiębiorcy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie takich informacji w §18 w ust. 10. i 11 .:

ust.10. w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z aft. 4c Ustawy                                        o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada status dużego przedsiębiorcy                                 w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym                                     w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).                           W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany pisemnie poinformować Zamawiającego o tym fakcje w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu;

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów do projektu umowy

Pytanie  nr 8

ust.11. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada/ nie posiada status/u dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany pisemnie poinformować Wykonawcę o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. ”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów do projektu umowy

Pytanie  nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby treść § 6 ust. 1 pkt 5 przyjęła następujące brzmienie:

„naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych robót, "?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów do projektu umowy

Pytanie  nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprawdzenie poprawności odesłania                              do §18 w zapisach § 6 ust. 1 pkt 10.

Odpowiedź Zamawiającego

- Powinno odesłanie do §18 ust. 8 wzoru umowy doszło do omylki pisarskiej .

Pytanie  nr 11

Proponujemy, aby Zamawiający wskazał w zapisach § 8 ust. 2 maksymalny czasu odbioru.

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określony w  § 8 ust. 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian .

Pytanie  nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wskazanego w § 9 ust. 3 oraz czy wyrazi zgodę, aby w niniejszym ustępie była mowa o dniach roboczych a nie kalendarzowych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określony w  § 9 ust. 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian

Pytanie  nr 13

Czy w treści  §10 ust. 2 powinien się znaleźć pkt 3 ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określony w  § 10 ust. 2 pkt. 3 wzoru umowy , stanowi kontynuację § 10 ust.2 pkt. 2,                   tym samym pkt. 3 został dopisany omyłkowo .

Pytanie  nr 13

Zgodnie z § 12 Projektu Umowy:

1 . Wykonawca, jako wytwórca odpadów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1587 ze.zm.) zobowiązany jest do wywozu z terenu budowy wytworzonych przez siebie w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy odpadów, w tym materiałów z demontażu.

Natomiast w Załączniku nr 4 do SWZ - numer sprawy 61/ZP - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (pkt 9.1.1.f - 9.1.7.f, 9.1.9.f - 9.1.11.f), Zamawiający określa następujący sposób postępowania z odpadami:

- wywózka odpadów do miejsca składowania

- wywózka złomu

- wywózka gruzu do miejsca składowania i utylizacja materiałów z demontażu

- wywózka gruzu do miejsca składowania

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o określenie przez Zamawiającego, czy odpady wytworzone w wyniku realizacji ww. prac (pkt 9.1.1. - 9.1.7., 9.1.9. - 9.1.11.) stają się własnością Zamawiającego czy też Wykonawcy ? Powyższe ma zasadnicze znaczenie                             w odniesieniu do określenia kosztów utylizacji ww. odpadów ?

Odpowiedź Zamawiającego

Odpady wytworzone w wyniku realizacji ww. prac  stają się własnością Wykonawcy .

Pytanie  nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zweryfikowanie zapisów § 14 ust. 1.

Brak określenia jakie roboty powinny być wykonane siłami własnymi.

Odpowiedź Zamawiającego

- To postanowienie będzie dostosowane do konkretnej sytuacji Wykonawcy wg jego wyboru  samodzielnie  lub z udziałem podwykonawców . W przypadku podwykonawstwa zostanie on dopisany do umowy  wraz z zakresem prac i wartością brutto realizacji zamówienia .

Pytanie  nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby treść § 20 ust. 8 pkt 1 i pkt 2 przyjęła następujące brzmienie: „1) podjęcia w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia działań zmierzających do usunięcia wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego,

2) usunięcia wad w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, poprzez dokonanie napraw, w tym naprawy lub wymiany wadliwych materiałów i urządzeń, "?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapisy określone w  § 20 ust. 8 pkt. 1,2 wzoru umowy pozostają bez zmian .

Pytanie  nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby treść  § 20 ust. 10 przyjęła następujące brzmienie:

, 10. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność zgłoszonej reklamacji zobowiązany jest do udzielenia w terminie 7 dni roboczych odpowiedzi na reklamację na piśmie (oraz faxem lub mailem) wraz z uzasadnieniem. Brak rozpatrzenia reklamacji w ww. terminie oznacza uznanie reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określone w  § 20 ust. 10 wzoru umowy pozostaje bez zmian .

Pytanie  nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wskazanej w § 21 ust. 2.                    pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 z na

Odpowiedź Zamawiającego

Zapisy określone w  § 21 ust. 2  pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8 wzoru umowy pozostają bez zmian .

Pytanie  nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wskazanej w § 21 ust. 2.                     pkt. 9, 10 oraz 11 z 1.000,00 zł na 500,00 zł?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapisy określone w  § 21 ust. 2  pkt. 9,10,11  wzoru umowy pozostają bez zmian .

Pytanie  nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wskazanej w  § 21 ust. 2.                   pkt. 12 z 10% na 5 % ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określony w  § 21 ust. 2  pkt. 12  wzoru umowy pozostaje bez zmian .

Pytanie  nr 19

Czy Zamawiający na zasadzie równości praw stron wyrazi zgodę na zastosowanie analogicznej kary wskazanej w §  21 ust. 2. pkt. 12 na korzyść Wykonawcy ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określony w  § 21 ust. 2  pkt. 12  wzoru umowy pozostaje bez zmian .

Pytanie  nr 20

Czy Zamawiający w odniesieniu do  § 21 ust. 2 wyrazi zgodę na odniesienie do wartości wynagrodzenia kosztorysowego dla danego zadania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określony w  § 21 ust. 2 wzoru umowy na etapie podpisywania umowy obejmuje tylko jedno zadanie .

Pytanie  nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wskazanej w §  21 ust. 3                       z 35% na 25% ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określony w  § 21 ust. 3  wzoru umowy pozostaje bez zmian .                                                    Pytanie  nr 22                                                                                                                                        Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby treść  § 21 ust. 4 przyjęła następujące brzmienie:     ,                   4. W przypadku, gdy przedmiot umowy został podzielony na etapy/zadania kary umowne naliczane są od wartości wynagrodzenia kosztorysowego brutto danego etapu/zadania. "?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określony w  § 21 ust. 4 wzoru umowy na etapie podpisywania umowy obejmuje tylko jedno zadanie .

Pytanie  nr 23

Czy w przypadku realizacji Przedmiotu Umowy na rzecz Skarbu Państwa przez Spółkę wchodzącą w skład GK PGE (będącą również Spółką Skarbu Państwa), wymagane jest wniesienie ZNWU, o którym mowa w § 22 ?

Odpowiedź Zamawiającego

- Wniesienie ZNWU określone w § 22 wzoru umowy jest obowiązkowe dla wszystkich Wykonawców .

Pytanie  nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby treść §  24 ust. 1 pkt 6 przyjęła następujące brzmienie:

„6) jeśli Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonywaniem Robót ponad 7 dni roboczych                     w stosunku do terminu określonego w S 3 ust. 1 umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, i nie wykonał Robót pomimo wezwania go na piśmie do realizacji Robót                    w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych” ?

Odpowiedź Zamawiającego

- Zapis określony w  § 24 ust. 1  pkt. 6  wzoru umowy pozostaje bez zmian .

Pytanie  nr 25

Czy protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy od którego biegnie termin uprawnień                 z tytułu gwarancji ( § 20 ust. 12) jest tym samym protokołem, o którym mowa w § I7 ust. 1,                    tj. protokołem odbioru Robót potwierdzającym zakończenie wykonania przedmiotu umowy ?

Odpowiedź Zamawiającego

Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy od którego biegnie termin uprawnień                 z tytułu gwarancji ( § 20 ust. 12) jest tym samym protokołem, o którym mowa w § I7 ust. 1,                    tj. protokołem odbioru Robót potwierdzającym zakończenie wykonania przedmiotu umowy .

Pytanie  nr 25

Załącznik nr 6 to dokument udzielenia gwarancji, to czy w § 20 ust. 8. pkt 3 nie należałoby wprost wpisać nazwy dokumentu jaki będzie obowiązywał w przypadku realizacji umowy ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określony w  § 20 ust. 8  pkt. 3  wzoru umowy pozostaje bez zmian .

Pytanie  nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapis § 25 ust. 1 zdanie ostatnie przyjęło następujące brzmienie: „Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego stanowi Załącznik Nr 8 do umowy. Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 9 do umowy. " ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis określony w  § 25 ust. 1  wzoru umowy pozostaje bez zmian .

Pytanie  nr 27

W związku z zaproponowanymi zmianami do  § 25, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Załączników do Umowy jak poniżej: Załącznik Nr 8 — Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego , Załącznik Nr 9 — Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy ? Odpowiedź Zamawiającego                                                                                                                   Zapisy określone w  § 25  wzoru umowy pozostają bez zmian .

Pytanie  nr 28                                                                                                                                     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin realizacji prac do 12 na dobę? Odpowiedź Zamawiającego                                                                                                                                                                           Jedynie w uzasadnionych przypadkach na etapie realizacji zamówienia  Zamawiający  przewiduje możliwość wydłużenia czasu pracy . W pozostałych przypadkach realizacja zamówienia odbywa się w godzinach  7:00 – 15:00 .                                                                             Pytanie  nr 29                                                                                                                                                                                               Brak dokumentacji wykonawczej uniemożliwia na etapie ofertowania oraz realizacji jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia, co przekłada się na potencjalne problemy                  z wykonaniem prac oraz ich odbiorem. Realizacja prac bez projektu zwiększa ponadto ryzyko niewłaściwego funkcjonowania poszczególnych elementów w szczególności części instalacyjnej budynków. Czy możliwe jest wykonanie zapoznania pracowników o którym mowa w § 7 ust. 3 wzoru umowy na kilka terminów, np. w określonym dniu tygodnia ?                                               Odpowiedź Zamawiającego                                                                                                                                                                           Zgodnie z zapisem i o którym mowa w § 7 ust. 3 wzoru umowy  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia Robót, udziału wszystkich pracowników w zapoznaniu ich przez przedstawiciela Zamawiającego z obowiązującymi na jego terenie unormowaniami administracyjnymi i rygorami porządkowymi oraz do nadzorowania przestrzegania przez pracowników tych unormowań . Zamawiający zaprasza Wykonawców do podpisania umowy zazwyczaj na początku tygodnia .                                                                               Pytanie  nr 30                                                                                                                                                                                              Termin 14 dniowy zgłoszenia uwag do przedłożonej umowy z podwykonawcą jest niezgodny                   z zapisami ROZDZIAŁU VIII, pkt 12 Specyfikacji technicznej. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów na 7 dni.                                                                                                     Odpowiedź Zamawiającego                                                                                                                 Prawidłowym terminem jest okres 14 dni w rozdziale VIII pkt. 12 specyfikacji technicznej  doszło do  omylki pisarskiej .                                                                                                                               Pytanie  nr 31                                                                                                                                                                                              Wnosimy o rozszerzenie sposobu przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo poprzez dopuszczenie możliwości przesyłania tej Umowy za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. (Specyfikacja techniczna, ROZDZIAŁ VIII, pkt. 11).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści możliwość  przesyłania umowy o podwykonawstwo  za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail .

Pytanie  nr 32

§18 ust. 1 wzoru Umowy mówi, iż „Zamawiający dopuszcza płatności częściowe dla zadania nr 1 i 2 za zrealizowane roboty dokonywane nie częściej niż raz na 3 miesiące od daty przekazania terenu budowy. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umowy”. Z uwagi na całkowity termin realizacji zadań praktycznie sprowadza się to do dwóch płatności: jedna częściowa i druga końcowa. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie płatności częściowych nie częściej niż raz na 2 miesiące.

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis §18 ust. 1 wzoru umowy pozostaje bez zmian .

Pytanie  nr 33

W Rozdziale XX SWZ mowa jest: „W w/w załączniku nr 5 pkt. 1 do SWZ (formularz ofertowy) - należy zaznaczyć (podkreślić) tylko jeden termin realizacji zamówienia a pozostałe dwa terminy realizacji zamówienia należy przekreślić”, natomiast na Formularzu Ofertowym (Zał. nr 4 do SWZ) w pkt 3 w tabeli, zarówno w wierszu Okres udzielonej gwarancji (Zaznaczyć krzyżykiem tylko jeden z poniższych) oraz „Oświadczamy, iž Zamówienie w zakresie zadania nr 1 zrealizujemy w terminie (*zaznaczyć krzyżykiem tylko jeden z poniższych). Jak powinno wyglądać prawidłowe zaznaczenie, poprzez podkreślanie czy zaznaczenie krzyżykiem?

Odpowiedź Zamawiającego

Można zaznaczyć krzyżykiem lub podkreślić  tylko jeden okres udzielonej gwarancji jak                          i termin realizacji zamówienia . Oba sposoby Zamawiający  uzna za prawidłowe .

Pytanie  nr 34

Czy Zamawiający, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, wyrazi zgodę na zawarcie Umowy przy użyciu elektronicznych podpisów kwalifikowanych ?                                  Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody  na zawarcie Umowy przy użyciu elektronicznych podpisów kwalifikowanych .

…………………………………

Dariusz Dąbrowski / SZP / tel.  261 442 097

23.04.2025 r.

T 2712 B-5

31wog.zp@ron.mil.pl