Załącznik nr 5

do Wniosku do WZP

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Naprawa i konserwacja barierek**

1. Przedmiot zadania.
2. Zamawiający zleca Wykonawcy prace w zakresie odnowienia barierek oddzielających bulwar od rzeki „Brdy” na odcinku od ul. Mostowej od ul. Bernardyńskiej. Mapa terenu i zdjęcia stanowią załącznik do niniejszego Opisu.
3. Zadanie polega na:
	1. uzupełnieniu, naprawie brakujących elementów balustrady,
	2. oczyszczenie powierzchni wraz z usunięciem starych powłok malarskich
	3. zabezpieczenie przed korozją i pomalowanie elementów na kolor RAL 7021.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia w zakres i wykonania wszystkich czynności, które są niezbędne do osiągnięcia celu jakiemu służy realizacja prac.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zastosowaniem zasad wiedzy technicznej.
6. Termin wykonania
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
8. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zrealizowaniu zleconej pracy. Odbiór prac może odbywać się bez Wykonawcy lub w jego obecności.
9. Zamawiający uzna za wykonane wyłącznie te prace, które będą spełniały wszystkie zasady opisane w niniejszym dokumencie. Odbiór zadania będzie skuteczny dopiero wtedy, kiedy zadanie – cel zostanie osiągnięty.
10. Rozliczenie za zlecone i wykonane prace dokonane będzie na podstawie zatwierdzonego przez obie strony „protokołu-odbioru” potwierdzającego prawidłową realizację prac.
11. Sposób realizacji prac.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu w celu prowadzenia prac.
2. Przygotowanie przestrzeni roboczej i realizacja prac.
3. Właściwe składowanie materiałów oraz utrzymanie w czystości terenów w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzenia prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia włącznie z kosztami transportu. Niedopuszczalne jest niszczenie nawierzchni bulwaru poprzez wjazd zbędnych pojazdów. Wszelkie szkody w nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia we własnym zakresie.
5. Jakość wykonanych prac
6. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace (licząc od daty odbioru).
7. Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego atestów, świadectw (certyfikatów) i innych dokumentów stwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania w przestrzenie publicznej, użytych do realizacji umowy materiałów.
8. Wykonawca odpowiada za wady z tytułu zastosowanych materiałów i wykonanych prac. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje aktów wandalizmu.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszeń w sposobie wykonania prac w trakcie ich realizacji jak i po ich wykonaniu (również w trakcie okresu gwarancji) Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie swoje uwagi i zastrzeżenia oraz wezwie do usunięcia lub zaprzestania naruszeń, w wyznaczonym terminie.
10. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonawca zobowiązany jest:

1. Przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ruchu drogowym, przepisów o ubezpieczeniu OC.
2. Wykonywać roboty w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób trzecich i ich mienia.
3. Naprawić wyrządzone szkody powstałe w wyniku realizacji prac objętych umową.
4. Wykorzystywać wyłącznie sprawdzone pojazdy, maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania prac spełniający wymagania norm bezpieczeństwa.
5. Widocznie oznakować pojazdy nazwą firmy.
6. Uzyskać od Zamawiającego zgodę na wjazd w miejsca nie będące ścieżkami przystosowanymi do ruchu pojazdów.
7. Niezwłocznie zgłaszać incydenty, zdarzenia wypadkowe zaistniałe podczas prowadzenia prac.