**UMOWA Nr** .….. **/2021**

**zawarta w dniu ……………..r.**

**w Nakle nad Notecią**

pomiędzy: **Gminą Nakło nad Notecią** z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Piotra Skargi 7, NIP 5581768632, REGON: 092350895,

reprezentowaną przez:

**Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomira Napierałę**,

przy kontrasygnacie **Skarbnika Miasta i Gminy – Tomasza Angielczyka**,

zwaną dalej w treści umowy **Zamawiającym**,

a

**…………………………….** z siedzibą przy …………………………, ………………., NIP: …………………, REGON: ………………,

reprezentowaną przez prezesa zarządu – **…………………………….**

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**,

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

**Podstawa prawna zawarcia umowy**

Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

**§ 2**

**Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń sportowych dla placu zabaw
w miejscowości Karnowo, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **„Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo”**, zgodnie ze specyfikacją urządzeń, określoną w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Szczegółowy zakres robót określa załączone do umowy Zapytanie ofertowe, stanowiące załącznik nr 1.

**§ 3**

**Termin realizacji**

1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do **15.09.2020 r.**

**§ 4**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował poza terenem budowy wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne z zachowaniem ustawy o ochronie środowiska.
4. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia.

**§ 5**

**Wykonanie przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jestprzed wbudowaniem okazać Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) dokumenty wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (zgodnie z art. 10. prawa budowlanego).
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów nowych, zgodnych z dokumentacją techniczną.
5. Na każde żądanie Zamawiającego materiały zostaną poddane badaniom w miejscu określonym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w umowie, zaś wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z umową – koszty badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonanych z tych materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów.
8. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, po zakończeniu robót przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:
9. protokoły przekazania terenu budowy,
10. atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały
i zamontowane urządzenia,
11. dokumentacja powykonawcza, rysunki, i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące realizacji robót,
12. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiałów,
13. karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty,
14. protokoły z badań, prób i inspekcji,
15. protokoły odbioru robót,
16. protokoły z narad i ustaleń,
17. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji,
18. wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót.

**§ 6**

**Podwykonawcy**

1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.
3. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu jej umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.
5. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo
do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia
tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
6. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

**§ 7**

**Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą **wynagrodzenia**, będzie **wynagrodzenie ryczałtowe**.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
z tytułu realizacji niniejszej umowy na kwotę **……………….. zł brutto** (słownie: ……………………… i 00/100), w tym: kwota **netto ………………… zł** (słownie: ………………… złotych i 00/100) i **podatek VAT 23% - …………….. zł** (słownie: ……. ……………… i 00/100).
3. Koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją bazy zaplecza budowy, utylizacją odpadów z budowy, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, utrzymaniem placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
4. Zamawiający oświadcza, iż nie udziela Wykonawcy żadnych zaliczek.

**§ 8**

**Kary umowne**

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu **kary umowne**:
2. za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 i 4 oraz
w § 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4. za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2,
5. za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji robót - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

**§ 9**

**Odbiór końcowy**

1. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
2. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O tym fakcie Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
5. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
6. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
7. umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
8. uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

**§ 10**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji** na przedmiot umowy, zgodnie z kartą gwarancyjną.
2. Okres gwarancji i rękojmi wynosi **……………… miesięcy**, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. Ostateczny odbiór zostanie udokumentowany protokołem,
w którym zostaną ujęte istniejące wady i usterki.

**§ 11**

**Rozliczenie faktur**

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się **fakturą końcową** za wykonane i odebrane roboty.
2. **Fakturę należy wystawić na Gminę Naklo nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego.**
3. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc
od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym.
4. W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych, Nabywca/Odbiorca/Zamawiający dokona płatności Mechanizmem Podzielonej Płatności lub na rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatników VAT.

**§ 12**

**Odstąpienie od umowy**

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może **odstąpić** od umowy, jeżeli:
2. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
4. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
5. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,
6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:
9. dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt. 4 oraz zapłaty wynagrodzenia,
10. przejęcia terenu budowy.

**§ 13**

**Zmiana umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów, sporządzonych
na piśmie za zgodą obydwu stron.
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
	1. Zamawiający dopuszcza przedłużenie **terminu** wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
		* 1. powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,
			2. zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
			3. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne mrozy – poniżej minus 20˚C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponadnormowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30˚C, przez okres co najmniej 10 dni) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie,
3. okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, w tym brak przekazanych wytycznych, akceptacji zaproponowanych rozwiązań,
4. działania siły wyższej, tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, wydłużającej się procedury uzyskania niezbędnych danych, wytycznych, opinii, uzgodnień i decyzji
5. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,
6. podwykonawcy, który nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą.
	1. W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
	2. W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą.
	3. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
	4. Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem:
		* 1. dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych,
			2. dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,
			3. zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
	5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja będzie wymagała akceptacji Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
	1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
	2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
	3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczą 50% wartości przedmiotu Umowy.
8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
	1. konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
	2. łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy.
9. W przypadku wcześniejszego wykonania zamówienia strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji umowy.

**§ 14**

**Postanowienia końcowe**

1. W razie powstania **sporu** na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót
w sprawie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia strony poddają rozstrzygnięcie sporu przez właściwy miejscowo sąd polski właściwy dla siedziby Zamawiającego
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy, w szczególności
z zakresu Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o dzieło.
4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**§ 15**

**Oświadczenie RODO**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych), dalej RODO:

1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przy ul. Księdza Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z realizacją zadania pn.: ***„Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo”*.**
3. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

**§ 16**

**Załączniki do umowy**

Wykaz załączników do umowy:

1. Zapytanie ofertowe/oferta Wykonawcy.

…………………………….….... ……….………………………

 **Zamawiający Wykonawca**