**ZP.271.2.2025** Kosakowo, dnia 21.02.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Kosakowo

ul. Żeromskiego 69

81-198 Kosakowo

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 7PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:

**Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze, gm. Kosakowo.**

**Zmiana nr 1:**

W Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 o treści:

„W celu potwierdzenia zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich **pięciu lat**   
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -   
w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu gospodarki wodnej jak: zbiorniki wodne, o objętości użytkowej zbiornika nie mniejszej   
niż 2.500 m3 zaliczanego do kategorii XXIV obiektów budowlanych, tj: obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne, zgodnie z załącznikiem do ustawy   
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.”

Zastępuje się następującym:

„W celu potwierdzenia zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich **sześciu lat**   
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -   
w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu gospodarki wodnej jak: zbiorniki wodne, o objętości użytkowej zbiornika nie mniejszej   
niż 2.500 m3 zaliczanego do kategorii XXIV obiektów budowlanych, tj: obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne, zgodnie z załącznikiem do ustawy   
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.”

**Zmiana nr 2**

W Rozdziale X ust. 4 pkt 1 o treści:

1. ,,Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
   * 1. **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich **5 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty**-** **załącznik nr 5 do SWZ**;”

Zastępuje się następującym:

* + - 1. ,,Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

**1) wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich **6 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty**-** **załącznik nr 5 do SWZ**;”

**Zmiana nr 3**

W Rozdziale VII Termin wykonania zamówienia o treści:

1. ,,Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na **16 tygodni****od podpisania Umowy**.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca:

1. Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową,
2. Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
3. Uzyska potwierdzenie przez Nadzór akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach określonych w § 10 Umowy,
4. Uzyska pozwolenie na użytkowanie/inne zgodne z prawem zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego.
5. Zamawiający przewiduje, iż odbiory przeprowadzi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty skutecznego zgłoszenia ich zakończenia.
6. Strony postanawiają, że realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegać w poniższych terminach:

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od zawarcia Umowy,

2) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy w ciągu następnego 1 tygodnia od dnia przejęcia Placu budowy,

3) najpóźniej przy czynności przekazania Placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. bhp.,

4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

5) zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie/innego zgodnego z prawem zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego –   
**w terminie 16 tygodni od podpisania Umowy**.”

**Zastępuje się następującym:**

1. ,,Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na **19 tygodniod podpisania Umowy, nie później niż do 25.07.2025 r.**

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca:

1. Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową,
2. Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
3. Uzyska potwierdzenie przez Nadzór akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach określonych w § 10 Umowy,
4. Uzyska pozwolenie na użytkowanie/inne zgodne z prawem zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego.
5. Zamawiający przewiduje, iż odbiory przeprowadzi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty skutecznego zgłoszenia ich zakończenia.
6. Strony postanawiają, że realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegać w poniższych terminach:

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od zawarcia Umowy,

2) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy w ciągu następnego 1 tygodnia od dnia przejęcia Placu budowy,

3) najpóźniej przy czynności przekazania Placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. bhp.,

4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

5) zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie/innego zgodnego z prawem zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego – **w terminie 19 tygodni od podpisania Umowy, nie później niż do 25.07.2025 r.**”

**Zmiana nr 4:**

W Rozdziale XVII ust. 1, o treści:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **25.03.2025 r.** Bieg terminu  
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zastępuje się następującym:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **29.03.2025 r.** Bieg terminu  
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Zmiana nr 5:**

W Rozdziale XVIII ust. 1, o treści:

,,Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 24.02.2025 r. do godziny 11:00**.”

Zastępuje się następującym:

,,Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 28.02.2025 r. do godziny 11:00**.”

**Zmiana nr 6:**

W Rozdziale XVIII ust. 3, o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.02.2025 r. o godzinie 11:30**.”

Zastępuje się następującym:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.02.2025 r. o godzinie 11:30**.”

**W związku z powyższą zmianą załącza się poprawiony załącznik nr 5 do SWZ –   
Wykaz robót budowlanych, poprawiony Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy   
oraz poprawiony Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ.**

Załączniki:

1. Poprawiony Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.
2. Poprawiony Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy.
3. Poprawiony Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ.

**Zatwierdzam:**

Eunika Niemc

Wójt Gminy Kosakowo