33. Baza Lotnictwa Transportowego

Powidz, dnia 24.06.2022 r.

ZATWIERDZAM

DOWÓDCA

33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

/-/ cz.p.o. płk mgr inż. Marcin BALCERZAK

Specyfikacja Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

na

robotę budowlaną:

„Remont parteru budynku nr 2/925”

Nr sprawy 10/2022

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z numerem 2022/BZP 00223490/01

SPIS TREŚCI:

Część I: 	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Część II: 	Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia

Część III: 	Tryb udzielenia zamówienia wraz z informacją, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Część IV: 	Opis przedmiotu zamówienia

Część V: 	Termin wykonania zamówienia

Część VI: 	Warunki udziału w postępowaniu

Część VII: 	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp oraz podstawy wykluczenia na podstawie tzw. „ustawy i rozporządzenia sankcyjnego”

Część VIII: 	 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Część IX: 	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 	zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Część X: 	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

Część XI: 	Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Część XII: 	Wymagania dotyczące wadium

Część XIII: 	Termin związania ofertą

Część XIV: 	Opis sposobu przygotowania oferty

Część XV:	Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Część XVI: 	Opis sposobu obliczenia ceny

Część XVII: 	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Część XVIII: 	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Część XIX: 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Część XX: 	Podwykonawstwo

Część XXI: 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Część XXII:     	Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214   ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp

Część XXIII: 	Załączniki do SWZ

Powidz 2022

CZĘŚĆ I	Nazwa oraz adres Zamawiającego (art. 281 ust. 1 pkt 1 uPzp)

33. Baza Lotnictwa Transportowego

ul. Witkowska 8

62-430 Powidz

tel.  261 544 261

e-mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl

NIP:	667- 000- 46- 70

REGON: 310188854

Godziny urzędowania:  07:30.- 15:30;

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30.- 15:30;

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której zamieszczono SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr

CZĘŚĆ II	Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany 
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt 2 uPzp)

- Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane 
na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr

Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej wskazanej platformy zakupowej są związani wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do treści SWZ zamieszczonymi na tej platformie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieszcza tę informację na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr, na którym udostępnił SWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, 
o którym mowa w ust. 4, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na platformie zakupowej prowadzonego postępowania.

CZĘŚĆ III	Tryb udzielenia zamówienia wraz z informacją, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 281 ust. 1 pkt 3 i 4 uPzp)

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” oraz wydanymi 
na podstawie niniejszej ustawy aktami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

CZĘŚĆ IV	Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust.1 pkt 5 uPzp)

- Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, pn.: „Remont parteru budynku nr 2/925”.

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SWZ:

- Przedmiar Robót – załącznik nr 6 do SWZ,

- Projekt Budowlany - załącznik nr 7 do SWZ

- Projekt Wykonawczy ze Specyfikacją Techniczną – załącznik nr 8 do SWZ,

- Inwentaryzacja - załącznik nr 9 do SWZ

- Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Kod CPV:   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym, w szczególności: ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., ustawie 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca przed opracowaniem oferty może dokonać wizji lokalnej terenu. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu chęci udziału przedstawicieli Wykonawców w tym przedsięwzięciu na adres e-mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wizji lokalnej, a także numer kontaktowy w celu przekazania szczegółów czasu i miejsca jej przeprowadzenia, które będzie uzależnione od ilości chętnych. Wizja będzie się odbywać w obecności upoważnionych osób funkcyjnych z ramienia Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, tym samym złożenie oferty bez odbycia wizji nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) osób, wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w Przedmiarze Robót, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym ze Specyfikacją Techniczną, Inwentaryzacji.

Natomiast w sytuacji, gdy niniejszą usługę będzie realizował właściciel firmy, powyższe uregulowane nie ma zastosowania.

Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Regulacje związane z weryfikacją zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określono we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

- Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej i maksymalnie 72-miesięcznej gwarancji jakości na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przez osoby upoważnione. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, określa „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

- Nie dokonano podziału zamówienia na części ze względu na fakt, iż prace budowlane będą wykonywane w jednym budynku na jednej kondygnacji. Dopuszczenie większej liczby wykonawców spowodowałoby nadmierne trudności techniczne, związane z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców , realizujących poszczególne części zamówienia. Mogło by to poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział skutkowałby też poważnymi nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia ze względu na konieczność transportu sprzętu , materiałów oraz prac w różnych częściach parteru innych wykonawców np. rozprowadzenie instalacji elektrycznych , wod -kan oraz c.o.

Brak podziału nie ogranicza dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do niniejszego zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

CZĘŚĆ V	Termin wykonania zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt 6 uPzp)

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w ciągu 150 dni od dnia podpisania umowy nie później jednak niż do dnia 12.12.2022 r

Zamawiający przekaże plac budowy Wykonawcy w terminie nie później niż 7 dni 
od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ VI	Warunki udziału w postępowaniu (art. 281 ust.2 pkt 2 uPzp)

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu

- Zdolności technicznej lub zawodowej

- zdolność techniczna

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

- kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane 
w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej 
z aktualną przynależnością do Izby Budowlanej.

## Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, przynależne 
do właściwej Izby samorządu zawodowego (np. Izba Architektów RP, PIIB) wraz 
ze wskazaniem terminu ważności tych uprawnień.

- zdolność zawodowa

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca :

posiadał doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości minimum 500.000,00 zł brutto każda, w branży budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączył dowody określające czy zostały te roboty wykonane w sposób należyty.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych zdolności zawodowych, o których mowa w ust. 1, pkt. 1.4, lit. b) w pełni samodzielnie, czyli co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się dwiema robotami, by spełnić warunek.

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie 
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale, w ust. 1 pkt 1.4, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    - Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa 
w ust. 2 wystąpi wyłącznie w przypadku gdy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  jemu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami. Wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 10 do SWZ.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania  warunków  udziału  
w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności 
są wymagane.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 a) niniejszej części SWZ powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać, 
w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których zdolności dotyczą.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

CZĘŚĆ VII	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp oraz podstawy wykluczenia na podstawie tzw. „ustawy i rozporządzenia sankcyjnego”

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę 
(na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp):

1)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 
w art. 258 Kodeksu karnego,

b)   handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c)  o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054,

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)   powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)  o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

–  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)  jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali 
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)  jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tzw. „ustawy sankcyjnej”, na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi 
w agresji Rosji wobec Ukrainy (dalej „rozporządzenie 765/2006”) lub rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (dalej „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

CZĘŚĆ VIII	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt 3 uPzp)

- Do oferty  każdy Wykonawca musi dołączyć:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ.

(W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa  każdy  z Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się o  zamówienie. Oświadczenie to ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.)

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - według załącznika nr 3  do SWZ, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 4 do SWZ.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej części, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

CZĘŚĆ IX	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp)

            - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną  wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.

            - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 15 projektu umowy.

            - Wszystkie postanowienia wymienione w § 15 projektu umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

CZĘŚĆ X	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (art. 281 ust. 1 pkt 8 uPzp)

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski (inne niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zapytania (w tym 
o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) powyższych treści przyjmuje się datę ich przesłania 
za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, 
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy do tegoż Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości wysłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień na adres email może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawca przekazują powołując się na numer sprawy 10/2022.

- Sposób sporządzenia oraz przekazania dokumentów lub oświadczeń elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

- Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w ust. 5, przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź, gdy dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie takiego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

- Dla skutecznego przesłania dokumentów elektronicznych w niniejszym postępowaniu koniecznym jest posiadanie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 
5 września 2016r.—o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

- Zamawiający rekomenduje przekazywanie dokumentów w postępowaniu 
w formacie plików .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem  
na .pdf, jako załączniki do wiadomości z zachowaniem układu i sposobu sporządzania pism obowiązującego w korespondencji tradycyjnej.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji 
to maksymalnie 500 MB.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone 
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej ww. platformy pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Założenie konta Użytkownika na Platformie nie jest obowiązkowe, jednak w celu korzystania ze wszystkich dostępnych bezpłatnie funkcjonalności Platformy zaleca się jego utworzenie.

- Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prace na platformazakupowa.pl:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,

- szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Zamawiający, w przypadku awarii portalu platformazakupowa.pl dopuszcza komunikację za pośrednictwem adresu e- mail podanego w części I SWZ.

- Protokół postępowania prowadzony przez Zamawiającego jest jawny. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania 
są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli 
z przyczyn technicznych przekazanie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej będzie utrudnione, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w jaki sposób przekaże dokumenty.

CZĘŚĆ XI Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się 
z Wykonawcami (art. 281 ust. 1 pkt 10 uPzp)

- Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie procedury przetargowej:

p. Rafał Piwowarczyk

za pośrednictwem platformy zakupowej

w przypadku awarii platformy: email: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

p. Grzegorz Pęcherzewski – za pośrednictwem platformy zakupowej uwagi:  od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

CZĘŚĆ XII 	Wymagania dotyczące wadium (art. 281 ust. 2 pkt 10 uPzp)

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł 00/100)

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium (do upływu terminu składania ofert) lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy spowoduje, że oferta zostanie odrzucona.

- Wadium musi być wniesione na cały okres terminu związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP o/Poznań nr 95 1010 1469 0016 9013 9120 1000 
z dopiskiem : „Wadium – Nr sprawy 10/2022”

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w formie pieniężnej wpłacono 
w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego (godzina i minuta, np. jeżeli termin składania ofert upływa 
o godz.9:30 a wadium wpłynie o godz. 9:40 Zamawiający uzna, że nie wpłynęło 
w terminie).

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca składa w postaci  elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym .

- Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.: jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 57 lub. art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 98 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ XIII	Termin związania ofertą (art. 281 ust. 1 pkt 11 uPzp)

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 09.08.2022 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

- W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.

CZĘŚĆ XIV	Opis sposobu przygotowania oferty (art. 281 ust. 1 pkt 12 uPzp)

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby upoważnione:

  - formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;

- sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/pełnomocnika;

  - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ;

- sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/pełnomocnika,

- w przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z nich odrębnie i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym;

UWAGA!! w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz 
z oświadczeniem, o którym mowa w niniejszym ppkt b, również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w przypadku, gdy fakt ten nie wynika    z dokumentów rejestrowych firmy,

- przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez mocodawcę lub notariusza;

- jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem przez mocodawcę/ów – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez mocodawcę lub notariusza jako poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej;

- elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;

- w przypadku gdy pełnomocnictwa udziela więcej niż jedna osoba wówczas pełnomocnictwo musi być opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym/zaufanym/osobistym, łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/ów.

  - potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz);

  - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) – załącznik nr 10 do SWZ

- sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez podmiot udostępniający zasoby;

- jeżeli zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przez podmiot udostępniający zasoby – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym/ osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/notariusza jako poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem 
w postaci papierowej;

  - oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy)

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór zamieszczono 
w załączniku nr 2 do SWZ)

- sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- jeżeli ww. oświadczenie zostało sporządzone w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym/ osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/notariusza jako poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem 
w postaci papierowej.

- Sposób przygotowania oferty i dokumentów:

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio 
na  dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

- sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 
w języku polskim oraz zawierać dokumenty zawarte w ust. 1 niniejszej części SWZ,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców 
do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej 
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 
w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem 
w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie  jednego z rozszerzeń: .zip .7Z

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić 
do problemów w weryfikacji plików.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Cena ofertowa musi być podana cyfrowo i słownie w PLN.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach 
po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2  zamiast SHA1.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl., w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 
do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego 
za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie została spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą 
do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas, znajdujący się 
na potwierdzeniu.

- Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu.

- Oprogramowanie używane przez Wykonawcę musi być legalne.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, również te odnoszące się do pozyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych:

  - Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, wraz 
z przekazaniem takich informacji, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku jednoznacznie opisanym, że stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie 
w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ust. 1 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy, tj. nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; ceny lub koszty zawarte 
w ofertach.

- Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum, spółki cywilne):

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt b SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają 
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

CZĘŚĆ XV	Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 281 ust. 1 pkt 13 i 14 uPzp)

- 1.  Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić 
na Platformie pod adresem:  https://platformazakupowa.pl na stronie dotyczącej tego postępowania do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00.

- 2.   Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- 3. Oferta lub wniosek składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za jej pośrednictwem.

- 4. Złożenie podpisu na Platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

- 5.  Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- 6.  Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- 7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- 8.   Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

        - 9.  Oferty będą otwierane w dniu 11.07.2022 r. o godz. 11:00, za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

        - 10. Otwarcie ofert jest niejawne.

        - 11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na platformie w dziale „Komunikaty publiczne” informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

        - 12. Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na platformazakupowa.pl 
w dziale „Komunikaty publiczne” informację o:

a)   nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b)   cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

        - 13. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert, w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

        - 14. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie.

CZĘŚĆ XVI	Opis sposobu obliczenia ceny (art. 281 ust. 1 pkt 16 uPzp)

- Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ łącznej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

- Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632  kodeksu cywilnego, biorąc pod uwagę poniższe ograniczenia wynikające z formy zapłaty:

  - jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

  - w przypadku zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz koszty w szczególności:

          - podatku VAT,

          - wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

          - wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych,

          - zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy,

          - ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

          - zorganizowania i utrzymania zaplecza robót (woda, energia elektryczna),

          - dozorowania,

          - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

          - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

          - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

          - wykonanie dokumentacji powykonawczej,

          - wywozu i utylizacji odpadów z terenu robót,

          - innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wskazane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Do porównania ofert przyjmuje się cenę (wartość brutto), którą Wykonawca poda w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

- Cena oferty musi być podana w polskich złotych z uwzględnieniem należnego podatku VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami.

Wysokość obowiązującej stawki podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia wynosi 8 %.

- Cena może być tylko jedna i nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. Ponadto Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Należy również wskazać stawkę podatku od towarów, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

- Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

- Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Przykład:           liczba 1,275 to w zaokrągleniu 1,28

liczba 1,274 to w zaokrągleniu 1,27

CZĘŚĆ XVII	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 281 ust.1 pkt 17)

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli:

| LP= A+B |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KRYTERIUM | RANGA (%) |
| A | Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena brutto | 80 |
| B | Liczba punktów uzyskanych w kryterium – przedłużony termin gwarancji | 20 |
| LP | Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną | RAZEM 100 |

A Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów. Punktacja za ceny kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium 80%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

najniższa cena spośród ofert

nie podlegających odrzuceniu i złożonych

przez Wykonawców, którzy nie podlegali

wykluczeniu w danym etapie badania

i oceny ofert

Ilość punktów = ---------------------------------------------------  x  80% x 100 pkt

cena badanej oferty brutto

B Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na roboty budowlane oraz zastosowane materiały otrzyma 20 punktów. Punktacja za okres gwarancji kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium 20%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

okres gwarancji badanej oferty*

Ilość punktów = -------------------------------------------------------  x  20% x 100 pkt

najdłuższy okres gwarancji spośród

złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu

oraz Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu

w danym etapie badania i oceny ofert**

*zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 37 miesięcy;

**zaoferowany okres gwarancji nie może być dłuższy niż 72 miesiące.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji podstawowej na minimum 
36 miesięcy, za którą nie otrzyma żadnych punktów. Natomiast zaproponowanie terminu gwarancji w przedziale od 37 do 72 miesięcy będzie podlegało punktacji 
wg powyższego wzoru. Okres gwarancji nie może być dłuższy niż 72 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji” zostanie mu policzony termin 72-miesięczny jako maksymalny, zgodny z żądaniem  Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) u Pzp, jako niezgodna 
z warunkami zamówienia.

LP= A+B

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane (liczone do dwóch miejsc po przecinku). Oferta, która uzyska największą sumę punktów oraz jest zgodna z treścią SWZ i ustawą Pzp, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi 
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i terminu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty w powyższy sposób,  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Sposób oceny ofert:

  - Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.

  - Oferty spełniające warunki formalne podlegają dalszej weryfikacji, badając czy oferty:

- nie podlegają odrzuceniu;

- nie zawierają rażąco niskiej ceny.

  - Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający sporządza ranking ofert przyznając punkty w kryteriach określonych w niniejszej części SWZ, a następnie wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty (Zamawiający nie przedłuży terminu na warunkach opisanych w części XIII ust. 2 SWZ), wówczas Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt h), oferta podlega odrzuceniu, 
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki 
do unieważnienia postępowania.

CZĘŚĆ XVIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 281 ust. 1 pkt 18 uPzp)

- Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust 1lit a  na Platformie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 5, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wejście obcokrajowców na teren 33. Bazy Lotnictwa Transportowego wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego przez SKW zgodnie z decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
24 stycznia 2017 r.

W związku z tym Wykonawcy zobowiązani są do:

- wcześniejszego poinformowania Zamawiającego o osobistym uczestnictwie w podpisywaniu umowy;

- wcześniejszego każdorazowego poinformowania Zamawiającego 
o fakcie zatrudnienia obcokrajowców do realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- 	oryginałów lub potwierdzonych za zgodność kopii: uprawnień kierowników robót budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia 
o przynależności do PIIB,

- 	wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu bądź zaakceptowanego dokumentu wadialnego w swojej treści przez Zamawiającego,

-  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopii umowy konsorcjum (jeśli Zamawiający jej zażąda),

- „Wykazu pracowników realizujących robotę budowlaną” w ramach zatrudnienia na podstawie umów o pracę,

- listy podwykonawców (jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom), wskazując nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

- Dwukrotne niedostarczenie dokumentów (bądź braku akceptacji za strony Zamawiającego co do ich ostatecznych treści) wymienionych w ust. 9 przed zawarciem umowy traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie.

CZĘŚĆ XIX	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 281 ust. 2 pkt 19 uPzp)

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub 
w kilku następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy   oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji winno zawierać następujące elementy:

- nazwę Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,

- oświadczenie Gwaranta, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Beneficjenta (Zamawiającego) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w tym wad ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu umowy, podczas jego odbioru, 
w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji.

- kwotę gwarancji, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

- oświadczenie Gwaranta, że udziela Zamawiającemu nieodwołalnie 
i bezwarunkowo jako główny dłużnik gwarancji, w ramach której zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania 
na piśmie od Zamawiającego, w celu zaspokojenia roszczeń, o których mowa 
w pkt. 2.

- oświadczenie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja w zakresie przedmiotu umowy, nie zwalnia go w żaden sposób 
z odpowiedzialności wynikającej z udzielonej gwarancji.

- oświadczenie Gwaranta, że gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od dnia podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz będzie ważna 
w wysokości:

- 70% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie 30. dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego 
za należycie wykonane (dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy).

- 30% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie 15. dni 
po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji;

- oświadczenie Gwaranta, że gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, konieczne jest uzyskanie akceptacji ich treści przez Zamawiającego.

- W sytuacji przedłożenia gwarancji, która nie zawiera wymienionych wyżej elementów lub posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia lub wyłączenia odpowiedzialności Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie:

- jednej gwarancji z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady i gwarancji, na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty stanowiącej 30 % kwoty zabezpieczenia po 30 dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Przykładowy wzór tej gwarancji stanowi Wzór Nr 1 Gwarancji Należytego Wykonania Umowy (załącznik nr 7 do wzoru umowy)

bądź:

- dwóch gwarancji jednocześnie: (I) pierwszej na kwotę stanowiącą 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z terminem ważności 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz (II) drugiej, wnoszonej na kwotę stanowiącą 30% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady i gwarancji. Wzór tych gwarancji stanowi odpowiednio Wzór Nr 2 i 3 Gwarancji Należytego Wykonania Umowy (załączniki nr 9 i 10 do wzoru umowy).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić na rachunek bankowy: NBP o/Poznań nr 61 1010 1469 0016 9013 9120 2000 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Nr sprawy 10/2022”

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz należy przedłożyć w oryginale.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może - w uzgodnieniu z Zamawiającym - zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje 
na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.

- Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez każdego z Wykonawców.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie 
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy – z zastrzeżeniem ust. 4-7 niniejszej części.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.

- W przypadku, gdy koszt usunięcia wad przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób:

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% wartości zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, zostanie zwrócona nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

CZĘŚĆ XX  Podwykonawstwo	(art. 281 ust. 2 pkt 15 uPzp)

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

  - Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

CZĘŚĆ XXI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt 19 uPzp)

      - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie 
o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

    - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

    - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.5 i 6 wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa 
w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

CZĘŚĆ XXII	Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa 
w art. 214  ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

CZĘŚĆ XXIII 	Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ.

- Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3 do SWZ.

- Wykaz osób – załącznik nr 4 do SWZ.

- Wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają:

- Przedmiar Robót – załącznik nr 6 do SWZ,

- Projekt Budowlany - załącznik nr 7 do SWZ

- Projekt Wykonawczy ze Specyfikacja Techniczną – załącznik nr 8 do SWZ,

- Inwentaryzacja - załącznik nr 9 do SWZ

- Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 10 do SWZ.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik nr 11 do SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Dane Zamawiającego:
33 Baza Lotnictwa Transportowego

ul. Witkowska 8

62-430 Powidz

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym 
w trybie podstawowym na „Remont parteru budynku nr 2/925”, nr sprawy 10/2022

składam niniejszą ofertę samodzielnie *

Nazwa (firma) Wykonawcy …………………….…………………………………………………………….......................

Adres siedziby …………………………..………………………………………………………………...........

Adres do korespondencji ………………………………………..…………………………………………………………

nr telefonu:……………… e-mail: ………………..………..…………………………………

NIP………………………………………………………..……………………………

REGON ………………………………...………………………………………………………

NR KRS (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………

Oświadczam, iż poniżej wskazana osoba/osoby są upoważnione do reprezentacji Wykonawcy na dzień podpisania oferty  (na mocy informacji zawartych 
w KRS/CEIDG bądź udzielonego pełnomocnictwa):

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Ofertę składam w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)*

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Lider: …………………………………………… Adres: …………………………..…

NIP:…………………………………………………………………………………………

REGON:………………………..………………………………………………………………

Partnerzy:

Nazwa:…………………………………………

Adres: ………………….………………………

NIP:…………………………………………………

REGON:…………………………………………………………………..……………………

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Imię i nazwisko: ……………………………………………….

tel. Kontaktowy: …………………… e-mail: ……………………………

Podstawa do reprezentacji: ………………………………………………………………

Oświadczam, iż zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, niżej wymienione dokumenty:

1.……………………….

2………………………..

znajdują się ……………………………………….

(należy wskazać miejsce znajdowania się dokumentów/adres strony internetowej)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia  za łączną kwotę:

.................................................................................... zł netto

(słownie: ..............................................................................................................)

.................................................................................... zł brutto

(słownie: ..............................................................................................................) 
w tym podatek VAT 8 %.

(W przypadku wpisania innej stawki podatku VAT Wykonawca powinien podać podstawę prawną zastosowania tejże stawki).

- Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres:…………… miesięcy.

(W przypadku nie wypełnienia zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że gwarancja zostanie udzielona na 36 miesięcy i nie przyzna Wykonawcy punktów).

- Zobowiązuję się do zakończenia robót budowlanych w terminie 150 dni od dnia przekazania placu budowy nie później jednak niż do dnia 12.12.2022 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wszelkimi jej modyfikacjami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania; nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla przygotowania niniejszej oferty.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie i na zasadach określonych 
we wzorze umowy wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, że umieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór  umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych we wzorze umowy, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia określonego w specyfikacji warunków zamówienia w części XIII ust. 1.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium: forma i kwota wniesionego wadium:

……………………………………………………………………………………………....

Nr konta do zwrotu wadium:……………………………………………………………..

Adres email do wystawcy gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia…………………………………………………....*

*wypełnić  przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz

- Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być ogólnie udostępnione:

  - …………………………………

  - …………………………………

  - ………………………………...

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy:

bez udziału podwykonawców* 
z udziałem podwykonawców* ,którzy zrealizują następujące części zamówienia:

| Lp. | Nazwa firmy podwykonawcy | Nazwa części zamówienia powierzona Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że Wykonawca jest:

□mikroprzedsiębiorstwem* (definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)

□małym przedsiębiorstwem* (definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

□średnim przedsiębiorstwem* (definiuje przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

*odpowiednie zaznaczyć „X”

□  inne jakie?* ………………………

- Ofertę wraz z załącznikami opatrzę podpisem ………………………………………..

(wybrać właściwe - kwalifikowanym/osobistym/zaufanym)

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

......................................................

W zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 2 do SWZ

#### Nazwa(y)Wykonawcy (ów):  …………………………………………………………………

#### Siedziba			   ………………………………………………………………...

#### …………………………………………………………………

## Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust.1 Pzp

Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
na „Remont parteru budynku nr 2/925”, nr sprawy 10/2022, oświadczam(y), że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz części VII SWZ.

Oświadczamy(y), że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont parteru budynku nr 2/925”, nr sprawy 10/2022

Oświadczam(y), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

(wypełnić jeśli dotyczy – jeśli nie, można usunąć)

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
na „Remont parteru budynku nr 2/925”, nr sprawy 10/2022, oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części VI ust. 1 pkt 1.4 lit. a) i b) SWZ.

Oświadczenie dotyczące polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby

(wypełnić jeśli dotyczy – jeśli nie, można usunąć)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia w części VI ………………..…  (wskazać lit. a i/lub b) SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/cych zasoby:

..………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot)

w zakresie:

.…………..……………………..………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu tj. zdolność techniczna lub zawodowa).

UWAGA!!

W przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby należy załączyć do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ)

Niniejsze oświadczenia potwierdzają stan na dzień składania ofert

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia ## (wypełnić tylko, jeśli dotyczy)

Nazwa(y) podmiotu/ów udostępniającego zasoby:	……………………………………

Siedziba			   				……………………………………

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, iż będąc podmiotem udostępniającym zasoby w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont parteru budynku nr 2/925”, nr sprawy 10/2022, spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w  SWZ, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby tj. ………………….……………………………………………………,

(należy wskazać, które warunki spośród określonych w części VI ust. 1 pkt 1.4 lit. a) i/lub b) SWZ tj. zdolności technicznej lub zawodowej spełnia ten podmiot – 
w zależności, na które zasoby powołuje się Wykonawca)

Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Oświadczam, iż będąc podmiotem udostępniającym zasoby w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont parteru budynku nr 2/925”, nr sprawy 10/2022,  nie podlegam  wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz części VII SWZ oraz, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont parteru budynku nr 2/925”, nr sprawy 10/2022

Niniejsze oświadczenia potwierdzają stan na dzień składania ofert

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ## (wypełnić tylko, jeśli dotyczy)

Nazwy i siedziby Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

      - …………………………………………………………………

      - …………………………………………………………………

      - …………………………………………………………………

      - …………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
na „Remont parteru budynku nr 2/925”, nr sprawy 10/2022, oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy potencjale poszczególnych Wykonawców w zakresie wskazanym poniżej:

| Nazwa Wykonawcy (członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) | Część zamówienia, w której wykonanie faktycznie zaangażowany będzie Wykonawca |
| --- | --- |

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 3 do SWZ

#### Nazwa(y)Wykonawcy (ów):  …………………………………………………………………

#### Siedziba			   ………………………………………………………………...

#### …………………………………………………………………

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  na „Remont parteru budynku nr 2/925”, oświadczam/y, że wykazujemy się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujących robót odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

| Lp. | Odbiorca zamówienia -podmiot zlecający /nazwa, adres/ | Przedmiot zamówienia /z podaniem rodzaju wykonywanych prac potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu/ | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Data wykonania zamówienia od (dd-mm- rrrr) - do (dd- mm-rrrr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | od …….... r. do …….... r. |
| 2. |  |  |  | od …….... r. do …….... r. |

Należy wykazać co najmniej dwie roboty budowlane.

Za robotę budowlaną Zamawiający uzna : roboty budowlane na kwotę min. 500 000,00 zł brutto.

Do wykazu należy załączyć dowody, określające czy wskazane roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 4 do SWZ

#### Nazwa(y)Wykonawcy (ów):  …………………………………………………………………

#### Siedziba			   ………………………………………………………………...

#### …………………………………………………………………

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Remont parteru budynku nr 2/925”, nr sprawy 10/2022,

oświadczam/y, że w wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje oraz rodzaj dokumentu uprawniającego do wykonywania czynności (nr uprawnień zawodowych)1) | Dysponowanie osobami | Podstawa dysponowania osobami2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………… | Uprawnienia budowlane do: …….…………………………………………… Specjalność: …….…………………………………………… Nr uprawnień: …………..…………………… Organ wydający uprawnienia: …….…………………………………………… Data wydania: ………………………………… Inne informacje ………………………………… …….…………………………………………… | Pracownik z zasobów własnych * Pracownik oddany w dyspozycję * | Podstawa dysponowania osobą: * - umowa o pracę - umowa zlecenia - umowa o dzieło - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - inne (podać jakie) ……………………… |

*Niepotrzebne skreślić

1)	Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku określonego w części VI pkt 1.4 a) SWZ

2) W przypadku osób oddanych w dyspozycję należy przedstawić (załączyć do oferty): pisemne zobowiązanie podmiotu dysponującego pracownikiem o oddaniu pracownika do dyspozycji.

3)  W ostatniej kolumnie, należy wskazać podstawę dysponowania poprzez wykreślenie  niepotrzebnych zapisów.

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

- Załącznik nr 5 do SWZ

- WZÓR UMOWY

- UMOWA NR ………….

zawarta w dniu ………….. 2022 r. w Powidzu pomiędzy:

Skarbem Państwa: 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 
ul. Witkowska 8, 62 – 430 Powidz, NIP: 667-000-4670, REGON: 310188854, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………..

a

………………. zamieszkałym w ………………, przy ul. ………………., …………………,                 nr PESEL …………………, wykonujący w …………….., przy ul. ………………., ………………. działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień ……………... NIP …………………, REGON …………../

………….. z siedzibą w ……………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. …………                   w …………… pod numerem KRS: …………………, adres: ……………, NIP: ……….., REGON: ………… zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………….…….

wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm), dalej ustawy Pzp, nr sprawy 10/2022 
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

”Remont parteru budynku nr 2/925 ”, Powidz, ul. Witkowska 8.

- Zakres robót budowlanych objętych umową obejmuje głównie:

  - Prace malarskie,

  - Prace tynkarskie, murarskie, posadzkowe

  - Prace instalacyjne sanitarne, elektryczne,

  - Prace ślusarskie,

  - Pace rozbiórkowe, montażowe i demontażowe,

  - Prace związane z remontem sanitariatów, korytarzy , pomieszczeń biurowych.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych określa:

- Specyfikacja techniczna,

- Przedmiar robót,

- Projekt budowlany

które stanowią integralne części umowy.

- Zamawiający zleca Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 zapewnienie sprawowania kierownictwa robót budowlanych o których mowa 
w ust. 1, przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić takie kierownictwo.

- Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 polegające na remoncie parteru  budynku nr 2 w kompleksie 925 w Powidzu przy ul. Witkowska 8  stanowią remont  budynku koszarowego, położonego na działce o nr ewid. 301/13  na terenie Jednostki Wojskowej 3293 w Powidzu, będącym terenem zamkniętym zgodnie z decyzją Nr 38/MON z dnia 13 marca 2019 r. (Dz. Urz. MON z 2019r., poz. 46).

§ 2

Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu umowy:  150 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 12.12.2022 r.

- Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy.

- W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys wraz z tabelą elementów rozliczeniowych, tabelą wartości scalonych  oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wjazd i wejście na teren jednostki sprzętu i osób realizujących przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie ważnych przepustek, dlatego też Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem robót, do uzyskania w sekcji operacyjnej 33.BLTr w Powidzu ww. dokumentów.

- Wykonawca może przebywać w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 18:00.

- Termin realizacji przedmiotu umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nastąpi odbiór końcowy, potwierdzony stosownym protokołem odbioru.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, polskimi normami, przepisami i wymogami technicznymi, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru oraz z zachowaniem przepisów ochrony środowiska, BHP 
i PPOŻ.

- Osoby realizujące przedmiot umowy przed przystąpieniem do realizacji zleconych prac podlegają obowiązkowi przeszkolenia przez służbę BHP i PPOŻ.

- Za BHP i PPOŻ na terenie prowadzonych prac odpowiada Wykonawca, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie następstwa wynikające 
z nieprzestrzegania tych przepisów. Do jego obowiązków należy zabezpieczenie właściwych warunków BHP i PPOŻ na terenie prowadzonych prac wynikających 
z obowiązujących przepisów, jak również zapewnienie urządzeń ochronnych 
i zabezpieczających w zakresie BHP i PPOŻ. W przypadku prac ziemnych, wykopów , przekopów  lub pracy na rusztowaniach należy te prace wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz strefy prac zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami przepisów BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonywane prace będą realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i PPOŻ oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. Ponadto, osoby wykonujące prace na wysokości powyżej 3 metrów muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki socjalne i inne wymagane prawem warunki i świadczenia dla swoich pracowników.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Odpowiedzialność taka ciąży na Wykonawcy, jako na pracodawcy pracownika, który uległ wypadkowi.

- Nadto do obowiązków Wykonawcy należy:

  - rozpoczęcie robót niezwłocznie po przekazaniu placu budowy;

  - zabezpieczenie terenu prowadzonych prac; w tym oznakowanie placu budowy znakami bezpieczeństwa i wyposażenie w gaśnice oraz środki 
do udzielania pierwszej pomocy;

  - w czasie realizacji robót:

- pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową,

- utrzymanie porządku w miejscach objętych pracami, zapewnienie prawidłowej organizacji robót, wykonanie czynności zabezpieczających 
w celu umożliwienia dostępu do miejsc pracy jego użytkownikom,

- w przypadku powstania zagrożenia katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne pisemne powiadomienie Zamawiającego,

- koordynowanie robót wykonywanych przez Podwykonawców,

- zorganizowanie zaplecza budowy,

- wykonanie segregacji odpadów w tym gruzu lub innych materiałów pochodzących z rozbiórki, ich wywiezienie w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 9.

  - umożliwienie wstępu na miejsce objęte pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

  - po zakończeniu robót - uporządkowanie obiektu i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót;

  - pisemne zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu;

  - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim wszelkich informacji  uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,

- informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego czy zmianie jego sytuacji ekonomicznej, mogącej mieć wpływ na realizację niniejszej umowy oraz o zmianie jego siedziby pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca komisyjnie rozliczy 
z Zamawiającym i dostarczy:

- W przypadku materiałów kwalifikujących się do ponownego wykorzystania oraz złomu  do Sekcji Obsługi Infrastruktury w Powidzu.

- W przypadku innych materiałów, niż określone w pkt 1, do podmiotu zajmującego się utylizacją odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:

- Wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- Za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- Za szkody wynikające ze zniszczeń oraz z innych zdarzeń w odniesieniu 
do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, związanych z prowadzeniem robót podczas wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4

Zatrudnianie pracowników

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące roboty i prace budowlane objęte umową, o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 zarówno on jak 
i Podwykonawca będzie zatrudniał wyłącznie na podstawie stosunku pracy 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Zastrzeżenie to nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.

- Osoby, które zostaną skierowane do realizacji niniejszej roboty budowlanej 
w ramach zatrudnienia na podstawie umów o pracę, zostaną ujęte w załączniku 
nr 3 do umowy pn. „Wykaz pracowników realizujących robotę budowlaną”, dalej zwanym Wykazem.

- W celu weryfikacji dokonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie wymaganym przez umowę,  wprowadza się możliwość żądania przez Zamawiającego:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, że zatrudnia osoby 
na podstawie umowy o pracę;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentów;

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia, o której mowa 
w ust. 4 przez cały okres realizacji umowy, także poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, będzie trwać w całym okresie wykonywania przedmiotu umowy, przy czym w przypadku zmiany składu personalnego wykonującego przedmiot umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie zaktualizowany „Wykaz pracowników realizujących robotę budowlaną”, o którym mowa w ust. 2.

- W przypadku niezatrudnienia, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Wykonawca zapłaci karę wymienioną w § 13 ust. 1 pkt 10.

§ 5

Przedstawiciele stron na budowie

- W imieniu Zamawiającego inspektorami nadzoru inwestorskiego będą:

- p. ……………………………, tel…………………………………..

- p. ……………………………, tel…………………………………..

- Zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego za strony Zamawiającego wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy i nie pociąga konieczności wprowadzania zmian w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli budowy bez uprzedzenia, przeprowadzanej w obecności kierownika budowy lub osoby zastępującej.

- W imieniu Wykonawcy przedstawicielem na terenie budowy będzie kierownik budowy, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej z aktualną przynależnością do Izby Budowlanej tj.: p. ........................................ tel. ..................

- Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wymienionej w ust. 4 niniejszego paragrafu, jedynie w drodze zmiany umowy (aneksu), przy czym nowa osoba powołana do pełnienia ww. funkcji musi spełniać wymagania określone w SWZ.

§ 6

Opłaty za media

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej, wody 
i odprowadzania ścieków wskazując:

- Punkt poboru energii elektrycznej,

- Punkt poboru wody i odprowadzania ścieków.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odrębną umowę na:

- dostawę energii elektrycznej z WZI w Poznaniu, której kopię dostarczy 
do siedziby Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

- dostawę wody i odbiór ścieków socjalno-bytowych z 33. BLTr w Powidzu.

§ 7

Jakość materiałów

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy, przy użyciu materiałów własnych zgodnych z przedmiarem i opisem robót. Materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.

Wykonawca ma obowiązek przekazać do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego w czasie trwania robót, a następnie dostarczyć Zamawiającemu, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, kompletną dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów zastosowanych przez siebie.

- Na każde żądanie Zamawiającego materiały zostaną poddane badaniom, 
na koszt Wykonawcy, w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w miejscu określonym przez Zamawiającego.

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:

netto ………………………………………..zł. (słownie …………………..),brutto …………………..zł. (słownie: ………………..), w tym VAT…….%

- Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych (w szczególności koszty: robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do realizacji zamówienia, roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz utrzymaniem zaplecza budowy, uzyskania zezwoleń, nadzoru i kierowania budową, cła, ubezpieczenia, podatki w tym VAT i inne opłaty mające wpływ na cenę oferty) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę ryczałtową umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Cena musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania 
i oddania do użytkowania przedmiotu umowy obejmującego usługi oraz roboty budowlane. Wykonawca oświadcza, że określając cenę ryczałtową, bardzo starannie zapoznał się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania 
i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia oraz że należycie ocenił wartość przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych prac budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego 
w § 1.

§ 9

Sposób płatności

- Strony ustalają, iż rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane nastąpi dwoma fakturami:

- Częściową – po wykonaniu min. 50 % prac budowlanych wg przedmiaru poszczególnych branż na podstawie protokołu odbioru częściowego wykonanych robót oraz tabeli wartości elementów scalonych i rozliczeniowych sporządzonej na podstawie obmiarów wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zastosowaniu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

- Końcową – po wykonaniu pozostałej części robót budowlanych i odbiorze końcowym robót bez zastrzeżeń, potwierdzonym podpisanym przez Zamawiającego protokołem końcowym.

- Wykonawca w protokole odbioru określi kwotowy udział robót wykonanych przez Podwykonawców w odbieranym zakresie robót.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, należności o których mowa w ust. 1 realizowane będą pod warunkiem dołączenia do faktury dowodu zapłaty na ich rzecz oraz oświadczenia Podwykonawcy 
o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- W przypadku, gdy dokumenty określone w ust. 3 nie zostaną przedłożone 
do faktury, Zamawiający wstrzyma płatności za te części prac wykonywanych przez Podwykonawcę, które winny zostać ujęte w oświadczeniu.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego 
w § 8 niniejszej umowy w terminie do 30 dni, od dnia doręczenia faktury wraz 
z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót określonymi w ust. 1 i ust. 3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy nr…….........................................................

- Faktura doręczona bez wymaganych dokumentów określonych w powyższym 
ust. 5 podlega zwrotowi bez księgowania. Faktury w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres email: 33bltr.faktury@ron.mil.pl.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę końcową do siedziby Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu protokołu odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń.

- Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika (Zamawiającego).

- Przy realizacji postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązane są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się 
do niezwłocznego powiadomienia  Zamawiającego o tym fakcie oraz 
do wskazania rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 5 oraz wskazany w trybie, o którym mowa w ust. 9, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (T. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- W sytuacji, gdy przedmiot umowy nie został wymieniony w załączniku nr 15 
do ustawy o podatku od towarów i usług, zapisów ust. 9-11 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

§ 10

Podwykonawstwo

- Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi lub przy udziale Podwykonawcy/ców.

- W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, ich nazwy, dane kontaktowe, przedstawicieli, siedziby oraz zakres zamówienia, Wykonawca wskaże w załączniku nr 5 do umowy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego 
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług - aktualizując załącznik nr 5 do umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobligowany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

- Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów o podwykonawstwo muszą zawierać w szczególności:

- Oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

- Oznaczenie zakresu robót, dostaw lub usług objętych umową 
o podwykonawstwo i termin ich realizacji,

- Wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
Do odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, mają zastosowanie obowiązujące przepisy w tym art. 6471 Kodeksu Cywilnego,

- Termin zapłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 15 dni od daty doręczenia faktury przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- Postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

- Postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego, na jego żądanie praw wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy włącznie 
z prawami z gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych projektów. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, będzie oznaczał jego akceptację.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany może  zgłosić sprzeciw do tej umowy lub jej zmiany w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku takiego sprzeciwu, umowę lub jej zmianę uważa się za zaakceptowaną.

- Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Postanowienie to stosuje się odpowiednio 
do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku o którym mowa w ust. 8 jest dłuższy niż określony 
w ust. 4 pkt 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy i dostosowania terminu zapłaty zgodnie z ust. 4 pkt 4, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających 
z umów o podwykonawstwo, jak również zrzeka się prawa przeniesienia 
na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców i ich pracowników jak 
za działania własne.

§ 11

Odbiory

      - W zakresie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, a także odbioru częściowego:

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o gotowości 
do odbioru robót w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku odbioru częściowego, Wykonawca może to uczynić dopiero po wykonaniu min. 50 % prac budowlanych wg przedmiaru poszczególnych branż 
z uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

- Odbiór przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiającego 
z udziałem przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz użytkownika obiektu. Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

- Komisja dokona odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu lub częściowych wraz z wymaganymi próbami ciśnieniowych sieci lub instalacji 
w terminie 5 dni od daty przyjęcia zawiadomienia.

      - Odbiór końcowy:

- O fakcie zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie wraz z załączonym potwierdzeniem zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kserokopią strony dziennika budowy z potwierdzeniem zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak dokumentów z potwierdzeniem, o którym wyżej mowa skutkować będzie odmową przystąpienia do odbioru, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia zakończenia robót.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 14 dni 
od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

- Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiającego  
z udziałem przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz użytkownika obiektu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady robót i prac budowlanych będących przedmiotem umowy, to Zamawiający w zależności 
od ich charakteru albo odmawia odbioru całego przedmiotu umowy albo dokonuje odbioru z zastrzeżeniem, że opisane w protokole wady mają zostać usunięte w wyznaczonym terminie. Zamawiający odnotowuje w protokole okoliczności, o których wyżej mowa, przy czym odmawiając odbioru całego przedmiotu umowy w protokole dokładnie opisuje przyczyny takiej decyzji 
w tym zakres oraz charakter wad, a także czy są one usuwalne czy nieusuwalne.

- Jeżeli wady są usuwalne, a Zamawiający odmówił odbioru całego przedmiotu umowy, może żądać on usunięcia wad w określonym terminie albo skorzystać 
z innych uprawnień przewidzianych przez przepisy prawa. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wad w określonym terminie odnotowuje tę okoliczność 
w protokole.

- Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wad w określonym terminie 
w przypadkach opisanych w pkt 4 i pkt 5, do odbioru robót, co których stwierdzono wady w przypadku o którym mowa w pkt 4 albo kolejnego odbioru końcowego w przypadku, o którym mowa w pkt 5, strony przystępują ostatniego dnia wyznaczonego terminu, chyba że Wykonawca zawiadomił Wykonawcę w formie dokumentowej o wcześniejszym usunięciu wad i wystąpił do Zamawiającego o wyznaczenie wcześniejszego terminu odbioru. W takim przypadku Zamawiający wyznacza datę stosownego odbioru w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy w tym zakresie wniosku.

- Jeżeli w toku stosownego odbioru zostanie ustalone, że wady, o których mowa w pkt 4 i pkt 5 nie zostały usunięte lub ujawniły się nowe wady, Zamawiający 
w zależności od charakteru wad postępuje odpowiednio jak pkt 4-5, przy czym kary umowne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, pomimo wyznaczenia kolejnego terminu do usunięcia określonych wad, są naliczane od daty przekroczenia pierwszego terminu wyznaczonego do ich usunięcia.

- Odebranie robót i prac budowlanych będących przedmiotem umowy 
z zastrzeżeniem, że stwierdzone wady mają zostać usunięte w wyznaczonym terminie, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w żadnym zakresie.

- Protokół z czynności odbioru będzie sporządzony przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy i co najmniej jednego inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru robót komplet dokumentów, tj.: certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły badań, pomiarów
i prób, wynikających z procesu realizacji przedmiotu umowy, a także kartę gwarancyjną (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy).

§ 12

Rękojmia i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …….... miesięcy * gwarancji na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego.

1 Termin zostanie wpisany zgodnie ze złożoną ofertą

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi dla robót budowlanych określonych w § 1 umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi liczy się od daty odbioru końcowego.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych 
w związku z wystąpieniem wymienionych wcześniej wad.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

- W celu skorzystania z gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 
do powiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach przedmiotu umowy 
w terminie 30 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku braku usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

- W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wystąpienie wady wraz z żądaniem jej usunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający zgłasza w formie dokumentowej (pismo, email itp.)

- Po każdorazowym usunięciu stwierdzonej wady sporządzony zostanie protokół 
z jej usunięcia podpisany przez przedstawicieli obu stron.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 13

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:

- zwłoki w terminie wykonania umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kara jest naliczana do dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniem, że pomimo odbioru występują opisane w protokole wady, które  mają zostać usunięte w wyznaczonym terminie, albo w przypadku odmowy odbioru całego przedmiotu umowy i nie żądania usunięcia będących tego przyczyną wad, kara jest nalicza do dnia zgłoszenia innych roszczeń z tego tytułu albo do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia kierowanego do Wykonawcy o odstąpieniu od umowy.

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Kara jest naliczana do dnia usunięcia wad albo w przypadku stwierdzenia, że nie zostały one usunięte w wyznaczonym terminie i nie żądania dalszego ich usunięcia, kara jest nalicza do dnia zgłoszenia innych roszczeń z tego tytułu albo do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia kierowanego do Wykonawcy o odstąpieniu od umowy.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 8 ust. 1. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy z tych przyczyn, 15 % kary umownej ustala się od wartości przedmiotu umowy brutto, od której  odstąpiono.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 8 ust. 1. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy z tych przyczyn, 15 % kary umownej ustala się od wartości przedmiotu umowy brutto, od której  odstąpiono.

- za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego temu Podwykonawcy.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 
3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie określonym w § 10 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10  ustawy – Prawo zamówień publicznych w wysokości 
1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- za realizację umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawców 
w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty 
i prace budowlane będące przedmiotem umowy na podstawie stosunku pracy 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, tj. za każdą osobę wykonującą pracę w ww. zakresie bez wymaganego stosunku pracy.

- Za zwłokę w przekazaniu dokumentów o których mowa w § 2 ust 3 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego w § 2 ust 3.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Uregulowanie przez stronę umowy kar umownych lub odszkodowań na zasadach ogólnych, nie zwalnia jej z wykonania zobowiązań wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli zostało dokonane na mocy przepisów obowiązującego prawa lub zapisów niniejszej umowy.

- Kary umowne naliczane będą w formie noty obciążeniowej. Zamawiający ma prawo potrącenia nałożonej na Wykonawcę kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy, w tym z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez konieczności składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- W przypadku gdy wyżej wskazane potrącenie nie będzie możliwe Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonej kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej.

- Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie – Prawo Zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje 
w terminie 60 dni od pozyskania informacji o zaistnieniu poniższych przesłanek prawo jednostronnego odstąpienia od umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- nastąpi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo jej części 
w tym niezachowanie terminu wykonania umowy, o którym mowa 
w § 2 umowy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w takim zakresie, który uniemożliwia wykonanie umowy.

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie dokonanego przez Zamawiającego o realizację robót.

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji robót, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie dokonanego przez Zamawiającego o rozpoczęcie robót.

- w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze

- z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji niniejszej umowy,

- Odstąpienie którejkolwiek ze stron od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od dokonania odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie, a gdy nie ma takiej strony, to na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza i sprzęt przez niego dostarczony lub wniesiony. W przypadku nieusunięcia ww. urządzeń lub sprzętu w określonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie wynagrodzenie za ich przechowanie w wysokości 150,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień przechowania. Ponadto Zamawiającemu przysługuje, po nieskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia urządzeń lub sprzętu w wyznaczonym terminie, prawo ich usunięcia na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 15

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie, pod  rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia:

- opóźnień wynikających z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
w szczególności:

- gdy zmiana terminu wynika z uzasadnionego wniosku Zamawiającego, który z racjonalnych przyczyn zawnioskuje o przesunięcie terminu realizacji umowy lub zmianę, w tym jeżeli wniosek taki uzasadnia ważny interes Zamawiającego,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- siły wyższej (np. powodzi, huraganów, gwałtownych burz) uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku 
i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy.

- konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.

- warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętego w dokumentacji technicznej, głównie w sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji.

- zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

W przedstawionych w pkt. 1. lit. a) – e) przypadkach wystąpień opóźnień, strony ustalają nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie odpowiednio okresowi przerwy przestoju lub czasu niezbędnego do wykonania prac budowlanych.

- Wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie jest konieczne 
do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, 
w szczególności w zakresie:

- zaoferowanych materiałów, urządzeń – w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi wycofanie z produkcji materiałów, urządzeń, 
a wprowadzenie zamienników nie spowoduje zmiany parametrów świadczenia,

- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, a także podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

- ujawnienie w trakcie robót potrzeby przeprowadzenia ich w innej wymaganej w danych warunkach metodzie (technologii) czy przy użyciu innych materiałów.

- Wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku,

- w związku z wprowadzeniem robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.  Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość robót zamiennych określonych protokołem konieczności, sporządzonym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.

- Zmiany  kierownika  robót  na  wniosek  Wykonawcy,  pod  warunkiem, 
że  osoba   wskazana  do  przejęcia  obowiązków  kierownika,  będzie  posiadała uprawnienia budowlane co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję  oraz  będzie  spełniała  wymogi  określone w specyfikacji  warunków zamówienia. Zmiana może nastąpić, np. w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.).

- Podwykonawstwa.

- Jeżeli zmiana o której mowa w pkt 2 wymaga zmiany specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją 
o ewentualnej konieczności zmiany przedmiaru i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji obu stron.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmian na harmonogram robót i termin wykonania umowy oraz uzyskanie zgody Zamawiającego.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w zakresie podwykonawstwa jest możliwa 
w przypadku:

- powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty

- zmiany Podwykonawcy na innego – w przypadku, kiedy Wykonawca określił go co do tożsamości w ofercie, a nowy Podwykonawca spełni wymagania dla fachowego wykonania powierzonych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z umową.

- Powierzenia wykonania Podwykonawcom innej części przedmiotu umowy niż określona w § 10 ust. 1 umowy. Zmiana ta jest możliwa jest po spełnieniu przez podwykonawcę wymagań określonych w § 10 umowy. Zmiana części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, a także rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy jest możliwe w szczególności gdy:

- konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac Podwykonawcy jest spowodowana rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę.

- wprowadzenie nowego Podwykonawcy zapewni lepszą w tym terminową realizację przedmiotu umowy.

- konieczność powierzenia prac Podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów.

- gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 
W takim przypadku Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia na rzecz Zamawiającego, 
w dacie podpisania niniejszej umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto tj. w kwocie ……….. zł, w formie – …………………………………………………….. 
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ustalonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od umowy z jego winy z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W przypadku zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy 
w stosunku do terminu określonego w § 2, jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej 
na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający przedłużenie (aneks do umowy) ważność obowiązywania aktualnego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie 
na przedłużony okres obowiązywania umowy pod rygorem prawa zamawiającego do zmiany aktualnej formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Prawo do takiej zmiany powinno wynikać z dokumentu ustanawiającego dotychczasową formę zabezpieczenia wykonania umowy.

- Strony postanawiają, iż wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w okresie rękojmi za wady i gwarancji wynosić będzie 30% kwoty określonej 
w ust.1.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego 
w odniesieniu do danego zadania,  nastąpi w wysokości:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady i gwarancji, przy czym, gdy okresy te się różnią to zwrot następuje po upływie okresu dłuższego.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie:

- jednej gwarancji z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady i gwarancji, na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty stanowiącej 30 % kwoty zabezpieczenia po 30 dniu 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Przykładowy wzór tej gwarancji stanowi Wzór Nr 1 Gwarancji Należytego Wykonania Umowy (załącznik nr 8)

bądź:

- dwóch gwarancji jednocześnie: (I) pierwszej na kwotę stanowiącą 70 % kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz (II) drugiej, wnoszonej na kwotę stanowiącą 30% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. Wzór tych gwarancji stanowi odpowiednio Wzór Nr 2 i 3 Gwarancji Należytego Wykonania Umowy (załączniki nr 9-10).

§ 17

Postanowienia końcowe

- Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do współdziałania przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy - Prawo budowlane.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wejście obcokrajowców na teren Jednostki Wojskowej wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego przez SKW zgodnie z decyzją 
nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w związku 
z tym Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego każdorazowego poinformowania Zamawiającego o fakcie zatrudnienia obcokrajowców 
do realizacji zamówienia.

- Zakazuje się używania aparatów latających (dronów) nad terenami i obiektami wojskowymi na każdym etapie realizacji umowy.

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, okres rękojmi i gwarancji, a także przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz okres archiwizacji.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o:

- wszelkich zmianach swojego statusu prawnego,

- wszczęciu wobec niego postępowania upadłościowego, układowego 
i likwidacyjnego,

- zmianie swojej siedziby lub firmy;

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

- zawieszeniu działalności Wykonawcy;

nie później, niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian, pod rygorem skuteczności doręczeń i dokonania innych czynności z użyciem dotychczasowych danych.

- Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może być przeniesiona na osobę trzecią w wyniku przelewu wierzytelności, ani 
na podstawie innego tytułu prawnego, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym 3 egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

- Integralnymi częściami niniejszej umowy stanowią postanowienia zawarte 
w załącznikach:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy

- Załącznik nr 2 – Wykaz pracowników realizujących robotę budowlaną

- Załącznik nr 3 – Karta gwarancyjna

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie Podwykonawcy (jeśli dotyczy)

- Załącznik nr 5 – Wykaz Podwykonawców (jeśli dotyczy)

- Załącznik nr 6 – Specyfikacja Techniczna

- Załącznik nr 7 – Przedmiar robót,

- Załącznik nr 8 – kopia gwarancji należytego wykonania umowy wg wzoru 
nr 1, (jeżeli wykonawca złoży taką gwarancję).

- Załącznik nr 9 - kopia gwarancji należytego wykonania umowy wg wzoru 
nr 2 (jeżeli wykonawca złoży taką gwarancję).

- Załącznik nr 10 – kopia gwarancji należytego wykonania umowy wg wzoru 
nr 3 (jeżeli wykonawca złoży taką gwarancję).

*właściwe pozostawić

ZAMAWIAJĄCY						   WYKONAWCA

……………………………….				      …………………………

Załącznik nr 2 do umowy

„Wykaz pracowników realizujących robotę budowlaną”

w ramach zatrudnienia na podstawie umów o pracę

- Dane osób zatrudnionych:

- …………………………………

- …………………………………

-…………………………………

- ………………………………..

………………………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do umowy

Wzór Karty Gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy : Zakresu robót określonych umową nr ……/2022 z dnia …………… na:

”Remont parteru budynku nr 2/ 925 ”,

- Gwarant zapewnia dobrą jakość użytych do budowy materiałów oraz  wykonanych robót zgodnie z projektami budowlano-technicznymi, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi.

- Na wykonane roboty oraz użyte do budowy materiały udziela się gwarancji na okres ......  miesięcy od daty odbioru końcowego tych prac.

- Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji oraz wadliwych materiałów w okresie trwania gwarancji na materiały bez wad, z zachowaniem terminów określonych w § 12 powyższej umowy.

- Materiały wadliwe wymienione na nowe stają się własnością Gwaranta.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Reklamującego wynikających z przepisów o rękojmi.

REKLAMACJE:

- Reklamujący (Użytkownik) winien zgłosić reklamację telefonicznie, fax-em, e-mailem lub pisemnie, niezwłocznie po wykryciu wad. Reklamujący, zobowiązany jest określić datę udostępnienia reklamowanego elementu naprawy.

- Istotne wady stwierdza się protokolarnie; w ramach niniejszej gwarancji Gwarant 
ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu.

- Gwarant zapewnia usunięcie wad, na podstawie § 12 powyższej umowy.

- W przypadku uchylania się Gwaranta od napraw gwarancyjnych, Użytkownik zleci naprawę we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę jej kosztami.

- Usunięcie istotnych wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Użytkownika w wyznaczonym terminie.

- W przypadku reklamacji bezpodstawnej, Reklamujący (Użytkownik) zobowiązany jest do pokrycia wydatków, które poniósł Gwarant w związku ze zgłoszoną reklamacją.

Wyłączenia z gwarancji:

Nie podlegają uprawnienia z tytułu gwarancji wady powstałe po przekazaniu obiektu 
na skutek:

- zdarzeń losowych i innych, których mimo zachowania należytej staranności Gwarant nie mógł przewidzieć,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Użytkownika.

Zamawiający (Użytkownik)                                         Wykonawca (Gwarant)

...............................................................           	      …...................................................

Załącznik nr 1 do karty gwarancyjnej

KARTA PRZEBIEGU GWARANCJI I RĘKOJMI

Nr umowy  …………………….. z dnia ………………………..r.

Nazwa zadania

„…………………………………………………………………………………………………………’’

Wykonawca

……………………………………………………………………………………………

Wartość zadania;

netto ………………………………………………………………………………….….

brutto ……………………………………………………………………………….……

| Termin odbioru robót. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres gwarancji i rękojmi. |  |  |  |
| Termin upływu gwarancji. |  |  |  |
| Usterka(ki) 1 | Wezwanie nr 1 |  |  |
|  | Data zgłoszenia. |  |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |  |
|  | Wezwanie nr 2 |  |  |
|  | Data zgłoszenia. |  |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |  |

| Usterka(ki) 2 | Wezwanie nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Data zgłoszenia. |  |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |  |
|  | Wezwanie nr 2 |  |  |
|  | Data zgłoszenia. |  |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |  |
| Usterka(ki) 3 | Wezwanie nr 1 |  |  |
|  | Data zgłoszenia. |  |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |  |
|  | Wezwanie nr 2 |  |  |
|  | Data zgłoszenia. |  |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |  |
| Termin przeglądu przedgwarancyjnego (min 45 dni przed zakończeniem i rękojmi) ...................................... | Termin usunięcia usterek spisanych w protokole z przeglądu przedgwarancyjnego .................................. |  | Termin ostatniego przeglądu gwarancyjnego ...................................... |

Załącznik nr 4 do umowy

…………………………..

Podwykonawca/dalszy podwykonawca

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …………………………………………….………………………….

(nazwa firmy podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, adres)

będącego podwykonawcą / dalszym podwykonawcą Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy Wykonawcy)

w zakresie ………………………………………………………………………………………………….

(rodzaj robót)

na zadaniu …………………………………………………………………………………………………

realizowanym w ramach umowy nr …………………… z dnia………………………..…

zawartej przez Zamawiającego 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu z

……………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy

w kwocie: ……………………………………………….…………………. zł brutto

zgodnie z fakturą VAT nr ……… z dnia …………..

w związku z powyższym nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wynikające z art. 6471 k.c.

Ponadto oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/podwykonawcę części wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie będę dochodzić kwoty na drodze sądowej wobec Zamawiającego gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę. Kwota ta dotyczy wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą i Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą i nie wchodzi w zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane.

………………………………………

Podpis

Załącznik nr 8 do umowy

WZÓR NR 1

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja należytego wykonania umowy z dnia …………………..

BENEFICJENT:

Skarb Państwa: 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 
62 – 430 Powidz, NIP: 667-000-4670, REGON: 310188854

ZOBOWIĄZANY:

………………………………………………………

GWARANT:

………………………………………………………

Dotyczy: Umowy na ”Remont parteru budynku nr 2/925 ”

My, niżej podpisani …………………………… niniejszym oświadczamy, 
iż udzielamy Zamawiającemu …………………. jako główny dłużnik, gwarancji 
w imieniu Zobowiązanego ……………………. zapłaty kwoty ……………………… stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja w zakresie przedmiotu umowy, który ma zostać wykonany zgodnie 
z wymienioną powyżej Umową nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę 
i Zamawiającego z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 
i gwarancji, na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej 
do kwoty stanowiącej 30 % kwoty zabezpieczenia po 30 dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie 
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sadu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

……………………………….

Podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 9 do umowy

WZÓR NR 2

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja należytego wykonania umowy z dnia …………………..

BENEFICJENT:

Skarb Państwa: 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 
62 – 430 Powidz, NIP: 667-000-4670, REGON: 310188854

ZOBOWIĄZANY:

………………………………………………………

GWARANT:

………………………………………………………

Dotyczy:  Umowy na ”Remont parteru budynku nr 2/ 925 ”

My, niżej podpisani …………………………… niniejszym oświadczamy, 
iż udzielamy Zamawiającemu …………………. jako główny dłużnik, gwarancji 
w imieniu Zobowiązanego ……………………. zapłaty kwoty ……………………… stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja w zakresie przedmiotu umowy, który ma zostać wykonany zgodnie 
z wymienioną powyżej Umową nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę 
i Zamawiającego będzie ważna w wysokości 70% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie 30. dnia po upływie terminu wykonania Umowy 
i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną (odbioru końcowego Przedmiotu umowy).

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie 
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sadu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

……………………………….

Podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 10 do umowy

WZÓR NR 3

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja należytego wykonania umowy z dnia …………………..

BENEFICJENT:

Skarb Państwa: 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 
62 – 430 Powidz, NIP: 667-000-4670, REGON: 310188854

ZOBOWIĄZANY:

………………………………………………………

GWARANT:

………………………………………………………

Dotyczy:  Umowy  na ”Remont parteru budynku nr 2/925 ”

My, niżej podpisani …………………………… niniejszym oświadczamy, 
iż udzielamy Zamawiającemu …………………. jako główny dłużnik, gwarancji 
w imieniu Zobowiązanego ……………………. zapłaty kwoty ……………………… stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja w zakresie przedmiotu umowy, który ma zostać wykonany zgodnie 
z wymienioną powyżej Umową nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę 
i Zamawiającego będzie ważna w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do 15. dnia po upływie okresu rękojmi za wady 
i gwarancji.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie 
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sadu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

……………………………….

Podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 10 do SWZ

(jeżeli dotyczy)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia

Podmiot udostępniający zasoby:

.............................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że zobowiązujemy się  oddać niżej wymienionemu Wykonawcy:

Wykonawca:

....................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na: „Remont parteru budynku nr 2/925”

Zakres zobowiązania:

            - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego1

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

            - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

            - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

* wskazać właściwe

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

UWAGA: na mocy art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- zdolności techniczne lub zawodowe w tym, że:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

- kierownikiem budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej z aktualną przynależnością do Izby Budowlanej;

- wykazał co najmniej dwie roboty budowlane.

(Za robotę budowlaną Zamawiający uzna : roboty budowlane na kwotę min. 500 000,00 zł brutto.)

Załącznik nr 11 do SWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1 z późn. zm.), oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z siedzibą:  ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz;

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu jest dostępny pod adresem mailowym: a.kolodziejczak@ron.mil.pl oraz pod nr tel. 261-544-323.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont parteru budynku nr 2/925”, nr sprawy 10/2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: tak/nie*. W przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych, może Pani/Pan uzyskać ich kopię.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w tym, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt MON.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Niepotrzebne skreślić

** Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralność protokołu oraz jego załączników.

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.