ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

    - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na mechanicznym oczyszczaniu ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia.

    - Zakres robót obejmuje mechaniczne  oczyszczanie ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia określony został w załączniku do niniejszej umowy.

§ 2

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty określone w § 1 Umowy w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

      - Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram  finansowy robót obejmujący przedmiot zamówienia.

      - Przedmiot umowy wykonawca wykona w całości osobiście (siłami własnymi).

      - Wykonawca zobowiązuje się na terenie prowadzonych prac zapewnić należyty ład i porządek, przestrzegać przepisów BHP, ochronę znajdujących się na oczyszczanym terenie sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia O.C. z tytułu wykonywanych robót objętych niniejszą umową.

      - Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dowód przekazania odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub innemu posiadaczowi posiadającemu zezwolenie, potwierdzające rodzaj odpadów oraz datę i przekazaną ilość.

      - Określona w formularzu cenowym ilość jednostek obmiarowych może być przez Zamawiającego niezrealizowana w całości w przypadku, gdy szacowane ilości usług będą mniejsze od faktycznych potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ustawy Pzp wszystkie osoby, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SWZ, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, są zatrudnione na podstawia umowy o pracę.

- Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 poprzez przedłożenie oświadczeń ww. zatrudnionych potwierdzających, iż zatrudnieni są oni na podstawia umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2.

- W przypadku nieprzedstawienia w terminach, o których mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu 
i sposobu zatrudnienia oraz oświadczeń Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

- W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe      jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa w ust. 5 i 6 
z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 4

- Strony  ustalają,  że  obowiązującą  ich  formą  wynagrodzenia  będzie:

- wynagrodzenie ryczałtowe dla pozycji 1 i 2 kosztorysu ofertowego,

- wynagrodzenie  kosztorysowo - ilościowe dla pozostałych pozycji (cena ryczałtowa za jednostkę obmiaru danego elementu  robót pomnożona przez ilość faktycznie wykonaną) zgodnie z oferowanymi przez Wykonawcę cenami, wyszczególnionymi w ofercie, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca  powinien  wykonać każde z  poniższych poleceń:

- zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych przedmiarem robót,

- pominąć jakieś roboty

- Wynagrodzenie realizowane będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę, nie częściej niż raz w miesiącu. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu  ………. dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na konto wskazane na fakturze.

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie kosztorys powykonawczy wraz z protokołem odbioru wykonanych elementów robót podpisany przez kierownika robót i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia wykonanych robót w ciągu 3 dni od daty dostarczenia dokumentów.

- Łączne wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może przekroczyć kwoty ............................. (słownie zł. ............................. ) w tym podatek VAT ..........zł (słownie: …………….) w całym okresie trwania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pośrednictwem metody MPP (Split payment).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

§ 5

- Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego będzie:   ………………………………………………………..………….

- Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: …….…………………………………………………..………

§ 6

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- z tytułu nieterminowego usunięcia wskazanych usterek w wykonaniu usług w wysokości 0,02%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od  Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji  niniejszej Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką dochodzić może strona niniejszej umowy ustala się na poziomie 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.6.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy – prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 8

Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

- Załącznikami niniejszej Umowy są:

- harmonogram finansowy,

- wykaz ulic i placów,

- wymagany wygląd terenów.

- oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                                              WYKONAWCA