UMOWA NA MODYFIKACJĘ URZĄDZEŃ

Niniejsza umowa na modyfikację 52 szt parkomatów i ich utrzymanie przez 30 miesięcy  („umowa”) została zawarta w dniu .................. pomiędzy:

1. Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 634 – 001 – 01 – 47, zastępowanym przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach przy ul. Kantorówny 2a, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Piotra Handwerkera – Dyrektora/ Konrada Wronowskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacji

a

2. Nazwa: ............................................................................................................

Adres siedziby: ..............................................................................................

KRS: ..........................................; NIP ......................................., REGON: .......................................

Reprezentacja: ...................................................

Zwanym/ą dalej: Wykonawcą

# PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zamówienia publicznego na modernizację 52 szt parkomatów

Przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z dokumentami zamówienia publicznego nr 40/VII/2023/WP (dalej: dokumenty zamówienia), w tym: Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), zapytaniami i wyjaśnieniami do SWZ, zmianami SWZ.

Dokumenty zamówienia oraz oferta Wykonawcy i oświadczenie Zamawiającego o jej wyborze stanowią integralne elementy niniejszej umowy.

# Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące dostarczone urządzenia, montaż, licencje, serwis utrzymaniowy wraz z obsługę techniczną  i wszystkie inne czynności konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ustala się:

- W zakresie modernizacji parkomatów na kwotę ............................................. zł netto i ........................................... zł brutto uwzględniającą podatek VAT wg. stawki .......................%

- W zakresie utrzymania parkomatów na kwotę ............................................. zł netto i ........................................... zł brutto płatne miesięcznie w częściach  przez okres 30 miesięcy uwzględniającą podatek VAT wg. stawki .......................%

- W zakresie opcjonalnym na kwotę nie dotyczy zł netto i nie dotyczy. zł brutto uwzględniającą podatek VAT wg. stawki nie dotyczy  %

- Łącznie ............................................. na kwotę zł netto i ........................................... zł brutto uwzględniającą podatek VAT wg. stawki .......................%

Cena podana w ofercie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie ustalone zgodnie z podpunktami 2.2. może ulec zmianie w przypadku:

# - zmiany stawki podatku od towarów i usług (vat).

Podstawą zmiany wynagrodzenia jest aneks do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie będzie płatne wyłącznie za zrealizowany przedmiot umowy na podstawie faktur. Faktury należy wystawić zgodnie z następującymi danymi dot. Zamawiającego:

# Nabywca: Miasto Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice NIP 634-001-01-47

# Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Ulic i Mostów 40-381 Katowice, Ul. J.Kantorówny 2a

Fakturę należy dostarczyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej przez pocztę elektroniczną na adres: faktury@mzum.katowice.pl.

Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczna realizacja przedmiotu umowy lub jego części i jego odbiór opisany w zapisach pkt. 5. Wynagrodzenie za dostawę i montaż wraz systemem zarządzającym parkomatów zapłacone będzie jednorazowo po wykonaniu tej części umowy. Wynagrodzenie za serwis gwarancyjny utrzymanie centralnej bazy danych będzie podzielone na określoną w ofercie (nie mniej niż 36 miesięcy) liczbę miesięcy i płatne z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

Wynagrodzenie zostanie zapłacone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który dodatkowo musi być ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT. Jeżeli rachunek nie będzie ujawniony na tej liście, termin zapłaty nie biegnie do czasu uzgodnienia korekty faktury VAT co do właściwego rachunku bankowego lub ujawnienia wskazanego rachunku na białej liście.

Termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 14 dni od dnia złożenia faktury z rachunkiem bankowym Wykonawcy ujawnionym na białej liście podatników VAT.

# Termin realizacji Przedmiotu umowy

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 31 miesięcy od podpisania umowy

Modernizacja 52 parkomatów w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy .

Realizowanie obowiązków w zakresie serwisowania Wykonawca rozpoczyna od dnia odbioru poszczególnych parkomatów i realizuje je do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie okresu określonego w ofercie jednak nie mniej niż 30 miesięcy od dnia odbioru ostatniego z dostarczonych parkomatów.

Realizacja w zakresie funkcjonowania systemu zarządzającego parkomatami realizowana będzie od czasu oddawania do użytkowania pierwszego zmodernizowanego parkomatu

# odbiór przedmiotu umowy

Odbiór przedmiotu umowy lub jego części zostanie potwierdzony sporządzonym przez Zamawiającego protokołem w formie pisemnej. Protokół zostanie przedstawiony Wykonawcy do podpisu i zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Nie sporządza się protokołów w zakresie wykonywania obowiązku serwisowania.

# Gwarancja i Rękojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi. Okres gwarancji i rękojmi ustala się zgodnie z oferta Wykonawcy  jednak na nie mniej  niż okres serwisowania opisany w pkt 3.2

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi na własny koszt.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w ciągu miesiąca od dowiedzenia się o wadzie. Momentem dowiedzenia się o wadzie jest chwila, kiedy informacja o wadzie wpłynęła do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach lub kiedy służby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach ujawniły wadę we własnym zakresie.

Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wyznaczony przez Zamawiającego powinien być odpowiedni, przy uwzględnieniu charakteru wady, rozmiaru wady, technicznych i organizacyjnych możliwości jej usunięcia ocenionych obiektywnie przy założeniu podwyższonej miary staranności wobec Wykonawcy.

Jeżeli opóźnienie w usunięciu wady trwa dłużej niż 14 dni, Zamawiający uprawniony jest do jej usunięcia we własnym zakresie.

W przypadku opisanym w pkt. 6.5  Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów usunięcia wady w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty.

Koszty usunięcia wady na zlecenie Zamawiającego określone będą według poniesionych wydatków na wynagrodzenie podmiotu usuwającego wadę.

Zamawiający uprawniony jest do korzystania z roszczeń i uprawnień wynikających z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

# Utrzymanie Systemu

Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do dostosowania dostarczonych urządzeń i systemu do zmian wynikających ze zmieniających się przepisów prawa, ogólnego otoczenia informatycznego, jak również zmian zasad funkcjonowania w obszarze parkingów płatnego parkowania wynikających z uchwał Rady Miasta, regulaminów, zarządzeń czy decyzji Prezydenta Miasta Katowice.

Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do relokacji do 10%. rocznie  zmodyfikowanych urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Katowice.

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji obowiązków określonych w pkt. 7.1. i 7.2. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, odpowiednim z uwagi na obiektywne kryteria realizacji danego rodzaju czynności.

Obowiązki w zakresie utrzymania systemu Wykonawca zobowiązany jest realizować w okresie serwisowania którym mowa w pkt 3.2. Obowiązki te Wykonawca realizuje w ramach wynagrodzenia opisanego w pkt. 2.2.

# Odstąpienie od umowy

Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (PZP), w Kodeksie cywilnym oraz w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do terminów określonych w pkt 4.1 i 4.2 trwającej dłużej niż 14 dni, bez udzielania dodatkowego terminu do realizacji przedmiotu umowy.

- Z winy Wykonawcy, mimo zgłoszenia Zamawiającego, system zarządzania parkomatami  nie zapewnia możliwości ich eksploatacji nieprzerwanie przez 24 godziny.

Odstąpienie od umowy może według wyboru Zamawiającego dotyczyć niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy lub części niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy względnie mieć skutek wsteczny i obejmować zrealizowany zakres przedmiotu umowy lub część takiego zakresu.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zatrzymany przez Zamawiającego zakres przedmiotu umowy. W przypadku gdy odstąpienie od umowy ma moc wsteczną Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia w zakresie obejmującym takie odstąpienie w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn pozostają w mocy i będą stosowane odpowiednio postanowienia umowy dotyczące:

- gwarancji i rękojmi dot. zatrzymanej przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia,

- kar umownych należnych z tytułu odstąpienia od umowy jak również z tytułu zdarzeń, które miały miejsce przed odstąpieniem od umowy, oraz kar umownych sankcjonujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków z rękojmi lub gwarancji,

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- właściwości sądu.

# zmiana umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) PZP określa się zmiany umowy nie wymagające przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie przedmiotu zamówienia w przypadkach:

- Określonych w pkt. 2.4.,

- Zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy lub jego części w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji o ile zostało przewidziane w SWZ. Zmiana terminu jest możliwa, gdy skorzystanie z prawa opcji ma wpływ na czas wykonania przedmiotu umowy. Zmiana polegać może na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny dla zrealizowania zadań zawartych w prawie opcji. Podpisanie aneksu w tym zakresie może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Brak konsensusu co do terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego części w tym wypadku nie wpływa na ważność i skuteczność skorzystania z prawa opcji.

  - Na podstawie przepisów art. 439 PZP określa się zasady zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja).

  - Waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy wyliczone stosownie do postanowień pkt. 2.2. w związku z 2.6. niniejszej umowy.

  - Waloryzacji wynagrodzenia miesięcznego dokonuje się począwszy od należności Wykonawcy za 7 miesiąc kalendarzowy obowiązywania umowy.

  - Waloryzacji dokonuje się w oparciu o miesięczne wskaźniki: 1) C.00 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o symbolu CPI, 2) 19.2. wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych – Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej o symbolu P, 3) F.42 wskaźnik dynamiki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - Roboty związane z budową inżynierii lądowej i wodnej, które to wskaźniki    publikowane są przez Główny Urząd Statystyczny w ramach platformy analitycznej  pn. Dziedzinowa Bazy Wiedzy publikowanej na stronie internetowej www.swaid.stat.gov.pl. Odnośnik do wskaźników: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45_3.aspx.

  - Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji poprzez mnożenie wynagrodzenia miesięcznego netto ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy o mnożnik korygujący (Wn) ustalany na podstawie wzoru:

Wn = a + [b x  (CPIn/CPIo) + c x (Pn/Po) + d x (Rn/Ro)]

Gdzie:

„a” to stały współczynnik równy 0,50

„b, c, d” – stałe wagi odnoszone do poszczególnych wskaźników wynoszące odpowiednio: dla b – 0,23; dla c – 0,05; dla d – 0,22.

„CPI, P, R” – wskaźniki opisane w pkt. 8.5., przy czym wskaźniki te oznaczone literką „n” są ostatnimi wskaźnikami opublikowanymi w Dziedzinowej Bazie Wiedzy przed waloryzacją, a wskaźniki oznaczone literką: „o” są wskaźnikami opublikowanymi za miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca złożył ofertę (data odniesienia).

Przy wyliczeniu mnożnika korygującego ilorazy należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, iloczyny do 6 miejsc po przecinku, a wynik Wn do 4 miejsc po przecinku.

8.7	Waloryzacji dokonuje się w oparciu o aplikację Kalkulator I dostępną pod odnośnikiem opisanym w pkt. 5. W zakładce „parametry” tej aplikacji dokonuje się wyborów:

- w rubryce „miesiąc od” – miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca złożył ofertę,

- w rubryce „miesiąc do” – ostatni dostępny miesiąc kalendarzowy,

- w rubryce „kwota podlegająca waloryzacji” – wynagrodzenie miesięczne netto zgodne z ofertą Wykonawcy.

- w rubryce „szczegóły” – Tak.

  - Ustala się maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji na +/- 10% jego pierwotnej wartości netto. Jeżeli pułap ten zostanie osiągnięty dalszej waloryzacji nie dokonuje się.

# SKORZYSTANIE Z OPCJI (NIE DOTYCZY)

# Weryfikacja obowiązku wykonawcy dotyczącego zatrudnienia pracowników

  - W wypadkach opisanych w art. 95 PZP i SWZ, Wykonawca wskazuje osoby zatrudnione na umowie o pracę u siebie lub u podwykonawcy na liście stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Lista określa imię i nazwisko pracowników, stanowisko, na którym jest dany pracownik zatrudniony, daty zatrudnienia oraz rodzaj  umowy o pracę. Lista zawiera oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zgodności danych na liście z prawdą.

  - W czasie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdej zmianie w zakresie informacji wskazanych na liście o której mowa w pkt. 10.1., przesyłając zaktualizowaną listę w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

  - W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobą wskazaną na liście opisanej w pkt. 10.1., o ile jest to uzasadnione pozostałym do realizacji zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania tej realizacji przy zaangażowaniu nowej osoby, zatrudnionej w ramach stosunku pracy. Pkt. 10.2. stosuje się również w takim wypadku.

  - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zatrudnienia w ramach stosunku pracy osób zaangażowania do realizacji przedmiotu umowy poprzez:

- złożenie przez pracownika oświadczenia w obecności osoby delegowanej przez Zamawiającego, lub

- przedłożenie do wglądu kopii umowy o pracę poświadczonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata reprezentującego Wykonawcę umowy o pracę, względnie notariusza, lub,

- przedłożenie do wglądu zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego (dokument ZUA z kodem 0110)

9.5	Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zatrudnienia, stosownie do żądania Zamawiającego zgodnego z pkt. 11.4. w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni.

# Podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom.

Powierzenie wykonania części przedmiot umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców.

# Kary umowne

Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:

- za każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy w realizacji części przedmiotu umowy,  o której mowa w pkt. 4.1.  -  5.000,00  zł, łącznie nie więcej niż 100.000,00 zł,

- za każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy w realizacji części przedmiotu umowy, o której mowa w pkt. 4.2. – 5.000,00 zł, łącznie nie więcej niż 100.000,00 zł

- za każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy w terminie usunięcia wad i usterek – 500,00 zł,  łącznie nie więcej niż 10.000,00 zł odnośnie każdego pojedynczego przypadków takiego opóźnienia,

- za odstąpienie w całości od umowy z winy  Wykonawcy – 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w pkt 2 ppkt 2.2.

- za odstąpienie w części od umowy z winy Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto należnego za część umowy od której odstąpiono.

Łączna kwota kar umownych nie przekroczy równowartości 15% kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a) umowy.

Kary umowne płatne są w terminie do 5 dni od daty żądania zapłaty przez Stronę.

Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego naprawienia szkody przez Wykonawcę w wysokości przekraczającej wysokość kary.

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy, przy czym zapłata przez Wykonawcę kar lub potrącenie w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy i wykonania innych jego zobowiązań wynikających z Umowy

Odstąpienie od umowy nie wpływa na ważność i skuteczność zapisów dotyczących kar umownych, na powstanie czy wymagalność tych kar.

# zabezpieczenie

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile określono taki obowiązek w SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez cały czas jej obowiązywania umowy, również w wypadkach przedłużenia jej obowiązywania na podstawie aneksu lub w przypadku opóźnienia w jej realizacji.

Jeżeli co najmniej na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia udzielonego w innej formie, niż pieniądz, nie zostanie ono przedłużone przez Wykonawca, Zamawiający zmieni jego formę na pieniężną dokonując wypłaty odpowiedniej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunki tego zabezpieczenia muszą przewidywać uprawnienie Zamawiającego do dokonania takiej wypłaty.

# Doręczenia

Oświadczenia i informacje dot. niniejszej umowy będą przekazywane stosownie do danych kontaktowych wskazanych w komparycji niniejszej Umowy jak również drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną z i na adresy:

- Zamawiającego – sekretariat@mzum.katowice.pl

- Wykonawcy - ........................................

Droga elektroniczna przekazywania informacji i oświadczeń nie dotyczy sytuacji, dla których Umowa przewiduje formę pisemną.

Każda ze Stron jest obowiązana o zmianie danych kontaktowych poinformować drugą Stroną na piśmie pod rygorem nieważności oraz uznaniem, iż doręczenia na dotychczas podane dane uważane będą za skuteczne.

Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy.

# Postanowienia końcowe

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Umowa została zawarta w formie pisemnej. Zmiana Umowy jej rozwiązanie lub odstąpienie wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku wystąpienia sporów dotyczących Umowy lub jej przedmiotu, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

PODPISY STRON

| Podpis: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko: | [___] | Imię i nazwisko: | [___] |