Załącznik nr 3

41/E/WEN/2024

WZÓR - UMOWA NR …………/WEN/2024

zawarta w dniu …………2024 r. w Zielonej Górze pomiędzy Skarbem Państwa Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 7, NIP 929-000-05-49 REGON 970391038, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

który reprezentuje…………………………..

a …………………………………….…………………… KRS ………………… NIP ……………… REGON…………………, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o treści następującej:

§ 1

- Umowa zawarta została bez zastosowania procedur ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1320).

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej kompensacji mocy biernej wraz z diagnozą i naprawą urządzeń kompensacyjnych z podziałem na zadania:

- Zadanie nr 1: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na dobór urządzeń kompensujących energię bierną dla sześciu PPE zlokalizowanych na terenie jednostek wojskowych”

- Zadanie nr 2: „Wykonanie diagnozy i naprawy urządzeń kompensujących energię bierną zainstalowanych dla siedmiu PPE zlokalizowanych na terenie jednostek wojskowych lub opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na dobór urządzeń kompensujących energię bierną w przypadku braku możliwości naprawy błędnie działających urządzeń kompensacyjnych”.

- Zadanie nr 3: „Wykonanie przeglądu i badań dwóch nieużytkowanych baterii kompensujących energię bierną znajdujących się na terenie Jednostki Wojskowej w Międzyrzeczu”.

- Szczegółowy zakres prac określono w opisie przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ) -załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- przygotowania zadania do realizacji pod względem formalno-prawnym;

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

- wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy za protokołem zdawczo -odbiorczym dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania nr 1 wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami;

- wykonania diagnozy, przedstawienia wariantów dotyczących realizacji zadania nr 2 tj. regulacji , naprawy urządzeń kompensujących energię bierną zainstalowanych dla siedmiu PPE zlokalizowanych na terenie jednostek wojskowych lub opracowania i przekazania Zamawiającemu za protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowo-kosztorysowych na dobór urządzeń kompensujących energię bierną w przypadku braku możliwości naprawy, regulacji błędnie działających urządzeń kompensacyjnych,

- wykonania opracowania zawierającego przegląd i badania dwóch nieużytkowanych baterii kompensujących energię bierną znajdujących się na terenie Jednostki Wojskowej w Międzyrzeczu dla zadania nr 3,

- zgłoszenia zakończenia prac;

- usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz w okresie gwarancji;

- pełnienia nadzorów autorskich w ilości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 2

- Dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 16.12.2024r.

- Realizacja wykonania przedmiotu umowy - zgodnie z harmonogramem realizacji zadania stanowiącym integralną część umowy (załącznik nr 2).

- Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie 
z formularzem cenowym w wysokości:

- Zadanie nr 1 – netto ……zł + podatek VAT ….. % tj. ….. zł razem brutto …….zł,

- Zadanie nr 2 – netto ……zł + podatek VAT ….. % tj. ….. zł razem brutto …….zł,

- Zadanie nr 3 – netto ……zł + podatek VAT ….. % tj. ….. zł razem brutto …….zł,

Ogółem za zadanie nr 1, 2, 3 - netto ……zł + podatek VAT ….. % tj. ….. zł razem brutto …….zł, słownie ……………………………………..………… wynikające ze złożonej oferty cenowej.

- Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1610 
ze zm.), dotyczące umowy o dzieło.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane elementy robót będzie odbywało się fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu oraz fakturą końcową.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej, za wykonane i odebrane przez Komisję Oceny Dokumentacji części i całość wykonanych zadań bez wad istotnych w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy opłacone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez strony protokół częściowego odbioru przedmiotu umowy przez Komisję Oceny Dokumentacji , a dla faktury końcowej podpisany przez strony protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy bez wad istotnych przez Komisję Oceny Dokumentacji. Fakturę końcową Wykonawca przedłoży 
w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności tzw. Split payment.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy:....................................... W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania przelewu w przypadku gdy na dzień zlecania przelewu rachunek nie będzie widoczny w elektronicznym rejestrze czynnych podatników VAT. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie w płatności.

- Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cedowanie przez Wykonawcę należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zastrzeżenie to jest wiążące nawet w przypadku odstąpienia od umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze wszystkich należności przysługujących mu od Zamawiającego.

- W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej.

- Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy z momentem otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1 lit. b).

  - W związku z realizacją zadania nr 2 wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do wartości zaakceptowanego przez Zamawiającego wariantu przedstawionego przez Wykonawcę na spotkaniu roboczym tj. dokonania diagnozy i naprawy, regulacji urządzeń kompensujących energię bierną lub sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowych na dobór urządzeń kompensujących energię bierną.

  - W przypadku braku możliwości naprawy, regulacji lub gdy koszt ich wykonania przewyższa wartość urządzenia kompensującego Wykonawca otrzyma tylko wynagrodzenie za wykonanie diagnoz oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

§ 4

- Wykonawca do dnia podpisania umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, tj. w kwocie ...................................... zł w formie ………………………………..

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający, przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

- Strony ustalają, że 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, po odbiorze końcowym robót, przez co rozumie się potwierdzenia wykonania umowy bez wad istotnych w protokole końcowym, natomiast pozostała część zabezpieczenia, przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż 
w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku zmiany lub niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu ważności wniesionych zabezpieczeń ustalonych w dotychczasowych dokumentach gwarancyjnych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż pieniądz musi mieć charakter bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia, które uniemożliwia lub utrudnia skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez uzależnienie wypłaty z gwarancji od wykazania materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy lub spełnienia innych warunków formalnych, niż wykazanie umocowania osób żądających w imieniu Zamawiającego wypłaty z gwarancji.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat licząc 
od daty jego odbioru końcowego. Szczegółowe zasady gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na czas trwania okresu gwarancji jakości tj. 3 lata.

- W okresie prowadzenia prac montażowych urządzeń kompensujących energię bierną Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości 3 pobytów na terenie prac projektantów - na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej integralną cześć umowy - załącznik nr 5 do umowy.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy lub jego część ma prawo:

- żądać usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez siebie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne,

- na koszt Wykonawcy zlecić prace innemu specjaliście w przypadku nie usunięcia wad w oznaczonym terminie.

- Prawa Zamawiającego określone w ust. 4 pkt 1) i 4) dotyczą również błędów projektowych ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym protokółem sporządzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku ujawnienia wad podczas realizacji prac montażowych urządzeń kompensujących, których przyczyną będzie błędnie sporządzona dokumentacja Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w dokumentacji na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie dłuższym niż 30 dni oraz do poniesienia kosztów związanych z wykonaniem dodatkowych prac.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie do 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

- złożeniu wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości;

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

- Zamawiający, w razie stwierdzenia wad podlegających usunięciu w ramach rękojmi i gwarancji, ma prawo bez uzyskania zgody sądu powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt wykonawcy w wypadku:

- jeżeli wykonawca nie usunie wad w okresie 2 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia;

- jeżeli wykonawca, dwukrotnie wezwany do usunięcia wad listem poleconym na adres wykonawcy wskazany w umowie, nie podejmie żadnych czynności zmierzających do usunięcia wady lub nie ustosunkuje się pisemnie do zgłoszenia;

- jeżeli wykonawca odmówi usunięcia wad wskazanych w zgłoszeniu;

- w wypadku wad, które mogą skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, po upływie 72 godzin, jakie Wykonawca ma na usunięcie wady.

- Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi nie wyłączą możliwości naliczenia kar umownych na zasadach, o których mowa w § 13.

§ 6

- Do wydawania na piśmie wiążących poleceń Wykonawcy ze strony Zamawiającego 
jest upoważniony ppłk Mariusz RUDZKI.

- Osoby upoważnione przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru, nie mają uprawnień 
do podejmowania żadnych decyzji w sprawach finansowych i rzeczowych wykraczających poza wartość złożonej oferty przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. o dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie do 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP.

- Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy po stronie Wykonawcy wyznacza się ………………….

- Wykonawca przed dniem podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz wszystkich osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy wraz z podaniem posiadanych kwalifikacji, uprawnień i przynależności do właściwej terytorialnie Izby Samorządu Zawodowego. Wykaz będzie stanowił załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 5, pod warunkiem powiadomienia na piśmie Zamawiającego w terminie do 3 dni przed dokonaniem zmiany 
i uzyskania jego zgody. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania 2 spotkań roboczych projektantów z Zamawiającym oraz innymi stronami (wg uzgodnienia z Zamawiającym) w trakcie realizacji przedmiotu umowy (na etapie sporządzania dokumentacji przed ich przekazaniem Zamawiającemu).

- Spotkanie robocze ma na celu przedstawienie przez Wykonawcę propozycji rozwiązań i dokonanie z Zamawiającym stosownych uzgodnień w zakresie naprawy, regulacji, doboru urządzeń kompensacyjnych energię bierną z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia- załącznik nr 4 do umowy.

- Zamawiający obniży wysokość wynagrodzenia umownego o:

- 3% - w przypadku odbycia tylko jednego spotkania,

- 5% - spotkania robocze nie odbędą się w ogóle.

- Warunkiem uznania spotkania roboczego za odbyte, jest właściwe zaawansowanie prac projektowych oraz obecność projektantów zgodnie z harmonogramem realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, co będzie stwierdzone w liście obecności załączonej do podpisanej przez strony notatki ze spotkania.

- Terminy spotkań roboczych określone są w harmonogramie realizacji zadania.

§ 8

- Wykonawca przenosi, na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) do przedmiotu umowy z momentem otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utrwalonych, poprzez:

- wprowadzanie do pamięci komputera i do internetu,

- korzystanie na własny użytek,

- użyczanie, najmowanie i dzierżawienie poszczególnym jednostkom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej,

- prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania dzieła oraz każdej odrębnej części, jak i  całości opracowań wchodzących w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego lub poszczególnych jednostek podległych Ministerstwu Obrony Narodowej

- wielokrotne udostępnianie i przekazywanie osobom trzecim,

- prawo do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych,

- prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów,

- prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania,

- publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostepnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi również na rzecz Zamawiającego prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na:

- dokonywanie w dokumentacji zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd., pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą wyłącznie osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia. Dokonywanie takich zmian nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych,

- utrwalanie dokumentacji w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R),

- zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero,

- udostępnienie dokumentacji osobom trzecim, w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tej dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określona w § 3 ust.1 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, w tym udzielenia zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

- Z chwilą zakończenia umowy oraz przeniesienia praw autorskich wykonanego przedmiotu umowy, prawa w zakresie decydowania o klauzuli wytworzonych materiałów przechodzą w całości wyłącznie na Zamawiającego.

- W przypadku zaistnienia okoliczności rozszerzenia zakresu eksploatacji o pola niewymienione w niniejszej umowie, strony w odrębnym aneksie do umowy uregulują warunki przeniesienia praw majątkowych na w nim wymienione pola eksploatacji.

- Zamawiającemu będzie przysługiwało pierwszeństwo do nabycia praw na niewymienionych w umowie polach eksploatacji.

- Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarza utworu i nośników, na których zostały utrwalone – w ramach ustalonego wynagrodzenia.

§ 9

Wraz z dokumentacją projektową autorzy, współautorzy projektu złożą oświadczenie 
o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu (dokumentacji). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do umowy.

§ 10

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej Wykonawca naprawi w całości szkodę jaką poniesie Zamawiający. Obowiązek naprawienia szkody będzie obejmować rzeczywisty uszczerbek majątkowy, utracone korzyści oraz wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego związane z obroną jego praw.

§ 11

- Przerwanie prac projektowych może nastąpić w wyniku:

- zmiany zakresu przedmiotu umowy,

- nie dostarczenia przez Zamawiającego w uzgodnionym terminie ustalonych niezbędnych dokumentów i materiałów do wykonania przedmiotu umowy,

- na wniosek Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za wkład pracy i koszty poniesione do chwili przerwania prac, uzgodniona będzie na spotkaniu przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy zorganizowanym w czasie i miejscu uzgodnionym przez strony.

- Ustalenie dokonane zgodnie z ust. 2 będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Opracowanie projektowe wykonane do chwili przerwania prac wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu.

- Zmniejszenie zakresu umowy może nastąpić w wyniku:

- zmiany przeznaczenia obiektu objętego przedmiotem umowy,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego.

- Prawa autorskie majątkowe dotyczące części opracowania projektowego wykonanego do chwili przerwania prac przejdą na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia z dniem podpisania przez strony protokołu przyjęcia.

§ 12

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań doboru urządzeń i materiałów przed przystąpieniem do projektowania oraz w trakcie projektowania wraz z uzgodnieniem wariantów dla realizacji zadania nr 2 w trakcie spotkań roboczych.

- Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii 
i uzgodnień opracuje własnym staraniem i na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace WE WŁASNYM ZAKRESIE.

- Czynności odbiorowe w przypadku wykonania dokumentacji lub opracowań:

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz opracowania stanowiące przedmiot umowy dla Zamawiającego wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym wykaz dokumentacji, opracowań wraz z oświadczeniem, że przedmiot umowy wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz opracowań zobowiązuje się do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oceny Dokumentacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Podstawą zorganizowania posiedzenia Komisji jest przekazanie Zamawiającemu kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz opracowań i pisemnego wniosku o zwołanie posiedzenia Komisji.

- Strony ustalają, że za termin wywiązania się Wykonawcy z realizacji zadań związanych z wykonaniem dokumentacji, opracowań zostanie przyjęta data przekazania dokumentacji, opracowań, jeżeli zostaną one przyjęte przez Zamawiającego bez wad istotnych. Jeżeli Zamawiający odmówi przyjęcia dokumentacji, opracowań Wykonawca zobowiązany jest do powtórnego przekazania poprawnych dokumentacji, opracowań według zasad określonych w ust. 4.

- Czynności odbiorowe w przypadku wykonywania wariantu naprawy lub regulacji urządzeń kompensujących dotyczących zadania nr 2:

- Wykonawca po zakończeniu prac przedłoży wniosek o dokonanie odbioru prac wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

- Za dzień zgłoszenia gotowych do odbioru prac Zamawiający uznaje datę wpływu wniosku Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni od chwili pisemnego potwierdzenia skutecznego zakończenia prac lub przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie warunki nie zostały spełnione dla dokonania odbioru zgodnie z umową.

- Zamawiający powoła Komisję Odbiorową i przystąpi do odbioru.

- Za datę wywiązania się Wykonawcy z terminu zakończenia prac uznaje się datę wpływu wniosku o dokonanie odbioru końcowego prac do siedziby Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, ze prace nie zostały ukończone zgodnie z opisem wskazanym w przedmiocie umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania czynności odbiorowych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w wyniku wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. W szczególności odpowiada za rozwiązania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno - budowlanych.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu ma prawo sprawdzić stopień zaawansowania prac. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do wglądu żądane przez Zamawiającego dokumenty.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (wliczonego w cenę oferty) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców do opracowanej dokumentacji projektowej jakie otrzyma Zamawiający w trakcie trwania procedury udzielenia zamówienia publicznego na prace montażowe urządzeń kompensujących energie bierną.

§ 13

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części określonej terminem wykonania w harmonogramie w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad (również w okresie gwarancji i rękojmi) w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron umowy, z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 3 ust. 1.

- w przypadku gdy przedmiot umowy (bądź jej cześć) będzie wykonywać podmiot inny niż wykonawca (np. podwykonawca) w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

- Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych z zastosowaniem zapisów § 13 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie.

- Kary umowne będą naliczane do chwili usunięcia zdarzenia będącego przedmiotem naliczenia kary umownej, jednakże nie dłużej niż przez okres roku od zdarzenia będącego przyczyną nałożenia kary umownej.

- W wypadku powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na zasadach § 5 ust. 10 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotności kary umownej ustalonej 
na zasadach określonych § 13. W takim wypadku Zamawiający zachowuje uprawnienie 
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody będzie przekraczała wysokość nałożonej kary umownej.

§ 14

      - Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w przypadku gdy:

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego do prac projektowych inne osoby niż wskazane w załączniku nr 3 umowy.

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- zostaną naruszone przepisy wyszczególnione w § 15 ust. 2 lit. a) i lit. b), 
a w szczególności powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom na terenie Jednostki Wojskowej bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,

- dojdzie do zawarcia umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- zastrzeżone w niniejszym ustępie uprawnienie może zostać wykonane w terminie do dnia upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

      - Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 456 Prawo zamówień publicznych.

      - Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem na przyszłość, przy zachowaniu regulacji wynikającej z §5, §13. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zarówno w części, jak i w całości, ze skutkiem ex tunc – wybór będzie należał do Zamawiającego, zabezpieczając dochodzenie ew. naliczonych kar umownych związanych z realizacją tylko części umowy.

      - W przypadkach wskazanych w § 14 ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy również 
w części dotychczas wykonanej. Korzystając z uprawnienia do odstąpienia od umowy 
w części dotychczas wykonanej Zamawiający wskaże w treści oświadczenia o odstąpieniu składanym Wykonawcy tę część Umowy dotychczas wykonanej od której odstępuje.

      - W przypadkach wskazanych w § 14 ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy 
w całości jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla Zamawiającego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez Zamawiającego cel umowy, wiadomy Wykonawcy.

      - W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, iż Zamawiający odstępując od Umowy w oparciu o przesłanki wskazane w ust. 1 pkt. 1) – 5) zachowuje prawo do nałożenia kar umownych, w zakresie i na zasadach określonych w § 13 Umowy oraz do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeśli ziszczenie się przesłanek, o których mowa ust. 1 pkt. 1) – 5) było następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

      - Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy wskazanego wyżej zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 492 K.C. w razie zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności terminach określonych w § 2 umowy lub harmonogramie. Dopuszczalny zakres oraz skutki odstąpienia, o których mowa w niniejszym ustępie określa art. 491 § 2 Kodeksu Cywilnego.

      - W każdym przypadku odstąpienia od umowy w części (zarówno na podstawie przesłanek ustawowych, jak i umownych) - po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, która nie ma postaci ukończonej (przed jej akceptacją), jeśli odstąpienie od umowy nie będzie dotyczyło dokumentacji projektowo- kosztorysowej, w celu uniknięcia wątpliwości, strony potwierdzają, iż Wykonawca w ramach wynagrodzenia z umowy, w szczególności:

  - przekaże Zamawiającemu własność egzemplarzy (nośników) dotychczas wykonanej dokumentacji projektowej (niemającej postaci ukończonej).

  - udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z dotychczas wykonanej dokumentacji projektowej (niemającej postaci ukończonej) na polach eksploatacji i pozostałych warunkach wskazanych odpowiednio w § 8 umowy, niezbędnych dla dokończenia dzieła (ukończenia utworu) m.in. na polu dokonywania dowolnej zmiany w utworze).

  - udzieli Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie przez zamawiającego oraz przez podmioty trzecie z opracowań przedmiotów praw autorskich.

      - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- § 15

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał i zaobserwował w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia na terenie kompleksu wojskowego.

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać niniejsze przepisy i ponosi pełną odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie:

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2024r. poz. 632).

- decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021r., poz. 177 z późn. zm.).

- Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych informacji niezbędnych do realizacji zadania z związanych z działalnością jednostki wojskowej do żadnego rodzaju materiałów reklamowych, ani też prezentowanych w prasie, radiu, telewizji, filmie lub innych środkach przekazu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) opisanych w OPZ stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz pracowników biorących udział 
w realizacji umowy i niezwłocznie będzie informował o zmianach w tym zakresie.

- W przypadku nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, Zamawiający w porozumieniu z bezpośrednim użytkownikiem obiektów rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym i powiadomi natychmiast o naruszeniach z zakresu ochrony informacji niejawnych Ekspozyturę Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Czerwieńsku.

- § 16

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- W przypadku zmiany adresu przez Wykonawcę w czasie wykonywania umowy 
oraz w okresie objętym gwarancją – jest on zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego pod rygorem uznania za skuteczne dostarczenie pism przez Zamawiającego na adres wskazany w umowie.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

- Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych nowelizacji lub innych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Jeżeli którekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia 
to ważności pozostałych postanowień.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym

- harmonogram realizacji zadania

- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

- opis przedmiotu zamówienia

- karta gwarancyjna

- oświadczenie o prawach autorskich

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Pion Głównego Księgowego Zamawiającego,

Egz. Nr 2 – Wykonawca,

Egz. Nr 3 – Komórka RZI realizująca zamówienie publiczne,

Egz. Nr 4 – SZP Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						                 WYKONAWCA

………………………….	………………………………