Załącznik nr 6 – Projektowane Postanowienia Umowy.

Nr postępowania: KMR/PU/40/2023

# Projektowane postanowienia umowy

Zawarta w dniu ……………….. r., pomiędzy:

Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.

44-207 Rybnik, ul. Lipowa 25 d, NIP: 642-323-66-29, REGON: 521558670,

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

- …………………………………. – …………………………………. ,

a,

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………….. NIP: ………………….. , REGON: ………………….. .

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

- …………………………………. – …………………………………. ,

zwanymi dalej „Stronami”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu KMR/PU/40/2023

# Przedmiot umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, montaż i włączenie do systemu jednej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej.

- Jeżeli w Umowie lub załącznikach do niej nie zapisano inaczej, to zadaniem Wykonawcy jest w szczególności:

- dostawa i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Rybnik Śródmieście Dworzec Kolejowy oraz włączenie jej do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego SDIP (tj. MUNICOM.premium autorstwa firmy R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec. Wymagania techniczne dotyczące tablicy szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy,

- wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z uwzględnieniem montażu w miejscu tablicy istniejącej. Zamawiający zdemontuje istniejącą tablicę.

- złożenie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane),

- uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane)

- wykonanie robót budowlanych niezbędnych do montażu i uruchomienia tablicy,

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (jeśli jest wymagana)

- Realizacja robót budowlanych obejmuje m.in.:

- posadowienie konstrukcji wsporczej dla tablicy,

- zamontowanie tablicy,

- podłączenie do istniejącego przyłącza energetycznego.

- Wykonawca przygotuje:

  - Projekt organizacji ruchu (jeśli jest wymagany),

  - Niezbędne pozwolenia do przeprowadzenia montażu,

- Wykonawca przeprowadzi geodezję powykonawcza (jeśli jest wymagana) do 90 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zapewni gwarancję na wykonane prace w okresie minimum 36 miesięcy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu.

# Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

- Materiały wraz z potrzebnym sprzętem oraz dostawę i montaż przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca zapewnia pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

# Termin realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia:

  - do 14 dni od daty podpisania umowy: dokonanie uzgodnień w zakresie projektu tablicy

  - do 90 dni od daty podpisania umowy: dostawa, montaż oraz włączenie do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) będącego 
w posiadaniu Zamawiającego.

  - Zakończenie realizacji umowy w zakresie ust. 1 potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.

# Wynagrodzenie.

- Wartość wynagrodzenia wynosi łączenie: ………………………. zł + podatek VAT.
( słownie: ………………………………………………………………………………… )

- Wskazane w pkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniając wszelkie koszty związane z dostawą oraz montażem przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem
potrzebnej dokumentacji.

- Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie końcowy protokół odbiorczy podpisany przez obie strony, wraz z dostarczoną dokumentacją.

- W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 642-323-66-29

- Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Nr konta Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

# Gwarancja.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres …………… miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony końcowego protokołu odbiorczego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych wad w terminie 21 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- Zgłaszanie wad odbywać się będzie niezwłocznie drogą telefoniczną pod numerem ……………………….. lub mailową na adres: …………………………… .

- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, a także wynikłe ze zdarzeń losowych i działania Siły Wyższej.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

# Podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się 
z niewykonania postanowień niniejszej umowy.

# Odstąpienie od umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu.

  - W przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy w dodatkowym co najmniej 7-dniowym terminie. Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej i może być złożone w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu ww. dodatkowego terminu.

  - Wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości umowy określonej w § 4 pkt 1.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej  wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

# Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SWZ w sytuacji, gdy niezgodność nie została usunięta w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy.

- W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu zgłoszonych wad, licząc od dnia wyznaczonego w § 5 pkt 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości:

  - w przypadku odstąpienia od umowy w całości – 10% Wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - w przypadku częściowego odstąpienia od umowy – 10% Wynagrodzenia netto Wykonawcy przysługującego mu za część prac od której odstąpiono.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na wykonawcę nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia netto. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

# Postanowienia końcowe.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w specyfikacji  warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt 1 podlega unieważnieniu.

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Załączniki:

  - Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,

  - Załącznik nr 2 – Protokół odbioru końcowego,

  - Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna tablicy

| …………..……………………………… |  | …………..………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający |  | Wykonawca |