**„Projekt umowy”**

**UMOWA nr …………………………**

zawarta w dniu ………. 2025 r. pomiędzy

**Powiatem Wejherowskim** reprezentowanym przez **Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo**,

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

reprezentowanym przez Dyrektora – Roberta Lorbieckiego,

działającego przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Magdaleny Trzcińskiej,

a…………………………………………………………………………………………………………

/dokładna nazwa i adres firmy/

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez :

1. …..............……………………………………………………………………………………………

łącznie zwanych „Stronami”,

została zawarta umowa następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty budowlane dla zadania p.n.:

**„Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu wejherowskiego.”**

**Etap I - Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych miejskich
i zamiejskich powiatu Wejherowskiego;**

**etap II - Wykonanie drugiego malowania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów na drogach miejskich i zamiejskich powiatu Wejherowskiego;**

w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w ofercie Wykonawcy, kosztorysie ofertowym, Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów oraz innych informacji mających wpływ na proces budowlany, a także poznał istniejący stan faktyczny i uznał, że dokumentacja, o której mowa wyżej jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i nie zgłasza do niej zastrzeżeń.

**§ 2**

**MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów nabytych i dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.); określanej dalej jako „p.b.”, wymaganiom SWZ, OPZ oraz SST.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa
w ust. 2.

**§ 3**

**TERMIN REALIZACJI UMOWY**

1. Umowę zawiera się na okres 8 miesięcy.
2. Etap I – rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie **5 dni** od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia, nie później niż w terminie do dnia 15.06.2025 r. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu **40** **dni** od dnia otrzymania zlecenia.
3. Etap II – rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie **5 dni** od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia. Zlecenie zostanie udzielone nie wcześniej niż po dniu 15.09.2025 r. i nie później niż w terminie do dnia 30.09.2025 r. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu **20 dni** od dnia otrzymania zlecenia.
4. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpływu pisma, o którym mowa § 16 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 5 i ust. 10 pkt 2 lit. b.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów, o których mowa
w ust. 1, terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
6. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót będzie pisemne powiadomienie Zamawiającego o przyczynach wniosku.
7. Pisemne powiadomienie musi dokumentować jakie okoliczności i w jaki sposób wpłynęły na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:

Cena umowna netto: ……........................ zł,

podatek VAT 23 % tj.: …….................... zł,

cena umowna brutto: ……....................... zł,

(cena umowna brutto słownie: …................................................................................ zł).

1. Wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy.
2. Ostateczne rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Wykazane przez Wykonawcę ceny jednostkowe netto obowiązują w okresie trwania Umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4.
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
6. Ceny jednostkowe podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania Umowy zgodnie z zapisami
w § 18 ust. 4 pkt 6).

**§ 5**

**ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczane będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, zgodnej z potwierdzonym przez osobę wskazaną w § 13 ust.1 kosztorysem powykonawczym.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonanie każdego z etapów, w oparciu o protokół częściowego odbioru robót.

1. Rozliczenie za wykonanie każdego z etapów nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ~~końcowego~~ przedmiotu Umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem ust. 5.
2. W fakturze należy wskazać następujące dane:

**Nabywca: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 5882417933**

**Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo**

1. Warunkiem złożenia faktury jest posiadanie zatwierdzonych przez Zamawiającego
kosztorysów powykonawczych i protokołu odbioru oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5.
2. Rozliczenie za wykonanie każdego z etapów nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roby budowlane, dostawy lub usługi oraz potwierdzeń dokonania przelewu bankowego.
3. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stosuje się postanowienia określone w § 11 ust. 20 i następne.
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
6. Za datę zapłaty faktur uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zapłata prawidłowo wystawionych faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury/faktur.
8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.
9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak tytułem darmowym, jak i odpłatnie.

**§ 6**

**ZMIANY ZAKRESU ROBÓT**

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
	1. zmniejszyć / ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,
	2. pominąć jakieś roboty,
	3. zmienić kolejność wykonania robót,
2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w niczym nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 oraz wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 4.
3. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczególności powodującej wzrost wynagrodzenia, wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.
4. W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, o którym mowa
w ust. 1, minimalna wartość świadczenia Wykonawcy nie będzie niższa niż 30% wysokości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

**§ 7**

**CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZĄCE ZMIAN**

Z tytułu wykonania zmian zakresu lub terminu realizacji robót wprowadzonych na podstawie § 6 ust. 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację wartości tych robót opartą o ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

**§ 8**

**UBEZPIECZENIE**

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy, w tym za zdarzenia dotyczące osób trzecich. Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
2. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć nową polisę ubezpieczeniową w terminie 5 dni przed datą ustania ważności dotychczasowej polisy.

**§ 9**

**OBOWIĄZKI STRON**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
	1. przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia udzielenia zlecenia o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 umowy;
	2. przeprowadzenie odbioru częściowego lub końcowego robót;
	3. przekazanie zatwierdzonego Katalogu typowych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na drogach powiatowych Powiatu Wejherowskiego;
	4. zapłata za wykonane i odebrane roboty.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
3. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 p.b. w sposób nieprzerwany;
4. oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem oznakowania i prowadzenia robót związanych z odnową oznakowania poziomego na podstawie Katalogu o którym mowa w ust. 1 pkt 4);
5. zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;
6. wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o OPZ i SST;
7. wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;
8. oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe;
9. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót;
10. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;
11. zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z OPZ, SST i  obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych;
12. udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu Umowy;
13. nadzoru nad mieniem znajdującym się na terenie budowy w okresie od daty przejęcia placu budowy do daty przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji;
14. zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy;

**§ 10**

**REALIZACJA ROBÓT I PERSONEL WYKONAWCY**

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości użytych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
4. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłożył Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty.
5. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, ale wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te mają obowiązek złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4.
6. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
w ust. 5, nie później niż 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Każda przerwa
w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót, braku narzędzi lub urządzeń bez względu na czas jej trwania będzie traktowana jako przerwa powstała z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
7. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę pracowników wykonujący czynności, dla których Zamawiający określił taki warunek w SWZ (Rozdział IV), na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7.
9. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni, zobowiązuje się przedstawić do wglądu bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
	1. oświadczenia zatrudnionego pracownika lub
	2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub
	3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub
	4. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne
	do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię
	i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy
	o pracę i zakres obowiązków pracownika.
10. Postanowienia ust. 7-9 stosuje się również do podwykonawców.

**§ 11**

**PODWYKONAWCY**

1. Roboty budowlane objęte Umową Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców w zakresie następujących rodzajów robót:

*(zakresy elementów robót zgodne z zapisami formularza Oferty wypełnionego
przez Wykonawcę*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.
2. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do podania Zamawiającemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach tych informacji w trakcie realizacji Umowy, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Umową, są zobowiązani, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji.
6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o którym mowa w ust. 6, zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia w przypadku, gdy:
8. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni
od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
9. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym w § 3 terminie;
10. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
11. umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji Zamawiającego;
12. umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
13. umowa nie zawiera cen (również jednostkowych);
14. zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści umowy w zakresie cen (w tym jednostkowych) dla Zamawiającego;
15. podwykonawca lub dalszy podwykonawca podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających:
17. uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;
18. uzależniających zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez Zamawiającego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę.
19. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
21. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9.
22. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się
za akceptację umowy przez Zamawiającego.
23. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.
24. Nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 14 również umowy
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw.
25. Wyłączenia, o których mowa w ust. 14 i 15, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
26. W przypadku umów, o których mowa w ust. 14, zawierających zapisy odnośnie terminu płatności dłuższego niż 28 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
27. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-17 stosuje się odpowiednio.
28. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia oraz potwierdzenie dokonania przelewu bankowego.
29. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
30. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
31. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 20, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
32. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
33. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
34. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
35. dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
36. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
37. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów podwykonawców w terminie 14 dni przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy.
38. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 Umowy.

**§ 12**

**UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM**

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w p.b.
oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

**§ 13**

**PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru nad realizacją Umowy Pana ……………
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w p.b*.*
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Osoba wskazana w ust. 1 jest upoważniona do podpisywania protokołów odbioru prac.

**§ 14**

**PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY**

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

……..................................

tel….................................

nr upr. budowl. ……........

1. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w p.b.
2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić jedynie na zasadach określonych w § 10. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.
3. Osoba wskazana w ust. 1 jest upoważniona do podpisywania protokołów odbioru prac.

**§ 15**

**KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
	1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy lub każdego z jej etapów w wysokości 1000 złotych za każdy dzień zwłoki;
	2. za zwłokę w podjęciu realizacji przedmiotu Umowy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 w wysokości 1000 złotych za każdy dzień zwłoki;
	3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 500 złotych
	za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 6 i 8 na usunięcie wad;
	4. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
	– w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
	5. za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością – w wysokości 1000 złotych za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości;
	6. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 złotych za każdy dzień zwłoki;
	7. za niezgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców
	lub usługodawców - w wysokości 10 000 złotych, za każdego nie zgłoszonego podwykonawcę, dostawcę lub usługodawcę;
	8. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 złotych – za każdy stwierdzony przypadek;
	9. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000 złotych – za każdy stwierdzony przypadek;
	10. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w wysokości 2 000 złotych – za każdy stwierdzony przypadek;
	11. za nieprzedłożenie we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa w § 10
	ust. 9, w wysokości 2 000 złotych za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają sumowaniu. Suma naliczonych
przez Zamawiającego kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Kara umowna podlega potrąceniu z wymagalnym wynagrodzeniem Wykonawcy.
5. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 16**

**ODBIÓR ROBÓT**

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej; Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru każdego z etapów.
2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu Umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
5. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w całości. W takim przypadku Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do realizacji pozostałego zakresu umowy jednocześnie wyznaczając termin zakończenia prac - w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego zgłoszenia zakończenia robót. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych
przy odbiorze, o którym mowa w ust. 1, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej z uwagi
na technologicznie uzasadniony czas potrzebny do usunięcia ujawnionej wady.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4.
8. Z czynności odbioru, o którym mowa w ust. 1 lub 7, zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 6 na usunięcie ujawnionych wad.
9. Dokonanie odbioru robót nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego wykonania Umowy na etapie odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
10. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady:
	1. nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy,
	to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad,
	2. nienadające się do usunięcia (wady trwałe):
		1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,
		2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda wykonania całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego zgłoszenia zakończenia robót.

**§ 17**

**GWARANCJA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres wskazany w SST.
2. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność
z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót w okresie udzielonej gwarancji jakości.
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
z tytułu gwarancji jakości.
4. Ogólne warunki gwarancji i jakości:
5. wykonawca oświadcza, że przedmiot gwarancji zostanie wykonany zgodnie z Umową, dokumentacją kosztorysową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;
6. wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji z częstotliwością raz na kwartał i na każde wezwanie Zamawiającego;
7. wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;
8. okres gwarancji obowiązuje od dnia spisania protokołu odbioru końcowego robót przez okres wskazany w SST;
9. w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym;
10. ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
11. jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,
12. w pozostałych przypadkach 14 dni lub w terminie uzgodnionym przez Strony z uwagi na technologicznie uzasadniony czas potrzebny do usunięcia ujawnionej wady,
13. usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie;
14. jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji, spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach;
15. w przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad;
16. w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać;
17. nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
18. siły wyższej, pod pojęciem których Strony uznają: stan wojny, stan klęski żywiołowej itp.,
19. normalnego zużycia obiektu lub jego części,
20. szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania;
21. w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru ostatecznego (przekazania obiektu do użytkowania);
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

**§ 18**

**ZMIANY UMOWY**

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie
w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych poniżej i we wskazanym zakresie.
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT.
3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji publicznej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy,
w szczególności:
	1. opóźnienie wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
	2. odmowa wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy zmianie może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania okoliczności, która uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.

1. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu realizacji Umowy łącznie ze zmianą wynagrodzenia albo jedynie zmiana wynagrodzenia, albo jedynie zmiana terminu:
	1. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa,
	2. wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych,
	3. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,
	4. wydania przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3,
	5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
	6. waloryzacji wynagrodzenia:
	7. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia – o wartość współczynnika waloryzacji (Pn), którego sposób obliczenia określa poniżej lit. e. Waloryzacja dopuszczalna jest, gdy wysokość wskaźnika będzie > 1,020 lub < 0,980.
	8. wartość wynagrodzenia po waloryzacji ustalana będzie jako iloczyn wynagrodzenia za niewykonane przed datą złożenia wniosku dostawy oraz współczynnika waloryzacji.
	9. waloryzacja dopuszczalna jest nie częściej niż co 6 pełnych miesięcy kalendarzowych, nie wcześniej niż po upływie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy.
	10. łączna wartość korekt wynikających z waloryzacji nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3
	11. współczynnik waloryzacji (Pn) będzie ustalany według następującego wzoru:

Pn = A + (1 – A) \* Ww/100

Gdzie:

Pn – współczynnik waloryzacji,

A - stały współczynnik o wartości [0,2] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

Ww – wskaźnik wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowiący średnią arytmetyczną miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (publikowanych w formie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu) za następujący okres: miesiąc następny po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie oferty – miesiąc poprzedni przed miesiącem, w którym nastąpiło złożenie wniosku o waloryzację wynagrodzenia,

* 1. postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w lit. d.
	2. Strona zainteresowana waloryzacją wynagrodzenia składa drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym sposób wyliczenia współczynnika, według którego wnosi o zmianę wynagrodzenia oraz wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji, z uwzględnieniem zasad określonych w lit. h oraz f.
	3. waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przed datą złożenia wniosku.
1. zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wpływa na skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia, która wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione przesłanki do zmniejszenia wysokości wynagrodzenia.
2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom współczynnika określonego w lit. e, dotyczącego zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
3. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być złożony na piśmie.

**§ 19**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
2. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 9 ust. 1 pkt 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
4. czynności objęte Umowa wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub na podstawie Umowy,
5. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywiści wykonanej części Umowy,
6. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z OPZ i SST, wskazaniami Zamawiającego, Umową, przepisami prawa lub wiedzą techniczno-budowlaną,
7. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
9. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i 2 i musi zawierać uzasadnienie.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;
	2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
	3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
	4. w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;
	5. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
11. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, obowiązany jest do:
	1. dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 ust. 6;
	2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia według cen, za które zostały nabyte;
	3. przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

**§ 20**

**SKŁADNIKI UMOWY**

Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

1. Oferta Wykonawcy – przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu,
2. SWZ wraz z załącznikami, zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami oraz opis przedmiotu zamówienia,
3. OPZ,
4. SST.

**§ 21**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej
z Umowy na osobę trzecią.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.), p.b. i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320); określanej w Umowie jako „ustawa PZP”).
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA:**

 **KONTRASYGNATA:**