Śrem dnia: 2023-03-27

**Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ**

**w Śremie**

**Ul. Mickiewicza 95**

**63-100 Śrem**

Znak sprawy: **POR-ZP.3720.2/2023**

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna **„Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Ośrodka Reumatologicznego w Śremie – Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń kuchennych**”– znak sprawy **POR-ZP.3720.2/2023.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Pkt 6 SWZ otrzymuje brzmienie:

**„6. Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: **90 dni od 3 lipca 2023 r.”**

1. We wzorze umowy § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin zakończenia robót ustala się w ciągu **90 dni od dnia 3 lipca 2023 r.**”

1. Zamawiający w uzupełnieniu dokumentacji technicznej przesyła w załączeniu dokumentację projektową, która stanowi załącznik do niniejszego powiadomienia.

*Zamawiający*

 dr n. med. Wojciech Romanowski

Załączniki:

1. Architektura i konstrukcja.zip
2. Elektryka.zip
3. Instalacje.zip