**Część 1 Utrzymanie czystości w Parku „Morawka”.**

**Termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

1. Utrzymanie w czystości teren Parku "Morawka" wraz z placem zabaw zlokalizowanego na działkach gminnych nr 551, 539, 538, 537 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim:

- powierzchnia całkowita parku – około 6,0 h.

- powierzchnia trawników– około 4,50 h.

- długość żywopłotu – około 100,0 mb.

- powierzchnia ogródka skalnego – około 15 m2.

- ławki parkowe o konstrukcji stalowej, siedziska i oparcia drewniane – 12 szt.

- ławki parkowe o konstrukcji betonowej, siedziska drewniane – 28 szt.

- kosze na odpady – 48 szt.

- powierzchnia placu zabaw wliczona jest w powierzchnię całkowitą parku.

2. W szczególności obejmuje:

2.1 Utrzymanie czystości polega na:

2.1.1 Codziennym zbieraniu pojawiających się śmieci. Istniejące na terenie parku oraz na koronie tamy kosze na śmieci należy opróżniać po ich zapełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz na cztery dni. Schody należy zamiatać z gałęzi, liści oraz kamieni nie rzadziej niż raz na 10 dni. Niedopuszczalne jest składowanie śmieci oraz odpadów roślinnych (opadłe liście z drzew, gałęzie, skoszona trawa) na terenie parku.

2.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu parku oraz do regulowania należności w terminie określonym w tej deklaracji.

2.2 Utrzymanie trawników.

Wysokość odrostu roślinności na trawnikach nie może przekraczać 10 cm. W wypadku zaniku roślinności np. wskutek wydeptania, rozkopania, wypłukania przez wodę itp.), należy niezwłocznie miejsca takie zrekultywować poprzez uzupełnienie ziemią i posiać mieszankę traw. Na wskazanym przez Zamawiającego terenie zieleni należy pozostawić łąkę (koszenie tylko kilka razy w sezonie). Dopuszcza się pozostawienie w trawniku skoszonej roślinności jedynie w wypadku jej rozdrobnienia i rozproszenia w taki sposób, aby nie zanieczyszczały powierzchni trawników.

2.3 Utrzymanie alejek parkowych - powierzchnia około 4500,00 m2

Pojawiające się nierówności i ubytki w nawierzchni alejek (np. wskutek erozji wodnej) należy na bieżąco wyrównywać przy użyciu odpowiedniego materiału zakupionego przez Zamawiającego. Zakupiony materiał dostarcza Wykonawca własnym transportem. Pojawiające się na alejkach zachwaszczenia należy na bieżąco usuwać. W okresach opadu śniegu należy odśnieżać alejkę parkową biegnącą wzdłuż ul. Kościuszki w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne przejście osób. Odśnieżanie wszystkich schodów oraz mostów.

2.4 Utrzymanie drzew i krzewów.

Należy na bieżąco przycinać gałęzie drzew i krzewów wkraczające w skrajnię alejek o szerokości równej szerokości alejki i wysokości 3,00 m. Połamane oraz uschnięte gałęzie należy usuwać na bieżąco każdego dnia. Rosnący wzdłuż ul. Kościuszki żywopłot o długości około 100,00 mb., należy formować, poprzez przycinanie dwa razy w ciągu roku.

**Likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa m.in. do usuwania niebezpiecznych dla osób i mienia oberwanych gałęzi, konarów, wiatrołomów, usuwania innych zagrożeń i nieprawidłowości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na bieżąco oraz po otrzymaniu zgłoszenia.**

2.5 Utrzymanie ogródka skalnego:

Odchwaszczanie i uzupełnianie roślinami skalnymi.

2.6 Utrzymanie oczka wodnego w całym okresie umowy - należy oczyszczać z liści oraz śmieci.

2.7 Konserwacja urządzeń parkowych i utrzymanie w pełnej sprawności.

Należy prowadzić bieżącą naprawę uszkodzonych elementów (np. ławek, koszy na śmieci oderwane deski, listwy złącza itp.) oraz malowanie ławek. W wypadku zniszczeń wymagających wymiany większego elementu, Wykonawca zabezpieczy uszkodzenia w taki sposób, aby osoby korzystające z urządzeń parkowych nie były narażone na niebezpieczeństwo.

W tym przypadku Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego na piśmie o zdarzeniach z opisem przedmiotu szkody.

2.8 Utrzymanie placu zabaw, skateparku oraz pumptracka – w szczególności zamiatanie

Utrzymanie w ciągłej czystości przez cały okres trwania umowy.

Utrzymanie w stanie bezpiecznym dojść do urządzeń zabawowych oraz terenu pod nimi poprzez posypywanie piaskiem, celem zabezpieczenia przed poślizgiem.

Przestrzeganie właścicieli psów, co do zakazu wprowadzania tych zwierząt na teren placu zabaw.

Malowanie i konserwacja urządzeń zabawowych:

Elementy drewniane urządzeń zabawowych (malowane wcześniej farbą ftalową) należy jeden raz w roku pomalować farbą ftalową.

Elementy drewniane (wcześniej impregnowane lakierobejcą) należy jeden raz w roku impregnować lakierobejcą.

Utrzymanie urządzeń zabawowych:

Wykonawca ma obowiązek dbać o ich stan techniczny na bieżąco. W trosce o bezpieczeństwo bawiących się dzieci należy przeprowadzać konserwację, naprawy, dokręcać elementy poluzowane.

Zgłaszanie bezpośrednio Straży Miejskiej tel. 74/811 77 57 lub Policji tel. 74/812 01 72 faktów dewastacji i uszkodzeń dokonanych przez sprawców znanych lub nieznanych.

Zabezpieczanie powstałych uszkodzeń elementów placu zabaw w taki sposób, aby osoby korzystające z nich nie były narażone na niebezpieczeństwo

**Część 2** **Utrzymanie czystości w „Parku Miejskim” wraz z halą namiotową**

**Termin realizacji od dnia podpisania umowy- do dnia 31.11.2024r.(7 miesięcy)**

1. Utrzymanie w czystości teren Park Miejski zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim :

- powierzchnia całkowita parku – około 1,50 h.

- powierzchnia trawników– około 1,20 h.

- ławki parkowe o konstrukcji stalowej, siedziska i oparcia drewniane – 20 szt.

- kosze na odpady – 18 szt.

2. W szczególności obejmuje:

2.1 Utrzymanie czystości polega na:

2.1.1 Codziennym zbieraniu pojawiających się śmieci. Istniejące na terenie parku oraz na placu hali namiotowej kosze na śmieci należy opróżniać po ich zapełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz na cztery dni. Niedopuszczalne jest składowanie śmieci oraz odpadów roślinnych (opadłe liście z drzew, gałęzie, skoszona trawa) na terenie parku.

2.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu parku oraz do regulowania należności w terminie określonym w tej deklaracji.

2.2 Utrzymanie trawników.

Wysokość odrostu roślinności na trawnikach nie może przekraczać 10 cm. W wypadku zaniku roślinności np. wskutek wydeptania, rozkopania, wypłukania przez wodę itp.), należy niezwłocznie miejsca takie zrekultywować poprzez uzupełnienie ziemią i posiać mieszankę traw. Dopuszcza się pozostawienie w trawniku skoszonej roślinności jedynie w wypadku jej rozdrobnienia i rozproszenia w taki sposób, aby nie zanieczyszczały powierzchni trawników.

2.3 Utrzymanie alejek parkowych - powierzchnia około 1000,00 m2

Pojawiające się nierówności i ubytki w nawierzchni alejek (np. wskutek erozji wodnej) należy na bieżąco wyrównywać przy użyciu odpowiedniego materiału zakupionego przez Zamawiającego. Zakupiony materiał dostarcza Wykonawca własnym transportem. Pojawiające się na alejkach zachwaszczenia należy na bieżąco usuwać.

2.4 Utrzymanie drzew i krzewów.

Należy na bieżąco przycinać gałęzie drzew i krzewów wkraczające w skrajnię alejek o szerokości równej szerokości alejki i wysokości 3,00 m. Połamane oraz uschnięte gałęzie należy usuwać na bieżąco każdego dnia.

**Likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa m.in. do usuwania niebezpiecznych dla osób i mienia oberwanych gałęzi, konarów, wiatrołomów, usuwania innych zagrożeń i nieprawidłowości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na bieżąco oraz po otrzymaniu zgłoszenia.**

2.5 Konserwacja urządzeń parkowych i utrzymanie w pełnej sprawności.

Należy prowadzić bieżącą naprawę uszkodzonych elementów (np. ławek, koszy na śmieci oderwane deski, listwy złącza itp.) oraz malowanie ławek. W wypadku zniszczeń wymagających wymiany większego elementu, Wykonawca zabezpieczy uszkodzenia w taki sposób, aby osoby korzystające z urządzeń parkowych nie były narażone na niebezpieczeństwo.

W tym przypadku Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego na piśmie o zdarzeniach z opisem przedmiotu szkody.

Zgłaszanie bezpośrednio Straży Miejskiej tel. 74/811 77 57 lub Policji tel. 74/812 01 72 faktów dewastacji i uszkodzeń dokonanych przez sprawców znanych lub nieznanych.

**Cześć 3 Utrzymanie czystości na placach zabaw**

**Termin realizacji od dnia podpisania umowy -31.10.2024r.(6 miesięcy)**

Zakres tej części obejmuje place zabaw:

**Plac Zabaw ul. Dolna**

**Skate Park ul. Okrężna**

Regularne koszenie, wysokość odrostu roślinności nie może przekraczać 10 cm. Utrzymanie czystości polega na: codziennym zbieraniu pojawiających się śmieci. Istniejące na terenie kosze na śmieci należy opróżniać po ich zapełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz na cztery dni.

Zamiatanie skateparku oraz strzyżenie istniejących żywopłotów.

Konserwacja urządzeń zabawowych,malowanie i konserwacja urządzeń zabawowych:

Wszystkie Elementy urządzeń zabawowych (malowane wcześniej farbą ftalową) należy jeden raz w roku pomalować farbą ftalową.

Elementy drewniane (wcześniej impregnowane lakierobejcą) należy jeden raz w roku impregnować lakierobejcą.

Utrzymanie urządzeń zabawowych:

Wykonawca ma obowiązek dbać o ich stan techniczny na bieżąco. W trosce o bezpieczeństwo bawiących się dzieci należy przeprowadzać konserwację, naprawy, dokręcać elementy poluzowane.

Zgłaszanie bezpośrednio Straży Miejskiej tel. 74/811 77 57 lub Policji tel. 74/812 01 72 faktów dewastacji i uszkodzeń dokonanych przez sprawców znanych lub nieznanych.

Zabezpieczanie powstałych uszkodzeń elementów placu zabaw w taki sposób, aby osoby korzystające z nich nie były narażone na niebezpieczeństwo.

**Likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa m.in. do usuwania niebezpiecznych dla osób i mienia oberwanych gałęzi, konarów, wiatrołomów, usuwania innych zagrożeń i nieprawidłowości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na bieżąco oraz po otrzymaniu zgłoszenia.**

**Cześć 4 Utrzymanie zieleni na terenach gminnych- obręb 1**

**Termin realizacji umowy: od dnia jej podpisania do dnia 30.09.2024r.(5 miesięcy)**

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega w szczególności na:

* Regularnym koszeniu trawników, poboczy oraz rowów.

a) systematyczne koszenie trawników (z zebraniem i utylizacją skoszonej trawy) – koszenie należy prowadzić w okresie wegetacji regularnie, raz w tygodniu (od maja do lipca), a od lipca do września, każdorazowo po przekroczeniu 10 cm długości trawy.

* Usuwaniu opadłych liści i gałęzi.

**Likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa m.in. do usuwania niebezpiecznych dla osób i mienia oberwanych gałęzi, konarów, wiatrołomów, usuwania innych zagrożeń i nieprawidłowości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na bieżąco oraz po otrzymaniu zgłoszenia.**

* Strzyżenie istniejących żywopłotów.
* Kompostowaniu odpadów zielonych powstałych przy realizacji zamówienia i przeznaczanie ich do ponownego użycia np. uzupełniania ubytków ziemi.
* Usuwanie i zagospodarowywanie odpadów powstających podczas realizacji umowy zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (j.t. Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

**ULICA KOŚCIUSZKI**

* wzdłuż ogrodzenia tartaku do ul. Hutniczej,
* wzdłuż bocznicy PKP, łącznie z utrzymaniem żywopłotu,
* między chodnikiem a jezdnią obok „ Okrąglaka”, dz. nr 305
* działka nr 138
* działka nr 14/14 (plac targowy)

 **ULICA HUTNICZA**

* pomiędzy jezdnią, a chodnikiem
* skwer na odcinku od budynku „Okrąglaka” do budynków mieszkalnych na głębokość do rzeki oprócz działek Nr 307/1 i 306/1,
* wzdłuż chodnika na działce 255/2 wraz z utrzymaniem żywopłotu
* plus skwer koło byłego biurowca HSK

**ULICA NADBRZEŻNA**

* wzdłuż rzeki Morawka na całym odcinku ulicy, na całej szerokości pobocza i skarpy do linii brzegowej rzeki do ronda włącznie
* wysepka przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza
* obok parkingu u zbiegu z ulicą Zieloną dz. nr 221 Bz, 235/1, 237
* zieleń na dz. nr 229/1, 229/2 i 230/7 za wiatą PKS oraz wzdłuż działek 231/1 i 232 w kierunku przedszkola i budynku SM Nadbrzeżna 24 prawa i lewa strona
* działka 235/4 (koło przedszkola)
* działka 218 (koło klina)

 **ULICA ZIELONA**

* pomiędzy nawierzchnią jezdni a chodnikiem
* lewa i prawa strona jezdni, do zbiegu z ul. Mickiewicza
* działka 223 (parking wraz z terenem przyległym)

**ULICA MICKIEWICZA**

* pomiędzy nawierzchnią jezdni a chodnikami w części ulicy pomiędzy ul. Nadbrzeżną a mostem na Białej Lądeckiej
* tereny zielone dz. nr 246 od chodnika do lustra wody rzeki Białej Lądeckiej oraz od chodnika do ogrodzenia Kółka Rolniczego i do drogi bitumicznej wraz z rowem odciekowym
* tereny przyległe do zejścia dla pieszych z ulicy Mickiewicza (naprzeciw stacji CPN) wraz z terenem do ogrodzenia przedszkola, (dz. 238/5)
* działki nr 331 dr; 332 dr; 334 dr

**ULICA SUDECKA**

* pomiędzy nawierzchnią jezdni a chodnikiem oraz pobocza, dz. nr 451/6 do skrzyżowania z ulicą Klonową, teren pomiędzy boiskiem Orlik a ulicą Sudecką – część działki 559/3, 3 razy koszenie w ciągu okresu trwania umowy
* pomiędzy ul. Sudecką, Żeromskiego, Krótką, a terenem stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim
* tereny gminy w widełkach ul. Krótkiej po ul. Sudecką oraz teren zielony w widełkach ul. Sudeckiej i Kościuszki
* teren pomiędzy ul. Sudecką, Żeromskiego, ogrodzeniem szpitalnym po parking przy ul. Żeromskiego i wzdłuż tego parkingu, dz. nr 449/2, 449/13, 448/4, do granic z własnością Wojew. Szpitala
* pobocza łącznika ul. Kościuszki i Sudeckiej

**ULICA ŻEROMSKIEGO**

* tereny zielone dz. nr 437/49, 437/50 – cała działka, poza terenem dzierżawionym i terenem stawów wędkarskich, 434, 433/3 dr, 436/1 dr; 450/2

**Cześć 5 Utrzymanie zieleni na terenach gminnych - obręb 2**

**Termin realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2024r. (5 miesięcy)**

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega w szczególności na:

* Regularnym koszeniu trawników, poboczy oraz rowów

a) systematyczne koszenie trawników (z zebraniem i utylizacją skoszonej trawy) – koszenie należy prowadzić w okresie wegetacji regularnie, raz w tygodniu (od maja do lipca), a od lipca do września, każdorazowo po przekroczeniu 10 cm długości trawy.

* Usuwaniu opadłych liści i gałęzi

**Likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa m.in. do usuwania niebezpiecznych dla osób i mienia oberwanych gałęzi, konarów, wiatrołomów, usuwania innych zagrożeń i nieprawidłowości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na bieżąco oraz po otrzymaniu zgłoszenia.**

* Strzyżenie istniejących żywopłotów
* Kompostowaniu odpadów zielonych powstałych przy realizacji zamówienia i przeznaczanie ich do ponownego użycia np. uzupełniania ubytków ziemi
* Usuwanie i zagospodarowywanie odpadów powstających podczas realizacji umowy zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (j.t. Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm. ).

**ULICA KOŚCIUSZKI**

* Skwer obok budynku nr 17m dz. nr 178
* Teren obok biblioteki miejskiej dz. nr 164/8, 169/10, 775, 165
* Cała dz. nr 380/2, 380/1, 382
* Pomiędzy budynkiem, nr 37 do ul. Mickiewicza – wraz ze skarpą rzeki Morawka dz. nr 194
* Pas zielenie na wysokości byłej restauracji Kryształowa oraz zieleń obok budynku nr 54, dz. nr 453/7,499/6, 499/7 część zielona
* Teren zielony skwer „La Machine” – dz. nr 392, 394/2, 395/2, 396
* Skarpa poniżej kościoła od budynku nr 54, 1,5m od chodnika ( 3 razy w ciągu roku cała skarpa )
* Teren zieleni prowadzący do Kaplicy św. Onufrego, lewa i prawa strona , teren wokół
* Wysepki drogowe u zbiegu z ulicami Turystyczna i Sportowa,
* Pas zieleni w ciągu pasa drogowe ul Turystyczna wraz z poboczami i rowami melioracyjnymi, plus chodnik
* Pas zieleni od ronda w kierunku szkoły podstawowej, wraz z utrzymaniem żywopłotu – lewa prawa strona, 2xchodnik lewa/prawa strona jezdni
* Łącznika ul. Kościuszki – Sudecka,
* Pobocza wzdłuż alejki łączącej ul. Kościuszki – Nadbrzeżna
* Utrzymanie żywopłotu w ciągu ul. Kościuszki

**ULICA KOŚCIELNA**

* Pas zieleni koło Strachocin 6
* Skarpa wzdłuż parkingu koło Zespołu Szkół Zawodowych
* Zieleń po prawej i lewej stronie od nieruchomości Strachocin 1 do skrzyżowania z drogą wojewódzką
* Łącznik Kościelna – cmentarz
* Skarpa działka 453/7 (łącznik z ul. Kościuszki)

**ULICA DOLNA,**

* Zieleń w widełkach ul. Dolnej i ul. Polnej do ogrodzenia posesji Dolna 16c
* Od zakończenia chodnika przy posesji Dolna 27 do mostu na Białej Lądeckiej pomiędzy jezdnia a ogrodzeniem
* od posesji Dolna 1 do Dolna 25 na głębokość od chodnika do ogrodzenia, lewa prawa strona

**ULICA POLNA,**

* Przydrożny pas zieleni od skrzyżowania z ul. Dolną na głębokość do 5m po prawej i lewej stronie drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką za ZWiK oraz do skrzyżowania z drogą wojewódzką na wysokości stacji paliw

**ULICA OKRĘŻNA,**

* Pas zieleni od placu zabaw do zakrętu koło nieruchomości Okrężna 3 na głębokość do 5 m, lewa prawa strona
* Oraz do nieruchomości Okrężna 9, prawa lewa strona

**ULICA GÓRNA**,

* Wysepka obok parkingu przy cmentarzu komunalnym
* Zieleń poboczy przy ul. Górnej do leśniczówki prawa lewa strona,
* Zieleń wokół parkingu na cmentarzu oraz w dół do skrzyżowania z ul. Górna
* Ul. Górna od leśniczówki do mostu przy ul. Dolnej, zieleń do granic nieruchomości prywatnych, do 5 m lewa prawa strona.

**ULICA SPORTOWA**

* Wykaszanie poboczy ul. Sportowej razem z terenem przyległym do ogrodzenia stadionu, prawa lewa strona do 5m łącznie ze skarpami rowów przy drodze do skrzyżowania w St. Morawy z drogą powiatową.

**ULICA MICKIEWICZA**

* za mostem na Białej Lądeckiej do mostu prowadzącego do posesji Goszów 23,

**ULICA OGRODOWA**

* zieleńprawa lewa strona wraz z rowami melioracyjnymi na głębokość do 5 m,

**ULICA SZKOLNA**

* pas zieleni prawa lewa storna

**Cześć 6 Utrzymanie zieleni na terenach gminnych – obręb 3**

**Termin realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2024r. (5 miesięcy)**

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega w szczególności na:

* Regularnym koszeniu trawników, poboczy oraz rowów.

a) systematyczne koszenie trawników (z zebraniem i utylizacją skoszonej trawy) – koszenie należy prowadzić w okresie wegetacji regularnie, raz w tygodniu (od maja do lipca), a od lipca do września, każdorazowo po przekroczeniu 10 cm długości trawy.

* Usuwaniu opadłych liści i gałęzi.

**Likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa m.in. do usuwania niebezpiecznych dla osób i mienia oberwanych gałęzi, konarów, wiatrołomów, usuwania innych zagrożeń i nieprawidłowości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na bieżąco oraz po otrzymaniu zgłoszenia.**

* Strzyżenie istniejących żywopłotów.
* Kompostowaniu odpadów zielonych powstałych przy realizacji zamówienia i przeznaczanie ich do ponownego użycia np. uzupełniania ubytków ziemi.
* Usuwanie i zagospodarowywanie odpadów powstających podczas realizacji umowy zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (j.t. Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm. ).

**ULICA ŚWIEKOWA, JAWOROWA i KOPERNIKA**

* Gminne tereny zieleni wraz z żywopłotem łącznie z placem zabaw
* Teren zieleni pomiędzy garażami a ul. Świerkową dz. Nr 654/4

**ULICA AKACJOWA I KLONOWA**

* Gminne tereny zieleni oraz koszenie trawy wzdłuż pasa drogowego, wzdłuż chodników.
* Ul. Klonowa – łącznik pomiędzy drogą powiatową a nieruchomością Klonowa 12
* Łącznik pomiędzy ul. Sudecką a ul. Morawka
* Dz. 577/10 koszenie wyznaczonych części działki do trzech razy w okresie trwałości umowy, na zlecenie zamawiającego
* Parking na ulicy Klonowej przy nieruchomości Klonowa 5 i 6.
* 2 łączniki pomiędzy ul. Akacjową a ul. Świerkowa, w ciągu chodnika lewa prawa strona.
* 618/14, 577/10 tereny nie utrzymywane przez wspólnoty, koszenie 2 razy w miesiącu.

**ULICA MORAWKA**

* Teren zielony wzdłuż pasa drogowego, teren zieleni komunalnej 554/125, 554/112, 554/113, 554/111, 554/78, 554/77, 554/31,
* Teren zielony park w pobliżu nieruchomości 29,30 i 36 dz. nr 554/94
* Tereny zielone Dz. nr 554/80, 554/35, 554/81, 554/104, łączniki ulic

**ULICA KOŚCIUSZKI**

* Pobocza i tereny zielone od łącznika ul. Kościuszki – ul. Sudecka do granic miasta prawa/lewa strona
* Pas zieleni od nieruchomości ul. Kościuszki 59 do 71.