AKCEPTUJĘ

SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY w Krakowie /-/ wz. ppłk Witold NOWAK

ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: RZI_Kraków.SZP.2612.12.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie termoizolacji budynku w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9”.

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie na podstawie art. 286 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Zamawiający informuje, że w celu dostosowania zapisów projektu umowy dotyczących terminu wykonania zamówienia, do treści SWZ, wprowadzono zmianę w § 2 ust. 1 lit. b projektu umowy, polegającą na dodaniu po zapisie „Zakończenie robót budowlanych: 
3 miesiące od dnia zawarcia umowy” zapisu „nie później niż 30 listopada 2022 r.”

W związku z powyższym, Zamawiający wycofuje „Projekt umowy”, stanowiący część załącznika nr 7 do SWZ i zastępuje go poprawionym „Projektem umowy”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zmiany treści SWZ. Pozostałe części załącznika nr 7 do SWZ, tj. załączniki do „Projektu umowy” pozostają bez zmian.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- - sekcja XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jest:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow do dnia 12.07.2022 r. 
do godziny 09.30.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Powinno być:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow do dnia 15.07.2022 r. do godziny 09.30.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- - sekcja XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

Jest:

- Otwarcie ofert – 12.07.2022 r. godz. 10.00

(…)

Powinno być:

- Otwarcie ofert – 15.07.2022 r. godz. 10.00

(…)

- - sekcja XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Jest:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 10.08.2022 r.

(…)

Powinno być:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 12.08.2022 r.

(…)

Załącznik:

- Poporawiony „Projekt umowy”.

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /-/ Agnieszka NOWAK

Wyk. Anna BASTER (261 130 895)

2022-07-08