## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadnia pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap II”

Zamówienie obejmuje:

I. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in.:

Zadanie obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap II”

Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. Poz. 682, 553), a ponadto m. in.: organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy, Wykonawcy robót budowlanych oraz zamawiającego w ilości nie mniejszej niż raz na 2 tygodnie oraz sporządzania protokołów i dokumentacji fotograficznej.

Zakres usługi obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w następujących branżach:

1) drogową,

2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

4)  instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.

Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt umowy.

II. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad  robotami budowlanymi  zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap II”

Zakres zadania obejmuje m.in. :

- obsługę geodezyjną,

- usunięcie drzew i krzewów,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- przebudowa sieci energetycznych,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

- przebudowa sieci wodociągowej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej,

- budowa kanału technologicznego,

- budowa infrastruktury w zakresie odwodnienia ( w tym kanalizacji deszczowej ),

- przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami,

- ustawienie krawężników oraz obrzeży,

- wykonanie konstrukcji jezdni,

- wykonanie wysp dzielących,

- wykonanie zjazdów w kolorze grafitowym,

- wykonanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych

- wykonanie nasadzeń zieleni niskiej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- wykonanie zatok autobusowych wraz z wiatami,

- wykonanie przepustów drogowych,

- budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem punktowego doświetlenia przejść dla pieszych,

- roboty wykończeniowe,

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap II” - Przedmiotem inwestycji objęty jest odcinek 580m (od km 0+650 do km 1+230).

III. Pozostałe zadania i obowiązki:

- Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725).

- Podejmowanie czynności związanych z realizacją zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

- Zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę.

- Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji z określeniem przyczyn i podanie sposobu rozwiązania problemu.

- Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku, gdy niemożliwe będzie podjęcie czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa.

- Zapoznanie się z treścią umowy/umów łączących Zamawiającego z wykonawcami i podwykonawcami realizującymi zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ne 1406G Kielno – Kowalewo – etap III” celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy zadania od realizacji przedmiotu umowy– Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni wykonanie inwentaryzacji stanu wykonanego zakresu zadania wraz z ustaleniem jego wartości w oparciu o faktyczny stan zaawansowania.

- Wymaga się aby inspektorzy nadzoru zapewnili we własnym zakresie na cały okres realizacji zamówienia:

- a) telefon komórkowy umożliwiający kontakt w każdej sytuacji i o każdej porze,

- b) podręczny sprzęt pomiarowy warunkujący podjęcie decyzji o kontynuacji robót,

- c) odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami BHP,

- d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

- Koordynacja i zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego,

- Wykonawca, a także - gdy tak zdecyduje Zamawiający lub/i osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru w zakresie branży jw., uczestniczyć będzie w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia, nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem narady w formie pisemnej, ustnie lub za pośrednictwem telefonu.

- Wykonawca lub/i osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej branży zobowiązana jest do stawiennictwa na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej branży po zawiadomieniu przez Kierownika Budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację umowy oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót.

- Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego,

- Zapewnienie harmonijnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a w przypadku wystąpienia zakłóceń związanych z realizacją prac - niezwłoczne informowanie o nich Zamawiającego,

- W przypadku niezadowalającego postępu prac projektowych lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszystkich środkach naprawczych, które należy zastosować w celu zniwelowania zaistniałego opóźnienia i doprowadzenia do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty,

- Przygotowanie materiałów do odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru częściowego i końcowego inwestycji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oraz dokonanie odbiorów.

IV. Informacje dodatkowe:

- Dopuszcza się pełnienie funkcji inspektora dla więcej niż jednej branży przez jedną osobę.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe

- Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w szczególności koszty: urządzenia stanowiska pracy, zakwaterowania i delegacji, artykułów/środków ochrony bhp, transportu i łączności, urlopów i zwolnień, pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jeżeli zajdzie taka potrzeba, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich związanych z wykonywaną usługą stanowiącą przedmiot umowy, koszty wymaganych ubezpieczeń, oraz wszelkie inne, nie wymienione wyżej związane z pracą Inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia,

- Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

- Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/996752